Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг»  Выборгского района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.»

|  | за | 9 | месяцев | 2015 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2015 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за 9 мес. |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.» | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга | 75 288,8 | - | 23 277,916 | 47 010,9 | 5000,0 | 18 593,304 | - | - | 18 593,304 | - |  |
|  | Ямочный ремонт | 4263,405 | - | - | 4263,405 | - | 99995,56 | - | - | - | - |  |
|  | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга | 15 403,3 | - | 4003,3 | 11 400,0 | - | 3450,577 | - | - | 3450,577 | - |  |
|  | Содержание средств организации дорожного движения | 2135.2 | - | - | 2135,2 | - | 754,6588 | - | - | 244,28 | - |  |
|  | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки | 3500,0 | - | - | 3500,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Строительство сфетофорных постов в г. Выборге | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Реализация международного проекта "Безопасность трансграничного дорожного движения в г. Выборге" | 3101,8 | - | - | 3101,8 | - | - | - | - | - | - |  |