Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы

муниципального образования «Город Выборг»  Выборгского района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.»

|  | за |  | 2015 | год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс.руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2015 год | Объем финансирования Факт за 2015 г. |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.» | Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог , проездов, площадей и мостов г. Выборга | 45000,0 | - | - | 45000,0 | - | 43 751,300 | - | - | 43 751,300 | - |
|  | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга | 77988,244 | - | 28 398,344 | 44589,9 | 5000,0 | 72964,1 | - | 23277,916 | 49686,184 | - |
|  | Ямочный ремонт | 4263,405 | - | - | 4263,405 | - | 99,99556 | - | - | 99,99556 | - |
|  | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга | 15665,74 | - | 4003,3 | 11662,44 | - | 14498,34 | - | 4003,3 | 10495,04 | - |
|  | Строительство путепровода через ж/д СПб-Бусловская в промзоне Лазаревка | 3586,44 | - | 891,9 | 2694,54 | - | 939,6 | - | 891,90 | 47,7 | - |
|  | Содержание технических средств безопасности организации дорожного движения | 2135.2 | - | - | 2135,2 | - | 1586,3 | - | - | 1586,3 | - |
|  | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки | 2930,0 | - | - | 2930,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Проектирование строительства светофорного объекта по адресу: г. Выборг, пер. ул. Гагарина – ул. Приморская | 230,0 | - | - | 230,0 | - | 224,9 | - | - | 224,9 | - |
|  | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков | 695,0 | - | - | 695,0 | - | 695,0 | - | - | 695,0 | - |
|  | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения в г. Выборге» | 3101,8 | - | - | 3101,8 | - | 3101,8 | - | - | 3101,8 | - |
|  | Итого по программе | 155 595,8 | - | 33293,5 | 117 302,3 | 5000,0 | 137 861,3 | - | 28 173,121 | 109 688,2 | - |

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей, кварталы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь-март | январь-июнь | январь-сентябрь | январь-декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.» |
|  | Содержание автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов местного значения | процент | 25 | 25 | 25 | 22 |
|  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | м2 | 0 | 24435 | 16570 | 55080 |
|  | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий | м2 | 0 | 0 | 2170 | 7184 |
|  | Содержание средств организации безопасности дорожного движения | процент | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Нанесение дорожной разметки | м2 | 0 | 0 | 0 | 2646,6 |
|  | Проектирование строительства светофорного объекта по адресу: г. Выборг, пер. ул. Гагарина – ул. Приморская | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Установка дорожных знаков | шт. | 0 | 0 | 0 | 153 |
|  | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» | процент | 25 | 65 | 0 | 10 |