- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «Выборгский район» Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2015										№2641

О внесении изменений в постановление администрации МО «Выборгский район» от 03.10.2014 №6232 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Выборг» на 2015-2017 годы»

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 15.07.2013 №3722 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 23.06.2014 №3551 «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Город Выборг», администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации МО «Выборгский район» от 03.10.2014 №6232 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Выборг» на 2015-2017 годы» в:

  - раздел 8 «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» паспорта программы, раздел 1 программы «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы», подраздел 3.3 «Показатели (индикаторы) Муниципальной программ» и подраздел 3.4 «Конечные результаты Муниципальной программы» раздела 3 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Муниципальной программы» изложив в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

  - таблицу № 1 программы «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения» изложив в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

  - раздел 5 «Цель подпрограммы», раздел 7 «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы», раздел 9 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы», раздел 10 «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 «Ремонт муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Выборг» на 2015–2017 годы», подразделы 3.1 «Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы», 3.2 «Показатели (индикаторы) подпрограммы», 3.3 «Конечные результаты                           подпрограммы» раздела 3 изложив в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

  - таблицу №1 «Сведенья о показателях (индикаторах)» подпрограммы 5 «Ремонт муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Выборг» на 2015–2017 годы» изложив в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2.	Постановление опубликовать в газете «Выборг» и разместить на официальном портале МО «Выборгский район».

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Самойленко Д.Б.

Глава администрации									Г.А. Орлов

Согласовано: Самоховец, Самойленко, Людвикова, Болучевский, Туркин, Фарулева, Кононова, Соколова

Разослано: дело, отдел координации жилищных программ, комитет по ЖКХ-2, комитет финансов, отдел бухгалтерского учета и отчетности, комитет экономики и инвестиций, газета «Выборг», портал

вв

Приложение №1 к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

от 14.05.2015 №2641

- В паспорте Программы позиции «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» и «Ожидаемые результаты реализации» изложить в следующей редакции:

| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | Количество семей, проживающих на территории МО «Город Выборг», улучшивших жилищные условия к концу 2017 года, - 159 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе: в 2015 году: - I очередь – 82 семьи; - II очередь – 46 семей; в 2016 году – 18 семей; в 2017 году – 13 семей. Площадь приобретенного (построенного) жилья к концу 2017 году – 6890,2 кв. метра, в том числе: в 2015 году: - I очередь – 3641,2 кв. метра; - II очередь – 1800 кв. метров; в 2016 году – 827 кв. метров; в 2017 году – 622 кв. метров. Площадь расселенного аварийного жилья к концу 2017 года – 5016,81 кв. метров, в том числе: в 2015 году: - I очередь – 3395,23 кв. метров; - II очередь – 987,58 кв. метров; в 2016 году – 289 метров; в 2017 году – 345 кв. метров. Капитальный ремонт полов, стен, перекрытий, косметический ремонт муниципальных квартир, ремонт (восстановление) дровяников, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением, к концу 2017 года – 55 квартир, в том числе: в 2015 году – 12 в 2016 году – 20 в 2017 году – 23 Ремонт балконов, относящихся к муниципальным квартирам к концу 2017 года – 33 объекта, в том числе: в 2015 году – 6 в 2016 году – 12 в 2017 году – 15 Осуществление софинансирования инструментально – технической экспертизы общего имущества многоквартирных домов по решению общего собрания собственников помещений - в доли 2 квартир. |
| --- | --- |

В разделе 1 «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы»:

абзац десятый  изложить в следующей редакции:

«Благодаря реализации Муниципальной программы к концу 2017 года планируется достижение следующих показателей:

- улучшение жилищных условий 159 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- приобретение (строительство) 6890,2 кв. метра жилья;

- расселение 5016,81 кв. метров аварийного жилья;

Капитальный ремонт полов, стен, перекрытий, косметический ремонт муниципальных квартир, ремонт (восстановление) дровяников, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением, к концу 2017 года – 55 квартир, в том числе:

в 2015 году – 12

в 2016 году – 20

в 2017 году – 23

Ремонт балконов, относящихся к муниципальным квартирам к концу 2017 года – 33 объекта, в том числе:

в 2015 году – 6

в 2016 году – 12

в 2017 году – 15

Осуществление софинансирования инструментально – технической экспертизы общего имущества многоквартирных домов по решению общего собрания собственников помещений – в доле 2 квартир».

В разделе 3 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Муниципальной программы»:

подраздел.3.3 «Показатели (индикаторы) Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм.

Количество семей, проживающих в МО «Город Выборг», улучшивших жилищные условия, - 159 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе:

в 2015 году:

- I очередь  – 82 семьи;

- II очередь – 46 семей;

в 2016 году – 18 семей;

в 2017 году – 13 семей.

Площадь приобретенного (построенного) жилья к концу 2017 году – 6890,2 кв. метра, в том числе:

в 2015 году:

- I очередь – 3641,2 кв. метра;

- II очередь – 1800 кв. метров;

в 2016 году – 827 кв. метров;

в 2017 году – 622 кв. метра.

Площадь расселенного аварийного жилья к концу 2017 года – 5016,81 кв. метров, в том числе:

в 2015 году:

- I очередь – 3395,23 кв. метров;

- II очередь – 987,58 кв. метров;

в 2016 году – 289 метров;

в 2017 году – 345 кв. метров.

Капитальный ремонт полов, стен, перекрытий, косметический ремонт муниципальных квартир, ремонт (восстановление) дровяников, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением, к концу 2017 года – 55 квартир, в том числе:

в 2015 году – 12

в 2016 году – 20

в 2017 году – 23

Ремонт балконов, относящихся к муниципальным квартирам к концу 2017 года – 33 объекта, в том числе:

в 2015 году – 6

в 2016 году – 12

в 2017 году – 15

Осуществление софинансирования инструментально – технической экспертизы общего имущества многоквартирных домов по решению общего собрания собственников помещений – в доле 2 квартир.»

- подраздел 3.4. «Конечные результаты Муниципальной программы»

Результатами реализации Муниципальной программы будет являться:

Улучшение жилищных условий 75 семей, проживающих на территории МО «Город Выборг», нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Приобретение (строительство) 3200 кв. метров жилья.

Расселение 1500,79 кв. метров аварийного жилья.

Капитальный ремонт полов, стен, перекрытий, косметический ремонт муниципальных квартир, ремонт (восстановление) дровяников, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением, к концу 2017 года – 55 квартир, в том числе:

в 2015 году – 12

в 2016 году – 20

в 2017 году – 23

Ремонт балконов, относящихся к муниципальным квартирам к концу 2017 года – 33 объекта, в том числе:

в 2015 году – 6

в 2016 году – 12

в 2017 году – 15

Осуществление софинансирования инструментально – технической экспертизы общего имущества многоквартирных домов по решению общего собрания собственников помещений – в доле 2 квартир.

Успешное выполнение мероприятий Программы обеспечит:

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан (молодых граждан, молодых семей);

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (займы), а также собственных средств граждан;

- создание условий для формирования активной жизненной позиции граждан (молодых граждан, молодых семей);

- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

- улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании.

- инфраструктурное развитие территории муниципальных образований Ленинградской области.

- сдерживание темпов роста физического износа жилых зданий.

- снижение рисков возникновения аварийных ситуаций до 70 процентов.

- уменьшение доли объектов муниципального жилищного фонда, нуждающегося в ремонте на 87,14 %.

- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда.

Приложение №2 к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

от 14.05.2015 №2641

| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Значение показателей(индикаторов) |  |  |  | Итого |
|  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  | (I очередь) | (II очередь) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Ремонт муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Выборг» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 Ремонт существующих объектов муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого квартиры |  |  | 12 | 20 | 23 | 55 |
|  | Итого балконы |  |  | 6 | 12 | 15 | 33 |
| 5.1.1. | Количество жилых квартир, в которых проведены работы по: капитальному ремонту (полов, стен, перекрытий), косметическому ремонту, ремонту (восстановлению) дровяников, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением, | квартиры |  | 12 | 20 | 23 |  |
|  | софинансирование инструментально – технической экспертизы по решению общего собрания собственников помещений (в доли) | квартиры |  | 2 |  |  |  |
| 5.1.2. | - по ремонту балконов, относящихся к объекту муниципального жилищного фонда | объекты |  | 7 | 12 | 15 |  |

Приложение №3 к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

от 14.05.2015 №2641

ПОДПРОГРАММА

«РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ

МО «ГОРОД ВЫБОРГ» на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

| Цель подпрограммы | Создание безопасных и благополучных условий проживания граждан путем проведения ремонта муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт полов, стен, перекрытий, косметический ремонт квартир, ремонт (восстановление) дровяников, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением), софинансирования инструментально – технической экспертизы общего имущества многоквартирных домов по решению общего собрания собственников помещений). |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | Капитальный ремонт полов, стен, перекрытий, косметический ремонт муниципальных квартир, ремонт (восстановление) дровяников, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением, к концу 2017 года – 55 квартир, в том числе: в 2015 году – 12 в 2016 году – 20 в 2017 году – 23 Ремонт балконов, относящихся к муниципальным квартирам к концу 2017 года – 33 объекта, в том числе: в 2015 году – 6 в 2016 году – 12 в 2017 году – 15 Осуществление софинансирования инструментально – технической экспертизы общего имущества многоквартирных домов по решению общего собрания собственников помещений – в доле 2 квартир. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования (с учетом прогнозных данных) подпрограммных мероприятий составляет 20 217,7 тыс.руб. из средств местного бюджета, в том числе на работы по капитальному ремонту полов, стен, перекрытий, косметическому ремонту муниципальных квартир, ремонту (восстановлению) дровяников, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением – 17 246,5 тыс.руб.; на софинансирование инструментально – технической экспертизы общего имущества многоквартирных домов по решению общего собрания собственников помещений – 11,2 тыс.руб., на ремонт балконов – 2 960,0 тыс.рублей: 2015 год – 5 437,7 тыс. рублей; 2016 год – 7 422,9 тыс. рублей; 2017 год – 7 357,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Капитальный ремонт полов, стен, перекрытий, косметический ремонт муниципальных квартир, ремонт (восстановление) дровяников, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением, к концу 2017 года – 55 квартир, в том числе: в 2015 году – 12 в 2016 году – 20 в 2017 году – 23 Ремонт балконов, относящихся к муниципальным квартирам к концу 2017 года – 33 объекта, в том числе: в 2015 году – 6 в 2016 году – 12 в 2017 году – 15 Осуществление софинансирования инструментально – технической экспертизы общего имущества многоквартирных домов по решению общего собрания собственников помещений – в доле 2 квартир |

В раздел 3:

п.п.3.1. «Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы»:

Целью реализации подпрограммы является предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов муниципального жилищного фонда, а также улучшение условий проживания граждан. Ключевыми задачами являются предупредительный и капитальный ремонт существующих объектов муниципального жилищного фонда (капитальный ремонт полов, стен, перекрытий, косметический ремонт квартир, ремонт (восстановление) дровяников, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением, софинансирование инструментально – технической экспертизы общего имущества многоквартирных домов по решению общего собрания собственников помещений, ремонт балконов).

Подраздел 3.2. «Показатели (индикаторы) подпрограммы»:

Достижение целей подпрограммы будет обеспечено путем решения задачи и достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов):

Капитальный ремонт полов, стен, перекрытий, косметический ремонт муниципальных квартир, ремонт (восстановление) дровяников, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением, к концу 2017 года – 55 квартир, в том числе:

в 2015 году – 12

в 2016 году – 20

в 2017 году – 23

Ремонт балконов, относящихся к муниципальным квартирам к концу 2017 года – 33 объекта, в том числе:

в 2015 году – 6

в 2016 году – 12

в 2017 году – 15

Осуществление софинансирования инструментально – технической экспертизы общего имущества многоквартирных домов по решению общего собрания собственников помещений – в доле 2 квартир.

Подраздел. 3.3. «Конечные результаты подпрограммы»

Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является улучшение жилищных условий к 2017 году за счет средств бюджета будет отремонтировано не менее 89 объектов, расположенных на территории МО «Город Выборг», в том числе:

Капитальный ремонт полов, стен, перекрытий, косметический ремонт муниципальных квартир, ремонт (восстановление) дровяников, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением, к концу 2017 года – 55 квартир, в том числе:

в 2015 году – 12

в 2016 году – 20

в 2017 году – 23

Ремонт балконов, относящихся к муниципальным квартирам к концу 2017 года – 33 объекта, в том числе:

в 2015 году – 6

в 2016 году – 12

в 2017 году – 15

Осуществление софинансирования инструментально – технической экспертизы общего имущества многоквартирных домов по решению общего собрания собственников помещений – в доле 2 квартир.

Приложение №4 к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

от 14.05.2015 №2641

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Выборг»»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измер. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 (базовый период) | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | количество балконов, нуждающихся в ремонте | шт. | 50 | 44 | 32 | 17 |
|  | количество объектов муниципального жилищного фонда, нуждающихся в ремонте | шт. | 70 | 58 | 38 | 15 |