- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «Выборгский район» Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2014										№7258

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.»

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» №3722 от 15 июля 2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области», Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» №3551 от 23 июня 2014 года «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Город Выборг», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.» (Приложение).

2. Комитету финансов предусмотреть в бюджете МО «Город Выборг» бюджетные ассигнования на финансирование муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.».

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Выборг» и разместить на официальном портале МО «Выборгский район» Ленинградской области.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Самойленко Д.Б.

Глава администрации								Г.А. Орлов

Согласовано: Самоховец, Самойленко, Болучевский, Людвикова, Туркин, Костенко, Кононова, Соколова

Разослано: дело, комитет по ЖКХ, КЭиИ, КФ, газета «Выборг», портал

вв

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

от 17.11.2014 №7258

Муниципальная программа муниципального образования

«Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.»

г. Выборг

2014 год

Муниципальная программа

муниципального образования МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | - Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | - Подрядные организации |
| Участники муниципальной программы | - - |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга; - Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга; - Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга; - Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели муниципальной программы | - повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»; - улучшение технического состояния автомобильных дорог на территории МО «Город Выборг»; - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| - Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и сооружений на них; 2. Обеспечение внутригородских связей по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее – местные автомобильные дороги) с различными типами покрытий, обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения мероприятий по: - ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг»; - ремонту дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям МО «Город Выборг»; - обеспечению безопасности дорожного движения (установка средств организации дорожного движения и нанесение разметки ); - содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг». |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Содержание автомобильных дорог местного значения, %; Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, м2; Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, м2; Содержание средств организации безопасности дорожного движения, %; Нанесение дорожной разметки, м2; Установка светофорных постов, шт.; Установка дорожных знаков, шт.; Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.», %; |
| - Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в три этапа. Сроки реализации Муниципальной программы: 1 этап – 2015 год 2 этап – 2016 год 3 этап – 2017 год |
| - Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего по программе – 380 623,5 тыс. руб., В том числе по годам: 2015 г. –124 786,4 тыс. руб. 2016 г. – 127 282,1 тыс. руб. 2017 г. – 128 555,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение условий для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети МО «Город Выборг»; - комфортность и безопасность условий проживания граждан; - продление сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения. |

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития улично-дорожной сети в МО «Город Выборг»										7

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы		7

- Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы												8

- Характеристика основных мероприятий муниципальной программы		8

- Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета											8

- Механизмы реализации муниципальной программы					8

- Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы		9

- Методика оценки эффективности муниципальной программы			9

Подпрограмма № 1										11

Подпрограмма № 2										13

Подпрограмма № 3										15

Подпрограмма № 4										17

Приложение № 1

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2015 год»…………………………………………19

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2016 год»…………………………………………23

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2017 год»…………………………………………25

Приложение № 2										27

Приложение № 3										29

Приложение № 4										30

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития улично-дорожной сети в МО «Город Выборг».

Муниципальное образование «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области расположено на северо-западе Карельского перешейка на берегу Финского залива в 130 км от Санкт-Петербурга. Основная часть города расположена на полуострове, изрезанном глубокими бухтами, остальная - на нескольких мелких островах. Рельеф города пересеченный, самая высокая точка (33 м над уровнем моря) на Батарейной горе.

Исключительно выгодное географическое положение на перекрестке важнейших путей между Западом и Востоком способствует широкому развитию внешнеэкономических связей, в том числе и международной торговли. «Город Выборг» многие годы активно сотрудничает с ближайшими регионами Финляндии, рядом губерний Норвегии и Швеции. Выборг часто становится местом проведения международных встреч, совещаний, конференций.

Основным видом городского транспорта является автомобильный. Общая протяженность  муниципальной улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием  (улиц, дорог, набережных и т.д.) составляет 109,2 км.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей.

В отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам. Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Главными  целями  Программы являются:

- повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»;

- улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг»;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Для достижения необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования;

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей социально – экономические потребности населения и хозяйствующих субъектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, путём выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Муниципальная программа реализуется в период с 2015-2017 г.г. в три этапа:

1 этап – 2015 год

2 этап – 2016 год

3 этап -  2017 год

3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в приложении 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях»

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- Содержание и механизированная  уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов  г. Выборга;

2. Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга;

3. Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга

4. Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга;

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

Адресная программа финансирования предлагаемых мероприятий и объем необходимого бюджетного финансирования приведены в Приложении №1 к Программе «План мероприятий к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.».

5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования программы: 380 623,5 тыс. руб. в т.ч. по годам

2015  - 124 786,4  тыс.руб.

2016 -  127 282,1  тыс.руб.

2017  - 128 555,0  тыс.руб.

6. Механизмы реализации  Программы

6.1. Исполнителем Программы является администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области и реализует её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

6.2. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий Программы или части  мероприятий  Программ осуществляется в соответствии  с  требованиями действующего законодательства.

6.3. Мероприятия Программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необходимости  мероприятия Программы могут уточняться в течение года путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области о внесении изменений и дополнений в настоящую Программу.

6.4. Предусматривается организация освещения в средствах массовой информации процесса и результатов реализации  Программы.

7. Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы

Результатом реализации мероприятий «Программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2015- 2017 г.г.» должно стать:

- организация надлежащего содержания состояния улично-дорожной сети;

- проведение работ по ремонту аварийных участков дорог с установкой средств организации дорожного движения;

- проведение работ по ремонту дворовых территорий.

Данные мероприятия позволят достичь нормативных показателей состояния покрытия на дорогах общего пользования и дворовых территориях города Выборга, создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, создать современный благоустроенный облик города, обеспечить комфортные условия жизни населения.

## 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг», направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг» на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)  соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным

Паспорт подпрограммы № 1

Содержание и механизированная уборка  автомобильных дорог, проездов, площадей  и мостов  г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | - Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог проездов, площадей и мостов г. Выборга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Содержание улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого: |  |  |  |  |
|  | Всего: | 47 000,0 | 47 940,0 | 48 419,4 | 143 359,4 |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 47 000,0 | 47 940,0 | 48 419,4 | 143 359,4 |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Содержание автомобильных дорог местного значения на уровне 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-экономического развития Ленинградской области. Реализация данной программы позволит обеспечить надлежащее состояние автомобильных дорог, а также устойчивое функционирование и развитие автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Основной задачей программы является содержание улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 143 359,4 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства комитета по ЖКХ администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Содержание автомобильных дорог местного значения на уровне 100 %.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы № 2

Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого: |  |  |  |  |
|  | Всего: | 54 184,6 | 58 432,1 | 59 016,5 | 171 633,2 |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 54 184,6 | 58 432,1 | 59 016,5 | 171 633,2 |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог – 145 000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Несоответствие автомобильных дорог потребностям населения и отраслей экономики является сдерживающим фактором для социально-экономического развития Ленинградской области и выборгского района в частности.

Для удовлетворения растущего спроса на автомобильные перевозки необходимо обеспечить развитие дорожной сети, направленное на повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение аварийности и сокращение удельных расходов автотранспорта.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг».

Ключевыми  задачами  являются: улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 171 633,2 тыс.рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства комитета по ЖКХ администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение  проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями,   определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог – 145 000 м2

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы № 3

Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение технического состояния дворовых территорий МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого: |  |  |  |  |
|  | Всего: | 12 000,0 | 12 240,0 | 12 362,4 | 36 602,4 |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 12 000,0 | 12 240,0 | 12 362,0 | 36 602,4 |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий – 37 500 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Основной проблемой на сегодняшний  день является неудовлетворительное состояние дворовых территорий, а именно: разрушение асфальтового покрытия, что приводит к образованию неровностей, ям  и, как следствие, образование луж, уничтожение газонного покрытия, осуществление стоянки машин во дворах. Реализация подпрограммы позволит устранить имеющиеся недостатки.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является улучшение технического состояния дворовых территорий МО «Город Выборг». Основной задачей программы является ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 36 602,4 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства комитета по ЖКХ администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение  проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями,   определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий - 37 500 м2

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 г. № 1937  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы № 4

Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения (установка средств организации дорожного движения и нанесение разметки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого: |  |  |  |  |
|  | Всего: | 11 601,8 | 8 670,0 | 8 756,7 | 21 147,5 |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 11 601,8 | 8 670,0 | 8 756,7 | 21 147,5 |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Содержание средств организации безопасности дорожного движения на уровне 100% Нанесение дорожной разметки – 27 105 м2 Установка светофорных постов в количестве 3 шт. Установка дорожных знаков в количестве 300 шт. Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» на 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из вопросов на сегодняшний день остается несовершенство технических средств организации дорожного движения. Реализация программы позволит  снизить уровень дорожно-транспортных происшествий.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Основная задача подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения путем установки средств организации дорожного движения и нанесение разметки.

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 21 147,5 тыс.рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства комитета по ЖКХ администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение  проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Содержание средств  организации безопасности дорожного движения на уровне 100%

Нанесение дорожной разметки – 27 105 м2

Установка светофорных постов в количестве  3  шт.

Установка дорожных знаков в количестве 300 шт.

Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» на 100 %;

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог

МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.»

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2015 год»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга. |  | 2015 | 47 000,0 |  |  | 47 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 47 000,0 |  |  | 47 000,0 |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга по адресам: |  | 2015 | 49 184,6 |  |  | 49 184,6 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Водонапорный проезд |  |  | 903,0 |  |  | 903,0 |  |  |
|  | 2-ой Инженерный проезд |  |  | 794,1 |  |  | 794,1 |  |  |
|  | ул. Крутая |  |  | 1 141,9 |  |  | 1 141,9 |  |  |
|  | Проектирование путепровода через ж/д переезд в промзоне Лазаревка |  |  | 176,8 |  |  | 176,8 |  |  |
|  | Ленинградский пр. |  |  | 19 992,8 |  |  | 19 992,8 |  |  |
|  | ул. Кривоносова |  |  | 12 506,0 |  |  | 12 506,0 |  |  |
|  | ул. Новой заставы |  |  | 1 147,4 |  |  | 1 147,4 |  |  |
|  | ул. Малая Гвардейская |  |  | 6 558,7 |  |  | 6 558,7 |  |  |
|  | Ленинградское шоссе, ул. Кузнечная |  |  | 5 456,3 |  |  | 5 456,3 |  |  |
|  | Технический надзор |  |  | 507,6 |  |  | 507,6 |  |  |
| 2 | Ямочный ремонт |  | 2015 | 5 000, 0 |  |  | 5 000, 0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 54 184,6 |  |  | 54 184,6 |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга по адресам: |  | 2015 | 12 000,0 |  |  | 12 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | ул. им. А.К. Харитонова, д.68 |  |  | 649,9 |  |  | 649,9 |  |  |
|  | ул. Приморская, д.42 |  |  | 529,2 |  |  | 529,2 |  |  |
|  | Московский пр., д.11 |  |  | 873,9 |  |  | 873,9 |  |  |
|  | ул. Офицерская, д. 12,14,16 |  |  | 1 167,4 |  |  | 1 167,4 |  |  |
|  | ул. Садовая, д.11 арка |  |  | 237,4 |  |  | 237,4 |  |  |
|  | ул. Приморская, д.27 |  |  | 1 450,0 |  |  | 1 450,0 |  |  |
|  | Ленинградское шоссе, д.45б |  |  | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |  |  |
|  | ул. Приморская,д.64 |  |  | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  |  |
|  | ул. Сухова, дл. 18,14 проезд к Леншоссе, д.41а |  |  | 1 400,0 |  |  | 1 400,0 |  |  |
|  | Приморское шоссе, д.28 |  |  | 1 626,4 |  |  | 1 626,4 |  |  |
|  | Московский пр., д.4 |  |  | 1 250,0 |  |  | 1 250,0 |  |  |
|  | Технический надзор |  |  | 115,8 |  |  | 115,8 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 12 000,0 |  |  | 12 000,0 |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2015 | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 2015 | 3 500,0 |  |  | 3 500,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 3 | Строительство светофорного поста в г. Выборге: ул. Гагарина – ул. Приморская (проектирование и выполнение работ) |  | 2015 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 4 | Замена утраченных и ветхих знаков |  | 2015 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 5 | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» |  | 2015 | 3 101,8 |  |  | 3 101,8 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 11 601,8 |  |  | 11 601,8 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 124 786,4 |  |  | 124 786,4 |  |  |

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2016 год»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга. |  | 2016 | 47 940,0 |  |  | 47 940,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 47 940,0 |  |  | 47 940,0 |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  | 2016 | 53 332,1 |  |  | 53 332,1 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2 | Ямочный ремонт |  | 2016 | 5 100,0 |  |  | 5 100,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 58 432,1 |  |  | 58 432,1 |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |  | 2016 | 12 240,0 |  |  | 12 240,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 12 240,0 |  |  | 12 240,0 |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2016 | 2 550,0 |  |  | 2 550,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 2016 | 3 570,0 |  |  | 3 570,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 3 | Строительство светофорных постов в г. Выборге |  | 2016 | 1 530,0 |  |  | 1 530,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 4 | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков |  | 2016 | 1 020,0 |  |  | 1 020,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 8 670,0 |  |  | 8 670,0 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 127 282,1 |  |  | 127 282,1 |  |  |

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2017 год»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог , проездов, площадей и мостов г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга. |  | 2017 | 48 419,4 |  |  | 48 419,4 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 48 419,4 |  |  | 48 419,4 |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  | 2017 | 53 865,5 |  |  | 53 865,5 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2 | Ямочный ремонт |  | 2017 | 5 151,0 |  |  | 5 151,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 59 016,5 |  |  | 59 016,5 |  |  |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |  | 2017 | 12 362,4 |  |  | 12 362,4 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 12 362,4 |  |  | 12 362,4 |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2017 | 2 575,5 |  |  | 2 575,5 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 2017 | 3 605,7 |  |  | 3 605,7 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 3 | Строительство светофорных постов в г. Выборге |  | 2017 | 1 545,3 |  |  | 1 545,3 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 4 | Замена утраченных и ветхих знаков |  | 2017 | 1 030,2 |  |  | 1 030,2 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 8 756,7 |  |  | 8 756,7 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 128 555, 0 |  |  | 128 555, 0 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог

МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.»

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.»

| № п/п | Наименование подпрограммы и основных мероприятий | Ответственный за реализацию | год |  |  | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной целевой программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга | Отдел благоустройства комитета по ЖКХ администрации МО «Выборгский район» (далее отдел благоустройства) | 2015 | 2017 |  | Нарушение санитарных норм, увеличение ДТП | Содержание автомобильных дорог местного значения |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Ухудшение состояния дорожного покрытия, увеличение количества ДТП |  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог |
| 2. | Ямочный ремонт | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Ухудшение состояния дорожного покрытия, увеличение количества ДТП |  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 |  | Ухудшение состояния дорожного покрытия | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание средств организации дорожного движения | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Увеличение дорожно - транспортных происшествий |  |  |
| 2 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Увеличение дорожно - транспортных происшествий |  | Нанесение дорожной разметки |
| 3 | Строительство светофорных постов в г. Выборге | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Увеличение количества ДТП |  | Установка светофорных постов |
| 4 | Замена утраченных и ветхих знаков | Отдел благоустройства | 2016 | 2017 | Увеличение количества ДТП |  | Установка дорожных знаков |
| 5 | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г | Отдел благоустройства | 2015 | 2015 | Ухудшение эстетических качеств, нарушения благоустройства территорий |  | Реализация международного проекта |

Приложение №3

к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог

МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов местного значения | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | м2 | 45 000 | 50 000 | 50 000 |
| 3 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий | м2 | 10 000 | 12 000 | 12 000 |
| 4 | Содержание средств организации безопасности дорожного движения | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Нанесение дорожной разметки | м2 | 9035 | 9035 | 9035 |
| 6 | Установка светофорных постов | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Установка дорожных знаков | шт. | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» | % | 100 | - |  |

Приложение №4

к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог

МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.»

| План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Ленинградской области | Бюджет МО «Город Выборг» | Прочие источники финансирования |
| Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в 2015-2017 г.г.» |  |  |  |  | 2015-2017 | 380 623,5 | 0,0 | 0,0 | 380 623,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 124 786,4 | 0,0 | 0,0 | 124 786,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 127 282,1 | 0,0 | 0,0 | 127 282,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 128 555,0 | 0,0 | 0,0 | 128 555,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга» |  |  |  |  | 2015 | 47 000,0 | 0,0 | 0,0 | 47 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 47 940,0 | 0,0 | 0,0 | 47 940,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 48 419,4 | 0,0 | 0,0 | 48 419,4 | 0,0 |
| 1 | Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог , проездов, площадей и мостов г. Выборга | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | 2015 | 47 000,0 | 0,0 | 0,0 | 47 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 47 940,0 | 0,0 | 0,0 | 47 940,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 48 419,4 | 0,0 | 0,0 | 48 419,4 | 0,0 |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  | 2015 | 54 184,6 | 0,0 | 0,0 | 54 184,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 58 432,1 | 0,0 | 0,0 | 58 432,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 59 016,5 | 0,0 | 0,0 | 59 016,5 | 0,0 |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | 2015 | 49 184,6 | 0,0 | 0,0 | 49 184,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 53 332,1 | 0,0 | 0,0 | 53 332,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 53 865,5 | 0,0 | 0,0 | 53 865,5 | 0,0 |
| 2 | Ямочный ремонт | Отдел благоустройства | 2016 | 2017 | 2015 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 5 151,0 | 0,0 | 0,0 | 5 151,0 | 3,0 |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  | 2015 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 12 240,0 | 0,0 | 0,0 | 12 240,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 12 362,4 | 0,0 | 0,0 | 12 362,4 | 0,0 |
| 1 | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | 2015 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 12 240,0 | 0,0 | 0,0 | 12 240,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 12 362,4 | 0,0 | 0,0 | 12 362,4 | 0,0 |
| Подпрограмма "Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга" |  |  |  |  | 2015 | 11 601,8 | 0,0 | 0,0 | 11 601,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 8 670,0 | 0,0 | 0,0 | 8 670,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 8 756,7 | 0,0 | 0,0 | 8 756,7 | 0,0 |
| 1 | Содержание средств организации дорожного движения | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | 2015 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 | 2 550,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2 575,5 | 0,0 | 0,0 | 2 575,5 | 0,0 |
| 2 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | 2015 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3 570,0 | 0,0 | 0,0 | 3 570,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 3 605,7 | 0,0 | 0,0 | 3 605,7 | 0,0 |
| 3 | Строительство сфетофорных постов в г. Выборге | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | 2015 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 530,0 | 0,0 | 0,0 | 1 530,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1 545,3 | 0,0 | 0,0 | 1 545,3 | 0,0 |
| 4 | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | 2015 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 1 020,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1 030,2 | 0,0 | 0,0 | 1 030,2 | 2,0 |
| 5 | Реализация международного проекта "Безопасность трансграничного дорожного движения в г. Выборге" | Отдел благоустройства | 2015 | 2015 | 2015 | 3 101,8 | 0,0 | 0,0 | 3 101,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |