- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «Выборгский район» Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2014										№7259

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2015-2017 годы»

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» №3722 от 15 июля 2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области», Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» №3551 от 23 июня 2014 года «Об утверждении перечня муниципальных программ МО «Город Выборг», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2015-2017 годы» (Приложение).

2. Комитету финансов предусмотреть в бюджете МО «Город Выборг» бюджетные ассигнования на финансирование муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство МО «Город Выборг»  на 2015-2017 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Выборг» и разместить на официальном портале МО «Выборгский район» Ленинградской области.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Самойленко Д.Б.

Глава администрации								Г.А. Орлов

Согласовано: Самоховец, Самойленко, Туркин, Костенко, Болучевский, Людвикова, Антонова, Соколова

Разослано: дело, комитет по ЖКХ, КЭИ, КФ, газета «Выборг», портал

Мт

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

№7259 от 17.11.2014

Муниципальная программа муниципального образования                 «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Благоустройство МО «Город Выборг»  на 2015-2017 годы»

г. Выборг

2014 год

Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области                                              «Благоустройство МО «Город Выборг»  на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | - Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2015-2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Подрядные организации - Отдел благоустройства администрации МО «Выборгский район» |
| Участники муниципальной программы | - - |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг»; - Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг»; - Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг»; - Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели муниципальной программы | Формирование благоприятной среды для проживания населения; улучшение санитарного состояния на территории МО «Город Выборг», комплексное благоустройство, озеленение, освещение городских территорий. |
| - Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение чистоты, порядка, высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания на территории МО «Город Выборг». 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства на территории МО «Город Выборг». 3. Улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан, удовлетворение их потребностей на основе своевременного и качественного выполнения работ по благоустройству МО «Город Выборг». 4.Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Город Выборг». 5. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания МО «Город Выборг». 6. Совершенствование эстетического вида МО «Город Выборг». 7. Техническое обслуживание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг». 8. Реконструкция (строительство) сетей уличного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - уменьшение доли сетей уличного освещения, нуждающихся в ремонте, %; - поддержание работоспособности сетей уличного освещения, %; - количество дворовых территорий, обеспеченных детским оборудованием, шт.; - коэффициент работоспособности сетей ливневой канализации города, ед.; - улучшение эстетичного состояния городских территорий, %; - увеличение количества городских территорий, обеспеченных малыми архитектурными формами, %; - улучшение условий для отдыха населения путем устройства зон рекреаций, шт.; - получение положительных результатов по проектно-изыскательским работам по ремонту набережной Салакка-Лахти, шт.; - реконструкция тротуаров, м2; - сокращение количества аварийных зеленых насаждений, %; - снижение количества несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города, м3; - количество контейнерных площадок, шт. |
| - Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в три этапа. Сроки реализации Муниципальной программы: 1 этап – 2015 год 2 этап – 2016 год 3 этап – 2017 год |
| - Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в ценах соответствующих лет составляет из бюджета МО «Город Выборг»: Всего по программе – 275 542,2 тыс. руб., В том числе по годам: 2015 г. – 90 335,8 тыс. руб. 2016 г. –92 142,5 тыс. руб. 2017 г. – 93 063,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Создание условий для работы и отдыха жителей города. 2. Повышение эстетических качеств и комфортности территории муниципального образования МО «Город Выборг». 3. Увеличение количества высаживаемых зеленых насаждений. 4. Увеличение площади цветочного оформления города. 5. Увеличение детских площадок. |

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития комплексного благоустройства города Выборга	7

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы	8

- Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной  программ		8

- Характеристика основных мероприятий муниципальной программы	8

- Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета	9

- Механизмы реализации муниципальной программы	9

- Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы	9

- Методика оценки эффективности муниципальной программы	10

Подпрограмма №1	12

Подпрограмма № 2	14

Подпрограмма № 3	16

Подпрограмма № 4	19

Приложение № 1

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2015 год»	21

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг»  на 2016 год»	25

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2017 год»	29

Приложение № 2	33

Приложение № 3	36

Приложение № 4	37

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития комплексного благоустройства города Выборга.

Комплексное благоустройство МО «Город Выборг» требует изменения системных подходов. В связи с возрастающей ролью города как туристического центра требуется значительное увеличение благоустроительных работ в исторической части Выборга. Резко возросшее количество аварийных деревьев  в жилых зонах и зонах отдыха горожан, нестабильная работа сетей наружного освещения (особенно в городских поселках) не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения города.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач администрации МО «Выборгский район» является осуществление благоустройства и обеспечение надлежащего санитарного содержания  данных территорий.

В   результате   проведённого  отделом благоустройства  администрации обследования  территории  города   выявлены  адреса  неудовлетворительного состояния асфальтного покрытия внутридворовых территорий,  отсутствие или недостаточность элементов озеленения и благоустройства. Руководствуясь полученной информацией, а также, учитывая многочисленные обращения жителей Выборга  на состояние благоустройства, определены  участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в надлежащее состояние в ближайшее время.

Туристическая направленность МО «Город Выборг» требует проведения благоустроительных работ, направленных на повышение привлекательности городской среды.

Остро стоит проблема сбора бытовых отходов у населения, особенно в старой части города и местах индивидуально-жилищной застройки.

Особое направление планируемых мероприятий  представляет собой систему мер, направленную на поддержание и развитие инициативы жителей города по благоустройству территории рядом с местом жительства, таких как  организация  мероприятий по санитарной очистке города. Целесообразно  введение:  ежегодных конкурсов на лучший газон, клумбу, балкон, зону отдыха и т.п.; осуществление мер по стимулированию наиболее активных участников благоустройства; награждение почетными грамотами и ценными подарками, выполнение адресных мероприятий по обустройству территории по заявкам победителей и участников конкурса; информирование жителей города о победителях конкурса в  средствах массовой информации.

Решение перечисленных вопросов возможно с помощью программы по комплексному благоустройству МО «Город Выборг» - как туристического, промышленного и культурного  центра Ленинградской области.

Принятие Программы предопределено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом МО «Город Выборг» и другими нормативным документами, которые относят благоустройство городских территорий к вопросам местного значения,  а также наделяют  для  этого   органы   местного   самоуправления   соответствующими организационно - распорядительными функциями и финансовыми ресурсами.

Такими  вопросами  являются:

-   текущий ремонт и озеленение городских территорий и территорий дворов; установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание детских площадок; обустройство и содержание спортивных площадок; ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора; уборка территорий;

-    организация работ по реконструкции зеленых насаждений, проведению санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников.

Исходя из вышеизложенного разработана настоящая Программа для решения наиболее значимых вопросов местного значения, определённых федеральными законодательными и муниципальными нормативными актами, которой предусмотрено финансирование запланированных мероприятий за счёт бюджета МО «Город Выборг».

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Главными целями Программы является:

-формирование благоприятной среды для проживания населения МО «Город Выборг»;

-организация благоустройства территории МО «Город Выборг»;

-создание условий для массового отдыха жителей поселения;

-обеспечение комфортности проживания жителей МО «Город Выборг»;

- проведение мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановке в городе.
           Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного благоустройства, озеленения, освещения территорий города.
     	Реализация Программы осуществляется в период с 2015 по 2017 годы. Программа разрабатывается на трехлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной корректировкой.
        	Основные задачи Программы:

Для  достижения   целей  Программы  предлагается  решить следующие задачи:

- поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения;

- восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения;

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- организация системной работы по благоустройству городской территории;

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора;

- организация сбора мусора в МО «Город Выборг»;

- уборка территорий города.

Муниципальная программа реализуется в период с 2015-2017 г.г. в три этапа:

1 этап – 2015 год

2 этап – 2016 год

3 этап -  2017 год

3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы  приведены в приложении 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях»

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории             МО «Город Выборг»

- Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг»

- Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг»

- Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг».

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

Адресная программа финансирования предлагаемых мероприятий и объем необходимого бюджетного финансирования приведены в Приложении № 1 к Программе «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг».

- Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования Программы  275 542,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 90 335,8 тыс. руб.

2016 г. –92 142,5 тыс. руб.

2017 г. – 93 063,9 тыс. руб.

Источником финансирования мероприятий Программы является местный бюджет муниципального образования «Город Выборг»

Финансирование мероприятий Программы осуществляется  в пределах ассигнований,  предусмотренных бюджетом на соответствующий год.

6. Механизмы реализации  муниципальной программы

6.1. Исполнителем Программы является администрация МО «Выборгский район» в лице комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, которая выступает от имени муниципального образования заказчиком данной Программы, и реализует её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

6.2. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий Программы или части  мероприятий   Программ осуществляется в соответствии  с  требованиями:

- Бюджетного кодекса РФ;

- Федерального закона  от 05.04.2013 г.    №  44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.3. Мероприятия Программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необходимости  мероприятия Программы могут уточняться в течение года путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области о внесении изменений и дополнений в настоящую Программу.

6.4.  Предусматривается организация освещения в средствах массовой информации процесса и результатов реализации  Программы.

7. Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы

Оценка результативности Программы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- формирование среды благоприятной для проживания  граждан;

- рост привлекательности городской среды;

- активное привлечение организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами, к благоустройству придомовых территории;

- улучшение санитарного обстановки на территории муниципального образования;

- ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города;

- своевременная ликвидация аварийных зеленых насаждений и увеличение общей площади зеленых насаждений в городе;

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит развить основы системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу города Выборга и достичь многостороннего социально-экономического эффекта во многих сферах жизни города.
            В результате реализации Программы ожидается:

-  улучшение санитарного состояния территории МО «Город Выборг»;

- улучшение условий, обеспечивающих комфортные условия для работы                                             и отдыха населения на территории муниципального образования «Город Выборг».

## 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг», направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг» на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)  соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным

Паспорт подпрограммы № 1

Развитие,  реконструкция и содержание  сетей уличного освещения на территории                 МО «Город Выборг»

| Полное наименование подпрограммы | Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации Отдел благоустройства администрации МО «Город Выборг» |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Формирование благоприятной среды для проживания населения МО «Город Выборг» |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. Повышение комфортности условий проживания граждан |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 г.г. |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого: |
|  | Всего: | 29 500,0 | 30 090,0 | 30 390,9 | 89 980,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 29 500,0 | 30 090,0 | 30 390,9 | 89 980,9 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - уменьшение доли сетей уличного освещения, нуждающихся в ремонте на 15,4 % - поддержание работоспособности сетей уличного освещения на уровне 96%. |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

На сегодняшний день остро стоит проблема поддержания в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Требуется капитальный ремонт части существующих сетей освещения.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является формирование  благоприятной среды для проживания населения МО «Город Выборг», а именно: поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения и  восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. Ключевой задачей является приведение в качественное состояние элементов благоустройства на территории МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 89 980,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства комитета по ЖКХ администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение  проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями,   определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- уменьшение доли сетей уличного освещения, нуждающихся в ремонте на   15,4 %;

- поддержание работоспособности сетей уличного освещения на уровне 96%

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 г. № 1937 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы № 2

- Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг»

| Полное наименование подпрограммы | Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации Отдел благоустройства администрации МО «Город Выборг» |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Организация благоустройства территории МО «Город Выборг» Создание условий для массового отдыха жителей поселения |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Организация системной работы по благоустройству городской территории Повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 г.г. |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого: |
|  | Всего: | 3 000,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 14 000,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 3 000,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 14 000,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - количество дворовых территорий, обеспеченных детским оборудованием - 38 шт. |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является отсутствие и изношенность детского оборудования на дворовых территориях города Выборга. Реализация программы будет способствовать благоустройству дворовых территорий.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются:

- организация благоустройства территории города;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения.

Задачами подпрограммы являются:

- организация системной работы по благоустройству городской территории;

- повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования.

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 14 000 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства комитета по ЖКХ администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение  проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями,   определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- количество дворовых территорий, обеспеченных детским оборудованием - 38 шт.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 г. № 1937 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы № 3

Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг»

| Полное наименование подпрограммы | Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации Отдел благоустройства администрации МО «Город Выборг» |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Организация благоустройства территории города; Создание условий для массового отдыха жителей поселения; Обеспечение комфортности проживания жителей города. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Организация системной работы по благоустройству городской территории Повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 г.г. |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого: |
|  | Всего: | 56 000,0 | 54 396,9 | 54 735,2 | 165 132,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 56 000,0 | 54 396,9 | 54 735,2 | 165 132,1 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - коэффициент работоспособности сетей ливневой канализации города на уровне 1; - улучшение эстетичного состояния городских территорий на 28,4 %; - увеличение количества городских территорий, обеспеченных малыми архитектурными формами на 15%; - улучшение условий для отдыха населения путем устройства зон рекреаций в количестве 1 шт.; - получение положительных результатов по проектно-изыскательским работам по ремонту набережной Салакка-Лахти – 1 шт.; - реконструкция тротуаров – 6535 м2; - сокращение количества аварийных зеленых насаждений на 5,9 %. |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

В настоящее время одним из актуальных вопросов является содержание городских территорий и устройство рекреационных зон для массового отдыха жителей. Также остро стоит вопрос об аварийности зеленых насаждений и их восстановлению.

Реализация подпрограммы позволит  произвести комплексное благоустройство городских территорий и поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются:

- организация благоустройства территории города;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения;

- обеспечение комфортности проживания жителей города.

Основными задачами подпрограммы являются:

- организация системной работы по благоустройству городской территории;

- повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования.

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 165 132,1 тыс.рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства комитета по ЖКХ администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение  проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями,   определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- коэффициент работоспособности сетей ливневой канализации города на уровне 1;

- улучшение эстетичного состояния городских территорий на  28,4 %;

- увеличение количества городских территорий,  обеспеченных малыми архитектурными формами на 15%;

-  улучшение условий для отдыха населения путем устройства зон рекреаций в количестве 1 шт.;

-  получение положительных результатов по проектно-изыскательским работам по ремонту набережной Салакка-Лахти – 1 шт.;

- реконструкция тротуаров – 6535 м2;

- сокращение количества аварийных зеленых насаждений на  5,9 %.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 г. № 1937 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы № 4

- Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг»

| Полное наименование подпрограммы | - Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации - Отдел благоустройства администрации МО «Город Выборг» |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - - |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Проведение мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Ликвидация несанкционированных свалок. Организация сбора мусора в МО «Город Выборг» |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 г.г. |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Итого: |
|  | Всего: | 1 835,8 | 2 155,6 | 2 437,8 | 6 429,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Выборгский район» | 1 835,8 | 2 155,6 | 2 437,8 | 6 429,2 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - снижение количества несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города на 6000 м3; - оборудование контейнерных площадок - 32 шт. |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Остро стоит проблема сбора бытовых отходов у населения, особенно в старой части города и местах индивидуально-жилищной застройки. Реализации программы позволить улучшить экологическую обстановку на территории муниципального образования.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: проведение мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

Задачами подпрограммами являются: ликвидация несанкционированных свалок и организация сбора мусора в МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2017 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 6 429,2 тыс.рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства комитета по ЖКХ администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение  проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями,   определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

-  снижение количества несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города на 6000 м3;

- оборудование  контейнерных площадок -  32 шт.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 г. № 1937 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство

МО «Город Выборг»  на 2015-2017 годы»

Таблица «Система программы мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2015»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание сетей наружного освещения | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. | 2015 | 9 000,0 |  |  | 9 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2 | Строительство сетей наружного освещения по адресу: г. Выборг, ул. 2-ая Южная | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2015 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 3 | Оплата электроэнергии за наружное освещение города |  | 2015 | 19 000,0 |  |  | 19 000,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 29 500,0 |  |  | 29 500,0 |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка, замена оборудования на детские площадки по адресам: | Организация благоустройства территории города. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2015 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | ул. Спортивная, д.8,10 |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |
|  | ул. Приморская, д.19-ул. Рубежная, д.21а |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |
|  | мкрн. Петровский, ул. 2-ая Бригадная |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  | Московский пр., д.4 |  |  | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |
|  | Московский пр., д.7-ул. Садовая, д.11 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  | Судомеханический сквер у Эрмитажа |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |
|  | Промышленная,д.2 |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |
|  | Подпрограмма « Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел I. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание городских территорий и объектов благоустройства, включая остановочные павильоны | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 24 750,0 |  |  | 24 750,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2 | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации города Выборга |  | 2015 | 2 950,0 |  |  | 2 950,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 3 | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2015 | 6 000,0 |  |  | 6 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» (включая поселки, в том числе Харитоново, Калинино) |
| 4 | Содержание набережной по периметру бухты Салакка-Лахти | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 1 900,0 |  |  | 1 900,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 5 | Установка малых форм (скамейки, урны, вазоны и пр.) | Своевременное принятие мер в рамках отведенных полномочий в сфере благоустройства | 2015 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Подитог: |  |  | 36 100,0 |  |  | 36 100,0 |  |  |
|  | Раздел II. Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт (замена) асфальтового покрытия тротуаров на плиточное | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Подитог: |  |  | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |  |
|  | Раздел III. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Снос аварийных и посадка деревьев |  | 2015 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 8 | Устройство и содержание цветников | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 9 | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Подитог: |  |  | 12 000,0 |  |  | 12 000,0 |  |  |
|  | Раздел IV. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Благоустройство мест захоронений | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 900,0 |  |  | 900,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Подитог: |  |  | 900,0 |  |  | 900,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 56 000,0 |  |  | 56 000,0 |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение субботников | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2015 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2 | Вывоз несанкционированных свалок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2015 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 3 | Оборудование контейнерных площадок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2015 | 335,8 |  |  | 335,8 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 1 835,8 |  |  | 1 835,8 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 2015 | 90 335,8 |  |  | 90 335,8 |  |  |

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2016 год»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание сетей наружного освещения | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. | 2016 | 9 180,0 |  |  | 9 180,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2 | Строительство сетей наружного освещения | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2016 | 1 530,0 |  |  | 1 530,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 3 | Оплата электроэнергии за наружное освещение города |  | 2016 | 19 380,0 |  |  | 19 380,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 30 090,0 |  |  | 30 090,0 |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка, замена оборудования на детские площадки | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2016 | 5 500,0 |  |  | 5 500,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 5 500,0 |  |  | 5 500,0 |  |  |
|  | Подпрограмма Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел I. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание городских территорий и объектов благоустройства, включая остановочные павильоны | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 25 231,0 |  |  | 25 231,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2 | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации города Выборга |  | 2016 | 3 009,0 |  |  | 3 009,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 3 | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2016 | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 4 | Содержание набережной по периметру бухты Салакка-Лахти | Организация благоустройства территории города | 2016 | 1 938,0 |  |  | 1 938,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 5 | Установка малых форм (скамейки, урны, вазоны и пр.) | Организация благоустройства | 2016 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 6 | Реконструкция сквера по адресу: ул. Тургенева | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2016 | 4 578,9 |  |  | 4 578,9 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 7 | Капитальный ремонт уличных лестниц и металлических ограждений | Организация благоустройства территории г. Выборга. | 2016 | 700,0 |  |  | 700,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Подитог: |  |  | 39 956,9 |  |  | 39 956,9 |  |  |
|  | Раздел II.Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт (замена) асфальтового покрытия тротуаров на плиточное | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Подитог: |  |  | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  | Раздел III. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Снос аварийных и посадка деревьев |  | 2016 | 1 020,0 |  |  | 1 020,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 10 | Устройство и содержание цветников | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 7 140,0 |  |  | 7 140,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 11 | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 4 080,0 |  |  | 4 080,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район»(включая поселки в том числе Харитоново, Калинино) |
| 12 | Восстановление газонов в парках, скверах, вдоль проезжей части | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Подитог: |  |  | 13 440,0 |  |  | 13 440,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 54 396,9 |  |  | 54 396,9 |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение субботников | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2016 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2 | Вывоз несанкционированных свалок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2016 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 3 | Оборудование контейнерных площадок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2016 | 655,6 |  |  | 655,6 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | ИТОГО по Подпрограмме: |  |  | 2 155,6 |  |  | 2 155,6 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 92 142,5 |  |  | 92 142,5 |  |  |

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2017 год»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание сетей наружного освещения | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. | 2017 | 9 271,8 |  |  | 9 271,8 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2 | Строительство сетей наружного освещения | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2017 | 1 545,3 |  |  | 1 545,3 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 3 | Оплата электроэнергии за наружное освещение города |  | 2017 | 19 573,8 |  |  | 19 573,8 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 30 390,9 |  |  | 30 390,9 |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка, замена оборудования на детские площадки | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2016 | 5 500,0 |  |  | 5 500,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 5 500,0 |  |  | 5 500,0 |  |  |
| Подпрограмма Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел I. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание городских территорий и объектов благоустройства, включая остановочные павильоны | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 25 476,3 |  |  | 25 476,3 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2 | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации города Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 3 039,1 |  |  | 3 039,1 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 3 | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2017 | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 4 | Содержание набережной по периметру бухты Салакка-Лахти | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 1 957,4 |  |  | 1 957,4 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 5 | Установка малых форм (скамейки, урны, вазоны и пр.) | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 6 | Проектно-изыскательские работы по ремонту набережной Салакка-Лахти | Своевременное принятие мер в рамках отведенных полномочий в сфере благоустройства | 2017 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 7 | Капитальный ремонт уличных лестниц и металлических ограждений | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 700,0 |  |  | 700,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Подитог: |  |  | 39 672,8 |  |  | 39 672,8 |  |  |
|  | Раздел II. Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт (замена) асфальтового покрытия тротуаров на плиточное | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Подитог: |  |  | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |
|  | Раздел III. Озеленение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Снос аварийных и посадка деревьев |  | 2017 | 1 030,2 |  |  | 1 030,2 |  |  |
| 10 | Устройство и содержание цветников | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 7 211,4 |  |  | 7 211,4 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 11 | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 4 120,8 |  |  | 4 120,8 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» (включая поселки в том числе Харитоново, Калинино) |
| 12 | Восстановление газонов в парках, скверах, вдоль проезжей части | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 700,0 |  |  | 700,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Подитог: |  |  | 13 062,4 |  |  | 13 062,4 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 54 735,2 |  |  | 54 735,2 |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение субботников | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2017 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 2 | Вывоз несанкционированных свалок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2017 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| 3 | Оборудование контейнерных площадок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2017 | 937,8 |  |  | 937,8 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 2 437,8 |  |  | 2 437,8 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 93 063,9 |  |  | 93 063,9 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустройство

МО «Город Выборг»  на 2015-2017 годы»

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство МО «Город Выборг»  на 2015-2017 годы»

| № п/п |  | Наименование подпрограммы и основных мероприятий | Ответственный за реализацию | год |  | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной целевой программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| Муниципальная программа ««Благоустройство МО «Город Выборг» на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание сетей наружного освещения |  | Отдел благоустройства комитета по ЖКХ администрации МО «Выборгский район» (далее отдел благоустройства) | 2015 | 2017 | Снижение работоспособности сетей наружного освещения | Поддержание работоспособности сетей уличного освещения |
| 2 | Строительство сетей наружного освещения |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Увеличение доли сетей уличного освещения, нуждающихся в ремонте | Уменьшение доли сетей уличного освещения, нуждающихся в ремонте |
| 3. | Оплата электроэнергии за наружное освещение |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка, замена оборудования на детские площадки |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Увеличение количества дворовых территорий, не обеспеченных детским оборудованием. | Количество дворовых территорий, обеспеченных детским оборудованием. |
| Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Организация и содержание территорий поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание городских территорий и объектов благоустройства, включая остановочные павильоны |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Ухудшение качества жизни граждан |  |
| 2. | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации города Выборга |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Снижение коэффициента работоспособности сетей ливневой канализации | Коэффициент работоспособности сетей ливневой канализации города |
| 3 | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Ухудшение эстетичного вида городской среды | Улучшение эстетичного состояния городских территорий |
| 4 | Содержание набережной по периметру бухты Салакка-Лахти |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Ухудшение эстетичного вида городской среды. Угроза для жизни и здоровья граждан | Улучшение эстетичного состояния городских территорий |
| 5 | Установка малых форм (скамейки, урны, вазоны и пр.) |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Ухудшение эстетичного вида городской среды Снижение качества жизни населения | Увеличение количества городских территорий, обеспеченных малыми архитектурными формами |
| 6 | Реконструкция сквера по адресу: ул. Тургенева |  | Отдел благоустройства | 2016 | 2016 | Ухудшение эстетичного вида городской среды | Улучшение эстетичного состояния городских территорий |
| 7 | Капитальный ремонт уличных лестниц и металлических ограждений |  | Отдел благоустройства | 2016 | 2017 | Угроза для жизни и здоровья граждан | Улучшение эстетичного состояния городских территорий |
| 8 | Проектно-изыскательские работы по ремонту набережной Салакка-Лахти |  | Отдел благоустройства | 2017 | 2017 | Невозможность ремонта объекта | Положительное заключение |
| Раздел II. Содержание и уборка территорий, площадей, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт (замена) асфальтового покрытия тротуаров на плиточное |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Ухудшение эстетичного вида городских территорий | Реконструкция тротуаров |
| Раздел III.Озеленение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Снос аварийных и посадка деревьев |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Угроза для жизни и имущества граждан | Сокращение количества аварийных зеленых насаждений |
| 11 | Устройство и содержание цветников |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Ухудшение эстетичного вида городской среды | Улучшение эстетичного состояния городских территорий |
| 12 | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Ухудшение эстетичного вида городской среды | Улучшение эстетичного состояния городских территорий |
| 13 | Восстановление газонов в парках, скверах, вдоль проезжей части |  | Отдел благоустройства | 2016 | 2017 | Ухудшение эстетичного вида городской среды | Улучшение эстетичного состояния городских территорий |
| Раздел IV. Организация и содержание мест захоронения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Благоустройство мест захоронений |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2015 | Ухудшение эстетичного вида городской среды | Улучшение эстетичного состояния городских территорий |
| Подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение субботников |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Нарушение экологического состояния территории | Улучшение эстетичного состояния городских территорий |
| 2. | Вывоз несанкционированных свалок с территории МО «Город Выборг» |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Ухудшение экологического состояния | Снижение количества несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города |
| 3. | Оборудование контейнерных площадок на территории МО «Город Выборг» |  | Отдел благоустройства | 2015 | 2017 | Организация несанкционированных свалок, и как следствие, нарушение санитарных норм. | Количество контейнерных площадок |

Приложение №3

к муниципальной программе «Благоустройство

МО «Город Выборг» на 2015-2017 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы ««Благоустройство  МО «Город Выборг»  на 2015-2017 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Уменьшение доли сетей уличного освещения, нуждающихся в ремонте | % | 15,2 | 10 | 4,9 |
| 2 | Поддержание работоспособности сетей уличного освещения | % | 96% | 96% | 96% |
| 3 | Количество дворовых территорий, обеспеченных детским оборудованием. | шт. | 7 | 16 | 15 |
| 4 | Коэффициент работоспособности сетей ливневой канализации города | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Улучшение эстетического состояния городских территорий | % | 63 | 74 | 80 |
| 6 | Увеличение количества городских территорий, обеспеченных малыми архитектурными формами | % | 25 | 30 | 35 |
| 7 | Улучшение условий для отдыха населения путем устройства зон рекреаций | шт. | - | 1 |  |
| 8 | Получение положительных результатов по проектно-изыскательским работам по ремонту набережной Салакка-Лахти | шт. | - | - | 1 |
| 9 | Реконструкция тротуаров | м2 | 4500 | 700 | 1335 |
| 10 | Сокращение количества аварийных зеленых насаждений | % | 30 | 28 | 26 |
| 11 | Снижение количества несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города | м3 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 12 | Оборудование контейнерных площадок | шт. | 6 | 11 | 15 |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План реализации муниципальной программы «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия |  | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) |  |  | Срок реализации |  |  |  | Годы реализации | Оценка расходов в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Начало реализации |  | Конец реализации |  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Бюджет ленинградской области | Бюджет МО «Город Выборг» | Прочие источники финансирования |
|  | «Благоустройство территории МО «Город Выборг» на 2015 -2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 | 275 542,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 275 542,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 90 335,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 90 335,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 92 142,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 92 142,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 93 063,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 93 063,9 | 0,0 |
|  | Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 29 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 29 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 30 090,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 30 090,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 30 390,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 30 390,9 | 0,0 |
|  | 1 |  | Содержание сетей наружного освещения |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 9 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 9 180,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 9 180,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 9 271,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 9 271,8 | 0,0 |
|  | 2 |  | Строительство сетей наружного освещения |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 1 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 1 530,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 530,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1 545,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 545,3 | 0,0 |
|  | 3 |  | Оплата электроэнергии за наружное освещение |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 19 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 19 380,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 19 380,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 19 573,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 19 573,8 | 0,0 |
|  | Благоустройство детских площадок на территории МО "Город Выборг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 3 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 5 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 5 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 |
|  | 1 |  | Установка, замена оборудования на детские площадки |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 3 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 5 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 5 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 |
|  | Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО "Город Выборг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 56 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 56 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 54 396,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 54 396,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 54 735,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 54 735,2 | 0,0 |
|  | 1 |  | Содержание городских территорий и объектов благоустройства, включая остановочные павильоны |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 24 750,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 24 750,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 25 231,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 25 231,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 25 476,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 25 476,3 | 0,0 |
|  | 2 |  | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации города Выборга |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 2 950,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2 950,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 3 009,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3 009,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 3 039,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3 039,0 | 0,0 |
|  | 3 |  | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 6 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 4 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 5 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 |
|  | 4 |  | Содержание набережной по периметру бухты Саллака - Лахти |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 1 900,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 1 938,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 938,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1 957,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 957,4 | 0,0 |
|  | 5 |  | Установка малых форм (скамейки, урны, вазоны и пр.) |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | 6 |  | Реконструкция сквера у ЗАГСа |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2015 |  | 2015 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 4 578,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4 578,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 7 |  | Капитальный ремонт уличных лестниц и металлических ограждений |  | Отдел благоустройства |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2015 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
|  | 8 |  | Проектно-изыскательские работы по ремонту набережной Салакка-Лахти |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 3 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  | 9 |  | Ремонт (замена на плиточное) асфальтового покрытия тротуаров |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 7 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 1 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
|  | 10 |  | Снос аварийных и посадка деревьев |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 1 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 1 020,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 020,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1 030,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 030,2 | 0,0 |
|  | 11 |  | Устройство и содержание цветников |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 7 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 7 140,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7 140,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 7 211,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7 211,4 | 0,0 |
|  | 12 |  | Благоустройство мест захоронений |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 900,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 13 |  | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 4 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 4 080,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4 080,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 4 120,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 4 120,8 | 0,0 |
|  | 14 |  | Восстановление газонов в парках, скверах, вдоль проезжей части |  | Отдел благоустройства |  |  | 2016 |  | 2016 |  | 2015 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 1 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 700,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
|  | Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 1 835,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 835,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2 155,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2 155,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2 437,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2 437,8 | 0,0 |
|  | 1 |  | Организация и проведение субботников |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | 2 |  | Вывоз несанкционированных свалок |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 1 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 1 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  | 3 |  | Оборудование контейнерных площадок |  | Отдел благоустройства |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 2015 | 335,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 335,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 655,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 655,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 937,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 937,8 | 0,0 |