- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «Выборгский район» Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2022										№184

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Выборг»

В целях реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 №467 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» и муниципального образования «Город Выборг», постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 23.06.2014 №3551 «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Город Выборг», администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Выборг».

- Разместить настоящее постановление на официальном портале муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, в официальном сетевом издании NPAVRLO.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации                                                                                                        В.Г. Савинов

Согласовано: Рошкович, Самойленко, Савинцева, Туркин, Жуковская, Евстигнеева, Паничев, Людвикова, Антонова, Сукончик

Разослано: дело, отдел координации жилищных программ, отдел жилищного хозяйства, комитет финансов, отдел бухгалтерского отчета и отчетности, комитет экономики и инвестиций, портал, NPAVRLO.ru

сн

Приложение  к постановлению администрации

МО «Выборгский район»

№184 от 01.02.2022

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования

«Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение качественным жильем

граждан на территории

МО «Город Выборг»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЫБОРГ» ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ

МО «ГОРОД ВЫБОРГ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг»

Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Выборг»

| Cроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | - Отдел координации жилищных программ администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области; - Отдел жилищного хозяйства комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. |
| Соисполнители муниципальной программы | - Отдел капитального строительства комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области; - МБУ «Служба заказчика». |
| Участники муниципальной программы | - Отдел координации жилищных программ администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области; - Отдел жилищного хозяйства комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. |
| Цели Муниципальной программы | Обеспечение качественным жильем населения на территории МО «Город Выборг» |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 2. Предоставление жилых помещений по договору социального найма или в собственность гражданам Российской Федерации, проживающим на территории МО «Город Выборг» Ленинградской области и признанным нуждающимися в жилых помещениях, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями. 3. Приобретение жилых помещений на первичном и/или вторичном рынке жилья, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов. 4. Улучшение условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде. 5. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 6. Снос расселенного аварийного жилищного фонда. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Улучшение жилищных условий к концу 2024 года 16 семей, проживающих на территории МО «Город Выборг». Приобретение (строительство) 666,2 кв.м жилья; Расселение 492,51 кв. метров аварийного жилья; Сдерживание темпов роста физического износа жилых зданий; Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций до 70 процентов; Снижение расходов собственников помещений на содержание жилого помещения на 20 процентов; Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; Повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения; Уменьшение доли объектов муниципального жилищного фонда, нуждающегося в ремонте на 87,14 %. |
| Подпрограммы Муниципальной программы | - Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Выборг»; - Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Выборг»; - Подпрограмма «Ремонт муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Выборг». |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Мероприятия в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области»): «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области». |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования в 2022-2024 гг. составляет – 220 816,0 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет Ленинградской области – 63 292,3 тыс. рублей; - средства бюджета МО «Город Выборг» - 157 523,7 тыс. рублей. Из них: 2022 год – общий объем финансирования – 55 262,5 тыс. рублей (областной бюджет Ленинградской области – 24 047,4 тыс. рублей, бюджет МО «Город Выборг» - 31 215,1 тыс. рублей); 2023 год – общий объем финансирования – 122 293,4 тыс. рублей; (областной бюджет Ленинградской области – 39 244,9 тыс. рублей; бюджет МО «Город Выборг» - 83 048,5 тыс. рублей). 2024 год - за счет средств бюджета МО «Город Выборг» - 43 260,1 тыс. рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение целей муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации |  |

  - Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

сферы реализации Муниципальной программы

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем на территории муниципального образования.

Создание эффективных механизмов обеспечения жильем молодых семей является особенно актуальным. Дополнительную остроту проблеме придают демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости, а также нехватка специалистов, которая уже начинает сказываться.

На территории МО «Город Выборг» ведется учет граждан, проживающих на данной территории, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Под первыми номерами в очереди состоят граждане, принятые на учет в 1972 году. В настоящее время на учете состоит 315 семей (725 человек).

Жилищным кодексом Российской Федерации (статья 2) предусмотрено создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище путем использования бюджетных средств и иных, не запрещенных законом источников денежных средств для предоставления в установленном порядке социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений.

Несмотря на значительные объемы ввода жилья большая часть населения муниципального образования не имеет возможности его приобретения на собственные средства.

  - Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы

Приоритетные направления политики МО «Город Выборг» в сферах улучшения жилищных условий граждан определены следующими правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

областной закон от 8 августа 2016 года № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года».

Согласно Концепции реализация стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочную перспективу подразумевает обеспечение растущих потребностей населения в жилье и достижение требуемого уровня жилищной обеспеченности.

Стратегическая цель развития Ленинградской области на долгосрочную перспективу – обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества жизни населения региона. Реализация данной цели предусматривает решение задачи по повышению качества жизни граждан Ленинградской области, которое невозможно без обеспечения их качественными, комфортными условиями проживания.

Таким образом, Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Выборг» соответствует приоритетам государственной политики Ленинградской области в данной сфере.

Приоритетами государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, направленными на достижение указанной стратегической цели, являются следующие приоритеты:

- Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Формы поддержки указанных категорий граждан - предоставление жилых помещений.

- Расселение аварийного жилищного фонда муниципального образования в соответствии со статьями 32,89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

  - Цели, задачи и ожидаемые результаты Муниципальной программы

3.1. Цели Муниципальной программы

Основная цель Муниципальной программы - обеспечение качественным жильем населения муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

Цель Муниципальной программы соответствует приоритетам, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года                  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

3.2. Задачи Муниципальной программы

На достижение целей Муниципальной программы направлено решение следующих задач:

- Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

- Предоставление жилых помещений по договору социального найма или в собственность гражданам Российской Федерации, проживающим на территории МО «Город Выборг» Ленинградской области и признанным нуждающимися в жилых помещениях, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями.

- Приобретение жилых помещений на первичном и/или вторичном рынке жилья, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов.

- Улучшение условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде.

- Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

- Снос расселенного аварийного жилищного фонда.

3.3. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

Благодаря реализации Муниципальной программы к концу 2024 года планируется достижение следующих показателей:

- Улучшение жилищных условий к концу 2024 года 16 семей, проживающих на территории МО «Город Выборг».

- Приобретение (строительство) 666.2 кв.м жилья;

- Расселение 492,51 кв. метров аварийного жилья;

- Сдерживание темпов роста физического износа жилых зданий;

- Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций до 70 процентов;

- Снижение расходов собственников помещений на содержание жилого помещения на 20 процентов;

- Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

- Повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- Уменьшение доли объектов муниципального жилищного фонда, нуждающегося в ремонте на 87,14 %.

Подпрограмма

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории МО «Город Выборг»

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории МО «Город Выборг»

| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2023-2024 годах |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел координации жилищных программ администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | - Отдел капитального строительства комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области; - Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области; - МБУ «Служба заказчика». |
| Участники подпрограммы | - Отдел координации жилищных программ администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области; - Отдел жилищного хозяйства комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. |
| Цели подпрограммы | - Улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Город Выборг», снижение объемов аварийного жилья на территории МО «Город Выборг», обеспечение граждан жилыми помещениями, безопасными для их жизнедеятельности. |
| Задачи подпрограммы | - Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Улучшение жилищных условий к концу 2024 года 13 семей, проживающих на территории МО «Город Выборг». - Приобретение (строительство) 567,2 кв.м жилья; - Расселение 492,51 кв. метров аварийного жилья. |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области»). |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | В рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области»). |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Финансовое обеспечение подпрограммы в 2023-2024 годах составляет – 58 821,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Город Выборг». В том числе: в 2023 году – 49 454,7 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Город Выборг». Из них: - по мероприятию «Переселение граждан из аварийного -жилищного фонда» за счет средств бюджета МО «Город Выборг» - 49 350,0 тыс. рублей. - по мероприятию «Ликвидация непригодного жилья» - 104,7 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Город Выборг». в 2024 году – 9 366,3 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Город Выборг». Из них: - по мероприятию «Переселение граждан из аварийного -жилищного фонда» за счет средств бюджета МО «Город Выборг» - 4 255,9 тыс. рублей. - по мероприятию «Ликвидация непригодного жилья» - за счет средств бюджета МО «Город Выборг» - 5 110,4 тыс. рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение целей муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации |  |

В рамках подпрограммы осуществляется приобретение жилых помещений на первичном и/или вторичном рынках жилья, строительство жилых помещений, в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов высокой степени готовности, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Выборг», разработка проектной сметной документации на снос аварийного жилищного фонда, ранее принадлежащего на праве собственности Ленинградской области и расположенного в границах муниципального образования, снос уже расселенных многоквартирных домов. Реализуются мероприятия подпрограммы как за счет средств бюджета МО «Город Выборг», так и за счет средств субсидий, предоставленных бюджету МО «Город Выборг» на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- Мероприятие 1 «Снос расселенных аварийных домов». Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях реализации мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» (приложение 7 к Государственной программе).

В рамках мероприятия осуществляются приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области, разработка проектно-сметной документации на снос аварийного жилищного фонда, ранее принадлежащего на праве собственности Ленинградской области и расположенного в границах муниципального образования, снос уже расселенных многоквартирных домов.

Участие юридических и физических лиц предусмотрено только в качестве исполнителей государственных контрактов и договоров по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Мероприятие 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В рамках мероприятия переселению подлежат граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по договорам социального найма, зарегистрированные в муниципальном аварийном жилищном фонде, который не включен ни в одно из мероприятий, направленных на расселение аварийного жилищного фонда, реализуемых на территории Ленинградской области, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет. Участники мероприятия в обязательном порядке осуществляют сдачу аварийного жилого помещения всеми совершеннолетними членами семьи.

Под муниципальным аварийным жилищным фондом, в рамках настоящего мероприятия, следует понимать жилые помещения, принадлежащие на праве собственности МО «Город Выборг», расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и в одноквартирных домах, признанных непригодными для постоянного проживания в связи с физическим износом в процессе эксплуатации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Выборг» в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете, и реализуется путем приобретения жилых помещений на первичном (вторичном) рынке жилья, строительства жилых помещений (в том числе участие в долевом строительстве) в соответствии с Федеральным законом                       «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Жилые помещения приобретаются для предоставления гражданам в соответствии с нормами ст. 89 Жилищного кодекса РФ. В случае отсутствия равнозначного жилого помещения на территории МО «Город Выборг» (проведенные электронные аукционы два и более раза признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок), по заявлению граждан, может быть приобретено жилое помещение в другом населенном пункте и/или иное по площади и количеству комнат.

- Мероприятие 3 «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории                         МО «Город Выборг»». Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях реализации мероприятия «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» (приложение 10 к Государственной программе).

В рамках мероприятия осуществляется приобретение жилых помещений, в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов высокой степени готовности для переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области.

Участие юридических и физических лиц предусмотрено только в качестве исполнителей государственных контрактов и договоров по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовое обеспечение подпрограммы в 2023-2024 годах составляет – 58 821,0 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Город Выборг».

В том числе:

в 2023 году – 49 454,7 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Город Выборг».

Из них:

- по мероприятию «Переселение граждан из аварийного -жилищного фонда» за счет средств бюджета МО «Город Выборг» - 49 350,0 тыс. рублей.

- по мероприятию «Ликвидация непригодного жилья» - 104,7 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Город Выборг».

в 2024 году – 9 366,3 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Город Выборг».

Из них:

- по мероприятию «Переселение граждан из аварийного -жилищного фонда» за счет средств бюджета МО «Город Выборг» - 4 255,9 тыс. рублей.

- по мероприятию «Ликвидация непригодного жилья» - за счет средств бюджета                       МО «Город Выборг» - 5 110,4 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- Улучшение жилищных условий к концу 2024 года 13 семей, проживающих на территории МО «Город Выборг».

- Приобретение (строительство) 567,2 кв.м жилья;

- Расселение 492,51 кв. метров аварийного жилья;

В целях реализации Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области») разработана региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 1 апреля 2019 года               № 134 (далее - Программа).

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» (приложение 9 к Государственной программе).

В рамках реализации мероприятия предполагается участие органов местного самоуправления в части формирования перечня многоквартирных домов, которые признаны в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Органы местного самоуправления также аккумулируют информацию и представляют в комитет по строительству Ленинградской области информацию о степени готовности земельных участков для нового строительства многоквартирных домов (для администраций муниципальных образований, которые выбрали способ реализации Программы путем приобретения жилых помещений у застройщиков в строящихся домах) и о наличии жилых помещений на вторичном рынке жилья, возможных для приобретения и соответствующих требованиям Программы (для администраций муниципальных образований, которые выбрали способ реализации Программы путем приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками).

Участие юридических и физических лиц предусмотрено только в качестве исполнителей государственных контрактов и договоров по результатам торгов, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- В период 2022-2024 годы финансирование мероприятия в рамках федерального проекта составляет – 0,00 рублей.

- Подпрограмма

- «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Выборг»

- ПАСПОРТ

- Подпрограммы «Оказание поддержки гражданам,

- пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда

- на территории МО «Город Выборг»

| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2022-2024 годах |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел координации жилищных программ администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |
| Соисполнители подпрограммы | - МБУ «Служба заказчика» |
| Участники подпрограммы | - Отдел координации жилищных программ администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области; - Отдел жилищного хозяйства комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. |
| Цели подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан на территории МО «Город Выборг», пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда. |
| Задачи подпрограммы | - Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда; - Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии с Жилищного кодекса Российской Федерации. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение жилищных условий за счет средств областного и местного бюджетов к концу 2024 года – 3 семьи граждан, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда МО «Город Выборг», в том числе: в 2022 году – 1 семья; в 2023 году – 1 семья; в 2024 году – 1 семья. Количество квадратных метров приобретенного (построенного) жилья к концу 2024 года – 99,0 кв.м, в том числе: в 2022 году – 33 кв.м; в 2023 году – 33 кв.м; в 2024 году – 33 кв.м. |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы |  |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятия в 2022-2024 гг. планируется в размере 2 486,2 тыс. рублей, из них: 2022 год – 200,0 тыс. рублей из бюджета МО «Город Выборг»; 2023 год – 2 086,2 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств областного бюджета: 1 886,2 тыс. рублей; - за счет средств бюджета МО «Город Выборг»: 200,0 тыс. рублей; 2024 год – 200,0 тыс. рублей из бюджета МО «Город Выборг». |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение целей муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации |  |

В рамках мероприятия осуществляются приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда, организационные мероприятия и мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации подпрограммы, в том числе проведение информационно-разъяснительной работы с органами местного самоуправления и гражданами - участниками подпрограммы.

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления в части обеспечения проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях реализации мероприятия «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда Ленинградской области» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» (приложение 8 к Государственной программе).

В рамках реализации мероприятия предполагается участие органов местного самоуправления в части приема заявлений и документов граждан, предоставления актуальной и оперативной информации (списка) о гражданах, пострадавших в результате пожара и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Общий объем финансирования мероприятия в 2022-2024 гг. планируется в размере 2 486,2 тыс. рублей, из них:

2022 год – 200,0 тыс. рублей из бюджета МО «Город Выборг»;

2023 год – 2 086,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета: 1 886,2 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета МО «Город Выборг»: 200,0 тыс. рублей;

2024 год – 200,0 тыс. рублей из бюджета МО «Город Выборг».

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Улучшение жилищных условий за счет средств областного и местного бюджетов к концу 2024 года – 3 семьи граждан, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда МО «Город Выборг», в том числе:

в 2022 году – 1 семья;

в 2023 году – 1 семья;

в 2024 году – 1 семья.

Количество квадратных метров приобретенного (построенного) жилья к концу 2024 года – 99,0 кв.м, в том числе:

в 2022 году – 33 кв.м;

в 2023 году – 33 кв.м;

в 2024 году – 33 кв.м.

Подпрограмма

- «Ремонт муниципального жилищного фонда

- на территории МО «Город Выборг»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Ремонт муниципального жилищного фонда

- на территории МО «Город Выборг»

| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по городскому хозяйству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области (далее – Комитет). |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «Служба заказчика». |
| Участники подпрограммы | Отдел жилищного хозяйства комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. |
| Цели подпрограммы | Создание безопасных и благополучных условий проживания граждан путем проведения ремонта муниципального жилищного фонда и предоставления субсидий управляющим организациям на капитальный ремонт, противоаварийные работы общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, а также на приспособление общего имущества многоквартирных домов к потребностям инвалидов. |
| Задачи подпрограммы | Улучшение условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество установленных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах), всего – 20 шт., из них: 2022 г. – 8 шт. 2023 г. – 12 шт. 2024 г. - 0 шт. Количество жилых квартир, в которых проведены работы: - по капитальному ремонту полов, стен, перекрытий, косметический ремонт муниципальных квартир, замене окон, ремонт (восстановление) дровяников, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением, всего – 39 шт., из них: 2022 г. – 15 шт. 2023 г.– 12 шт. 2024 г.- 12 шт. Количество управляющих организациям и ТСЖ (возмещение затрат), которым выданы субсидии, всего: 11 шт., из них: 2022 г. – 5 шт. 2023 г.– 3 шт. 2024 г.- 3 шт. Количество кв. м, находящихся в собственности МО «Город Выборг» за которые внесена оплата за содержание и коммунальные услуги за пустующие жилые помещения, всего: 14 062,5 кв.м, в том числе: 2022 г. – 4 687,5 кв.м; 2023 г. – 4 687,5 кв.м; 2024 г. – 4 687,5 кв.м. Количество кв.м, находящихся в собственности МО «Город Выборг» за которые начислена оплата за услуги по расчету (начислению) платы за пользование жилым помещением (платы за наем), всего: 1 кв.м, из них: 2022 г. – 1 шт. 2023 г. – 0 шт. 2024 г. – 0 шт. |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы |  |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования в 2022-2024 гг. составляет – 159 508,8 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет Ленинградской области – 61 406,1 тыс. рублей; - бюджет МО «Город Выборг» - 98 102,7 тыс. рублей 2022 год – общий объем финансирования – 55 062,5 тыс. рублей, из них: областной бюджет Ленинградской области – 24 047,4 тыс. рублей, бюджет МО «Город Выборг» - 31 015,1 тыс. рублей; 2023 год – общий объем финансирования – 70 752,5 тыс. рублей, из них: областной бюджет Ленинградской области – 37 358,7 тыс. рублей, бюджет МО «Город Выборг» - 33 393,8 рублей; 2024 год – общий объем финансирования – 33 693,8 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Город Выборг». Из них: 1.1. работы по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений и установка приборов учета (за счет средств бюджета МО «Город Выборг»), всего: 22 381,9 тыс. рублей, из них: 2022 год – 9 313,9 тыс. рублей; 2023 год – 6 534,0 тыс. рублей; 2024 год – 6 534,0 тыс. рублей. 1.2. оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов на территории МО «Город Выборг» (за счет средств бюджета МО «Город Выборг»), всего: 57 523,8 тыс. руб., из них: 2022 год – 14 704,2 тыс. рублей; 2023 год – 21 259,8 тыс. рублей; 2024 год – 21 559,8 тыс. рублей. 1.3. оплата за содержание и коммунальные услуги пустующих помещений (за счет средств бюджета МО «Город Выборг»), всего: 507,7 тыс. рублей, из них: 2022 год – 250,0 тыс. рублей; 2023 год – 7,7 тыс. рублей; 2024 год – 250,0 тыс. рублей. 1.4. субсидия на капитальный ремонт общего имущества МКД управляющим организациям (без учета мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах), всего: 5 419,6 тыс. рублей, из них: 2022 год –бюджет МО «Город Выборг» - 419,6 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 5 000,0 тыс. рублей, бюджет МО «Город Выборг». 1.5. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах (в рамках реализации порядка предоставления субсидии управляющим организациям на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов), всего: 71 568,8 тыс. рублей, из них: В 2022 – 28 627,8 тыс. рублей, из них: - областной бюджет Ленинградской области – 24 047,4 тыс. рублей, - бюджет МО «Город Выборг» - 4 580,4 тыс. рублей. В 2023 году – 42 941,0 тыс. руб., из них: - областной бюджет Ленинградской области – 37 358,7 тыс. рублей; - бюджет МО «Город Выборг» - 5 582,3 тыс. рублей. 1.6. субсидия на реализацию мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов (за счет средств бюджета МО «Город Выборг»), всего: 1 000,0 тыс. рублей, из них: 2022 год – 1000,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. 1.7. оплата услуг по расчету (начислению) платы за наем жилья, оплата по действующему контракту по сносу аварийного дома (за счет средств бюджета МО «Город Выборг»), всего: 1 107,0 тыс. рублей, из них: 2022 год – 747,0 тыс. рублей: - оплата услуг по расчету (начислению) платы за наем жилья – 350,0 тыс. рублей; - оплата по действующему контракту по сносу аварийного дома – 397,0 тыс. рублей; 2023 год – 10,0 тыс. рублей; 2024 год – 350,0 тыс. рублей. 1.8. Субсидия управляющим организациям и ТСЖ в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по проведению первоочередных противоаварийных работ общего имущества собственников помещений многоквартирных домов (за счет средств бюджета МО «Город Выборг»), всего: 0,0 тыс. рублей, из них: 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение целей муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации |  |

Мероприятие: ремонт существующих объектов муниципального жилищного фонда.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

Общий объем финансирования в 2022-2024 гг. составляет – 159 508,8 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет Ленинградской области – 61 406,1 тыс. рублей;

- бюджет МО «Город Выборг» - 98 102,7 тыс. рублей;

2022 год – общий объем финансирования – 55 062,5 тыс. рублей, из них: областной бюджет Ленинградской области – 24 047,4 тыс. рублей, бюджет МО «Город Выборг» - 31 015,1 тыс. рублей.

2023 год – общий объем финансирования – 70 752,5 тыс. рублей, из них: областной бюджет Ленинградской области – 37 358,7 тыс. рублей, бюджет МО «Город Выборг» - 33 393,8 рублей.

2024 год – общий объем финансирования – 33 693,8 тыс. рублей за счет средств бюджета МО «Город Выборг».

Из них:

1.1. работы по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений и установка приборов учета (за счет средств бюджета МО «Город Выборг»), всего: 22 381,9 тыс. рублей, из них:

2022 год – 9 313,9 тыс. рублей;

2023 год – 6 534,0 тыс. рублей;

2024 год – 6 534,0 тыс. рублей.

1.2. оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов на территории                   МО «Город Выборг» (за счет средств бюджета МО «Город Выборг»), всего: 57 523,8 тыс. руб., из них:

2022 год – 14 704,2 тыс. рублей;

2023 год – 21 259,8 тыс. рублей;

2024 год – 21 559,8 тыс. рублей.

1.3. оплата за содержание и коммунальные услуги пустующих помещений (за счет средств бюджета МО «Город Выборг»), всего: 507,7 тыс. рублей, из них:

2022 год – 250,0 тыс. рублей;

2023 год – 7,7 тыс. рублей;

2024 год – 250,0 тыс. рублей.

1.4. субсидия на капитальный ремонт общего имущества МКД управляющим организациям (без учета мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах), всего: 5 419,6 тыс. рублей, из них:

2022 год –бюджет МО «Город Выборг» - 419,6 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 5 000,0 тыс. рублей, бюджет МО «Город Выборг».

1.5. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах (в рамках реализации порядка предоставления субсидии управляющим организациям на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов), всего: 71 568,8 тыс. рублей, из них:

В 2022 – 28 627,8 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет Ленинградской области – 24 047,4 тыс. рублей;

- бюджет МО «Город Выборг» - 4 580,4 тыс. рублей.

В 2023 году – 42 941,0 тыс. руб., из них:

- областной бюджет Ленинградской области – 37 358,7 тыс. рублей;

- бюджет МО «Город Выборг» - 5 582,3 тыс. рублей.

1.6. субсидия на реализацию мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов (за счет средств бюджета                        МО «Город Выборг»), всего: 1 000,0 тыс. рублей, из них:

2022 год – 1000,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

1.7. оплата услуг по расчету (начислению) платы за наем жилья, оплата по действующему контракту по сносу аварийного дома (за счет средств бюджета МО «Город Выборг»), всего: 1 107,0 тыс. рублей, из них:

2022 год – 747,0 тыс. рублей:

- оплата услуг по расчету (начислению) платы за наем жилья – 350,0 тыс. рублей;

- оплата по действующему контракту по сносу аварийного дома – 397,0 тыс. рублей;

2023 год – 10,0 тыс. рублей;

2024 год – 350,0 тыс. рублей.

1.8. Субсидия управляющим организациям и ТСЖ в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по проведению первоочередных противоаварийных работ общего имущества собственников помещений многоквартирных домов

(за счет средств бюджета МО «Город Выборг»), всего: 0,0 тыс. рублей, из них:

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы)

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Выборг»

(наименование муниципальный программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период | Первый год реализации | Второй год реализации | Третий год реализации | ... | Последний год реализации |
| 1. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями | семей | 13 | - | 12 | 1 |  |  |
| 1.2. | Площадь расселяемых жилых помещений аварийного жилищного фонда | Кв.м | 492,51 | - | 441,61 | 50,9 |  |  |
| 1.3. | Количество квадратных метров, построенного (приобретенного) жилья | Кв.м | 567,2 | - | 516,3 | 50,9 |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество семей, которым предоставлены жилые помещения | семей | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2.2. | Количество квадратных метров построенного (приобретенного) жилья | Кв.м | 99 | 33 | 33 | 33 |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Ремонт муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество установленных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах) | Шт. | 20 | 8 | 12 | 0 |  |  |
| 3.2. | Количество жилых квартир, в которых проведены работы: - по капитальному ремонту полов, стен, перекрытий, косметический ремонт муниципальных квартир, замене окон, ремонт (восстановление) дровяников, относящихся к муниципальным квартирам с печным отоплением | Шт. | 39 | 15 | 12 | 12 |  |  |
| 3.3. | Количество управляющих организациям и ТСЖ (возмещение затрат), которым выданы субсидии | Шт. | 11 | 5 | 3 | 3 |  |  |
| 3.4. | Количество кв.м, находящихся в собственности МО «Город Выборг» за которые внесена оплата за содержание и коммунальные услуги за пустующие жилые помещения | Кв.м | 14 062,5 | 4 687,5 | 4 687,5 | 4 687,5 |  |  |
| 3.5. | Количество кв.м, находящихся в собственности МО «Город Выборг» за которые начислена оплата за услуги по расчету (начислению) платы за пользование жилым помещением (платы за наем) | Кв.м | 233 440,45 | 233 440,45 | 233 440,45 | 933 762,00 |  |  |
| 3.6. | Количество УК и ТСЖ, которым начислена субсидия для приспособления жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО «Город Выборг», и/или общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО «Город Выборг», с учетом потребностей инвалидов | Шт. | 1 | 1 | - | - |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

План

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Город Выборг» | - Отдел координации жилищных программ Начальник отдела -Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Первый год реализации | 55 262,5 | 0,0 | 24 047,4 | 31 215,1 |  |
|  | -Отдел координации жилищных программ Начальник отдела -Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Второй год реализации | 122 293,4 | 0,0 | 39 244,9 | 83 048,5 |  |
|  | -Отдел координации жилищных программ Начальник отдела -Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Третий год реализации | 43 260,1 | 0,0 | 0,0 | 43 260,1 |  |
| Итого |  |  | 220 816,0 | 0,0 | 63 292,3 | 157 523,7 |  |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО «Город Выборг» (Мероприятие: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда») | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Первый год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Второй год реализации | 49 454,7 | 0,0 | 0 | 49 454,7 |  |
|  | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Третий год реализации | 9 366,3 | 0,0 | 0,0 | 9 366,3 |  |
| Итого |  |  | 58 821,0 | 0,0 | 0 | 58 821,0 |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Первый год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Второй год реализации | 49 350,0 | 0,0 | 0,0 | 49 350,0 |  |
|  | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Третий год реализации | 4 255,9 | 0,0 | 0,0 | 4 255,9 |  |
| итого |  |  | 53 605,9 | 0,0 | 0,0 | 53 605,9 |  |
| Мероприятие 1.2. Ликвидация непригодного жилья | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Первый год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Второй год реализации | 104,7 | 0,0 | 0 | 104,7 |  |
|  | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Третий год реализации | 5 110,4 | 0,0 | 0,0 | 5 110,4 |  |
| итого |  |  | 5 215,1 | 0,0 | 0 | 5 215,1 |  |
| - Подпрограмма 2 «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Выборг» | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Первый год реализации | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |
|  | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Второй год реализации | 2 086,2 | 0,0 | 1 886,2 | 200,0 |  |
|  | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Третий год реализации | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |
| Итого |  |  | 2 486,2 | 0,0 | 1 886,2 | 600,0 |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие: 1.1. Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Выборг» | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Первый год реализации | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |
|  | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Второй год реализации | 2 086,2 | 0,0 | 1 886,2 | 200,0 |  |
|  | Отдел координации жилищных программ Начальник отдела | Третий год реализации | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |
| итого |  |  | 2 486,2 | 0,0 | 1 886,2 | 600,0 |  |
| Подпрограмма «Ремонт муниципального жилищного фонда на территории МО «Город Выборг» Мероприятие: Содержание и ремонт жилищного фонда | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Первый год реализации | 55 062,5 | 0,0 | 24 047,4 | 31 015,1 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Второй год реализации | 70 752,5 | 0,0 | 37 358,7 | 33 393,8 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Третий год реализации | 33 693,8 | 0,0 | 0,0 | 33 693,8 |  |
| Итого |  |  | 159 508,8 | 0,0 | 61 406,1 | 98 102,7 |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: 1.1. работы по ремонту муниципальных жилых помещений и установке индивидуальных приборов учета | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Первый год реализации | 9 313,9 | 0,0 | 0,0 | 9 313,9 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Второй год реализации | 6 534,0 | 0,0 | 0,0 | 6 534,0 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Третий год реализации | 6 534,0 | 0,0 | 0,0 | 6 534,0 |  |
| Итого |  |  | 22 381,9 | 0,0 | 0,0 | 22 381,9 |  |
| Мероприятие: 1.2. оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся на территории МО «Город Выборг» | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Первый год реализации | 14 704,2 | 0,0 | 0,0 | 14 704,2 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Второй год реализации | 21 259,8 | 0,0 | 0,0 | 21 259,8 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Третий год реализации | 21 559,8 | 0,0 | 0,0 | 21 559,8 |  |
| Итого |  |  | 57 523,8 | 0,0 | 0,0 | 57 523,8 |  |
| Мероприятие: 1.3. оплата за содержание и ком. услуги пустующих жилых помещений | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Первый год реализации | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Второй год реализации | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 7,7 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Третий год реализации | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |  |
| итого |  |  | 507,7 | 0,0 | 0,0 | 507,7 |  |
| Мероприятие: 1.4. субсидии на кап. ремонт общего имущества МКД управляющим организациям (без учета мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах) | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Первый год реализации | 419,6 | 0,0 | 0,0 | 419,6 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Второй год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Третий год реализации | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |  |
| Итого |  |  | 5 419,6 | 0,0 | 0,0 | 5 419,6 |  |
| Мероприятие: 1.5. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах) в рамках реализации порядка предоставления субсидии управляющим организациям на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Первый год реализации | 28 627,8 | 0,0 | 24 047,4 | 4 580,4 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Второй год реализации | 42 941,0 | 0,0 | 37 358,7 | 5 582,3 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Третий год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| итого |  |  | 71 568,8 | 0,0 | 61 406,1 | 10 162,7 |  |
| Мероприятие: 1.6. субсидии на реализацию мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Первый год реализации | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Второй год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Третий год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| итого |  |  | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |
| Мероприятие: 1.7. оплата услуг по расчету (начислению) платы за наем жилья, оплата работ по действующему контракту по сносу аварийного дома | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Первый год реализации | 747,0 | 0,0 | 0,0 | 747,0 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Второй год реализации | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10.0 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Третий год реализации | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |  |
| Итого |  |  | 1 107,0 | 0,0 | 0,0 | 1 107,0 |  |
| Мероприятие: 1.8. Субсидия управляющим организациям и ТСЖ в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по проведению первоочередных противоаварийных работ общего имущества собственников помещений многоквартирных домов | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Первый год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Второй год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Отдел жилищного хозяйства Начальник отдела | Третий год реализации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |