АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021										№1136

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие  автомобильных дорог МО «Город Выборг»» в новой редакции

В соответствии с решением совета депутатов МО «Город Выборг» №57 от 08.12.2020                 «О бюджете муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг», в новой  редакции, согласно приложению.

2. Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 27.12.2019 № 5127 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в новой редакции» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление с приложением разместить на официальном                       портале муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и в официальном сетевом издании NPAVRLO.ru.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Д.Б. Самойленко.

Глава администрации 								         И.Ф. Гилязов

Согласовано: Самойленко, Шишкин, Петров, Евстигнеева, Людвикова, Хазипова, Колмак,  Паничев, Антонова, Сукончик

Разослано: дело, отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи, отдел бухгалтерского учета и отчетности, КФ, КЭиИ, портал, NPAVRLO.ru

сн

Приложение  к постановлению администрации

МО «Выборгский район»

№1136 от 31.03.2021

Муниципальная программа муниципального образования

«Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

(в новой редакции)

г. Выборг

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития улично-дорожной сети в МО «Город Выборг» | 4 6 |
| --- | --- |
| 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы | 6 |
| 3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | 7 |
| 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы | 7 |
| 5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета | 7 |
| 6. Механизмы реализации Программы | 7 |
| 7. Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы | 8 |
| 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы | 8 |
| Паспорт подпрограммы № 1 Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга | 10 |
| Паспорт подпрограммы № 2 Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга | 12 |
| Паспорт подпрограммы № 3 Ремонт межквартальных проездов г. Выборга | 15 |
| Паспорт подпрограммы№ 4 Безопасность дорожного движения | 17 |
| Паспорт подпрограммы № 5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга | 19 |
| Паспорт подпрограммы № 6 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 21 |
| Паспорт подпрограммы № 7 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 23 |
| Приложение № 1 Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» | 25 |
| Приложение № 2 Сведения об ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» | 28 |
| Приложение № 3 Система программных мероприятий к муниципальной программе, имеющих финансирование | 29 |
| Приложение №4 Подпрограмма 6: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 47 |
| Приложение №5 Подпрограмма № 7 Регистрация и учёт объектов дорожного хозяйства | 51 |
| Приложение №6 План реализации муниципальной программы | 53 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 2020 – 2023 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет образования администрации МО «Выборгский район»; Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО «Выборгский район» |
| Участники муниципальной программы | Образовательные учреждения, ОГИБДД УМВД России по Выборгскому район» Ленинградской области, Подрядные организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга; - Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга; - Ремонт межквартальных проездов г. Выборга; - Безопасность дорожного движения; - Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга; - Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения; - Регистрация и учёт объектов дорожного хозяйства. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»; - улучшение технического состояния автомобильных дорог, дорожного покрытия дворовых территорий и межквартальных проездов на территории МО «Город Выборг»; - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг». |
| Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и сооружений на них; 2. Обеспечение внутригородских связей по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее – местные автомобильные дороги) с различными типами покрытий, обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения мероприятий по: - ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг»; - ремонту дорожного покрытия дворовых территорий к многоквартирным домам и межквартальных проездов к дворовым территориям МО «Город Выборг»; - обеспечению безопасности дорожного движения (установка средств организации дорожного движения и нанесение разметки); - содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»; 3. Обеспечение застраиваемой территории транспортной доступностью; 4. Ведение учёта улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг», регистрация автомобильных дорог и искусственных сооружений. |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Отсутствует |
| Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап: 2020-2023 г.г. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Объемы финансирования программы: 735 500,830 тыс. руб., В том числе по годам: 2020 г. – 194 347,379 тыс. руб. 2021 г. – 177 318,999 тыс. руб. 2022 г. – 185 569,080 тыс. руб. 2023 г. – 178 265,372 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение условий для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети МО «Город Выборг»; - комфортность и безопасность условий проживания граждан; - продление сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения; - продление сроков эксплуатации дорожного покрытия дворовых территорий и межквартальных проездов; - ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции; - учёт объектов дорожного хозяйства; |

- 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

- улично-дорожной сети в МО «Город Выборг»

Муниципальное образование «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области расположено на Северо-Западе Карельского перешейка на берегу Финского залива в 130 км от Санкт-Петербурга. Основная часть города расположена на полуострове, изрезанном глубокими бухтами, остальная - на нескольких мелких островах. Рельеф города пересеченный, самая высокая точка (33 м над уровнем моря) на Батарейной горе.

Исключительно выгодное географическое положение на перекрестке важнейших путей между Западом и Востоком способствует широкому развитию внешнеэкономических связей, в том числе и международной торговли. Город Выборг многие годы активно сотрудничает с ближайшими регионами Финляндии, рядом губерний Норвегии и Швеции. Выборг часто становится местом проведения международных встреч, совещаний, конференций.

Основным видом городского транспорта является автомобильный. Общая протяженность  муниципальной улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием  (улиц, дорог, набережных и т.д.) составляет 153 км.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей.

В отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам. Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

- 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Главными  целями  Программы являются:

- повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»;

- улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг»;

- улучшение технического состояния дорожного покрытия дворовых территорий и межквартальных проездов на территории МО «Город Выборг»;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

- развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»;

- обеспечение транспортной доступности населения МО «Город Выборг».

Для достижения необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и межквартальных проездов;

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

-  увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования;

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей социально – экономические потребности населения и хозяйствующих субъектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, путём выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- ведение учёта автомобильных дорог, в том числе паспортизация и постановка автомобильных дорог на кадастровый учёт, а также исполнения представлений, предписаний и решений контрольно-надзорных органов, в том числе решения суда от 17.06.2019 года по делу 2а-2626/2019, в соответствии с которым администрация МО «Выборгский район» обязана обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество с заявлением о постановке на учёт в качестве бесхозяйного объекта, поставить на кадастровый учёт и включить в реестр муниципальной собственности автомобильную дорогу, расположенную по ул. Пригородная г. Выборга Ленинградской области, протяженностью 2 км 800 метров от автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» до моста через реку Черкасовка в сторону СНТ «Джатиево».

Муниципальная программа реализуется в период с 2020-2023 г.г. в один этап.

- 3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов)

- муниципальной программы

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в приложении 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях».

- 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:

1. Содержание и механизированная  уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов  г. Выборга;

2. Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга;

3. Ремонт межквартальных проездов г. Выборга;

4. Безопасность дорожного движения;

5. Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга;

6. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения;

7. Регистрация и учёт объектов дорожного хозяйства.

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

Адресная программа финансирования предлагаемых мероприятий и объем необходимого бюджетного финансирования приведены в Приложении №1 к Программе «План мероприятий к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг».

- 5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

- за счет средств местного бюджета

Объемы финансирования программы: 735 500,830 тыс. руб.,

В том числе по годам:

2020 г. – 194 347,379 тыс. руб.

2021 г. – 177 318,999 тыс. руб.

2022 г. – 185 569,080 тыс. руб.

- 2023 г. – 178 265,372 тыс. руб.

- 6. Механизмы реализации  Программы

6.1. Исполнителем Программы является комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» и реализует её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

6.2. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий Программы или части мероприятий  Программ осуществляется в соответствии  с  требованиями действующего законодательства.

6.3. Мероприятия Программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необходимости  мероприятия Программы могут уточняться в течение года путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области о внесении изменений и дополнений в настоящую Программу.

6.4. Предусматривается организация освещения в средствах массовой информации процесса и результатов реализации  Программы.

- 7. Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы

Результатом реализации мероприятий «Программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» должно стать:

- организация надлежащего содержания состояния улично-дорожной сети;

- проведение работ по ремонту аварийных участков дорог с установкой средств организации дорожного движения;

- проведение работ по ремонту дворовых территорий и межквартальных проездов;

- проведение работ по строительству и реконструкции улиц, проездов и дорожных искусственных сооружений на них.

Данные мероприятия позволят достичь нормативных показателей состояния покрытия на дорогах общего пользования, дворовых территориях и межквартальных проездов города Выборга, создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, создать современный благоустроенный облик города, обеспечить комфортные условия жизни населения.

- 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг», направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг» на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)  соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

- Паспорт подпрограммы №1 Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей  и мостов г. Выборга муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог проездов, площадей и мостов г. Выборга муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | 2020 – 2023 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район»; |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Содержание улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Отсутствует |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2023 г.г. |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Итого: |
|  | Всего: | 80 884,8 | 99 156,7 | 103 124,4 | 70 688,0 | 353 853,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 80 884,8 | 99 156,7 | 103 124,4 | 70 688,0 | 353 853,9 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Содержание автомобильных дорог местного значения на уровне 100 % |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-экономического развития Ленинградской области. Реализация данной программы позволит обеспечить надлежащее состояние автомобильных дорог, а также устойчивое функционирование и развитие автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Основной задачей программы является содержание улично-дорожной сети на территории                  МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2020-2023 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 353 853,9 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Содержание автомобильных дорог местного значения на уровне 100 %.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 №467 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг».

- Паспорт подпрограммы №2 Ремонт дорожного покрытия

- автомобильных дорог г. Выборга муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | 2020-2023 г.г. –Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2023 г.г. |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Итого: |
|  | Всего: | 42 723,441 | 51 484,299 | 73 579,080 | 76 901,072 | 244 687,892 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 14 375,4 | 35 804,999 | 73 579,080 | 58 901,072 | 182 660,551 |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 28 348,041 | 15 679,3 | 0,000 | 18 000,0 | 62 0273,341 |
|  | Средства бюджета МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог – 150 000 м2 |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Несоответствие автомобильных дорог потребностям населения и отраслей экономики является сдерживающим фактором для социально-экономического развития Ленинградской области и Выборгского района в частности.

Для удовлетворения растущего спроса на автомобильные перевозки необходимо обеспечить развитие дорожной сети, направленное на повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение аварийности и сокращение удельных расходов автотранспорта.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг».

Ключевыми задачами являются: улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2020-2023 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 244 687,892 тыс. рублей из средств местного и областного бюджетов.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог – 150 000 м2.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 №467«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг».

- Паспорт подпрограммы №3 Ремонт межквартальных

- проездов г. Выборга муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Ремонт межквартальных проездов г. Выборга муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | 2021-2023 гг. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение технического состояния дворовых территорий и межквартальных проездов МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий к многоквартирным домам и межквартальных проездов МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2023 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | . | . | Итого: |  |
|  | Всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий – 0 м2 |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Основной проблемой на сегодняшний день является неудовлетворительное состояние дворовых территорий, межквартальных проездов, а именно: разрушение асфальтового покрытия, что приводит к образованию неровностей, ям и, как следствие, образование луж, уничтожение газонного покрытия, осуществление стоянки машин во дворах. Реализация подпрограммы позволит устранить имеющиеся недостатки.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является улучшение технического состояния дворовых территорий, межквартальных проездов  МО «Город Выборг». Основной задачей программы является ремонт дорожного покрытия дворовых территорий к многоквартирным домам и межквартальных проездов МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2021 – 2023 г.г.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 0,000 тыс. рублей из средств местного и областного бюджетов.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий – 0 м2.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 №467 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг».

- Паспорт подпрограммы №4 «Безопасность дорожного движения

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | 2020 – 2023 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети, снижение аварийности на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2023 г.г. |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Итого: |
|  | Всего: | 33 088,392 | 18 000,0 | 8 000,0 | 20 000,0 | 79 088,392 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 33 088,392 | 18 000,0 | 8 000,0 | 20 000,0 | 79 088,392 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Снижение аварийности на 4% |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из вопросов на сегодняшний день остается несовершенство технических средств организации дорожного движения. Реализация программы позволит снизить уровень дорожно-транспортных происшествий.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Основная задача подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения путем установки средств организации дорожного движения и нанесение разметки.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2020-2023 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 79 088,392 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Снижение аварийности на 4%.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 №467 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг».

Паспорт подпрограммы №5 Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети

и дорожных сооружений г. Выборга муниципальной программы

- «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | 2020-2023 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение застраиваемой территории транспортной доступностью |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Отсутствует |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2023 г.г. |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Итого: |
|  | Всего: | 37 650,665 | 8 678,0 | 865,600 | 10 676,300 | 57 870,565 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 37 650,665 | 8 678,0 | 865,600 | 10 676,300 | 57 870,565 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции - улиц в жилой застройке – 1773,5 м; - проездов – 601,8 м; - искусственных сооружений - 134,4 п.м. |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из вопросов на сегодняшний день остается транспортная доступность развивающихся и застраиваемых городских территорий.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Основная задача подпрограммы: обеспечение транспортной доступностью развивающихся и застраиваемых городских территорий.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2020-2023 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 57 870,565 тыс. рублей из средств местного и областного бюджетов.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» ЛО.

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции:

- улиц в жилой застройке – 1773,5 м;

- проездов – 601,8 м;

- искусственных сооружений – 134,4 п.м.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 №467«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг».

Паспорт подпрограммы №6 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | 2020 – 2023 г.г. – Комитет образования администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети, снижение аварийности на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | отсутствует |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2023 г.г. |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Итого: |
|  | Всего: | - | - | - | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | - | - | - | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Снижение аварийности на 4% |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из вопросов на сегодняшний день остается несовершенство технических средств организации дорожного движения. Реализация программы позволит снизить уровень дорожно-транспортных происшествий.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: повышение эффективности и безопасности улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Основная задача подпрограммы: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на автомобильных дорогах  г. Выборга.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2020-2023 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрено без привлечения бюджетных средств.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: Комитет образования администрации                               МО «Выборгский район».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Снижение аварийности на 4%.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 №467«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг».

- Паспорт подпрограммы №7 Регистрация и учёт объектов дорожного хозяйства

- муниципальной программы

- «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Регистрация и учёт объектов дорожного хозяйства муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | 2021 – 2023 г.г. – Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | - |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Приведение в соответствие действующему законодательству учёта объектов дорожного хозяйства на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Организация регистрации объектов дорожного хозяйства, постановки на кадастровый учёт, разработка технической документации объектов дорожного хозяйства МО «Город Выборг» |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | отсутствует |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 г.г. |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Итого: |
|  | Всего: | - | - | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | - | - | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Учёт объектов дорожного хозяйства МО «Город Выборг» |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из вопросов на сегодняшний день остается несовершенство ведения учёта объектов дорожного хозяйства, наличие на территории МО «Город Выборг» объектов дорожного хозяйства без определенного балансодержателя и также не учтенных объектов местного значения. Реализация программы позволит ведение дорожной деятельности в полной мере в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: Приведение в соответствие действующему законодательству учёта объектов дорожного хозяйства на территории МО «Город Выборг»

Основная задача подпрограммы: Организация регистрации объектов дорожного хозяйства, постановки на кадастровый учёт, разработка технической документации объектов дорожного хозяйства МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2021-2023 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрено в том числе без привлечения бюджетных средств.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО «Выборгский район».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Включение в реестр МО «Город Выборг» 3 км автомобильных дорог.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 14.02.2020 №467«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг».

- Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

| № п/п | Наименование подпрограммы и основных мероприятий | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия нереализации основного мероприятия |  | Показатели муниципальной целевой программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | 2020 – 2023 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район»; | 2020 | 2023 | Нарушение санитарных норм, увеличение ДТП |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» | 2020 – 2023 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район»; | 2020 | 2023 |  | Ухудшение состояния дорожного покрытия, увеличение количества ДТП | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение Экспертных и проектных мероприятий |  | 2020 | 2023 |  | Ухудшение состояния дорожного покрытия, увеличение количества ДТП | Контроль качества выполненных работ |
| 2.3. | Ямочный ремонт |  | 2020 | 2023 |  | Ухудшение состояния дорожного покрытия, увеличение количества ДТП | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог |
| Подпрограмма «Ремонт межквартальных проездов г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт межквартальных проездов г. Выборга» | 2021 – 2023 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район»; | 2021 | 2023 | Ухудшение состояния дорожного покрытия |  | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий и межквартальных проездов |
| 3.1. | Ремонт межквартальных проездов г. Выборга |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | 2020 – 2023 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район»; | 2020 | 2023 |  | Увеличение количества ДТП | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 4.1. | Содержание средств организации дорожного движения | 2020 – 2023 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район»; | 2020 | 2023 |  | Увеличение количества ДТП | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 4.2. | Строительство светофорных объектов, в том числе проектные работы | 2020 – 2023 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район»; | 2020 | 2023 |  | Увеличение количества ДТП | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 4.3. | Установка технических средств организации дорожного движения | 2020 – 2023 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район»; | 2020 | 2023 |  | Увеличение количества ДТП | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 4.4. | Разработка проектов организации дорожного движения и оказание услуг по организации дорожного движения | 2020 – 2023 г.г. –Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район»; | 2020 | 2023 |  | Увеличение количества ДТП | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 4.5. | Инструментальное и техническое обследование искусственных сооружений | 2020 – 2023 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район»; | 2020 | 2023 |  | Увеличение количества ДТП | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Подпрограмма Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» | 2020 – 2023 г.г. – Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район»; | 2020 | 2023 |  | Отсутствие транспортной доступности развивающихся и застраиваемых городских территорий | Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке |
| Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | 2020 – 2023 г.г. – Комитет образования администрации МО «Выборгский район»; | 2020 | 2023 |  | Увеличение количества нарушений ПДД | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
| Подпрограмма Регистрация и учёт объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие Регистрация и учёт объектов дорожного хозяйства | 2021 – 2023 г.г. – Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО «Выборгский район» | 2021 | 2023 |  | Ухудшение состояния дорожного покрытия, увеличение количества ДТП, Снижение уровня транспортной доступности | Учёт автомобильных дорог |

- Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

Сведения об ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | м2 | 23 000 | 32 000 | 45 000 | 50 000 |
| 3 | Выполнение работ по ремонту межквартальных проездов г. Выборга | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Снижение аварийности | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке, искусственных сооружений | м | - | - | - | -1773,5 м; 601,8 м 134,4 п.м. |
| 6 | Включение в реестр МО «Город Выборг» автомобильных дорог | км | - | 3 | - | - |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

Система программных мероприятий к муниципальной программе, имеющих финансирование

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

на 2020 год

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./протяж. км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 80 884,8 |  |  | 80 884,8 |  |
| 1.1 | Механизированная уборка улично-дорожной сети г. Выборга |  | 80 296,564 |  |  | 80 296,564 |  |
| 1.2 | Оборудование остановочных пунктов информационными стендами |  | 426,500 |  |  | 426,500 |  |
| 1.3 | Приобретение средств для дезинфекции улично-дорожной сети |  | 161,816 |  |  | 161,816 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 80 884,8 |  |  | 80 884,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 42 723,441 |  | 14 375,400 | 28 348,041 |  |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  | 26 891,611 |  | 14 375,400 | 12 516,211 |  |
| 2.1.1 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. 4-я Полевая |  | 2 014,573 |  | 0,000 | 2 014,573 |  |
| 2.1.2 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. 5-я Полевая |  | 2 319,495 |  | 0,000 | 2 319,495 |  |
| 2.1.3 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, Открытый переулок |  | 504,322 |  | 0,000 | 504,322 |  |
| 2.1.4 | Обустройство парковки у парка «Монрепо» |  | 3 849,704 |  | 0,000 | 3 849,704 |  |
| 2.1.5 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, бульвар Кутузова (участок дороги от ул. Крепостная до ул. Садовая) |  | 2 599,458 |  | 2 103,198 | 496,3 |  |
| 2.1.6 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Кооперативная, участок дороги от ул. Судостроительная до разворотного кольца включительно |  | 3 358, 368 |  | 2 765,314 | 593,053 |  |
| 2.1.7 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Центральная |  | 7 317,418 |  | 6 025,237 | 1 292,181 |  |
| 2.1.8 | Ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, Сорвальский проезд с частью ул. Новопоселковой |  | 4 228,330 |  | 3 481,650 | 746,680 |  |
| 2.1.9 | Ремонт проезда между д.29а и д. 37 по ул. Гагарина до д. 22 по Приморскому шоссе |  | 598,162 |  | 0,000 | 598,162 |  |
| 2.1.10 | Ремонт автомобильных дорог |  | 101,741 |  | 0,000 | 101,741 |  |
| 2.2. | Проведение Экспертных и проектных мероприятий |  | 995,915 |  |  | 995,915 |  |
| 2.3 | Ямочный ремонт |  | 4 075,831 |  |  | 4 075,831 |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений |  | 10 760,083 |  |  | 10 760,083 |  |
| 2.4.1 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту мостового сооружения через р. Селезневка автомобильной дороги «Хельсинское шоссе» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район |  | 4 260,083 |  |  | 4 260,083 |  |
| 2.4.2 | Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Селезневка автомобильной дороги «Хельсинское шоссе» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район |  | 0,000 |  |  | 0 ,000 |  |
| 2.4.3 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Парковая |  | 6 500,000 |  |  | 6 500,000 |  |
| 2.4.4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Парковая |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 42 723,441 |  | 14 375,400 | 28 348,041 |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт межквартальных проездов г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: «Ремонт межквартальных проездов г. Выборга» |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 33 088,392 |  |  | 33 088,392 |  |
| 4.1 | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 22 738,940 |  |  | 22 738,940 |  |
| 4.1.1 | Содержание технических средств организации дорожного движения |  | 22 738,940 |  |  | 22 738,940 |  |
| 4.1.2 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.1.3 | Замена и восстановление технических средств организации дорожного движения в г. Выборге |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.1.4 | Демонтаж технических средств организации дорожного движения |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.1.5 | Ремонт пешеходного путепровода |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.2 | Строительство светофорных объектов, в том числе проектные работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.2.1 | Проектирование светофорных объектов |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.2.2 | Строительство светофорных объектов |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.3 | Установка технических средств организации дорожного движения |  | 2 199,396 |  |  | 2 199,396 | 0,000 |
| 4.3.1 | Установка искусственных дорожных неровностей |  | 1 300,000 |  |  | 1 300,000 |  |
| 4.3.2 | Установка транспортных светофоров тип Т.7 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.3.3 | Установка дорожных знаков |  | 899,396 |  |  | 899,396 |  |
| 4.3.4 | Установка пешеходных ограждений |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.4 | Разработка проектов организации дорожного движения и оказание услуг по организации дорожного движения |  | 8 150,055 |  |  | 8 150,055 |  |
| 4.5 | Инструментальное и техническое обследование искусственных сооружений |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 33 088,392 |  |  | 33 088,392 |  |
| Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |  | 37 650,665 |  |  | 37 650,665 |  |
| 5.1 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649 |  | 3 500,0 |  |  | 3 500,0 |  |
| 5.1.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 3 500,000 |  |  | 3 500,000 |  |
| 5.1.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.1.3 | Строительно-монтажные работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.1.4 | Авторский надзор |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5.1.5 | Строительный контроль |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5.2 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 мкр. Сайменский |  | 7 816,933 |  |  | 7 816,933 |  |
| 5.2.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 7 816,933 |  |  | 7 816,933 |  |
| 5.2.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.2.3 | Строительно-монтажные работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.2.4 | Авторский надзор |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.2.5 | Строительный контроль |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5.3 | Строительство объекта «Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области» |  | 18 838,731 |  |  | 18 838,731 |  |
| 5.3.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 14 334,447 |  |  | 14 334,447 |  |
| 5.3.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 4 504,284 |  |  | 4 504,284 |  |
| 5.3.3 | Строительно-монтажные работы по объекту |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.3.4 | Авторский надзор по объекту |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.4 | Строительство автомобильной дороги подъезд к крытому футбольному манежу |  | 7 495,000 |  |  | 7 495,000 |  |
| 5.4.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 7 495,000 |  |  | 7 495,000 |  |
| 5.4.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | Итого по подпрограмме 5: |  | 37 650,665 |  |  | 37 650,665 |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 194 347,379 |  | 14 375,400 | 179 971,979 |  |

| Система программных мероприятий к муниципальной программе, имеющих финансирование «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./протяж. км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 99 156,700 |  |  | 99 156,700 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 99 156,700 |  |  | 99 156,700 |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 51 484,299 |  | 35 804,999 | 15 679,300 |  |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  | 40 857,499 |  | 29 304,999 | 11 552,500 |  |
| 2.1.1 | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Лесопильная |  | 5 387,159 |  | 4 491,610 | 895,548 |  |
| 2.1.2 | ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Петрозаводская |  | 873,737 |  | 728,489 | 145,247 |  |
| 2.1.3 | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Песочная |  | 4 053,384 |  | 3 607,511 | 445,872 |  |
| 2.1.4 | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Рубежная (участок дороги от ул. Приморская до ул. Круговая) |  | 5 492,094 |  | 4 887,963 | 604,130 |  |
| 2.1.5 | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Сухова |  | 10 636,606 |  | 9 466,579 | 1 170,026 |  |
| 2.1.6 | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Александровская |  | 4 700,609 |  | 4 183,542 | 517,066 |  |
| 2.1.7. | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Майорова |  | 2 178,992 |  | 1 939,302 | 239,689 |  |
| 2.2 | Проведение Экспертных и проектных мероприятий |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
| 2.3 | Ямочный ремонт |  | 3 626,800 |  |  | 3 626,800 |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений |  | 6 500,000 |  | 6 500,000 | 0,000 |  |
| 2.4.1 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту мостового сооружения через р. Селезневка автомобильной дороги «Хельсинское шоссе» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район |  | 0 ,000 |  |  | 0 ,000 |  |
| 2.4.2 | Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Селезневка автомобильной дороги «Хельсинское шоссе» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район |  | 0 ,000 |  |  | 0 ,000 |  |
| 2.4.3 | Разработка проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Парковая |  | 6 500,000 |  | 6 500,000 | 0,000 |  |
| 2.4.4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Парковая |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 51 484,299 |  | 35 804,999 | 15 679,300 |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 18 000,000 |  |  | 18 000,000 |  |
| 4.1 | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 18 000,000 |  |  | 18 000,000 |  |
| 4.1.1 | Содержание технических средств организации дорожного движения |  | 9 200,000 |  |  | 9 200,000 |  |
| 4.1.2 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 8 800,000 |  |  | 8 800,000 |  |
| 4.1.3 | Замена и восстановление технических средств организации дорожного движения в г. Выборге |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.1.4 | Демонтаж технических средств организации дорожного движения |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.1.5 | Ремонт пешеходного путепровода |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.2 | Строительство светофорных объектов, в том числе проектные работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.2.1 | Проектирование светофорных объектов |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.2.2 | Строительство светофорных объектов |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.3 | Установка технических средств организации дорожного движения |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 4.3.1 | Установка искусственных дорожных неровностей |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.3.2 | Установка транспортных светофоров тип Т.7 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.3.3 | Установка дорожных знаков |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.3.4 | Установка пешеходных ограждений |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.4 | Разработка проектов организации дорожного движения и оказание услуг по организации дорожного движения |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.5 | Инструментальное и техническое обследование искусственных сооружений |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 18 000,000 |  |  | 18 000,000 |  |
| Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |  | 8 678,000 |  |  | 8 678,000 |  |
| 5.1 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649 |  | 3 096,000 |  |  | 3 096,000 |  |
| 5.1.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.1.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.1.3 | Строительно-монтажные работы |  | 3 096,000 |  |  | 3 096,000 |  |
| 5.1.4 | Авторский надзор |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.1.5 | Строительный контроль |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.2 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 мкр. Сайменский |  | 5 582,000 |  |  | 5 582,00 |  |
| 5.2.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.2.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.2.3 | Строительно-монтажные работы |  | 5 582,000 |  |  | 5 582,000 |  |
| 5.2.4 | Авторский надзор |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.2.5 | Строительный контроль |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.3 | Строительство объекта «Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области» |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.3.1 | Строительно-монтажные работы по объекту |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.3.2 | Авторский надзор по объекту |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.3.3 | Строительный контроль |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.4 | Строительство автомобильной дороги подъезд к крытому футбольному манежу |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.4.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |
| 5.4.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | Итого по подпрограмме 5: |  | 8 678,000 |  |  | 8 678,000 |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 177 318,999 |  | 35 804,999 | 141 514,000 |  |

| Система программных мероприятий к муниципальной программе, имеющих финансирование «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./протяж. км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 103 124,400 |  |  | 103 124,400 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 103 124,400 |  |  | 103 124,400 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 73 579,080 |  | 73 579,080 | 0,000 |  |  |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  | 73 579,080 |  | 73 579,080 | 0,000 |  |  |
| 2.1.1 | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Большая Каменная |  | 10 584,270 |  | 10 584,270 | 0,000 |  |  |
| 2.1.2 | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Промышленная (участок дороги от ул. Весенний Поток до ул. Промышленная, д.2) |  | 9 647,528 |  | 9 647,528 | 0,000 |  |  |
| 2.1.3 | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Таммисуо (участок дороги от Смирновского шоссе до разворотного кольца включительно) |  | 15 344,990 |  | 15 344,990 | 0,000 |  |  |
| 2.1.4 | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Южный Вал |  | 12 893,364 |  | 12 893,364 | 0,000 |  |  |
| 2.1.5 | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. 2-я Бригадная |  | 6 213,912 |  | 6 213,912 | 0,000 |  |  |
| 2.1.6 | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Гранитно-Карьерная |  | 4 372,013 |  | 4 372,013 | 0,000 |  |  |
| 2.1.7 | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, Одесский переулок |  | 4 962,354 |  | 4 962,354 | 0,000 |  |  |
| 2.1.8 | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Продольная |  | 2 427,089 |  | 2 427,089 | 0,000 |  |  |
| 2.1.9 | ремонт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, Тенистая |  | 2 939,751 |  | 2 939,751 | 0,000 |  |  |
| 2.1.10 | ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Советская (от ул. Выборгской до ул. Крепостной) |  | 4 193,804 |  | 4 193,804 | 0,000 |  |  |
| 2.2 | Проведение Экспертных и проектных мероприятий |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 2.3. | Ямочный ремонт |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 73 579,080 |  | 73 579,080 | 0,000 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 |  |  |
| 4.1 | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 |  |  |
| 4.1.1 | Содержание технических средств организации дорожного движения |  | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 |  |  |
| 4.1.2 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 4.1.3 | Замена и восстановление технических средств организации дорожного движения в г. Выборге |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 4.1.4 | Демонтаж технических средств организации дорожного движения |  | 000,000 |  |  | 000,000 |  |  |
| 4.2 | Строительство светофорных объектов, в том числе проектные работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 4.2.1 | Проектирование светофорных объектов |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 4.2.2 | Строительство светофорных объектов |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 4.3 | Установка технических средств организации дорожного движения |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 4.3.1 | Установка искусственных дорожных неровностей |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 4.3.2 | Установка транспортных светофоров тип Т.7 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 4.3.3 | Установка дорожных знаков |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 4.3.4 | Установка пешеходных ограждений |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 4.4 | Разработка проектов организации дорожного движения и оказание услуг по организации дорожного движения |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 4.5 | Инструментальное и техническое обследование искусственных сооружений |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |  | 865,600 |  |  | 865,600 |  |  |
| 5.1 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.1.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.1.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.1.3 | Строительно-монтажные работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.1.4 | Авторский надзор |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.1.5 | Строительный контроль |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.2 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 мкр. Сайменский |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.2.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.2.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.2.3 | Строительно-монтажные работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.2.4 | Авторский надзор |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.2.5 | Строительный контроль |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.3 | Строительство объекта «Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области» |  | 865,600 |  |  | 865,600 |  |  |
| 5.3.1 | Строительно-монтажные работы по объекту |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.3.2 | Авторский надзор по объекту |  | 865,600 |  |  | 865,600 |  |  |
| 5.3.3 | Строительный контроль |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.4 | Строительство автомобильной дороги подъезд к крытому футбольному манежу |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| 5.4.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |  |
| 5.4.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5: |  | 865,600 |  |  | 865,600 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 185 569,080 |  | 73 579,080 | 111 990,000 |  |  |

| Система программных мероприятий к муниципальной программе, имеющих финансирование |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м/протяж. км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 70 688,000 |  |  | 70 688,000 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 70 688,000 |  |  | 70 688,000 |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 76 901,072 |  | 58 901,072 | 18 000,000 |  |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  | 76 001,072 |  | 58 901,072 | 17 100,000 |  |
| 2.1.1 | ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Морская Набережная (от Ленинградского проспекта до Каменного переулка) |  | 14 998,495 |  | 14 998,495 | 0,000 |  |
| 2.1.2 | ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, проспект Суворова (от ул. Данилова до проспекта Ленина) |  | 18 957,576 |  | 18 957,576 | 0,000 |  |
| 2.1.3 | ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Выборгская (от Ленинградского проспекта до проспекта Суворова) |  | 10 271,733 |  | 10 271,733 | 0,000 |  |
| 2.1.4. | ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Пушкина (от ул. Крепостной до ул. Выборгской) |  | 1 476,771 |  | 1 476,771 | 0,000 |  |
| 2.1.5. | ремонт участка автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, ул. Сборная |  | 8 509,667 |  | 8 509,667 | 0,000 |  |
| 2.1.6 | Ремонт автомобильных дорог |  | 17 100,000 |  | 0,000 | 17 100,000 |  |
| 2.2 | Проведение Экспертных и проектных мероприятий |  | 900,000 |  |  | 900,000 |  |
| 2.3 | Ямочный ремонт |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 76 901,072 |  | 58 901,072 | 18 000,000 |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 20 000,000 |  |  | 20 000,000 |  |
| 4.1 | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 16 000,000 |  |  | 16 000,000 |  |
| 4.1.1 | Содержание технических средств организации дорожного движения |  | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 |  |
| 4.1.2 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 8 000,000 |  |  | 8 000,000 |  |
| 4.1.3 | Замена и восстановление технических средств организации дорожного движения в г. Выборге |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.1.4 | Демонтаж технических средств организации дорожного движения |  | 000,000 |  |  | 000,000 |  |
| 4.2 | Строительство светофорных объектов, в том числе проектные работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.2.1 | Проектирование светофорных объектов |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.2.2 | Строительство светофорных объектов |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.3 | Установка технических средств организации дорожного движения |  | 4 000,000 |  |  | 4 000,000 |  |
| 4.3.1 | Установка искусственных дорожных неровностей |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |
| 4.3.2 | Установка транспортных светофоров тип Т.7 |  | 600,000 |  |  | 600,000 |  |
| 4.3.3 | Установка дорожных знаков |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |
| 4.3.4 | Установка пешеходных ограждений |  | 1 400,000 |  |  | 1 400,000 |  |
| 4.4 | Разработка проектов организации дорожного движения и оказание услуг по организации дорожного движения |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 4.5 | Инструментальное и техническое обследование искусственных сооружений |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 20 000,000 |  |  | 20 000,000 |  |
| Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |  | 10 676,300 |  |  | 10 676,300 |  |
| 5.1 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.1.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.1.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.1.3 | Строительно-монтажные работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.1.4 | Авторский надзор |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.1.5 | Строительный контроль |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.2 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 мкр. Сайменский |  | 4 676,300 |  |  | 4 676,300 |  |
| 5.2.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.2.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.2.3 | Строительно-монтажные работы |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.2.4 | Авторский надзор |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.2.5 | Строительный контроль |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.3 | Строительство объекта «Путепровод в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области» |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.3.1 | Строительно-монтажные работы по объекту |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.3.2 | Авторский надзор по объекту |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.3.3 | Строительный контроль |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| 5.4 | Строительство автомобильной дороги подъезд к крытому футбольному манежу |  | 6 000,000 |  |  | 6 000,000 |  |
| 5.4.1 | Проектно-изыскательские работы |  | 0.000 |  |  | 0.000 |  |
| 5.4.2 | Государственная экспертиза проекта |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
|  | Итого по подпрограмме 5: |  | 10 676,300 |  |  | 10 676,300 |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 178 265,372 |  | 58 901,072 | 119 364,300 |  |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

Подпрограмм 6: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) | Срок реализации |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |
| 6.1 | Включение в повестку совещаний с заместителями директоров по воспитательной работе вопроса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе определение основных направлений деятельности на учебный год. | Комитет образования (КО), ОГИБДД | 2020 | 2023 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.2 | Создание на сайтах образовательных организаций страницы «Дорожная безопасность» с актуальной информацией по безопасности дорожного движения для родителей и учащихся | КО, образовательные организации (ОО) | 2020 | 2023 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.3 | Включение в повестку родительских собраний вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, необходимости использования светоотражающих элементов и использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей | КО ОГИБДД ОО | 2020 | 2023 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.4 | Проведение профилактического мероприятия «Внимание - дети!» | КО ОГИБДД ОДН ОО | 2020 | 2023 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.5 | Проведение акции «Безопасный путь в школу!» | КО ОГИБДД ОО | 2020 | 2023 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.6 | Мониторинг общеобразовательных организаций на предмет подготовки к началу учебного года по линии БДД. | КО ОГИБДД ОО | 2020 | 2023 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.7 | Организация работы ЮИД в общеобразовательных организациях города и района. | КО ОГИБДД ОО | 2020 | 2023 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.8 | Участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо» | КО ОГИБДД ОО | 2020 | 2023 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.9 | Проведение мероприятий в рамках «Месячника безопасности», посвященному Международному Дню памяти жертв ДТП | КО ОГИБД ОО | 2020 | 2022 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.10 | Участие в Областном слёте отрядов юных инспекторов движения. | КО ОГИБДД ОО | 2020 | 2022 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.11 | Конкурс творческих работ (рисунков, плакатов, фото, работ по прикладному искусству, сочинений и т.д.) на тему «Дорога и мы»: 1 тур – внутришкольный 2 тур – районный 3 тур – областной | КО ОГИБДД ОО | 2020 | 2022 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.12 | Районные соревнования «Безопасное колесо». | КО ОГИБДД ОО | 2020 | 2022 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.13 | Проведение совместного мероприятия «Безопасный двор», в рамках которого осуществлять разъяснительную работу с детьми и их родителями по привитию норм безопасного поведения на внутридворовых территориях | ОО ОГИБДД | 2020 | 2022 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.14 | Проведение в общеобразовательных организациях «Дней правовых знаний» по вопросу соблюдения ПДД. | КО ОГИБДД ОО | 2020 | 2022 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.15 | Проведение профилактической работы с детьми и их родителями по фактам нарушений ПДД на основании поступающих из отдела ГИБДД карточек учета нарушений с обязательным последующим информированием отдела ГИБДД о проведенных мероприятиях. | КО ОГИБДД ОО | 2020 | 2022 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.16 | Информирование о состоянии ДДТТ для организации дальнейшей профилактической работы. | КО ОГИБДД | 2020 | 2022 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.17 | Игра по станциям для воспитанников ДОЛ с дневным пребыванием «Каникулы БЕЗопасности» | КО ОГИБДД ОО | 2020 | 2022 | Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО «Город Выборг» |
| 6.18 | Совместная работа ОГИБДД и ДОЛ с дневным пребыванием по изучению ПДД с детьми и профилактике ДДТТ | КО ОГИБДД ОО | 2020 | 2022 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.19 | Совместное инспектирование общеобразовательной организации, обучающийся которой стал участником дорожно-транспортного происшествия на предмет проведения профилактической работы. | КО ОГИБДД | 2020 | 2022 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
| 6.20 | Организация и проведение мониторинга использования учащимися светоотражателей | КО ОГИБДД ОО | 2020 | 2022 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

Подпрограмма 7: Регистрация и учет объектов дорожного хозяйства

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2023 |  |
| 1 | Разработка НПА | 2021-2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО «Выборгский район» |
| 1.1. | Подготовка НПА о признании автомобильной дороги ул. Пригородная г. Выборга бесхозяйной | 2021 |  |
|  | Внесение изменений (сведения о кадастровом учёте) в НПА о признании автомобильной дороги ул. Пригородная г. Выборга бесхозяйной | 2021 |  |
| 2 | Определение границ дорог на местности | 2021-2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО «Выборгский район»; Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район»; |
| 2.1 | Точное определение границ автомобильной дороги ул. Пригородная г. Выборга на местности | 2021 |  |
| 3 | Разработка технической документации | 2021-2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО «Выборгский район»; Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район»; |
| 3.1 | Подготовка технического плана автомобильной дороги ул. Пригородная г. Выборга | 2021 |  |
| 4 | Формирование землеотвода | 2021-2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО «Выборгский район» |
| 4.1 | Изъятие для муниципальных нужд земельных участков, расположенных по автомобильной дороги ул. Пригородная г. Выборга | 2022 |  |
| 5 | Регистрация объектов дорожного хозяйства | 2021-2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО «Выборгский район» |
| 5.1 | Постановка на кадастровый учёт автомобильной дороги ул. Пригородная г. Выборга | 2023 |  |
| 5.2 | Подача заявления в Росреестр о принятии автомобильной дороги ул. Пригородная г. Выборга на учет как бесхозяйной | 2023 |  |
| 5.3 | Формирование пакета документов для обращения в суд с целью признания права собственности на бесхозяйный объект автомобильной дороги ул. Пригородная г. Выборга | 2023 |  |
| 5.4 | Включение в реестр муниципального имущества МО «Город Выборг» автомобильной дороги ул. Пригородная г. Выборга | 2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО «Выборгский район» |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог

МО «Город Выборг»

План

Реализации муниципальной программы

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджеты | Прочие источники |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Муниципальная программа Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства | 2020 | 194 347,379 | 0,000 | 14 375,400 | 179 971,979 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2021 | 177 318,999 | 0,000 | 35 804,999 | 141 514,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2022 | 185 569,080 | 0,000 | 73 579,080 | 111 990,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2023 | 178 265,372 | 0,000 | 58 901,072 | 119 364,300 | 0,000 |  |
|  | Итого |  | 2020-2023 | 735 500,830 | 0,000 | 182 660,551 | 553 240,279 | 0,000 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства | 2020 | 80 884,8 | 0,000 | 0,000 | 80 884,8 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2021 | 99 156,7 | 0,000 | 0,000 | 99 156,7 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2022 | 103 124,3 | 0,000 | 0,000 | 103 124,3 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2023 | 70 688,0 | 0,000 | 0,000 | 70 688,0 | 0,000 |  |
|  | Итого |  | 2020-2023 | 353 853,9 | 0,000 | 0,000 | 353 853,9 | 0,000 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства | 2020 | 42 723,441 | 0,000 | 14 375,4 | 28 348,041 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2021 | 51 484,299 | 0,000 | 35 804,999 | 15 679, 300 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2022 | 73 579,080 | 0,000 | 73 579,080 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2023 | 76 901,072 | 0,000 | 58 901,072 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Итого |  | 2020-2023 | 244 687,892 | 0,000 | 182 660,551 | 62 072,341 | 0,000 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Итого |  | 2020-2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения» | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства | 2020 | 33 088,392 | 0,000 | 0,000 | 33 088,392 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2021 | 18 000,000 | 0,000 | 0,000 | 18 000,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2022 | 8 000,000 | 0,000 | 0,000 | 8000, 000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2023 | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 | 20 000,000 | 0,000 |  |
|  | Итого |  | 2020-2023 | 79 088,392 | 0,000 | 0,000 | 79 088,392 | 0,000 |  |
|  | Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства | 2020 | 37 650,665 | 0,000 | 0,000 | 37 650,6665 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2021 | 8 678,000 | 0,000 | 0,000 | 8 678,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2022 | 865,600 | 0,000 | 0,000 | 865,600 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2023 | 10 676,300 | 0,000 | 0,000 | 10676,300 | 0,000 |  |
|  | Итого |  | 2020-2023 | 57 870,565 | 0,000 | 0,000 | 57 870,565 | 0,000 |  |
|  | Подпрограмма 6 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства | 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Итого |  | 2020-2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Подпрограмма 7 «Регистрация и учёт объектов дорожного хозяйства» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации МО «Выборгский район» | 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Итого |  | 2020-2023 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |