АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2020										№1147

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство МО «Город Выборг» в новой редакции

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области  № 21 от 28.01.2020 «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», Бюджетным кодексом, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом протоколов заседания комиссии по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» «Благоустройство МО «Город Выборг» в новой редакции, согласно приложению.

2. Постановление администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области               № 463 от 13.02.2020 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство МО «Город Выборг» в новой редакции», признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном портале                        МО «Выборгский район» Ленинградской области, в официальном сетевом издании NPAVRLO.ru.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» Самойленко Д.Б.

Глава администрации                                                                                                             Г.А. Орлов

Согласовано: Самойленко, Туркин, Болучевский, Евстигнеева, Костенко, Шашкина, Антонова

Разослано: дело, комитет по городскому хозяйству, отдел бухгалтерского учета и отчетности, комитет финансов, портал, NPAVRLO.ru

cн

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

№1147 от 08.04.2020

Муниципальная программа муниципального образования

«Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Благоустройство МО «Город Выборг»

г. Выборг

2020 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство МО «Город Выборг»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство МО «Город Выборг» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Выборгский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | - Комитет по городскому хозяйству администрации МО «Выборгский район» - Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области - МБУ «Городской информационный центр» |
| Участники муниципальной программы | - Подрядные организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг»; 2. Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг»; 3. Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг»; 4. Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг»; 5. «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг». |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» |
| Цели муниципальной программы | Формирование благоприятной среды для проживания населения; улучшение санитарного состояния на территории МО «Город Выборг», комплексное благоустройство, озеленение, освещение городских территорий. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение чистоты, порядка, высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания на территории МО «Город Выборг». 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства на территории МО «Город Выборг». 3. Улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан, удовлетворение их потребностей на основе своевременного и качественного выполнения работ по благоустройству МО «Город Выборг». 4. Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Город Выборг». 5. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Выборг; 6. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО «Город Выборг»; 7. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Выборг»; 8. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания МО «Город Выборг». 9. Совершенствование эстетического вида МО «Город Выборг». 10. Техническое обслуживание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг»; 11. Реконструкция (строительство) сетей уличного освещения. |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Всего: 165 620,79 2019 г. - 139 875,59 2020 г. – 18 545,20 2021 г. – 3 600,00 2022 г. – 3 600, 00 2023 г. – 0 2024 г. - 0 |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - уменьшение доли сетей уличного освещения, нуждающихся в ремонте, %; - поддержание работоспособности сетей уличного освещения, %; - количество дворовых территорий, обеспеченных детским оборудованием, шт.; -доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД; - доля благоустроенных муниципальных мест массового посещения граждан от общего количества таких территорий - коэффициент работоспособности сетей ливневой канализации города, ед.; - улучшение эстетичного состояния городских территорий, %; - увеличение количества городских территорий, обеспеченных малыми архитектурными формами, %; - реконструкция тротуаров, м2; - сокращение количества аварийных зеленых насаждений, %; - снижение количества несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города, м3; - количество контейнерных площадок, шт. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации Муниципальной программы: с 2019 по 2024 год |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации, в т.ч. проекты | Общий объем финансирования муниципальной программы в ценах соответствующих лет составляет из бюджета МО «Город Выборг»: Всего по программе – 829 087,82 тыс. руб., В том числе по годам: 2019 г. – 340 816,00 тыс. руб. 2020 г. – 247 395,82 тыс. руб. 2021 г. – 122 788,00 тыс. руб. 2022 г. – 118 088,00 тыс. руб. 2023 г. – 0 тыс. руб. 2024 г. – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Создание условий для работы и отдыха жителей города. 2. Повышение эстетических качеств и комфортности территории муниципального образования МО «Город Выборг». 3. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий. 4. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий. 5. Увеличение количества высаживаемых зеленых насаждений. 6. Увеличение площади цветочного оформления города. 7. Увеличение детских площадок. |

СОДЕРЖАНИЕ

Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития комплексного благоустройства города Выборга………………………………………………………………………………………………………….6

Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы…………………...............................6

Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы……………………………………………………………………………………………………….7

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы…………………...............................7

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета…………………………………………………………………………………………………………7

Механизмы реализации муниципальной программы……………………………………..............................7

Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы…………………………………8

Методика оценки эффективности муниципальной программы…………………………………………….8

Подпрограмма №1…………………………………………………………………………………..................10

Подпрограмма №2…………………………………………………………………………………..................13

Подпрограмма №3…………………………………………………………………………………..................15

Подпрограмма №4…………………………………………………………………………………..................18

Подпрограмма №5 ………………………………………………………………………………….................20

Приложение №1

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2019 год»……………………………………………………..………………………….29

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2020 год»……………………………………………………..………………………….41

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2021 год»……………………………………………………..………………………….50

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2022 год»……………………………………………………..………………………….55

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2023 год»……………………………………………………..………………………….60

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2024 год»……………………………………………………..………………………….61

Приложение №2………………………………………………………………………………………………62

Приложение №3……………………………………………………………………………………………...63

Приложения №1-7

к 5  подпрограмме……………………………………………………………………………………………..68

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития комплексного

благоустройства города Выборга

Комплексное благоустройство МО «Город Выборг» требует изменения системных подходов.                     В связи с возрастающей ролью города как туристического центра требуется значительное увеличение благоустроительных работ в исторической части Выборга. Резко возросшее количество аварийных деревьев в жилых зонах и зонах отдыха горожан, нестабильная работа сетей наружного освещения (особенно в городских поселках) не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения города.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области является осуществление благоустройства и обеспечение надлежащего содержания данных территорий.

В результате проведённого отделом благоустройства Комитета по городскому хозяйству, администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области обследования территории города, выявлено отсутствие или недостаточность элементов озеленения и благоустройства. Руководствуясь полученной информацией, а также, учитывая многочисленные обращения жителей Выборга на состояние благоустройства, определены участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в надлежащее состояние в ближайшее время.

Туристическая направленность МО «Город Выборг» требует проведения благоустроительных работ, направленных на повышение привлекательности городской среды.

Остро стоит проблема сбора бытовых отходов у населения, особенно в старой части города и местах индивидуально-жилищной застройки.

Особое направление планируемых мероприятий представляет собой систему мер, направленную на поддержание и развитие инициативы жителей города по благоустройству территории рядом с местом жительства, таких как организация мероприятий по санитарной очистке города. Целесообразно введение: ежегодных конкурсов на лучший газон, клумбу, балкон, зону отдыха и т.п.; осуществление мер по стимулированию наиболее активных участников благоустройства; награждение почетными грамотами и ценными подарками, выполнение адресных мероприятий по обустройству территории по заявкам победителей и участников конкурса; информирование жителей города о победителях конкурса в средствах массовой информации.

Решение перечисленных вопросов возможно с помощью программы по комплексному благоустройству МО «Город Выборг» - как туристического, промышленного и культурного центра Ленинградской области.

Принятие Программы предопределено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Выборг» и другими нормативным документами, которые относят благоустройство городских территорий к вопросам местного значения, а также наделяют для этого органы местного самоуправления соответствующими организационно - распорядительными функциями и финансовыми ресурсами.

Такими вопросами являются:

- текущий ремонт и озеленение городских территорий и территорий дворов; установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, создание зон отдыха, в том числе ремонт, обустройство и содержание дворовых территорий, общественных территорий, детских площадок; обустройство и содержание спортивных площадок; ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора; уборка территорий;

- организация работ по реконструкции зеленых насаждений, проведению санитарных рубок                   (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников.

Исходя из вышеизложенного разработана настоящая Программа для решения наиболее значимых вопросов местного значения, определённых федеральными законодательными и муниципальными нормативными актами, которой предусмотрено финансирование запланированных мероприятий за счёт бюджета МО «Город Выборг».

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Главными целями Программы является:

- формирование благоприятной среды для проживания населения МО «Город Выборг»;

- организация благоустройства и обеспечение комфортности проживания жителей территории МО «Город Выборг»;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения;

- проведение мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановке в городе. Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного благоустройства, озеленения, освещения территорий города. Реализация Программы осуществляется в период с 2019 по 2024 год. Программа разрабатывается с возможной корректировкой. Основные задачи Программы:

Для достижения целей Программы предлагается решить следующие задачи:

- поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения;

- благоустройство дворовых и общественных территорий;

- восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения;

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- организация системной работы по благоустройству городской территории;

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора;

- организация сбора мусора в МО «Город Выборг»;

- уборка территорий города.

Муниципальная программа реализуется в период с 2019-2024 г.г.

3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в приложении №2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях».

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

1. Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг»;

2. Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг»;

3. Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории               МО «Город Выборг»;

4. Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг»;

5. «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг»;

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

Адресная программа финансирования предлагаемых мероприятий и объем необходимого бюджетного финансирования приведены в приложении №1 к Программе «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг».

5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Объемы финансирования Программы 829 087,82 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. – 340 816,00 тыс. руб.

2020 г. – 247 395,82 тыс. руб.

2021 г. – 122 788,00 тыс. руб.

2022 г. – 118 088,00 тыс. руб.

2023 г.  –  0 тыс. руб.

2024 г. – 0 тыс. руб.

Источником финансирования мероприятий Программы является федеральный, областной, местный бюджет муниципального образования «Город Выборг».

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом на соответствующий год.

6. Механизмы реализации муниципальной программы

6.1. Исполнителем Программы является администрация муниципального образования «Выборгский район», которая выступает от имени муниципального образования «Город Выборг» заказчиком данной Программы, и реализует её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

6.2. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий Программы или части мероприятий Программ осуществляется в соответствии с требованиями:

- Бюджетного кодекса РФ;

- Федерального закона от 05.04.2013 №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.3. Мероприятия Программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необходимости мероприятия Программы могут уточняться в течение года путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области о внесении изменений и дополнений в настоящую Программу.

6.4. Предусматривается организация освещения в средствах массовой информации процесса и результатов реализации Программы.

7. Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы

Оценка результативности Программы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- формирование среды благоприятной для проживания граждан;

- рост привлекательности городской среды;

- активное привлечение организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами, к благоустройству придомовых территории;

- улучшение санитарного обстановки на территории муниципального образования;

- ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города;

- своевременная ликвидация аварийных зеленых насаждений и увеличение общей площади зеленых насаждений в городе.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит развить основы системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу города Выборга и достичь многостороннего социально-экономического эффекта во многих сферах жизни города. В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение санитарного состояния территории МО «Город Выборг»;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий;

- улучшение условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Город Выборг».

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг», направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг» на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Паспорт подпрограммы №1

Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории

МО «Город Выборг»

| Полное наименование подпрограммы | Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по городскому хозяйству администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, не имеется |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Всего: 0 в т.ч. по годам: 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 2023 – 0 2024 – 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Формирование благоприятной среды для проживания населения МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. Повышение комфортности условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого: |
|  | Всего: | 51 786,06 | 47 471,50 | 46 695,00 | 46 895,60 | 0 | 0 | 192 848,16 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 600,00 |  |  |  |  |  | 600,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 51 186,06 | 47 471,50 | 46 695,00 | 46 895,60 |  |  | 192 248,16 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - уменьшение доли сетей уличного освещения, нуждающихся в ремонте на 2,8 % - поддержание работоспособности сетей уличного освещения на уровне 97%. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

На сегодняшний день остро стоит проблема поддержания в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Требуется капитальный ремонт части существующих сетей освещения.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является формирование благоприятной среды для проживания населения МО «Город Выборг», а именно: поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения, и восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. Ключевой задачей является приведение в качественное состояние элементов благоустройства на территории МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2019-2024 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 192 848,16 тыс. рублей из средств местного и областного бюджетов.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- уменьшение доли сетей уличного освещения, нуждающихся в ремонте на 2,8 %;

- поддержание работоспособности сетей уличного освещения на уровне 97%.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №2

Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг»

| Полное наименование подпрограммы | Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел благоустройства Комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, не имеется |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Всего: 0 в т.ч. по годам: 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 2023 – 0 2024 – 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Организация системной работы по благоустройству городской территории Повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. | Итого: |
|  | Всего: | 8 056,14 | 9 192,83 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 | 23 248,97 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3 675,40 | 3 805,11 |  |  |  |  | 7 480,51 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 4 380,74 | 5 387,72 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  | 15 768,46 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - количество дворовых территорий, обеспеченных детским оборудованием - 3 |  |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является отсутствие и изношенность детского оборудования на дворовых территориях города Выборга. Реализация программы будет способствовать благоустройству дворовых территорий.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются:

- организация благоустройства территории города;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения.

Задачами подпрограммы являются:

- организация системной работы по благоустройству городской территории;

- повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2019-2024 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 23 248,97 тыс. рублей, в том числе из средств местного и областного бюджетов.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- количество дворовых территорий, обеспеченных детским оборудованием - 3.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы № 3

Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг»

| Полное наименование подпрограммы | Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел благоустройства комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, не имеется |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Всего: 0 в т.ч. по годам: 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 2023 – 0 2024 – 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Организация системной работы по благоустройству городской территории Повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого: |
|  | Всего: | 136 652,19 | 164 550,39 | 61 811,40 | 54 300,00 | 0 | 0 | 417 313,98 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4 211,10 | 21 510,00 |  |  |  |  | 25 721,10 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 132 441,09 | 143 040,39 | 61 811,40 | 54 300,00 |  |  | 391 592,88 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - улучшение эстетичного состояния городских территорий на 86 %; -увеличение количества городских территорий, обеспеченных малыми архитектурными формами на 5%; - реконструкция тротуаров – м2; - сокращение количества аварийных зеленых насаждений на 58 %. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

В настоящее время одним из актуальных вопросов является содержание городских территорий и устройство рекреационных зон для массового отдыха жителей. Также остро стоит вопрос об аварийности зеленых насаждений и их восстановлению.

Реализация подпрограммы позволит произвести комплексное благоустройство городских территорий и поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются:

- организация благоустройства территории города;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения;

- обеспечение комфортности проживания жителей города.

Основными задачами подпрограммы являются:

- организация системной работы по благоустройству городской территории;

- повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2019-2024 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет  417 313,98 тыс. рублей из средств местного и областного бюджетов.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- улучшение эстетичного состояния городских территорий на 25 %;

- увеличение количества городских территорий, обеспеченных малыми архитектурными формами на 5%;

- реконструкция тротуаров – ___м2;

- сокращение количества аварийных зеленых насаждений на 58 %.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №4

Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг»

| Полное наименование подпрограммы | Обеспечение санитарного состояния территории муниципального образования «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел благоустройства комитета по городскому хозяйству администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, не имеется |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Всего: 0 в т.ч. по годам: 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 0 2022 – 0 2023 – 0 2024 – 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Ликвидация несанкционированных свалок. Организация сбора мусора в МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2024 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого: |
|  | Всего: | 4 446,02 | 7 635,90 | 7 681,60 | 10 292,40 | 0 | 0 | 30 055,92 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Выборгский район» | 4 446,02 | 7 635,90 | 7 681,60 | 10 292,40 |  |  | 30 055,92 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - снижение количества несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города на 10 000 м3; - оборудование контейнерных площадок – 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Остро стоит проблема сбора бытовых отходов у населения, особенно в старой части города и местах индивидуально-жилищной застройки. Реализация программы позволить улучшить экологическую обстановку на территории муниципального образования.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: проведение мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

Задачами подпрограммами являются: ликвидация несанкционированных свалок и организация сбора мусора в МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2019-2024 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 30 055,92 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области. Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- снижение количества несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города на 10 000 м3;

- оборудование контейнерных площадок – 10 шт.;

- проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфекций, передающихся клещами.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №5

«Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг»

| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг на 2019-2024 г.г.» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел благоустройства комитета по городскому хозяйству администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области МБУ «Служба Заказчика» МБУ «Городской информационный центр» |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»; |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Всего: 165 620,79 2019 г. - 139 875,59 2020 г. – 18 545,20 2021 г. – 3 600,00 2022 г. – 3 600, 00 2023 г. – 0 2024 г. – 0 |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи подпрограммы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области; - Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия и задачи реализации подпрограммы | - Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области; - Мероприятия по обустройству общественных территорий МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели реализации подпрограммы (индикаторы) | - Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД; - Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы ассигнований программы по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет из бюджетов: тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финанси-рования/ годы реализации программы | Всего | в том числе: | средства федераль-ного бюджета | средства бюджета Ленинградской области | средства бюджета МО «Город Выборг» | внебюд-жетные источники |
|  | 2019 год | 139 875,59 |  | 17 600,00 | 112 400,00 | 9 875,59 |  |
|  | 2020 год | 18 545,20 |  | 5 446,65 | 11 058,35 | 2 040,20 |  |
|  | 2021 год | 3 600,00 |  |  |  | 3 600,00 |  |
|  | 2022 год | 3 600,00 |  |  |  | 3 600,00 |  |
|  | 2023 год | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2024 год | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 165 620,79 |  | 23 046,65 | 123 458,35 | 19 115,79 |  |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 27,5%; площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий – 5,977 тыс. кв.м; количество благоустроенных дворовых территорий – 7 ед.; рост доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 45 %; площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий – 2,044 тыс. кв.м; количество благоустроенных общественных территорий - 1 ед; количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.) – 1 ед.; доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций – %; доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций – %; количество проведенных общественных обсуждений - 2 ед.; количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России. |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1: Характеристика текущего состояния сферы благоустройства МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области, описание приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления является организация комфортных условий жителей города, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к вопросам местного значения городского округа.

Реализация соответствующих полномочий на территории МО «Город Выборг» предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия отдыха и жизни жителей.

Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства МО «Город Выборг» показали, что благоустройство территорий полностью или частично не отвечает современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- отсутствие в большинстве дворов специально оборудованных мест парковки транспортных средств;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

На сегодняшний день дворовые и общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории, жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства территорий МО «Город Выборг».

Таким образом, органы местного самоуправления в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2019-2024 годов определяют системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения.

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на                  2019-2024 годы (далее – Программа) позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории города Выборга решением совета депутатов муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области от 23.10.2017 № 145 утверждены «Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

Правила устанавливают требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организации благоустройства территории города Выборга (включая освещение улиц, озеленение территории,  размещение и содержание малых архитектурных форм и др.).

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории города;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

1.1.  Характеристика сферы благоустройства дворовых и общественных территорий

Уровень благоустройства территории МО «Город Выборг» зависит, прежде всего, от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское значение.

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцам многоквартирных жилых домов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих всем современным требованиям.

На территории МО «Город Выборг» насчитывается порядка 1020 многоквартирных жилых домов, 590 дворовых территорий.  Основная часть домов построена более 50 лет назад.

Благоустройство большинства дворов жилищного фонда на сегодняшний день не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских, спортивных площадок и элементов малых форм.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: существующая застройка  жилых кварталов во многом не соответствует современным градостроительным нормам, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

| № п/п | Наименование целевого показателя индикатора | Единица измерения | четыре года, предшествующие реализации программы |  |  |  | На 2020 год формирования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц |  | 17 | 5 | 8 | 7 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 21,5 | 24,3 | 25,2 | 26 | 25 |

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации настоящей программы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов и территории общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы осуществляется на основании письменных предложений собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству с оформлением протокола общего собраний собственников помещений (далее – заинтересованные лица).

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и территории общего пользования в программу осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным администрацией МО «Выборгский район».

Адресный перечень дворовых территорий формируется согласно предложениям заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованным лицам, собственникам помещений в многоквартирных домах предлагаются виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный перечень работ (в соответствии с перечнем, установленным постановлением Правительства от 10 февраля 2017 года №169):

- ремонт внутри дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн для мусора;

- озеленение;

- детские площадки с безопасным покрытием;

- пешеходные дорожки.

Стоимость выполняемых работ в соответствии с минимальным перечнем, включенным в предложения заинтересованных лиц и по которым в результате рассмотрения и оценки предложений граждан, заинтересованных лиц на включение дворовых территорий многоквартирных домов в программу Комиссией  принято положительное решение, будет определена путем:  составления локальных сметных расчетов или расчет стоимости работ, исходя из единичных расценок; согласования дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле, в том числе  промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (соответствующий перечню, установленному региональной программой) включает в себя:

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- установка ограждений;

- установка МАФ и городской мебели;

- обустройство площадок для отдыха;

- обустройство площадок для выгула собак;

- ремонт подпорных стенок;

- обустройство (ремонт) ливневой канализации.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Обобщение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг» в 2018-2022 г.г., утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 23.10.2017  №3847;

- Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг» в 2018-2022 г.г., утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области  от 23.10.2017  №3848;

- О комиссии по обеспечению реализации программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг» муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство МО «Город Выборг», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области  от 27.10.2017  №609;

- Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства  дворовой территории и общественной территории, включаемых в  программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг» на                   2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области  от 30.10.2017  №3957.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

Адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в следующем финансовом году, формируется с учетом результатов реализации мероприятий Программы предшествующего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Адресный перечень дворовых территорий и территорий общего пользования, подлежащий благоустройству в рамках муниципальной программы предложенный к конкурсному отбору содержится в приложении №5, №6  к муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц включаются в программные мероприятия после заключения соответствующих соглашений с органами местного самоуправления.

1.2.  Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Общественная территория – площадь, парк, сквер, набережная, пешеходная зона, площадка для отдыха и досуга горожан, спортивная площадка и другие (далее – общественная территория)

На территории города Выборга имеется 42 объекта общественной территории - парки, скверы, общей площадью 759 тыс. кв.м.

Для обеспечения обустройства общественной территории целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности местам общественных территорий города Выборга.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий

| № п/п | Наименование Целевого Показателя индикатора | Единица измерения | Четыре года, предшествующие реализации программы |  |  |  | 2020 год Формирования Муниципаль ной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий общего пользования | единиц |  | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 26,1 | 36,7 | 37,2 | 40 | 20 |

Общественное обсуждение обустройства мест общественных территорий будет осуществлено в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу  «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг» в 2018-2024 г.г., утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 23.10.2017  №3849.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового посещения граждан невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий граждан должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и мест массового посещения граждан  для инвалидов и других маломобильных  групп населения.

Адресный перечень территорий общего пользования формируется согласно предложениям заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется ежегодно по факту выделенного объема бюджетного финансирования.

Оценка предложений о включении дворовых и территорий общего пользования в муниципальную программу осуществляется общественной комиссией.

Раздел 2: Цели и задачи программы, сроки и этапы реализации  программы

Целью реализации программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также создание благоприятной и комфортной среды в местах общественных посещений граждан. Для достижения этой цели предлагается выполнить работы по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий МО «Город Выборг» понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий (при наличии технической возможности);

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному обустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий. Все мероприятия планируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и мест массового посещения граждан для инвалидов и других маломобильных групп населения. Основными задачами программы являются:

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

- мероприятия по благоустройству общественных территорий.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных задач. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды МО «Город Выборг», будет стимулировать жителей города к участию в благоустройстве дворовых и общественных территорий, в целях воспитания молодого поколения к своему и чужому труду, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа города и повысит качество жизни населения.

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета Ленинградской области, средства бюджета МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

Финансирование муниципальной подпрограммы на 2019 год всего: 139 875 594,67 руб.

17 600 000,00 руб. – средства федерального бюджета;

112 400 000.00 руб. - средства областного бюджета Ленинградской области;

9 875 594,67 руб. - средства бюджета МО «Город Выборг».

В том числе:

1. на мероприятия по благоустройству дворовых территорий – 32 243 594,67 руб. из них:

0 руб. – средства федерального бюджета;

30 000 000,00 руб. - средства областного бюджета Ленинградской области;

2 243 594,67 руб. - средства бюджета МО «Город Выборг».

2. на мероприятия по благоустройству общественных территорий – 107 632 000,00 из них:

17 600 000,00 руб. – средства федерального бюджета;

82 400 000,00 руб. - средства областного бюджета Ленинградской области;

7 632 000,00 руб. – средства бюджета МО «Город Выборг».

Финансирование муниципальной подпрограммы на 2020 год всего: 18 545 200,46 руб.

на мероприятия по благоустройству общественных территорий, из них:

5 446 650,00 руб. – средства федерального бюджета;

11 058 350,00 руб. – средства областного бюджета;

2 040 200,46 руб. - средства бюджета МО «Город Выборг».

Финансирование муниципальной подпрограммы на 2021 год всего: 3 600 000 руб.

3 600 000 руб. - средства бюджета МО «Город Выборг».

В том числе:

1. на мероприятия по благоустройству дворовых территорий - из них:

2 600 000 руб. - средства бюджета МО «Город Выборг».

2. на мероприятия по благоустройству общественных территорий, из них:

1 000 000 руб. – средства бюджета МО «Город Выборг».

Финансирование муниципальной подпрограммы на 2022 год всего: 3 600 000 руб.

3 600 000 руб. - средства бюджета МО «Город Выборг».

В том числе:

1. на мероприятия по благоустройству дворовых территорий - из них:

2 600 000 руб. - средства бюджета МО «Город Выборг».

2. на мероприятия по благоустройству общественных территорий, из них:

1 000 000 руб. – средства бюджета МО «Город Выборг».

Финансирование муниципальной подпрограммы на 2023 год всего: 0 руб.

Финансирование муниципальной подпрограммы на 2024 год всего: 0 руб.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Благоустройство МО «Город Выборг»

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство

МО «Город Выборг» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприя тия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлече нные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей наружного освещения | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2019 | 9 707,29 |  |  | 9 707,29 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.1.1 | Содержание сетей наружного освещения | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. |  | 9 225,90 |  |  | 9 225,90 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.1.2 | Работы по замене узла коммерческого учета электрической энергии, услуги по техническому обслуживанию сетей наружного освещения, услуги по техническому обслуживанию оборудования измерительного комплекса системы коммерческого учета электроэнергии, | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. | 2019 | 271,59 |  |  | 271,59 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.1.3 | услуги по дистанционному съему данных измерительного комплекса системы коммерческого учета электроэнергии, разработка проектной документации, определение и выдача технических условий | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения |  | 209,80 |  |  | 209,80 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.2 | Строительство, ремонт сетей наружного освещения | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2019 | 2 695,87 |  | 600,00 | 2 095,87 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.2.1 | Строительство сетей наружного освещения: ул.Малая Гвардейская, Малый Гвардейский пер., ул.Окружная | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2019 | 1 816,99 |  |  | 1 816,99 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.2.2 | Строительство сетей наружного освещения улиц: Краснохолмская ,ул. Вдохновения, ул. Зеленая, ул. Вольная, ул. 1-я Ландышевая в г. Выборге | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2019 | 600,00 |  | 600,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.2.3 | Проекты на строительство сетей наружного освещения, технологическое присоединение энергетических устройств | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2019 | 278,88 |  |  | 278,88 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.3 | Оплата за наружное освещение города, |  | 2019 | 39 382,90 |  |  | 39 382,90 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 51 786,06 |  | 600,00 | 51 186,06 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: «Благоустройство детских площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поставка оборудования на детские площадки: ул. Пограничная, д.4 | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2019 | 438,30 |  |  | 438,30 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 2.2 | Содержание детских и спортивных площадок на территории МО «Город Выборг» | Создание условий для массового отдыха жителей | 2019 | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 2.3 | Реализация Областного Закона Ленинградской области № 3-ОЗ | Создание условий для массового отдыха жителей | 2019 | 3 429,44 |  | 3 086,50 | 342,94 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 2.4 | Приобретение и установка детской площадки на земельном участке, расположенном у дома №3 по улице Петровской в городе Выборге, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области № 232 от 24.07.2012 | Создание условий для массового отдыха жителей | 2019 | 588,90 |  | 588,90 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 2.5 | Монтаж уличных тренажеров в количестве 50 шт. | Создание условий для массового отдыха жителей | 2019 | 99,50 |  |  | 99,50 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 8 056,14 |  | 3 675,40 | 4 380,74 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| Подпрограмма Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел I. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание услуг по благоустройству и ландшафтной архитектуре территории МО «Город Выборг» | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 124 071,51 |  | 4 211,10 | 119 860,41 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.1 | Оказание услуг по благоустройству и ландшафтной архитектуре территории МО «Город Выборг» | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 35 442,07 |  |  | 35 442,07 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.2 | Ремонт фонтана | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 99,40 |  |  | 99,40 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.3 | Устройство и содержание цветников в вазонах | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 6 591,26 |  |  | 6 591,26 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.4 | Благоустройства сквера Памяти | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 8 902,26 |  |  | 8 902,26 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.5 | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2019 | 6 692,76 |  |  | 6 692,76 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.6 | Благоустройство дворовых территорий: г. Выборг, ул. Спортивная, д.7, д.10, ул. А. Макарова, д.2-4, ул. Офицерская д.12, ул. Гагарина, д.18, д.20, ул. Рубежная, д.32, ул. Приморская, д. 22-22А, ул. 2-я Южная, д.2, пр. Победы, д. 33. | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 47 700,00 |  |  | 47 700,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.7 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: г. Выборг, ул. Водной Заставы д.5, ул. Южный Вал д.16, д.28, ул. Крепостная д.5а, ул. Выборгская д.13, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области № 232 от 24.07.2012 | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 4 211,10 |  | 4 211,10 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.8 | Установка малых форм (скамейки, ограждения и пр.) | Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2019 | 802,23 |  |  | 802,23 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.9 | Работы по благоустройству остановочного павильона | Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2019 | 126,91 |  |  | 126,91 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.10 | Поставка товара (консоли) | Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2019 | 450,00 |  |  | 450,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.11 | Проектные работы и экспертизы выполненных работ, дизайн-проекты по благоустройству | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 2 517,11 |  |  | 2 517,11 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.12 | Благоустройство пешеходных дорожек и тротуаров по объекту: Смоляной Мыс | Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2019 | 2 966,15 |  |  | 2 966,15 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.13 | Работы по устройству резинового покрытия на детской площадке Смоляного мыса | Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2019 | 278,65 |  |  | 278,65 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.14 | Выполнение работ по устройству водопропускных труб русла канавы Мельничный ручей и водоотвода по адресу Ленинградское шоссе д.53 | Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2019 | 269, 20 |  |  | 269,20 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.15 | Ремонт (замена) асфальтового покрытия тротуаров на плиточное: ул.Южный Вал, ул.Гагарина, в районе д. 47-49 | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 1 001,91 |  |  | 1 001,91 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.16 | Ремонт лестниц | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.17 | О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и обустройству территорий т объектов благоустройства (Приобретение спец. Техники) | Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2019 | 3 100,00 |  |  | 3 100,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.18 | Услуги по проектированию остановочного пункта общественного транспорта, расположенного по адресу: г. Выборг, ул. Железнодорожная д. 5а; техническое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения остановочного пункта | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 1 037,37 |  |  | 1 037,37 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.1.19 | Работы по установки дублирующих ограждений вдоль аварийных мест набережной Салакка-Лахти | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 883,13 |  |  | 883,13 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Подитог: |  |  | 124 071,51 |  | 4 211,10 | 119 860,41 |  |  |  |
| 3.2 | Раздел II Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Снос аварийных деревьев | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 812,76 |  |  | 812,76 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.2.2 | Посадка зеленых насаждений | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 300,00 |  |  | 300,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.2.3 | Устройство и содержание цветников | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 8 005,00 |  |  | 8 005,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.2.4 | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 3 462,92 |  |  | 3 462,92 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Подитог: |  |  | 12 580,68 |  |  | 12 580,68 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 136 652,19 |  | 4 211,10 | 132 441,09 |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Основное мероприятие: «Обеспечение санитарного состояния территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение субботников | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2019 | 494,49 |  |  | 494,49 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 4.2 | Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок, услуги по сбору и транспортировки отходов | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2019 | 799,83 |  |  | 799,83 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 4.3 | Выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2019 | 1 380,00 |  |  | 1 380,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 4.4 | Содержание мест захоронения «Северное кладбище» | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2019 | 1 571,70 |  |  | 1 571,70 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 4.5 | Акарицидная обработка зеленых зон | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2019 | 200,00 |  |  | 200,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 4 446,02 |  |  | 4 446,02 |  |  |  |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство дворовых территорий: г. Выборг, ул. А.К. Харитонова, д.84, ул. Сухова, д.10, Приморское шоссе, д.18, д.30, ул. А. Макарова, д.7, ул. Красноармейская, д.11, ул. Офицерская, д.10, Ленинградское шоссе, д.53 | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 32 243,59 |  | 30 000,00 | 2 243,59 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 5.2 | Благоустройство общественных территорий МО «Город Выборг», Смоляной мыс | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 107 632,00 | 17 600,00 | 82 400,00 | 7 632,00 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 2019 | 139 875,59 | 17 600,00 | 112 400,00 | 9 875,59 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 340 816,00 | 17 600,0 | 120 886,50 | 202 329,50 |  |  |  |

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство

МО «Город Выборг» на 2020 год»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей наружного освещения и услуги по дистанционному съему данных | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. | 2020 | 9 525,90 |  |  | 9 525,90 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2 | Строительство сетей наружного освещения | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2020 | 4 150,00 |  |  | 4 150,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2.1 | Строительство сетей наружного освещения: ул. Малиновская | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2020 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2.2 | Строительство сетей наружного освещения: ул. Островная | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2020 | 3 000 ,00 |  |  | 3 000 ,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2.3 | Проекты на строительство сетей наружного освещения | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2020 | 150,00 |  |  | 150,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.3 | Оплата за наружное освещение города | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2020 | 33 595,60 |  |  | 33 595,60 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.4 | Технологическое присоединение энергетических устройств | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2020 | 200,00 |  |  | 200,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 47 471,50 |  |  | 47 471,50 |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: «Благоустройство детских площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство детские площадки ул.Батарейная, д.8, Ленинградское шоссе, д.27а | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2020 | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 2.2 | Содержание детских и спортивных площадок на территории МО «Город Выборг» | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2020 | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 2.3 | Реализация Областного Закона Ленинградской области № 3-ОЗ от 15.01.2018: г. Выборг, Рубежная д.42 и по ул. Гагарина 59, 61, 61а. | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2020 | 3 561,25 |  | 3 205,11 | 356,14 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 2.4 | Приобретение и установка детских игровых спортивных комплексов, и оборудование детских игровых и спортивных площадок в г. Выборге, за счет предоставления субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области. | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2020 | 631,58 |  | 600,00 | 31,58 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 9 192,83 |  | 3 805,11 | 5 387,72 |  |  |
| Подпрограмма Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел I. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание услуг по благоустройству и ландшафтной архитектуре территории МО «Город Выборг» | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 38 947,06 |  |  | 38 947,06 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.2 | Устройство и содержание цветников в вазонах | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 3 660,64 |  |  | 3 660,64 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.3. | Подготовка к празднованию75-й годовщины ВОВ (ремонт мемориалов: захоронение № 33, «Танк», «Южное кладбище», праздничное оформление города) | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 12 501,00 |  |  | 12 501,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.4. | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.5. | Ремонт объектов благоустройства: ремонт лестниц, ремонт ограждения на набережной Салакка-Лахти, ремонт фонтана | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 6 650,66 |  |  | 6 650,66 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.6. | Строительство остановочного пункта общественного транспорта, расположенного по адресу: г. Выборг, ул. Железнодорожная д. 5а | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 14 000,00 |  |  | 14 000,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.7. | Проектные работы, экспертизы выполненных работ, экспертизы сметной документации, дизайн-проекты по благоустройству набережной Салакка-Лахти, в т.ч проведение мероприятий по проектированию обустройству велосипедной дорожки | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 22 993,91 |  |  | 22 993,91 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.8. | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2020 | 6 846,94 |  |  | 6 846,94 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.9 | Благоустройство дворовых территорий: ул. Гагарина, д.9, д.37, ул. Рубежная, д.36, Ленинградское шоссе, д.51, д.32 | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 23 498, 31 |  | 20 910,00 | 2 588,31 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.10 | Работы по благоустройству пешеходных дорожек и тротуаров на объекте: г. Выборг, Смоляной Мыс | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 2 699,69 |  |  | 2 699,69 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.11 | Благоустройство дворовых территорий | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 4 249,14 |  |  | 4 249,14 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.12 | Услуги по организации праздника «Выборгский крендель» | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 270,00 |  |  | 270,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.13 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в г. Выборге, за счет предоставления субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области. | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 631,58 |  | 600,00 | 31,58 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.14 | Установка малых форм (скамейки, ограждения и пр.) | Организация благоустройства территории | 2020 | 700,00 |  |  | 700,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.15 | Благоустройство остановочных павильонов | Организация благоустройства территории | 2020 | 186,80 |  |  | 186,80 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.16 | Ремонт (замена) асфальтового покрытия тротуаров на плиточное | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.17 | О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и обустройству объектов благоустройства (приобретение спец. техники) | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 4 800,00 |  |  | 4 800,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.18 | О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и обустройству объектов благоустройства (Приобретение санитарно- бытовых блок- модульных объектов) | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 1 400,00 |  |  | 1 400,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.19 | Вывоз брошенного автотранспорта | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2020 | 200,00 |  |  | 200,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Подитог: |  |  | 148 735,73 |  | 21 510,00 | 127 225,73 |  |  |
|  | Раздел II. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Снос аварийных и посадка деревьев | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 1 300,00 |  |  | 1 300,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.21 | Устройство и содержание цветников | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 7 211,40 |  |  | 7 211,40 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.21 | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 7 303,26 |  |  | 7 303,26 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Подитог: |  |  | 15 814,66 |  |  | 15 814,66 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 164 550,39 |  | 21 510,00 | 143 040,39 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Основное мероприятие: «Обеспечение санитарного состояния территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение субботников | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2020 | 600,00 |  |  | 600,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.2 | Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2020 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.3 | Выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок, в том числе софинансирование | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2020 | 1 770,90 |  |  | 1 770,90 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.4 | Содержание контейнерных площадок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2020 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.5 | Содержание мест захоронения «Северное кладбище» | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2020 | 2 015,00 |  |  | 2 015,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.6 | Акарицидная обработка зеленых зон | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2020 | 250,00 |  |  | 250,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 7 635,90 |  |  | 7 635,90 |  |  |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство общественных территорий МО «Город Выборг»: Сквер на пересечении пр. Победы и ул. Гагарина | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2020 | 18 545,20 | 5 446,65 | 11 058,35 | 2 040,20 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 18 545,20 | 5 446,65 | 11 058,35 | 2 040,20 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 247 395,82 | 5 446,65 | 36 373,46 | 205 575,71 |  |  |

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство

МО «Город Выборг» на 2021 год»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей наружного освещения и услуги по дистанционному съему данных | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. | 2021 | 11 300,00 |  |  | 11 300,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.2 | Строительство сетей наружного освещения | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2021 | 1 550,00 |  |  | 1 550,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.2.1 | Проекты на строительство сетей наружного освещения | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2021 | 50,00 |  |  | 50,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.2.2 | Работы по строительству сетей наружного освещения: г. Выборг, Новопоселковый тупик | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2021 | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.3 | Оплата за наружное освещение города | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2021 | 33 595,00 |  |  | 33 595,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.4 | Технологическое присоединение энергетических устройств | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2021 | 250,00 |  |  | 250,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 46 695,00 |  |  | 46 695,00 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: «Благоустройство детских площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание детских игровых и спортивных площадок на территории МО «Город Выборг» | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2021 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |  |
| Подпрограмма Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел I. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2021 | 38 696,74 |  |  | 38 696,74 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.2 | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2021 | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Проектные работы и экспертизы выполненных работ | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2021 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2021 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Вывоз брошенного транспорта | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2021 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Подитог: |  |  | 47 296,74 |  |  | 47 296,74 |  |  |  |
|  | Раздел III. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Устройство и содержание цветников | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2021 | 7 211,40 |  |  | 7 211,40 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.7 | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2021 | 7 303,26 |  |  | 7 303,26 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Подитог: |  |  | 14 514,66 |  |  | 14 514,66 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 61 811,40 |  |  | 61 811,40 |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Основное мероприятие: «Обеспечение санитарного состояния территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение субботников | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2021 | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.2 | Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2021 | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.3 | Выполнение работ по оборудованию (строительству) контейнерных площадок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2021 | 2 616,60 |  |  | 2 616,60 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.4 | Содержание мест захоронения «Северное кладбище» | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2021 | 2 015,00 |  |  | 2 015,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.5 | Акарицидная обработка зеленых зон | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2021 | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.6 | Содержание контейнерных площадок ТКО на территории МО «Город Выборг» | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2021 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 7 681,60 |  |  | 7 681,60 |  |  |  |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство дворовых территорий | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2021 | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |
| 5.2 | Благоустройство общественных территорий МО «Город Выборг» | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2021 | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 3 600,00 |  |  | 3 600,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 122 788,00 |  |  | 122 788,00 |  |  |  |

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство

МО «Город Выборг» на 2022 год»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей наружного освещения и услуги по дистанционному съему данных | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. | 2022 | 11 300,00 |  |  | 11 300,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2 | Строительство сетей наружного освещения | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2022 | 1 750,00 |  |  | 1 750,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2.1 | Проекты на строительство сетей наружного освещения | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2022 | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2.2 | Работы по строительству сетей наружного освещения: г. Выборг, ул. Рубероидная | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2022 | 1 700,00 |  |  | 1 700,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.3 | Оплата за наружное освещение города | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2022 | 33 595,60 |  |  | 33 595,60 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.4 | Технологическое присоединение энергетических устройств | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2022 | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 46 895,60 |  |  | 46 895,60 |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: «Благоустройство детских площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание детских игровых и спортивных площадок на территории МО «Город Выборг» | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2022 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |  |
| Подпрограмма Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел I. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2022 | 38 696,74 |  |  | 38 696,74 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.2 | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2022 | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.3 | Проектные работы и экспертизы выполненных работ | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2022 | 200,00 |  |  | 200,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.4 | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2022 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.5 | Вывоз брошенного транспорта | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2022 | 100,00 |  |  | 100,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Подитог: |  |  | 46 996,74 |  |  | 46 996,74 |  |  |  |
|  | Раздел III. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2022 | 7 303,26 |  |  | 7 303,26 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Подитог: |  |  | 7 303,26 |  |  | 7 303,26 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 54 300,00 |  |  | 54 300,00 |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Основное мероприятие: «Обеспечение санитарного состояния территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение субботников | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2022 | 500,00 |  |  | 500,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 4.2 | Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2022 | 300,00 |  |  | 300,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 4.3 | Выполнение работ по оборудованию (строительству) контейнерных площадок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2022 | 5 227,40 |  |  | 5 227,40 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 4.4 | Содержание мест захоронения «Северное кладбище» | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2022 | 2 015,00 |  |  | 2 015,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 4.5 | Акарицидная обработка зеленых зон | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2022 | 250,00 |  |  | 250,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 4.6 | Содержание контейнерных площадок ТКО на территории МО «Город Выборг» | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2022 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 10 292,40 |  |  | 10 292,40 |  |  |  |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство дворовых территорий | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2022 | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 5.2 | Благоустройство общественных территорий МО «Город Выборг» | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2022 | 1 200,00 |  |  | 1 200,00 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 3 600,00 |  |  | 3 600,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 118 088,00 |  |  | 118 088,00 |  |  |  |

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство

МО «Город Выборг» на 2023 год»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство дворовых территорий | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2023 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |
| 5.2 | Благоустройство общественных территорий МО «Город Выборг» | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2023 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство

МО «Город Выборг» на 2024 год»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Благоустройство дворовых территорий | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2024 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |
| 5.2 | Благоустройство общественных территорий МО «Город Выборг» | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2024 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Благоустройство МО «Город Выборг»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство МО «Город Выборг»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1 | Поддержание работоспособности сетей уличного освещения | % | 97 | 98 |  | 98 |  | 98 |  |  |
| 1.2 | Уменьшение доли сетей уличного освещения, нуждающихся в ремонте | % | 4,0 | 3,5 |  | 3,2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество дворовых территорий, обеспеченных детским оборудованием | шт. | 8 | 3 |  | - |  |  |  |  |
| 2.2 | Демонтаж детского оборудования | шт. | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 3.1 | Благоустройство дворовых территорий | ед. | 19 | 7 |  | - |  |  |  |  |
| 3.2 | Улучшение эстетического состояния городских территорий | % | 92 | 94 |  | 95 |  |  |  |  |
| 3.3 | Увеличение количества городских территорий, обеспеченных малыми архитектурными формами | шт. | 24 | 5 |  | - |  |  |  |  |
| 3.4 | Приобретение остановочных павильонов | шт. | 1 | 1 |  | - |  |  |  |  |
| 3.5 | Реконструкция тротуаров | м2 | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |
| 3.6 | Сокращение количества аварийных зеленых насаждений | % | 8 | 5 |  | 4 |  |  |  |  |
| 4.1 | Снижение количества несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города | м3 | 1200 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |
| 4.2 | Оборудование контейнерных площадок | шт. | 12 | 10 |  | 10 |  | - |  |  |
| 4.3 | Акарицидная обработка зеленых зон | га | 20 | 20 |  | 20 |  | - |  |  |
| 5.1 | Комплексное благоустройство дворовых территорий | ед. | 14 | 7 |  | - |  | - |  |  |
| 5.2 | Комплексное благоустройство общественных территорий | ед. | 1 | 1 |  | - |  | - |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Благоустройство МО «Город Выборг»

План реализации муниципальной программ

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Благоустройство территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  | 2019-2022 |  | 806 407,82 |  | 23 046,65 |  | 136 349,96 |  | 647 011,21 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 340 816,00 |  | 17600,00 |  | 120 886,50 |  | 202 329,50 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 247 395,82 |  | 5 446,65 |  | 36 373,46 |  | 205 575,71 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 122 788,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 122 788,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 118 088,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 118 088,00 |  | 0,00 |
| 1. Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  | 2019 |  | 51 786,06 |  | 0,00 |  | 600,00 |  | 51 186,06 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 47 471,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 47 471,50 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 46 695,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 46 695,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 46 895,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 46 895,60 |  | 0,00 |
| 1.1 | Содержание сетей наружного освещения | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 9 707,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 707,29 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 9 525,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 525,90 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 11 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 300,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 11 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 300,00 |  | 0,00 |  |
| 1.2 | Строительство, ремонт (реконструкция) сетей наружного освещения, в т.ч. проекты | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 2 695,87 |  | 0,00 |  | 600,00 |  | 2 095,87 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 4 150,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 150,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 1 550,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 550,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1 750,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 750,00 |  | 0,00 |  |
| 1.3 | Оплата за наружное освещение города | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 39 382,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 39 382,90 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 33 595,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 33 595,60 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 33 595,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 33 595,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 33 595,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 33 595,60 |  | 0,00 |  |
| 1.4 | Технологическое присоединение энергетических устройств | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 200,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 250,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 250,00 |  | 0,00 |  |
| 2. Благоустройство детских площадок на территории МО "Город Выборг" |  |  |  |  | 2019 |  | 8 056,14 |  | 0,00 |  | 3 675,40 |  | 4 380,74 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 9 192,83 |  | 0,00 |  | 3 805,11 |  | 5 387,72 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 000,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.1 | Установка оборудования на детские и спортивные площадки | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 1 126,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 126,70 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2 131,58 |  | 0,00 |  | 600,00 |  | 1 531,58 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.2 | Содержание детских игровых и спортивных площадок на территории МО «Город Выборг» | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 3 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 500,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 3 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 500,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 3 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.4 | Реализация Областного Закона Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-ОЗ | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 3 429,44 |  | 0,00 |  | 3 086,50 |  | 342,94 |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 3 561,25 |  | 0,00 |  | 3 205,11 |  | 356,14 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3. Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО "Город Выборг" |  |  |  |  | 2019 |  | 136 652,19 |  | 0,00 |  | 4 211,10 |  | 132 441,09 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 164 550,39 |  | 0,00 |  | 21 510,00 |  | 143 040,39 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 61 811,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 61 811,40 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 54 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 54 300,00 |  | 0,00 |
| 3.1 | Оказание услуг по благоустройству и ландшафтной | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 35 442,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 35 442,07 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 38 947,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38 947,06 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 38 696,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38 696,74 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 38 696,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 38 696,74 |  | 0,00 |  |
| 3.2 | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам | Отдел благоустройства | 2019 | 2021 | 2019 | 6 692,76 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 692,76 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 6 846,94 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 846,94 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 5 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 000,00 |  | 0,00 |  |
| 3.3 | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации города Выборга | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 3 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 3 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 3 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 000,00 |  | 0,00 |  |
| 3.4 | Озеленение | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 12 580,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12 580,68 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 15 814,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15 814,66 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 14 514,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14 514,66 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 7 303,26 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 303,26 |  | 0,00 |  |
| 3.5 | Устройство и содержание цветников в вазонах |  |  |  | 2019 | 6 591,26 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 591,26 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 3 660,64 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 660,64 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.6 | Благоустройство дворовых территорий и работы по благоустройству пешеходных дорожек и тротуаров | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 50 666,15 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 50 666,15 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 30 447,14 |  | 0,00 |  | 20 910,00 |  | 9 537,14 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.7 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 4 211,10 |  | 0,00 |  | 4 211,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 631,58 |  | 0,00 |  | 600,00 |  | 31,58 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.8 | Ремонт объектов благоустройства (фонтаны, лестниц, ограждений и т.п) | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 1099,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1099,40 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 6 650,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 650,66 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.9 | Установка малых форм (скамейки, урны, вазоны и пр.) | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 802,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 802,23 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 700,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.10 | Проектные работы и экспертизы выполненных работ, и дизайн-проекты по благоустройству | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 2 517,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 517,11 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 22 993,91 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 22 993,91 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 500,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 500,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 200,00 |  | 0,00 |  |
| 3.11 | Ремонт (замена) асфальтового покрытия тротуаров на плиточное | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 1 001,91 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 001,91 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1500,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.12 | Работы по благоустройству остановочного павильона | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 126,91 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 126,91 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 186,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 186,80 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.13 | Строительство остановочного пункта общественного транспорта | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 14 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 14 000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.14 | Субсидия на приобретение спец техники | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 3 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 100,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 4 800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4 800,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3.15 | Вывоз брошенного автотранспорта |  |  |  | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 200,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  |
| 3.16 | Благоустройство Сквера памяти | Отдел благоустройства | 2019 | 2019 | 2019 | 8 902,26 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 8 902,26 |  | 0,00 |  |
| 3.17 | Поставка товара (консоли) | Отдел благоустройства | 2019 | 2019 | 2019 | 450,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 450,00 |  | 0,00 |  |
| 3.18 | Работы по устройству резинового покрытия на детской площадке Смоляного мыса | Отдел благоустройства | 2019 | 2019 | 2019 | 278,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 278,65 |  | 0,00 |  |
| 3.19 | Выполнение работ по устройству водопропускных труб русла канавы Мельничный ручей и водоотвода по Ленинградскому шоссе д.53 | Отдел благоустройства | 2019 | 2019 | 2019 | 269,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 269,20 |  | 0,00 |  |
| 3.20 | Услуги по проектированию остановочного пункта и его тех. присоединению | Отдел благоустройства | 2019 | 2019 | 2019 | 1 037,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 037,37 |  | 0,00 |  |
| 3.21 | Работы по установке дублирующих ограждений | Отдел благоустройства | 2019 | 2019 | 2019 | 883,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 883,13 |  | 0,00 |  |
| 3.22 | Субсидия на приобретение санитарно-бытовых блок-модульных объектов | Отдел благоустройства | 2020 | 2020 | 2020 | 1 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 400,00 |  | 0,00 |  |
| 3.23 | Подготовка к празднованию 75-й годовщины ВОВ | Отдел благоустройства | 2020 | 2020 | 2020 | 12 501,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 12 501,00 |  | 0,00 |  |
| 3.24 | Услуги по организации мероприятия «Выборгский крендель» | Отдел благоустройства | 2020 | 2020 | 2020 | 270,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 270,0 |  | 0,00 |  |
| 4. Обеспечение санитарного состояния территории МО "Город Выборг" |  |  |  |  | 2019 |  | 4446,02 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4446,02 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 7 635,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 635,90 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 7 681,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 681,60 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 10 292,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10 292,40 |  | 0,00 |
| 4.1 | Организация и проведение субботников | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 494,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 494,49 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 600,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 500,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 500,00 |  | 0,00 |  |
| 4.2 | Вывоз несанкционированных свалок, услуги по сбору и транспортировке отходов | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 799,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 799,83 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 300,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 300,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 300,00 |  | 0,00 |  |
| 4.3 | Оборудование (строительство) контейнерных площадок | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 1 380,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 380,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1 770,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 770,90 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2 616,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 616,60 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 5 227,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 227,40 |  | 0,00 |  |
| 4.5. | Содержание контейнерных площадок | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  |
| 4.6 | Содержание мест захоронения "Северное кладбище" | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 1 571,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 571,70 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2 015,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 015,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2 015,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 015,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2 015,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 015,00 |  | 0,00 |  |
| 4.7 | Акарицидная обработка зеленых зон | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 200,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 250,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 250,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 250,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 250,00 |  | 0,00 |  |
| 5.Формирование комфортной городской среды на территории МО "Город Выборг" |  |  |  |  | 2019 |  | 13 9875,59 |  | 17 600,00 |  | 112 400,00 |  | 9 875,59 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 18 545,20 |  | 5 446,65 |  | 11 058,35 |  | 2 040,20 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 3 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 600,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 3 600,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 600,00 |  | 0,00 |
| 5.1 | Благоустройство дворовых территорий МО «Город Выборг» | Отдел благоустройства | 2019 | 2022 | 2019 | 32 243,59 |  | 0,00 |  | 30 000,00 |  | 2 243,59 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 400,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2 400,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 400,00 |  | 0,00 |  |
| 5.2 | Благоустройство общественных территорий МО «Город Выборг» | Отдел благоустройства | 2017 | 2022 | 2019 | 107 632,00 |  | 17 600,00 |  | 82 400,00 |  | 7 632,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 18 545,20 |  | 5 446,65 |  | 11 058,35 |  | 2 040,20 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 1 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 200,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 200,00 |  | 0,00 |  |

Приложение №1 к подпрограмме №5

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы №5

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат краткое описание | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 (повышение уровня благоустроенных дворовых территорий) |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Благоустройство дворовых территорий МО «Город Выборг» | администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области | 2019 год | 2024 год | Совершенствование эстетичного вида дворовых территорий, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Выполнение работ по обустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ | Показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Показатель 2: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями |
| Задача 2 (повышение уровня благоустройства общественных территорий) |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: «Благоустройство общественных территорий МО «Город Выборг» | администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области | 2019 год | 2024 год | Совершенствование эстетичного вида общественных территорий | Выполнение работ по обустройству общественных территорий | Показатель 1: Доля обустроенных общественных территорий |

Приложение  №2

к подпрограмме №5

Адресный перечень благоустроенных дворовых территорий

МО «Город Выборг» 2019-2024 г.

| № п/п | Адрес дворовых территорий | Планируемые виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. А.К. Харитоново, д.84 | -асфальтирование дворового проезда, парковки; -обеспечение устройств наружного освещения; -установка скамеек и урн; -озеленение |  |
| 2 | ул. Сухова, д.10 | -асфальтирование дворового проезда; -обеспечение устройств наружного освещения; -установка скамеек и урн; -озеленение; - обустройство детской игровой площадки |  |
| 3 | Приморской шоссе, д.18 | -асфальтирование дворового проезда, парковки; -обеспечение устройств наружного освещения; -установка скамеек и урн; -озеленение |  |
| 4 | Приморской шоссе, д.30 | -асфальтирование дворового проезда, парковки; -обеспечение устройств наружного освещения; -установка скамеек и урн; -озеленение |  |
| 5 | Ленинградское шоссе, д.53 | -асфальтирование дворового проезда, парковки; -обеспечение устройств наружного освещения; -установка скамеек и урн; -озеленение |  |
| 6 | ул. А.Макарова, д.7 | -асфальтирование дворового проезда, парковки; -обеспечение устройств наружного освещения; -установка скамеек и урн; -озеленение |  |
| 7 | ул. Красноармейская, д.11 | - устройство дворового покрытия из брусчатки, -обеспечение устройств наружного освещения; -установка скамеек и урн; |  |
| 8 | ул. Офицерская, д.10 | -асфальтирование дворового проезда, парковки; -обеспечение устройств наружного освещения; -установка велопарковки; -озеленение |  |

Приложение  №3

к подпрограмме №5

Адресный перечень благоустроенных

общественных территорий МО «Город Выборг» 2019-2024 г.

| № п/п | Адрес общественных территорий | Планируемые виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смоляной мыс | Устройство проезда, освещения, обустройство тротуаров, велодорожек, обустройство зон отдыха, детской игровой и спортивной площадок, озеленение |  |

Приложение  №4

к подпрограмме №5

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  | 2024 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий; | % | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Количество восстановленной площади асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | кв.м | 6,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территории | % | 37,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Площадь отремонтированных пешеходных дорожек | тыс.м2 | 4340,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Количество установленных детских игровых и спортивных площадок | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Количество установленных малых форм | шт. | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Площадь отремонтированных газонов | м2 | 15,348 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Количество посаженных саженцев зеленых насаждений | шт. | 956 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  №5

к подпрограмме №5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок |  |  | Взаимосвязь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | ОБ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | проведение комплексного благоустройства дворовой территории | показатели 1.1 – 1.3, 2.1-2.2 таблицы 1 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | ОБ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | совершенствование эстетического состояния городских территорий | показатель 3.1.- 3.5, таблицы 1 |

ОБ – Отдел Благоустройства Комитета по городскому хозяйству администрации МО «Выборгский район»

Приложение №6

к подпрограмме №5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Город Выборг» на 2019-2024 годы» | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 38 715,59 | 18 545,20 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |
|  | МО «Город Выборг» | бюджет |  |  |  |  | 9 875,59 | 2 040,20 | 4000,0 | 4000,0 |  |  |
|  | Ленинградская область | бюджет |  |  |  |  | 112400,0 | 11 058,35 |  |  |  |  |
|  | Российская Федерация | бюджет |  |  |  |  | 17600,0 | 5 446,65 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  №7

к подпрограмме №5

Перечень дворовых и общественных территорий

| № п/п | Улица | Дом | Тип | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-я Южная ул. | 6 | Двор территории |  |
| 2 | 2-я Южная ул. | 2 | Двор территории |  |
| 3 | 2-я Южная ул. | 4 | Двор территории |  |
| 4 | 2-я Южная ул. | 7 | Двор территории |  |
| 5 | 2-я Южная ул. | 15 | Двор территории |  |
| 6 | 40-летия ВЛКСМ наб. | 3 | Двор территории |  |
| 7 | 40-летия ВЛКСМ наб. | 7 | Двор территории |  |
| 8 | Акулова ул. | 2 | Двор территории |  |
| 9 | Акулова ул. | 6 | Двор территории |  |
| 10 | Акулова ул. | 8 | Двор территории |  |
| 11 | Акулова ул. | 11 | Двор территории |  |
| 12 | Александра Невского ул. | 3 | Двор территории |  |
| 13 | Аристарха Макарова ул. | 2 | Двор территории |  |
| 14 | Аристарха Макарова ул. | 4 | Двор территории |  |
| 15 | Аристарха Макарова ул. | 5 | Двор территории |  |
| 16 | Аристарха Макарова ул. | 7 | Двор территории |  |
| 17 | Батарейная ул. | 2 | Двор территории |  |
| 18 | Батарейная ул. | 4 | Двор территории |  |
| 19 | Батарейная ул. | 6 | Двор территории |  |
| 20 | Батарейная ул. | 8 | Двор территории |  |
| 21 | Большая Гвардейская ул. | 2 | Двор территории |  |
| 22 | Большая Гвардейская ул. | 4 | Двор территории |  |
| 23 | Большая Гвардейская ул. | 6 | Двор территории |  |
| 24 | Большая Гвардейская ул. | 8 | Двор территории |  |
| 25 | Большая Каменная ул. | 1 | Двор территории |  |
| 26 | Большая Каменная ул. | 3 | Двор территории |  |
| 27 | Большая Каменная ул. | 4 | Двор территории |  |
| 28 | Большая Каменная ул. | 5 | Двор территории |  |
| 29 | Большая Каменная ул. | 6 | Двор территории |  |
| 30 | Большая Каменная ул. | 7 | Двор территории |  |
| 31 | Большая Каменная ул. | 9 | Двор территории |  |
| 32 | Большая Каменная ул. | 9/4 | Двор территории |  |
| 33 | Большая Каменная ул. | 3б | Двор территории |  |
| 34 | Большая Каменная ул. | 3в | Двор территории |  |
| 35 | Большая Каменная ул. | 5а | Двор территории |  |
| 36 | Водной Заставы ул. | 5 | Двор территории |  |
| 37 | Водной Заставы ул. | 6 | Двор территории |  |
| 38 | Военная ул. | 2 | Двор территории |  |
| 39 | Вокзальная ул. | 4 | Двор территории |  |
| 40 | Вокзальная ул. | 5 | Двор территории |  |
| 41 | Вокзальная ул. | 7 | Двор территории |  |
| 42 | Вокзальная ул. | 9 | Двор территории |  |
| 43 | Вокзальная ул. | 11 | Двор территории |  |
| 44 | Вокзальная ул. | 13 | Двор территории |  |
| 45 | Володарского ул. | 18 | Двор территории |  |
| 46 | Выборгская ул. | 1 | Двор территории |  |
| 47 | Выборгская ул. | 3 | Двор территории |  |
| 48 | Выборгская ул. | 6 | Двор территории |  |
| 49 | Выборгская ул. | 13 | Двор территории |  |
| 50 | Выборгская ул. | 17 | Двор территории |  |
| 51 | Выборгская ул. | 18 | Двор территории |  |
| 52 | Выборгская ул. | 19 | Двор территории |  |
| 53 | Выборгская ул. | 20 | Двор территории |  |
| 54 | Выборгская ул. | 40 | Двор территории |  |
| 55 | Выборгская ул. | 3а | Двор территории |  |
| 56 | Гагарина ул. | 7 | Двор территории |  |
| 57 | Гагарина ул. | 8 | Двор территории |  |
| 58 | Гагарина ул. | 9 | Двор территории |  |
| 59 | Гагарина ул. | 10 | Двор территории |  |
| 60 | Гагарина ул. | 11 | Двор территории |  |
| 61 | Гагарина ул. | 12 | Двор территории |  |
| 62 | Гагарина ул. | 13 | Двор территории |  |
| 63 | Гагарина ул. | 14 | Двор территории |  |
| 64 | Гагарина ул. | 15 | Двор территории |  |
| 65 | Гагарина ул. | 16 | Двор территории |  |
| 66 | Гагарина ул. | 17 | Двор территории |  |
| 67 | Гагарина ул. | 18 | Двор территории |  |
| 68 | Гагарина ул. | 19 | Двор территории |  |
| 69 | Гагарина ул. | 20 | Двор территории |  |
| 70 | Гагарина ул. | 21 | Двор территории |  |
| 71 | Гагарина ул. | 23 | Двор территории |  |
| 72 | Гагарина ул. | 25 | Двор территории |  |
| 73 | Гагарина ул. | 27 | Двор территории |  |
| 74 | Гагарина ул. | 29 | Двор территории |  |
| 75 | Гагарина ул. | 31 | Двор территории |  |
| 76 | Гагарина ул. | 33 | Двор территории |  |
| 77 | Гагарина ул. | 35 | Двор территории |  |
| 78 | Гагарина ул. | 37 | Двор территории |  |
| 79 | Гагарина ул. | 39 | Двор территории |  |
| 80 | Гагарина ул. | 41 | Двор территории |  |
| 81 | Гагарина ул. | 43 | Двор территории |  |
| 82 | Гагарина ул. | 45 | Двор территории |  |
| 83 | Гагарина ул. | 47 | Двор территории |  |
| 84 | Гагарина ул. | 49 | Двор территории |  |
| 85 | Гагарина ул. | 51 | Двор территории |  |
| 86 | Гагарина ул. | 53 | Двор территории |  |
| 87 | Гагарина ул. | 55 | Двор территории |  |
| 88 | Гагарина ул. | 57 | Двор территории |  |
| 89 | Гагарина ул. | 59 | Двор территории |  |
| 90 | Гагарина ул. | 61 | Двор территории |  |
| 91 | Гагарина ул. | 63 | Двор территории |  |
| 92 | Гагарина ул. | 65 | Двор территории |  |
| 93 | Гагарина ул. | 67 | Двор территории |  |
| 94 | Гагарина ул. | 69 | Двор территории |  |
| 95 | Гагарина ул. | 71 | Двор территории |  |
| 96 | Гагарина ул. | 11а | Двор территории |  |
| 97 | Гагарина ул. | 18а | Двор территории |  |
| 98 | Гагарина ул. | 29а | Двор территории |  |
| 99 | Гагарина ул. | 61а | Двор территории |  |
| 100 | Гагарина ул. | 7а | Двор территории |  |
| 101 | Гагарина ул. | 7б | Двор территории |  |
| 102 | Германа Титова ул. | 4 | Двор территории |  |
| 103 | Горная ул. | 5 | Двор территории |  |
| 104 | Горная ул. | 7 | Двор территории |  |
| 105 | Горная ул. | 9 | Двор территории |  |
| 106 | Госпитальная ул. | 2 | Двор территории |  |
| 107 | Гранитно-Карьерная ул. | 3 | Двор территории |  |
| 108 | Данилова ул. | 7 | Двор территории |  |
| 109 | Дачная ул. | 1 | Двор территории |  |
| 110 | Декабриста Лунина ул. | 1 | Двор территории |  |
| 111 | Декабриста Лунина ул. | 2 | Двор территории |  |
| 112 | Декабриста Лунина ул. | 4 | Двор территории |  |
| 113 | Димитрова ул. | 3 | Двор территории |  |
| 114 | Димитрова ул. | 5 | Двор территории |  |
| 115 | Димитрова ул. | 9 | Двор территории |  |
| 116 | Дорожный пер. | 4 | Двор территории |  |
| 117 | Железнодорожная ул. | 2 | Двор территории |  |
| 118 | Железнодорожная ул. | 4 | Двор территории |  |
| 119 | Железнодорожная ул. | 6 | Двор территории |  |
| 120 | Железнодорожная ул. | 9/15 | Двор территории |  |
| 121 | Железнодорожный проезд | 1 | Двор территории |  |
| 122 | Изогнутая ул. | 3 | Двор территории |  |
| 123 | Изогнутая ул. | 4 | Двор территории |  |
| 124 | Изогнутая ул. | 5 | Двор территории |  |
| 125 | Изогнутая ул. | 6 | Двор территории |  |
| 126 | Изогнутая ул. | 7 | Двор территории |  |
| 127 | Изогнутая ул. | 8 | Двор территории |  |
| 128 | Изогнутая ул. | 6а | Двор территории |  |
| 129 | Ильинская ул. | 3 | Двор территории |  |
| 130 | Им. А.К. Харитонова ул. | 44 | Двор территории |  |
| 131 | Им. А.К. Харитонова ул. | 45 | Двор территории |  |
| 132 | Им. А.К. Харитонова ул. | 61 | Двор территории |  |
| 133 | Им. А.К. Харитонова ул. | 68 | Двор территории |  |
| 134 | Им. А.К. Харитонова ул. | 75 | Двор территории |  |
| 135 | Им. А.К. Харитонова ул. | 76 | Двор территории |  |
| 136 | Им. А.К. Харитонова ул. | 84 | Двор территории |  |
| 137 | Им. А.К. Харитонова ул. | 88 | Двор территории |  |
| 138 | Казарменная ул. | 5 | Двор территории |  |
| 139 | Казарменная ул. | 7 | Двор территории |  |
| 140 | Каменный пер. | 1 | Двор территории |  |
| 141 | Каменный пер. | 3 | Двор территории |  |
| 142 | Каменный пер. | 2а | Двор территории |  |
| 143 | Кировские Дачи ул. | 3 | Двор территории |  |
| 144 | Кировские Дачи ул. | 4 | Двор территории |  |
| 145 | Кировские Дачи ул. | 6 | Двор территории |  |
| 146 | Кировские Дачи ул. | 7 | Двор территории |  |
| 147 | Кировские Дачи ул. | 10 | Двор территории |  |
| 148 | Кировские Дачи ул. | 16 | Двор территории |  |
| 149 | Кировские Дачи ул. | 17 | Двор территории |  |
| 150 | Кировские Дачи ул. | 3а | Двор территории |  |
| 151 | Кировские Дачи ул. | 4а | Двор территории |  |
| 152 | Кленовая ул. | 4 | Двор территории |  |
| 153 | Кленовая ул. | 6 | Двор территории |  |
| 154 | Кленовая ул. | 8 | Двор территории |  |
| 155 | Кленовая ул. | 10 | Двор территории |  |
| 156 | Кленовая ул. | 12 | Двор территории |  |
| 157 | Комсомольская ул. | 4 | Двор территории |  |
| 158 | Комсомольская ул. | 13 | Двор территории |  |
| 159 | Комсомольская ул. | 16 | Двор территории |  |
| 160 | Кооперативная ул. | 5 | Двор территории |  |
| 161 | Короткий пер. | 5 | Двор территории |  |
| 162 | Красина ул. | 2 | Двор территории |  |
| 163 | Красноармейская ул. | 9 | Двор территории |  |
| 164 | Красноармейская ул. | 11 | Двор территории |  |
| 165 | Красноармейская ул. | 13 | Двор территории |  |
| 166 | Красноармейская ул. | 14 | Двор территории |  |
| 167 | Красноармейская ул. | 16 | Двор территории |  |
| 168 | Краснофлотская ул. | 1 | Двор территории |  |
| 169 | Краснофлотская ул. | 3 | Двор территории |  |
| 170 | Краснофлотская ул. | 1а | Двор территории |  |
| 171 | Краснофлотская ул. | 4а | Двор территории |  |
| 172 | Крепостная ул. | 1 | Двор территории |  |
| 173 | Крепостная ул. | 2 | Двор территории |  |
| 174 | Крепостная ул. | 3 | Двор территории |  |
| 175 | Крепостная ул. | 5 | Двор территории |  |
| 176 | Крепостная ул. | 6 | Двор территории |  |
| 177 | Крепостная ул. | 7 | Двор территории |  |
| 178 | Крепостная ул. | 8 | Двор территории |  |
| 179 | Крепостная ул. | 10 | Двор территории |  |
| 180 | Крепостная ул. | 12 | Двор территории |  |
| 181 | Крепостная ул. | 13 | Двор территории |  |
| 182 | Крепостная ул. | 14 | Двор территории |  |
| 183 | Крепостная ул. | 17 | Двор территории |  |
| 184 | Крепостная ул. | 18 | Двор территории |  |
| 185 | Крепостная ул. | 19 | Двор территории |  |
| 186 | Крепостная ул. | 21 | Двор территории |  |
| 187 | Крепостная ул. | 22 | Двор территории |  |
| 188 | Крепостная ул. | 30 | Двор территории |  |
| 189 | Крепостная ул. | 34 | Двор территории |  |
| 190 | Крепостная ул. | 37 | Двор территории |  |
| 191 | Крепостная ул. | 39 | Двор территории |  |
| 192 | Крепостная ул. | 41 | Двор территории |  |
| 193 | Крепостная ул. | 43 | Двор территории |  |
| 194 | Крепостная ул. | 47 | Двор территории |  |
| 195 | Крепостная ул. | 49 | Двор территории |  |
| 196 | Крепостная ул. | 2/4 | Двор территории |  |
| 197 | Крепостная ул. | 13а | Двор территории |  |
| 198 | Крепостная ул. | 8а | Двор территории |  |
| 199 | Кривоносова ул. | 6 | Двор территории |  |
| 200 | Кривоносова ул. | 8 | Двор территории |  |
| 201 | Кривоносова ул. | 9 | Двор территории |  |
| 202 | Кривоносова ул. | 10 | Двор территории |  |
| 203 | Кривоносова ул. | 11 | Двор территории |  |
| 204 | Кривоносова ул. | 12 | Двор территории |  |
| 205 | Кривоносова ул. | 14 | Двор территории |  |
| 206 | Кривоносова ул. | 15 | Двор территории |  |
| 207 | Кривоносова ул. | 16 | Двор территории |  |
| 208 | Кривоносова ул. | 17 | Двор территории |  |
| 209 | Кривоносова ул. | 18 | Двор территории |  |
| 210 | Кривоносова ул. | 22 | Двор территории |  |
| 211 | Кривоносова ул. | 24 | Двор территории |  |
| 212 | Кривоносова ул. | 11А | Двор территории |  |
| 213 | Кривоносова ул. | 11Б | Двор территории |  |
| 214 | Кривоносова ул. | 13А | Двор территории |  |
| 215 | Кривоносова ул. | 13Б | Двор территории |  |
| 216 | Кривоносова ул. | 9а | Двор территории |  |
| 217 | Кривоносова ул. | 9б | Двор территории |  |
| 218 | Кузнечная ул. | 2 | Двор территории |  |
| 219 | Куйбышева ул. | 4 | Двор территории |  |
| 220 | Куйбышева ул. | 7 | Двор территории |  |
| 221 | Куйбышева ул. | 11 | Двор территории |  |
| 222 | Куйбышева ул. | 15 | Двор территории |  |
| 223 | Куйбышева ул. | 17 | Двор территории |  |
| 224 | Куйбышева ул. | 21 | Двор территории |  |
| 225 | Куйбышева ул. | 4а | Двор территории |  |
| 226 | Кутузова б-р | 7 | Двор территории |  |
| 227 | Кутузова б-р | 9 | Двор территории |  |
| 228 | Кутузова б-р | 10 | Двор территории |  |
| 229 | Кутузова б-р | 11 | Двор территории |  |
| 230 | Кутузова б-р | 16 | Двор территории |  |
| 231 | Кутузова б-р | 31 | Двор территории |  |
| 232 | Кутузова б-р | 33 | Двор территории |  |
| 233 | Кутузова б-р | 35 | Двор территории |  |
| 234 | Кутузова б-р | 39 | Двор территории |  |
| 235 | Кутузова б-р | 43 | Двор территории |  |
| 236 | Кутузова б-р | 10а | Двор территории |  |
| 237 | Ленина пр-кт | 5 | Двор территории |  |
| 238 | Ленина пр-кт | 6 | Двор территории |  |
| 239 | Ленина пр-кт | 7 | Двор территории |  |
| 240 | Ленина пр-кт | 8 | Двор территории |  |
| 241 | Ленина пр-кт | 9 | Двор территории |  |
| 242 | Ленина пр-кт | 12 | Двор территории |  |
| 243 | Ленина пр-кт | 16 | Двор территории |  |
| 244 | Ленина пр-кт | 18 | Двор территории |  |
| 245 | Ленина пр-кт | 20 | Двор территории |  |
| 246 | Ленина пр-кт | 22 | Двор территории |  |
| 247 | Ленина пр-кт | 26 | Двор территории |  |
| 248 | Ленина пр-кт | 28 | Двор территории |  |
| 249 | Ленина пр-кт | 30 | Двор территории |  |
| 250 | Ленина пр-кт | 32 | Двор территории |  |
| 251 | Ленина пр-кт | 34 | Двор территории |  |
| 252 | Ленина пр-кт | 38 | Двор территории |  |
| 253 | Ленина пр-кт | 8а | Двор территории |  |
| 254 | Ленинградский пр-кт | 2 | Двор территории |  |
| 255 | Ленинградский пр-кт | 4 | Двор территории |  |
| 256 | Ленинградский пр-кт | 7 | Двор территории |  |
| 257 | Ленинградский пр-кт | 9 | Двор территории |  |
| 258 | Ленинградский пр-кт | 12 | Двор территории |  |
| 259 | Ленинградский пр-кт | 15 | Двор территории |  |
| 260 | Ленинградский пр-кт | 16 | Двор территории |  |
| 261 | Ленинградский пр-кт | 29 | Двор территории |  |
| 262 | Ленинградский пр-кт | 31 | Двор территории |  |
| 263 | Ленинградское ш. | 1 | Двор территории |  |
| 264 | Ленинградское ш. | 3 | Двор территории |  |
| 265 | Ленинградское ш. | 7 | Двор территории |  |
| 266 | Ленинградское ш. | 10 | Двор территории |  |
| 267 | Ленинградское ш. | 11 | Двор территории |  |
| 268 | Ленинградское ш. | 12 | Двор территории |  |
| 269 | Ленинградское ш. | 15 | Двор территории |  |
| 270 | Ленинградское ш. | 16 | Двор территории |  |
| 271 | Ленинградское ш. | 18 | Двор территории |  |
| 272 | Ленинградское ш. | 20 | Двор территории |  |
| 273 | Ленинградское ш. | 21 | Двор территории |  |
| 274 | Ленинградское ш. | 25 | Двор территории |  |
| 275 | Ленинградское ш. | 27 | Двор территории |  |
| 276 | Ленинградское ш. | 28 | Двор территории |  |
| 277 | Ленинградское ш. | 29 | Двор территории |  |
| 278 | Ленинградское ш. | 30 | Двор территории |  |
| 279 | Ленинградское ш. | 31 | Двор территории |  |
| 280 | Ленинградское ш. | 32 | Двор территории |  |
| 281 | Ленинградское ш. | 33 | Двор территории |  |
| 282 | Ленинградское ш. | 34 | Двор территории |  |
| 283 | Ленинградское ш. | 35 | Двор территории |  |
| 284 | Ленинградское ш. | 37 | Двор территории |  |
| 285 | Ленинградское ш. | 39 | Двор территории |  |
| 286 | Ленинградское ш. | 41 | Двор территории |  |
| 287 | Ленинградское ш. | 43 | Двор территории |  |
| 288 | Ленинградское ш. | 45 | Двор территории |  |
| 289 | Ленинградское ш. | 47 | Двор территории |  |
| 290 | Ленинградское ш. | 49 | Двор территории |  |
| 291 | Ленинградское ш. | 51 | Двор территории |  |
| 292 | Ленинградское ш. | 53 | Двор территории |  |
| 293 | Ленинградское ш. | 55 | Двор территории |  |
| 294 | Ленинградское ш. | 59 | Двор территории |  |
| 295 | Ленинградское ш. | 21а | Двор территории |  |
| 296 | Ленинградское ш. | 28б | Двор территории |  |
| 297 | Ленинградское ш. | 41а | Двор территории |  |
| 298 | Ленинградское ш. | 43а | Двор территории |  |
| 299 | Ленинградское ш. | 45б | Двор территории |  |
| 300 | Ленинградское ш. | 49а | Двор территории |  |
| 301 | Ленинградское ш. | 49б | Двор территории |  |
| 302 | Ленинградское ш. | 51а | Двор территории |  |
| 303 | Ленинградское ш. | 53а | Двор территории |  |
| 304 | Ленинградское ш. | 53б | Двор территории |  |
| 305 | Майорова ул. | 1 | Двор территории |  |
| 306 | Майорова ул. | 2 | Двор территории |  |
| 307 | Майорова ул. | 4 | Двор территории |  |
| 308 | Мира ул. | 3 | Двор территории |  |
| 309 | Мира ул. | 4 | Двор территории |  |
| 310 | Мира ул. | 9 | Двор территории |  |
| 311 | Мира ул. | 10 | Двор территории |  |
| 312 | Мира ул. | 16 | Двор территории |  |
| 313 | Мира ул. | 17 | Двор территории |  |
| 314 | Мира ул. | 18 | Двор территории |  |
| 315 | Мира ул. | 19 | Двор территории |  |
| 316 | Мира ул. | 21 | Двор территории |  |
| 317 | Мира ул. | 23 | Двор территории |  |
| 318 | Мира ул. | 24 а | Двор территории |  |
| 319 | Мира ул. | 7а | Двор территории |  |
| 320 | Морская Набережная ул. | 7 | Двор территории |  |
| 321 | Морская Набережная ул. | 28 | Двор территории |  |
| 322 | Морская Набережная ул. | 30 | Двор территории |  |
| 323 | Московский пр-кт | 1 | Двор территории |  |
| 324 | Московский пр-кт | 2 | Двор территории |  |
| 325 | Московский пр-кт | 4 | Двор территории |  |
| 326 | Московский пр-кт | 6 | Двор территории |  |
| 327 | Московский пр-кт | 7 | Двор территории |  |
| 328 | Московский пр-кт | 9 | Двор территории |  |
| 329 | Московский пр-кт | 10 | Двор территории |  |
| 330 | Московский пр-кт | 11 | Двор территории |  |
| 331 | Московский пр-кт | 13 | Двор территории |  |
| 332 | Московский пр-кт | 16 | Двор территории |  |
| 333 | Некрасова ул. | 1 | Двор территории |  |
| 334 | Некрасова ул. | 3 | Двор территории |  |
| 335 | Некрасова ул. | 4 | Двор территории |  |
| 336 | Некрасова ул. | 6 | Двор территории |  |
| 337 | Некрасова ул. | 7 | Двор территории |  |
| 338 | Некрасова ул. | 8 | Двор территории |  |
| 339 | Некрасова ул. | 9 | Двор территории |  |
| 340 | Некрасова ул. | 10 | Двор территории |  |
| 341 | Некрасова ул. | 11 | Двор территории |  |
| 342 | Некрасова ул. | 19 | Двор территории |  |
| 343 | Некрасова ул. | 21 | Двор территории |  |
| 344 | Одесский пер. | 3/4 | Двор территории |  |
| 345 | Офицерская ул. | 4 | Двор территории |  |
| 346 | Офицерская ул. | 7 | Двор территории |  |
| 347 | Офицерская ул. | 8 | Двор территории |  |
| 348 | Офицерская ул. | 9 | Двор территории |  |
| 349 | Офицерская ул. | 10 | Двор территории |  |
| 350 | Офицерская ул. | 12 | Двор территории |  |
| 351 | Офицерская ул. | 13 | Двор территории |  |
| 352 | Офицерская ул. | 14 | Двор территории |  |
| 353 | Офицерская ул. | 16 | Двор территории |  |
| 354 | Парковая ул. | 5 | Двор территории |  |
| 355 | Парковая ул. | 7 | Двор территории |  |
| 356 | Первомайская ул. | 2 | Двор территории |  |
| 357 | Первомайская ул. | 5 | Двор территории |  |
| 358 | Первомайская ул. | 6 | Двор территории |  |
| 359 | Первомайская ул. | 7 | Двор территории |  |
| 360 | Первомайская ул. | 10 | Двор территории |  |
| 361 | Первомайская ул. | 13 | Двор территории |  |
| 362 | Петровская ул. | 2 | Двор территории |  |
| 363 | Петровская ул. | 3 | Двор территории |  |
| 364 | Петровская ул. | 4 | Двор территории |  |
| 365 | Петровская ул. | 4а | Двор территории |  |
| 366 | Победы пр-кт | 1 | Двор территории |  |
| 367 | Победы пр-кт | 2 | Двор территории |  |
| 368 | Победы пр-кт | 4 | Двор территории |  |
| 369 | Победы пр-кт | 5 | Двор территории |  |
| 370 | Победы пр-кт | 6 | Двор территории |  |
| 371 | Победы пр-кт | 7 | Двор территории |  |
| 372 | Победы пр-кт | 8 | Двор территории |  |
| 373 | Победы пр-кт | 9 | Двор территории |  |
| 374 | Победы пр-кт | 10 | Двор территории |  |
| 375 | Победы пр-кт | 12 | Двор территории |  |
| 376 | Победы пр-кт | 14 | Двор территории |  |
| 377 | Победы пр-кт | 27 | Двор территории |  |
| 378 | Победы пр-кт | 29 | Двор территории |  |
| 379 | Победы пр-кт | 31 | Двор территории |  |
| 380 | Победы пр-кт | 33 | Двор территории |  |
| 381 | Победы пр-кт | 37 | Двор территории |  |
| 382 | Победы пр-кт | 39 | Двор территории |  |
| 383 | Победы пр-кт | 31а | Двор территории |  |
| 384 | Победы пр-кт | 3а | Двор территории |  |
| 385 | Победы пр-кт | 4а | Двор территории |  |
| 386 | Пограничная ул. | 4 | Двор территории |  |
| 387 | Подгорная ул. | 6 | Двор территории |  |
| 388 | Подгорная ул. | 10 | Двор территории |  |
| 389 | Подгорная ул. | 12 | Двор территории |  |
| 390 | Привокзальный пер. | 4 | Двор территории |  |
| 391 | Приморская ул. | 1 | Двор территории |  |
| 392 | Приморская ул. | 4 | Двор территории |  |
| 393 | Приморская ул. | 6 | Двор территории |  |
| 394 | Приморская ул. | 7 | Двор территории |  |
| 395 | Приморская ул. | 9 | Двор территории |  |
| 396 | Приморская ул. | 11 | Двор территории |  |
| 397 | Приморская ул. | 13 | Двор территории |  |
| 398 | Приморская ул. | 15 | Двор территории |  |
| 399 | Приморская ул. | 17 | Двор территории |  |
| 400 | Приморская ул. | 19 | Двор территории |  |
| 401 | Приморская ул. | 22 | Двор территории |  |
| 402 | Приморская ул. | 23 | Двор территории |  |
| 403 | Приморская ул. | 25 | Двор территории |  |
| 404 | Приморская ул. | 26 | Двор территории |  |
| 405 | Приморская ул. | 27 | Двор территории |  |
| 406 | Приморская ул. | 28 | Двор территории |  |
| 407 | Приморская ул. | 29 | Двор территории |  |
| 408 | Приморская ул. | 30 | Двор территории |  |
| 409 | Приморская ул. | 31 | Двор территории |  |
| 410 | Приморская ул. | 32 | Двор территории |  |
| 411 | Приморская ул. | 33 | Двор территории |  |
| 412 | Приморская ул. | 36 | Двор территории |  |
| 413 | Приморская ул. | 38 | Двор территории |  |
| 414 | Приморская ул. | 40 | Двор территории |  |
| 415 | Приморская ул. | 42 | Двор территории |  |
| 416 | Приморская ул. | 43 | Двор территории |  |
| 417 | Приморская ул. | 45 | Двор территории |  |
| 418 | Приморская ул. | 46 | Двор территории |  |
| 419 | Приморская ул. | 49 | Двор территории |  |
| 420 | Приморская ул. | 50 | Двор территории |  |
| 421 | Приморская ул. | 51 | Двор территории |  |
| 422 | Приморская ул. | 52 | Двор территории |  |
| 423 | Приморская ул. | 53 | Двор территории |  |
| 424 | Приморская ул. | 54 | Двор территории |  |
| 425 | Приморская ул. | 56 | Двор территории |  |
| 426 | Приморская ул. | 58 | Двор территории |  |
| 427 | Приморская ул. | 60 | Двор территории |  |
| 428 | Приморская ул. | 64 | Двор территории |  |
| 429 | Приморская ул. | 17а | Двор территории |  |
| 430 | Приморская ул. | 22а | Двор территории |  |
| 431 | Приморская ул. | 27а | Двор территории |  |
| 432 | Приморская ул. | 29а | Двор территории |  |
| 433 | Приморское ш. | 2 | Двор территории |  |
| 434 | Приморское ш. | 4 | Двор территории |  |
| 435 | Приморское ш. | 6 | Двор территории |  |
| 436 | Приморское ш. | 8 | Двор территории |  |
| 437 | Приморское ш. | 10 | Двор территории |  |
| 438 | Приморское ш. | 12 | Двор территории |  |
| 439 | Приморское ш. | 14 | Двор территории |  |
| 440 | Приморское ш. | 16 | Двор территории |  |
| 441 | Приморское ш. | 18 | Двор территории |  |
| 442 | Приморское ш. | 20 | Двор территории |  |
| 443 | Приморское ш. | 22 | Двор территории |  |
| 444 | Приморское ш. | 24 | Двор территории |  |
| 445 | Приморское ш. | 26 | Двор территории |  |
| 446 | Приморское ш. | 28 | Двор территории |  |
| 447 | Приморское ш. | 30 | Двор территории |  |
| 448 | Приморское ш. | 32 | Двор территории |  |
| 449 | Приморское ш. | 36 | Двор территории |  |
| 450 | Приморское ш. | 2б | Двор территории |  |
| 451 | Прогонная ул. | 1 | Двор территории |  |
| 452 | Прогонная ул. | 6 | Двор территории |  |
| 453 | Прогонная ул. | 12 | Двор территории |  |
| 454 | Прогонная ул. | 14 | Двор территории |  |
| 455 | Путейская ул. | 2 | Двор территории |  |
| 456 | Резервная ул. | 1 | Двор территории |  |
| 457 | Резервная ул. | 2 | Двор территории |  |
| 458 | Репина ул. | 7 | Двор территории |  |
| 459 | Репина ул. | 9 | Двор территории |  |
| 460 | Репина ул. | 22а | Двор территории |  |
| 461 | Ростовская ул. | 5 | Двор территории |  |
| 462 | Рубежная ул. | 13 | Двор территории |  |
| 463 | Рубежная ул. | 16 | Двор территории |  |
| 464 | Рубежная ул. | 17 | Двор территории |  |
| 465 | Рубежная ул. | 18 | Двор территории |  |
| 466 | Рубежная ул. | 21 | Двор территории |  |
| 467 | Рубежная ул. | 23 | Двор территории |  |
| 468 | Рубежная ул. | 24 | Двор территории |  |
| 469 | Рубежная ул. | 25 | Двор территории |  |
| 470 | Рубежная ул. | 26 | Двор территории |  |
| 471 | Рубежная ул. | 27 | Двор территории |  |
| 472 | Рубежная ул. | 28 | Двор территории |  |
| 473 | Рубежная ул. | 29 | Двор территории |  |
| 474 | Рубежная ул. | 30 | Двор территории |  |
| 475 | Рубежная ул. | 32 | Двор территории |  |
| 476 | Рубежная ул. | 34 | Двор территории |  |
| 477 | Рубежная ул. | 35 | Двор территории |  |
| 478 | Рубежная ул. | 36 | Двор территории |  |
| 479 | Рубежная ул. | 40 | Двор территории |  |
| 480 | Рубежная ул. | 42 | Двор территории |  |
| 481 | Рубежная ул. | 44 | Двор территории |  |
| 482 | Рубежная ул. | 30а | Двор территории |  |
| 483 | Рыбный пер. | 2 | Двор территории |  |
| 484 | Рыбный пер. | 4а | Двор территории |  |
| 485 | Садовая ул. | 3 | Двор территории |  |
| 486 | Садовая ул. | 4 | Двор территории |  |
| 487 | Садовая ул. | 5 | Двор территории |  |
| 488 | Садовая ул. | 11 | Двор территории |  |
| 489 | Сайменское ш. | 27 | Двор территории |  |
| 490 | Сайменское ш. | 29 | Двор территории |  |
| 491 | Сайменское ш. | 30 | Двор территории |  |
| 492 | Сайменское ш. | 31 | Двор территории |  |
| 493 | Сайменское ш. | 32 | Двор территории |  |
| 494 | Сайменское ш. | 34 | Двор территории |  |
| 495 | Сайменское ш. | 1а | Двор территории |  |
| 496 | Сайменское ш. | 30а | Двор территории |  |
| 497 | Сайменское ш. | 32а | Двор территории |  |
| 498 | Сборная ул. | 7 | Двор территории |  |
| 499 | Северная ул. | 6 | Двор территории |  |
| 500 | Северная ул. | 8 | Двор территории |  |
| 501 | Северная ул. | 10 | Двор территории |  |
| 502 | Северная ул. | 12 | Двор территории |  |
| 503 | Северный Вал ул. | 3 | Двор территории |  |
| 504 | Северный Вал ул. | 17 | Двор территории |  |
| 505 | Северный Вал ул. | 19 | Двор территории |  |
| 506 | Северный Вал ул. | 21 | Двор территории |  |
| 507 | Сержантская ул. | 2 | Двор территории |  |
| 508 | Сержантская ул. | 4 | Двор территории |  |
| 509 | Советская ул. | 10 | Двор территории |  |
| 510 | Спортивная ул. | 4 | Двор территории |  |
| 511 | Спортивная ул. | 5 | Двор территории |  |
| 512 | Спортивная ул. | 6 | Двор территории |  |
| 513 | Спортивная ул. | 7 | Двор территории |  |
| 514 | Спортивная ул. | 8 | Двор территории |  |
| 515 | Спортивная ул. | 9 | Двор территории |  |
| 516 | Спортивная ул. | 10 | Двор территории |  |
| 517 | Сторожевой Башни ул. | 3 | Двор территории |  |
| 518 | Сторожевой Башни ул. | 4 | Двор территории |  |
| 519 | Сторожевой Башни ул. | 10 | Двор территории |  |
| 520 | Сторожевой Башни ул. | 11 | Двор территории |  |
| 521 | Сторожевой Башни ул. | 12 | Двор территории |  |
| 522 | Сторожевой Башни ул. | 13 | Двор территории |  |
| 523 | Сторожевой Башни ул. | 17 | Двор территории |  |
| 524 | Сторожевой Башни ул. | 10а | Двор территории |  |
| 525 | Сторожевой Башни ул. | 12а | Двор территории |  |
| 526 | Стрелковая ул. | 4 | Двор территории |  |
| 527 | Стрелковая ул. | 5 | Двор территории |  |
| 528 | Стрелковая ул. | 5а | Двор территории |  |
| 529 | Суворова пр-кт | 1 | Двор территории |  |
| 530 | Суворова пр-кт | 3 | Двор территории |  |
| 531 | Суворова пр-кт | 7 | Двор территории |  |
| 532 | Суворова пр-кт | 9 | Двор территории |  |
| 533 | Суворова пр-кт | 13 | Двор территории |  |
| 534 | Суворова пр-кт | 15 | Двор территории |  |
| 535 | Суворова пр-кт | 25 | Двор территории |  |
| 536 | Судостроительная ул. | 8 | Двор территории |  |
| 537 | Судостроительная ул. | 10 | Двор территории |  |
| 538 | Судостроительная ул. | 12 | Двор территории |  |
| 539 | Судостроительная ул. | 14 | Двор территории |  |
| 540 | Судостроительная ул. | 16 | Двор территории |  |
| 541 | Судостроительная ул. | 18 | Двор территории |  |
| 542 | Судостроительная ул. | 24 | Двор территории |  |
| 543 | Сухова ул. | 1 | Двор территории |  |
| 544 | Сухова ул. | 3 | Двор территории |  |
| 545 | Сухова ул. | 4 | Двор территории |  |
| 546 | Сухова ул. | 5 | Двор территории |  |
| 547 | Сухова ул. | 6 | Двор территории |  |
| 548 | Сухова ул. | 7 | Двор территории |  |
| 549 | Сухова ул. | 8 | Двор территории |  |
| 550 | Сухова ул. | 9 | Двор территории |  |
| 551 | Сухова ул. | 10 | Двор территории |  |
| 552 | Сухова ул. | 11 | Двор территории |  |
| 553 | Сухова ул. | 12 | Двор территории |  |
| 554 | Сухова ул. | 13 | Двор территории |  |
| 555 | Сухова ул. | 14 | Двор территории |  |
| 556 | Сухова ул. | 16 | Двор территории |  |
| 557 | Сухова ул. | 18 | Двор территории |  |
| 558 | Сухова ул. | 11а | Двор территории |  |
| 559 | Сухова ул. | 2а | Двор территории |  |
| 560 | Сухова ул. | 5а | Двор территории |  |
| 561 | Сухова ул. | 6а | Двор территории |  |
| 562 | Травяная ул. | 4 | Двор территории |  |
| 563 | Травяная ул. | 6 | Двор территории |  |
| 564 | Травяная ул. | 8 | Двор территории |  |
| 565 | Травяная ул. | 10 | Двор территории |  |
| 566 | Травяная ул. | 11 | Двор территории |  |
| 567 | Травяная ул. | 13 | Двор территории |  |
| 568 | Тупиковая ул. | 1 | Двор территории |  |
| 569 | Тупиковая ул. | 3 | Двор территории |  |
| 570 | Тупиковая ул. | 5 | Двор территории |  |
| 571 | Тургенева ул. | 5 | Двор территории |  |
| 572 | Тургенева ул. | 8 | Двор территории |  |
| 573 | Ушакова ул. | 4 | Двор территории |  |
| 574 | Ушакова ул. | 10 | Двор территории |  |
| 575 | Физкультурная ул. | 6 | Двор территории |  |
| 576 | Физкультурная ул. | 8 | Двор территории |  |
| 577 | Хельсинское ш. | 4 | Двор территории |  |
| 578 | Черноморский пер. | 8 | Двор территории |  |
| 579 | Школьная ул. | 2 | Двор территории |  |
| 580 | Школьная ул. | 4 | Двор территории |  |
| 581 | Школьная ул. | 6 | Двор территории |  |
| 582 | Школьная ул. | 10 | Двор территории |  |
| 583 | Школьный пер. | 1 | Двор территории |  |
| 584 | Школьный пер. | 3 | Двор территории |  |
| 585 | Школьный пер. | 3а | Двор территории |  |
| 586 | Южный Вал ул. | 16 | Двор территории |  |
| 587 | Южный Вал ул. | 18 | Двор территории |  |
| 588 | Южный Вал ул. | 20 | Двор территории |  |
| 589 | Южный Вал ул. | 26 | Двор территории |  |
| 590 | Южный Вал ул. | 28 | Двор территории |  |
| 591 | Южный Вал ул. | 4/2 | Двор территории |  |
| 1 | 40-летия ВЛКСМ наб. | 3 | Общ. территории | от Крепостного моста до территории за гост. «Дружба» |
| 2 | Аристарха Макарова ул. | 4 | Общ. территории |  |
| 3 | Батальонная ул. | 1 | Общ. территории | вдоль ул.Батальонная |
| 4 | Вокзальная ул. | 13 | Общ. территории | ул.Железнодорожная – ул.Вокзальная – Треугольный пер. |
| 5 | Гагарина ул. | 4 | Общ. территории | по ул.Гагарина (скейт - парк) |
| 6 | Гагарина ул. | 67 | Общ. территории |  |
| 7 | Данилова ул. | 1 | Общ. территории | на пересечении ул.Данилова, Приморского шоссе и ул.Гагарина |
| 8 | Железнодорожная ул. | 7 | Общ. территории | по Ленинградскому проспекту |
| 9 | Железнодорожная ул. | 14 | Общ. территории | на пересечении ул.Железнодорожная и ул.Ильинская |
| 10 | Крепостная ул. | 25 | Общ. территории |  |
| 11 | Крепостная ул. | 26 | Общ. территории | вдоль ограждения Крепостной 26 |
| 12 | Кривоносова ул. | 9а | Общ. территории | в районе домов № 9а и 9б по ул.Кривоносова |
| 13 | Кутузова б-р | 31 | Общ. территории | на пересечении пр.Ленина и бульвара Кутузова |
| 14 | Ленина пр-кт | 5 | Общ. территории | ул.Крепостная – пр.Суворова – пр.Ленина – ул.Пионерская |
| 15 | Ленина пр-кт | 16 | Общ. территории | на пересечении пр.Ленина - ул.Димитрова |
| 16 | Ленина пр-кт | 2а | Общ. территории | ул.Крепостная – пр.Суворова – пр.Ленина – ул.Пионерская |
| 17 | Ленинградский пр-кт | 2 | Общ. территории | на пересечении Ленинградского пр. и ул.Выборгская |
| 18 | Ленинградское ш. | 3 | Общ. территории | в границах Ленинградского шоссе, ул.Вокзальная, ул.Куйбышева, ул.Акулова |
| 19 | Ленинградское ш. | 21 | Общ. территории | бульвар Кутузова - Ленинградское шоссе -ул.Володарского - ул.Тургенева |
| 20 | Ленинградское ш. | 33 | Общ. территории |  |
| 21 | Мира ул. | 10 | Общ. территории | на пересечении бульвара Кутузова и ул.Мира |
| 22 | Мира ул. | 7а | Общ. территории | Московский пр., в районе дома №7 по ул.Мира |
| 23 | Московский пр-кт | 7 | Общ. территории | на пересечении ул.Комсомольская- Московский пр |
| 24 | Московский пр-кт | 9 | Общ. территории | вдоль ул.Садовая |
| 25 | Одесский пер. | 3/4 | Общ. территории |  |
| 26 | Офицерская ул. | 16 | Общ. территории |  |
| 27 | Первомайская ул. | 10 | Общ. территории | вдоль ул.Первомайская |
| 28 | Песочная ул. | 1 | Общ. территории |  |
| 29 | Победы пр-кт | 12 | Общ. территории | вдоль пр.Победа |
| 30 | Последняя ул. | 1 | Общ. территории | Сквер у кладбища «Южное» |
| 31 | Приморская ул. | 41 | Общ. территории | ул. Приморская |
| 32 | Приморское ш. | 2 | Общ. территории | по ул.Гагарина |
| 33 | Садовая ул. | 4 | Общ. территории | вдоль ул.Садовая |
| 34 | Сборная ул. | 7 | Общ. территории | вдоль ул.Сборная |
| 35 | Северная ул. | 10 | Общ. территории | на пересечении ул.Ушакова и ул.Вокзальной |
| 36 | Сержантская ул. | 2 | Общ. территории | Ленинградское шоссе – Гатчинский пер. – ул.Сержантская – Больничный пер. |
| 37 | Спортивная ул. | 4 | Общ. территории | вдоль ул.Гагарина в районе театра «Святая Крепость» |
| 38 | Сторожевой Башни ул. | 4 | Общ. территории | в районе дома №4/2 по Южному Валу |
| 39 | Сторожевой Башни ул. | 13 | Общ. территории | в районе дома №11 по ул.Сторожевой Башни |
| 40 | Суворова пр-кт | 4 | Общ. территории | ул.Крепостная – пр.Суворова – пр.Ленина – ул.Пионерская |
| 41 | Южная Крепость ул. | 3 | Общ. территории |  |
| 42 | Смоляной мыс |  | Общ. территории | вдоль наб. Адмирала Апраксина |
| 43 | Сквер на пересечении пр. Победы и ул. Гагарина |  | Общ. территория | На пересечении пр. Победы и ул. Гагарина |