АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2017										№1252

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство МО «Город Выборг», в новой редакции

В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство МО «Город Выборг», в новой редакции  согласно приложению.

2. Постановление администрации №478 от 15.02.2017 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство МО «Город Выборг», признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном портале МО «Выборгский район» Ленинградской области.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы – председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район».

Глава администрации									Г.А. Орлов

Согласовано: Туркин, Болучевский, Евстигнеева, Костенко, Антонова, Сукончик

Разослано: дело, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ, отдел финансов, КЭиИ, МКУ «ВРЦФБО», отдел бухгалтерского учета и отчетности, портал

сн

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

№1252 от 25.04.2017

Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Благоустройство МО «Город Выборг»

г. Выборг

2017 год

Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство МО «Город Выборг»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Благоустройство МО «Город Выборг» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области; Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ и Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» Выборгского района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | - Подрядные организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг»; - Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг»; - Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг»; - Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели муниципальной программы | Формирование благоприятной среды для проживания населения; улучшение санитарного состояния на территории МО «Город Выборг», комплексное благоустройство, озеленение, освещение городских территорий. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение чистоты, порядка, высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания на территории МО «Город Выборг». 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства на территории МО «Город Выборг». 3. Улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан, удовлетворение их потребностей на основе своевременного и качественного выполнения работ по благоустройству МО «Город Выборг». 4. Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Город Выборг». 5. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания МО «Город Выборг». 6. Совершенствование эстетического вида МО «Город Выборг». 7. Техническое обслуживание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг». 8. Реконструкция (строительство) сетей уличного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - уменьшение доли сетей уличного освещения, нуждающихся в ремонте, %; - поддержание работоспособности сетей уличного освещения, %; - количество дворовых территорий, обеспеченных детским оборудованием, шт.; - коэффициент работоспособности сетей ливневой канализации города, ед.; - улучшение эстетичного состояния городских территорий, %; - увеличение количества городских территорий, обеспеченных малыми архитектурными формами, %; - реконструкция тротуаров, м2; - сокращение количества аварийных зеленых насаждений, %; - снижение количества несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города, м3; - количество контейнерных площадок, шт. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в пять этапов. Сроки реализации Муниципальной программы: 1 этап – 2015 год 2 этап – 2016 год 3 этап – 2017 год 4 этап – 2018 год 5 этап – 2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в ценах соответствующих лет составляет из бюджета МО «Город Выборг»: Всего по программе – 514 215,5 тыс. руб., В том числе по годам: 2015 г. – 103 456,0 тыс. руб. 2016 г. – 107 893,4 тыс. руб. 2017 г. – 114 923,3 тыс. руб. 2018 г. – 93 971,4 тыс. руб. 2019 г. – 93 971,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Создание условий для работы и отдыха жителей города. 2. Повышение эстетических качеств и комфортности территории муниципального образования МО «Город Выборг». 3. Увеличение количества высаживаемых зеленых насаждений. 4. Увеличение площади цветочного оформления города. 5. Увеличение детских площадок. |

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития комплексного благоустройства города Выборга. ………………………………………………………………………………5

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы…………………....5

- Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы……………………………………………………………………………………..6

- Характеристика основных мероприятий муниципальной программы………………….... 6

- Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета………………………………………………………………………………………..6

- Механизмы реализации муниципальной программы……………………………………... 7

- Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы……………… 7

- Методика оценки эффективности муниципальной программы………………………….. 7

Подпрограмма № 1………………………………………………………………………………...9

Подпрограмма № 2……………………………………………………………………………….11

Подпрограмма № 3……………………………………………………………………………….13

Подпрограмма № 4……………………………………………………………………………….16

Приложение № 1

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2015 год»………………………………………………………………......18

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2016 год»…………………………………………………………….…….24

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2017 год»……………………………………………………..……………33

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2018 год»……………………………………………………..……………41

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг» на 2019 год»……………………………………………………..……………46

Приложение № 2…………………………………………………………………………………….51

Приложение № 3…………………………………………………………………………………….52

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития комплексного благоустройства города Выборга

Комплексное благоустройство МО «Город Выборг» требует изменения системных подходов. В связи с возрастающей ролью города как туристического центра требуется значительное увеличение благоустроительных работ в исторической части Выборга. Резко возросшее количество аварийных деревьев в жилых зонах и зонах отдыха горожан, нестабильная работа сетей наружного освещения (особенно в городских поселках) не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения города.

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из приоритетных задач Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области является осуществление благоустройства и обеспечение надлежащего содержания данных территорий.

В результате проведённого отделом благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области обследования территории города, выявлено отсутствие или недостаточность элементов озеленения и благоустройства. Руководствуясь полученной информацией, а также, учитывая многочисленные обращения жителей Выборга на состояние благоустройства, определены участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в надлежащее состояние в ближайшее время.

Туристическая направленность МО «Город Выборг» требует проведения благоустроительных работ, направленных на повышение привлекательности городской среды.

Остро стоит проблема сбора бытовых отходов у населения, особенно в старой части города и местах индивидуально-жилищной застройки.

Особое направление планируемых мероприятий представляет собой систему мер, направленную на поддержание и развитие инициативы жителей города по благоустройству территории рядом с местом жительства, таких как организация мероприятий по санитарной очистке города. Целесообразно введение: ежегодных конкурсов на лучший газон, клумбу, балкон, зону отдыха и т.п.; осуществление мер по стимулированию наиболее активных участников благоустройства; награждение почетными грамотами и ценными подарками, выполнение адресных мероприятий по обустройству территории по заявкам победителей и участников конкурса; информирование жителей города о победителях конкурса в средствах массовой информации.

Решение перечисленных вопросов возможно с помощью программы по комплексному благоустройству МО «Город Выборг» - как туристического, промышленного и культурного центра Ленинградской области.

Принятие Программы предопределено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Выборг» и другими нормативным документами, которые относят благоустройство городских территорий к вопросам местного значения, а также наделяют для этого органы местного самоуправления соответствующими организационно - распорядительными функциями и финансовыми ресурсами.

Такими вопросами являются:

- текущий ремонт и озеленение городских территорий и территорий дворов; установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание детских площадок; обустройство и содержание спортивных площадок; ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора; уборка территорий;

- организация работ по реконструкции зеленых насаждений, проведению санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников.

Исходя из вышеизложенного разработана настоящая Программа для решения наиболее значимых вопросов местного значения, определённых федеральными законодательными и муниципальными нормативными актами, которой предусмотрено финансирование запланированных мероприятий за счёт бюджета МО «Город Выборг».

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Главными целями Программы является:

-формирование благоприятной среды для проживания населения МО «Город Выборг»;

-организация благоустройства территории МО «Город Выборг»;

-создание условий для массового отдыха жителей поселения;

-обеспечение комфортности проживания жителей МО «Город Выборг»;

-проведение мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановке в городе. Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного благоустройства, озеленения, освещения территорий города. Реализация Программы осуществляется в период с 2015 по 2019 годы. Программа разрабатывается на пятилетний период с возможной корректировкой. Основные задачи Программы:

Для достижения целей Программы предлагается решить следующие задачи:

- поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения;

- восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения;

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- организация системной работы по благоустройству городской территории;

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора;

- организация сбора мусора в МО «Город Выборг»;

- уборка территорий города.

Муниципальная программа реализуется в период с 2015-2019 г.г. в пять этапов:

1 этап – 2015 год

2 этап – 2016 год

3 этап – 2017 год

4 этап – 2018 год

5 этап – 2019 год.

3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в приложении №2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях».

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

- Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг»

- Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг»

- Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг»

- Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг».

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

Адресная программа финансирования предлагаемых мероприятий и объем необходимого бюджетного финансирования приведены в приложении №1 к Программе «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство МО «Город Выборг».

- Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Объемы финансирования Программы 514 215,5тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 103 456,0 тыс. руб.

2016 г. – 107 893,4 тыс. руб.

2017 г. – 114 923,3 тыс. руб.

2018 г. – 93 971,4 тыс. руб.

2019 г. – 93 971,4 тыс. руб.

Источником финансирования мероприятий Программы является местный бюджет муниципального образования «Город Выборг».

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом на соответствующий год.

6. Механизмы реализации муниципальной программы

6.1. Исполнителем Программы является администрация МО «Выборгский район» в лице Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области, которая выступает от имени муниципального образования «Город Выборг» заказчиком данной Программы, и реализует её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

6.2. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий Программы или части мероприятий Программ осуществляется в соответствии с требованиями:

- Бюджетного кодекса РФ;

- Федерального закона от 05.04.2013 №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.3. Мероприятия Программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необходимости мероприятия Программы могут уточняться в течение года путём внесения на рассмотрение проекта постановления Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области о внесении изменений и дополнений в настоящую Программу.

6.4. Предусматривается организация освещения в средствах массовой информации процесса и результатов реализации Программы.

7. Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы

Оценка результативности Программы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- формирование среды благоприятной для проживания граждан;

- рост привлекательности городской среды;

- активное привлечение организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами, к благоустройству придомовых территории;

- улучшение санитарного обстановки на территории муниципального образования;

- ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города;

- своевременная ликвидация аварийных зеленых насаждений и увеличение общей площади зеленых насаждений в городе;

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит развить основы системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и статусу города Выборга и достичь многостороннего социально-экономического эффекта во многих сферах жизни города. В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение санитарного состояния территории МО «Город Выборг»;

- улучшение условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Город Выборг».

## 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг», направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг» на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Паспорт подпрограммы №1

Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории

МО «Город Выборг»

| Полное наименование подпрограммы | Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области; Отдел благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Выборгского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Формирование благоприятной среды для проживания населения МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. Повышение комфортности условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирова ния | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого: |
|  | Всего: | 41 950,0 | 45 734,7 | 51 940,6 | 35 925,9 | 35 925,9 | 211 477,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 41 950,0 | 45 734,7 | 51 940,6 | 35 925,9 | 35 925,9 | 211 477,1 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - уменьшение доли сетей уличного освещения, нуждающихся в ремонте на 2,8 % - поддержание работоспособности сетей уличного освещения на уровне 96%. |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

На сегодняшний день остро стоит проблема поддержания в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Требуется капитальный ремонт части существующих сетей освещения.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является формирование благоприятной среды для проживания населения МО «Город Выборг», а именно: поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения и восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. Ключевой задачей является приведение в качественное состояние элементов благоустройства на территории МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2019 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 210 361,7 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области. Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- уменьшение доли сетей уличного освещения, нуждающихся в ремонте на 2,8 %;

- поддержание работоспособности сетей уличного освещения на уровне 96%.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №2

Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг»

| Полное наименование подпрограммы | Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Выборгского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Организация благоустройства территории МО «Город Выборг» Создание условий для массового отдыха жителей поселения |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Организация системной работы по благоустройству городской территории Повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого: |
|  | Всего: | 4 085,2 | 3 320,78 | 2 630,4 | 3 000,0 | 3 000,0 | 16 036,38 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1 630,4 |  |  | 1 630,4 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 4 085,2 | 3 320,78 | 1 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 14 405,98 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - количество дворовых территорий, обеспеченных детским оборудованием - 40 |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является отсутствие и изношенность детского оборудования на дворовых территориях города Выборга. Реализация программы будет способствовать благоустройству дворовых территорий.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются:

- организация благоустройства территории города;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения.

Задачами подпрограммы являются:

- организация системной работы по благоустройству городской территории;

- повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования.

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2019 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 16 036,38 тыс. рублей, в том числе 1 630,4 тыс. руб. из средств бюджета Ленинградской области.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области.

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- количество дворовых территорий, обеспеченных детским оборудованием - 40.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы № 3

Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг»

| Полное наименование подпрограммы | Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области; Отдел благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Выборгского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Организация благоустройства территории города; Создание условий для массового отдыха жителей поселения; Обеспечение комфортности проживания жителей города. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Организация системной работы по благоустройству городской территории Повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого: |
|  | Всего: | 55 585,0 | 54 803,8 | 56 796,4 | 50 720,5 | 50 720,5 | 268 626,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 55 585,0 | 54 803,8 | 56 796,4 | 50 720,5 | 50 720,5 | 268 626,2 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - коэффициент работоспособности сетей ливневой канализации города на уровне 1; - улучшение эстетичного состояния городских территорий на 25 %; - увеличение количества городских территорий, обеспеченных малыми архитектурными формами на 13%; - реконструкция тротуаров – 10 225,6 м2; - сокращение количества аварийных зеленых насаждений на 12 %. |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

В настоящее время одним из актуальных вопросов является содержание городских территорий и устройство рекреационных зон для массового отдыха жителей. Также остро стоит вопрос об аварийности зеленых насаждений и их восстановлению.

Реализация подпрограммы позволит произвести комплексное благоустройство городских территорий и поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются:

- организация благоустройства территории города;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения;

- обеспечение комфортности проживания жителей города.

Основными задачами подпрограммы являются:

- организация системной работы по благоустройству городской территории;

- повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования.

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2019 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 268 626,2 тыс. рублей из средств местного бюджета.

- Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области.

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- коэффициент работоспособности сетей ливневой канализации города на уровне 1;

- улучшение эстетичного состояния городских территорий на 25 %;

- увеличение количества городских территорий, обеспеченных малыми архитектурными формами на 13%;

- реконструкция тротуаров – 10 225,6  м2;

- сокращение количества аварийных зеленых насаждений на 8 %.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №4

Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг»

| Полное наименование подпрограммы | Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области и Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области; Отдел благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области и Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Проведение мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Ликвидация несанкционированных свалок. Организация сбора мусора в МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого: |
|  | Всего: | 1 835,8 | 4 034,1 | 3 555,9 | 4 325,0 | 4 325,0 | 18 075,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Выборгский район» | 1 835,8 | 4 034,1 | 3 555,9 | 4 325,0 | 4 325,0 | 18 075,8 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - снижение количества несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города на 10 000 м3; - оборудование контейнерных площадок – 24 шт. |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Остро стоит проблема сбора бытовых отходов у населения, особенно в старой части города и местах индивидуально-жилищной застройки. Реализации программы позволить улучшить экологическую обстановку на территории муниципального образования.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: проведение мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.

Задачами подпрограммами являются: ликвидация несанкционированных свалок и организация сбора мусора в МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2019 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 18 075,8 тыс. рублей из средств местного бюджета.

- Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области и Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству и природным ресурсам.

Разработчиком программы является: отдел благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области и Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству и природным ресурсам.

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- снижение количества несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города на 10 000 м3;

- оборудование контейнерных площадок - 24.

- проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфекций, передающихся клещами.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Приложение №1

к муниципальной программе

«Благоустройство МО «Город Выборг»

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство

МО «Город Выборг» на 2015 год»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | ОБ | МБ |  |  |  | Прочие привлече нные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей наружного освещения | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. | 2015 | 11 350,0 |  |  |  | 11 350,0 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.2.1 | Строительство сетей наружного освещения по адресу: г. Выборг, ул. 2-ая Южная (в т.ч. разработка рабочего проекта, получение технических условий для присоединения к электрическим сетям) | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2015 | 1 400,0 67,550 9,735 |  |  |  | 1 477,285 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.2.2 | Освещение улиц: Строительство сетей наружного освещения по адресу: г. Выборг, мкр.Калининский, ул.2-ая Речная (в т.ч. разработка рабочего проекта, получение технических условий для присоединения к электрическим сетям); | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2015 | 1486,00 80,00 20,00 |  |  |  | 2100,00 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Освещение улиц: реконструкция ВЛИ-0,4 кВ сетей наружного освещения по адресу: г.Выборг, мик-н Калининский , ул.Карельская |  |  | 514,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Технологические присоединения | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2015 | 22,715 |  |  |  | 22,715 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.2.3.1 | Технологические присоединения сетей наружного освещения по адресу: г.Выборг, ул.Новопоселковая | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2015 | 19,470 |  |  |  | 19,470 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.2.3.2 | Технологические присоединения объекта «Светофорный пост» по адресу: г.Выборг, ул.Батарейная, д.1 (район маг.»Пятерочка» | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2015 | 3,245 |  |  |  | 3,245 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 1.3 | Оплата за наружное освещение города |  | 2015 | 27 000,0 |  |  |  | 27 000,0 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 41 950,0 |  |  |  | 41 950,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка, замена оборудования на детские площадки по адресам: | Организация благоустройства территории города. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2015 | 3 000,0 |  |  |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | ул. Спортивная, д.8,10 |  |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Приморская, д.19-ул. Рубежная, д.21а |  |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | мкрн. Петровский, ул. 2-ая Бригадная |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Московский пр., д.4 |  |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Московский пр., д.7-ул. Садовая, д.11 |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Судомеханический сквер по ул.Выборгская |  |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Промышленная,д.2 |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Благоустройство детских площадок |  |  | 1085,2 |  |  |  | 1085,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 4 085,2 |  |  |  | 4 085,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Раздел I. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание городских территорий, набережной Салака-Лахти и объектов благоустройства, включая остановочные павильоны | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 26 650,0 |  |  |  | 26 650,0 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.2 | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации города Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 2 620,0 |  |  |  | 2 620,0 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.3 | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2015 | 6 000,0 |  |  |  | 6 000,0 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.4 | Установка скамеек в количестве 40 шт. | Своевременное принятие мер в рамках отведенных полномочий в сфере благоустройства | 2015 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.5 | Приобретение остановочных павильонов | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.6 | Проектные работы по благоустройству | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.7 | Капитальный ремонт лестниц и ограждений | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.8 | Благоустройство мест захоронений | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 676,1 |  |  |  | 676,1 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Подитог: |  |  | 36 458,1 |  |  |  | 36 458,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел II. Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Ремонт (замена) асфальтового покрытия тротуаров на плиточное по пр.Победа | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,0 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Подитог: |  |  | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел III. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Снос аварийных и посадка деревьев Снос и обрезка -56 шт. Посадка – 209 шт. |  | 2015 | 1 126,9 |  |  |  | 1 126,9 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.11 | Устройство и содержание цветников | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 7 000,0 |  |  |  | 7 000,0 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 3.12 | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2015 | 4 000,0 |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Подитог: |  |  | 12 126,9 |  |  |  | 12 126,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение субботников | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2015 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 4.2 | Вывоз несанкционированных свалок (1550 куб.м) | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2015 | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
| 4.3 | Оборудование контейнерных площадок (6 шт.) | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2015 | 335,8 |  |  |  | 335,8 |  |  |  |  | Администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 1 835,8 |  |  |  | 1 835,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 103 456,0 |  |  |  | 103 456,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство

МО «Город Выборг» на 2016 год»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: «Содержание сетей наружного освещения, развитие и реконструкция сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей наружного освещения | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. | 2016 | 10 822,30 |  |  | 10 822,30 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2.1 | Строительство, ремонт (реконструкция) сетей наружного освещения | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2016 | 3 300,0 |  |  | 3 300,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области и Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2.1.1 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения по адресу: г.Выборг, ул.2-я Южная, ул.Карельская | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2016 | 1 914,00 |  |  | 1 914,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2.1.2 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения по адресу: г.Выборг, ул.2-я Речная | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2016 | 1 386,00 |  |  | 1 386,00 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2.2 | Ремонт сетей наружного освещения по адресу: г.Выборг, ул.Лесопильная; Новопоселковая, Новокарьерная; Верхнепоселковая | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2016 | 743,6 |  |  | 743,6 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2.3 | Техническое присоединение наружного освещения в Калининском микрорайоне, ул.Пушкинская г.Выборга | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2016 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2.4 | Проект наружного освещения по адресу: ул.Рубежная, д.23-25 | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2016 | 78,0 |  |  | 78,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2.5 | Проектные работы на строительство сетей наружного освещения по адресу: г.Выборг, мкр.Калининский ул.Пушкинская | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2016 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2.6 | Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования измерительного комплекса системы коммерческого учета электроэнергии по 80-ти адресам | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2016 | 99,9 |  |  | 99,9 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2.7 | Техническое присоединение наружного освещения в Калининском микр. ул.2-я Речная | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2016 | 9,7 |  |  | 9,7 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.3 | Оплата за наружное освещение города |  | 2016 | 30 611,2 |  |  | 30 611,2 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 45 734,7 |  |  | 45 734,7 |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Благоустройство детских площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поставка оборудования на детские площадки | Организация благоустройства территории г. Выборга Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2016 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | мкр.Кировский, ул.5-я Полевая |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |
|  | ул.Мира, 4-Ленинградское шоссе, 1 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |
|  | Сад скульптур, Леншоссе 2/8 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
|  | ул.Приморская,6 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |
|  | пр.Ленина,28 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |
|  | ул.Резервная, 2 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | ул.Приморская 43-45 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |
|  | Приморская,36 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |
|  | Кировские дачи |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |
|  | Лунина,1 |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  |
| 2.2 | Демонтаж детского оборудования: ул.Приморская,6 ул.Приморская, 43 ул.Приморская, 36 ул.Мира,4 Леншоссе, 2/8 пр.Ленина,28 ул.Резервная,2 ул.Лунина,1 Кировские дачи ул.5-я Полевая | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2016 | 320,777 |  |  | 320,777 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 2.3 | Благоустройство детских площадок | Организация благоустройства территории г.Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 3 320,777 |  |  | 3 320,777 |  |  |
|  | Подпрограмма Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел I. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание городских территорий, набережной Салака-Лахти и объектов благоустройства, включая остановочные павильоны | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 28 345,2 |  |  | 28 345,2 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.2 | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 4 356,39 |  |  | 4 356,39 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области и Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.2.1 | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации города Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 4145,965 |  |  | 4 145,965 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.2.2 | Монтаж трубы по адресу: г.Выборг, ул.Уральская, 29 | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 92,922 |  |  | 92,922 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.2.3 | Устройство ливневого колодца: Московский пр.10, Леншоссе 41 а | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 117,5 |  |  | 117,5 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.3 | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2016 | 3 848,1 |  |  | 3 848,1 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.4 | Поставка скамеек в парки и скверы города в количестве 29 шт. | Организация благоустройства | 2016 | 380,2 |  |  | 380,2 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.5 | Приобретение остановочных павильонов по Хельсинскому шоссе – 2 шт. | Организация благоустройства | 2016 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.6 | Техническая инвентаризация с изготовлением технических паспортов и кадастровыми работами с изготовлением тех.планов на набережные Салакка-Лахти и наб.Петровская | Организация благоустройства | 2016 | 181,4 |  |  | 181,4 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.7 | Капитальный ремонт лестниц и ограждений | Организация благоустройства | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 3.8 | Благоустройство мест захоронения | Организация благоустройства | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Подитог: |  |  | 37 311,29 |  |  | 37 311,29 |  |  |
|  | Раздел II.Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Ремонт (замена) асфальтового покрытия тротуаров на плиточное по Ленинградскому проспекту (625 кв.м) | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 994,5 |  |  | 994,5 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.9.2 | Ремонт (замена) асфальтового покрытия тротуаров на плиточное по Московскому пр. с выравниванием бордюрного камня (3160,98 кв.м) | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 4 798,8 |  |  | 4 798,8 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Подитог: |  |  | 5 793,3 |  |  | 5 793,3 |  |  |
|  | Раздел III. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Снос аварийных и посадка деревьев Снос и обрезка -48 шт. деревьев | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 479,223 |  |  | 479,223 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.11 | Устройство и содержание цветников | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 7 140,0 |  |  | 7 140,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.12 | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2016 | 4 080,0 |  |  | 4 080,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Подитог: |  |  | 11 699,223 |  |  | 11 699,223 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 54 803,8 |  |  | 54 803,8 |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение субботников | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2016 | 488,321 |  |  | 488,321 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.2 | Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок (1550 куб.м) | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2016 | 995,0 |  |  | 995,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.3 | Выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок (4 шт.) | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2016 | 335,8 |  |  | 335,8 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.4 | Содержание мест захоронения | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2016 | 2015,0 |  |  | 2015,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.4.1 | Содержание мест захоронения «Северное кладбище» | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2016 | 1 571,7 |  |  | 1 571,7 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.4.2 | Подготовка проектной документации | Оформление земельных участков под гражданские кладбища | 2016 | 256,3158 |  |  | 256,3158 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.4.3 | Проект планировки кладбища | Инженерно-геологические изыскания | 2016 | 97,0 |  |  | 97,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.4.4 | Проект планировки кладбища | Выполнение буровых работ по проходке 12 скважин | 2016 | 89,9842 |  |  | 89,9842 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.5 | Акарицидная обработка зеленых зон | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2016 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 4 034,121 |  |  | 4 034,121 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 107 893,4 |  |  | 107 893,4 |  |  |

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство

МО «Город Выборг» на 2017 год»

| № п/п |  | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприя тия, тыс. руб. |  |  | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма «Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие: «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Содержание сетей наружного освещения | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. | 2017 | 9 225,9 |  |  |  |  | 9 225,9 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
| 1.2 |  | Строительство (реконструкция), ремонт сетей наружного освещения | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2017 | 18 014,7 |  |  |  |  | 18 014,7 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Строительство сетей наружного освещения | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2017 | 715,409 |  |  |  |  | 715,409 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Строительство сетей наружного освещения по адресу: г.Выборг, ул.Пушкинская |  | 2017 | 665,409 |  |  |  |  | 665,409 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
| 1.2.1.2 |  | Разработка проектной документации системы уличного освещения по адресу: ул.Пушкинская |  | 2017 | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Ремонт сетей наружного освещения |  | 2017 | 16 899,3 |  |  |  |  | 16 899,3 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
| 1.2.2.1 |  | Замена опор освещения по ул.Крепостная |  | 2017 | 8 749,5 |  |  |  |  | 8 749,5 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
| 1.2.2.2 |  | Ремонт наружного освещения по адресу: г.Выборг, бульвар Кутузова |  | 2017 | 7 765,2 |  |  |  |  | 7 765,2 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
| 1.2.2.3 |  | Работы по ремонту сетей 0,4 кВ наружного освещения по адресу: г.Выборг, ул.Лесопильная |  | 2017 | 98,587 |  |  |  |  | 98,587 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
| 1.2.2.4 |  | Работа по замене оборудования сетей наружного освещения по адресу: г.Выборг, ул.Лесопильная |  | 2017 | 97,300 |  |  |  |  | 97,300 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
| 1.2.2.5 |  | Работы по ремонту сетей 0,4 кВ наружного освещения по адресу: г.Выборг, ул.Новокарьерная |  | 2017 | 94,304 |  |  |  |  | 94,304 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
| 1.2.2.6 |  | Работа по замене оборудования сетей наружного освещения по адресу: г.Выборг, ул.Новокарьерная |  | 2017 | 94,400 |  |  |  |  | 94,400 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Приобретение и установка приборов учета с дистанционным съемом |  | 2017 | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
| 1.3 |  | Оплата за наружное освещение города |  | 2017 | 24700,00 |  |  |  |  | 24700,0 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме: |  |  | 51 940,6 |  |  |  |  | 51 940,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма «Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие «Благоустройство детских площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Поставка оборудования на детские площадки по адресу ул.Приморская 27-27а; | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2017 | 592,4 |  |  |  |  | 592,4 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
| 2.2 |  | Поставка оборудования на детские площадки по адресам: ул. Приморская 50-60; Лениград.ш. 49-45б | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2017 | 2038,0 |  |  |  | 1 630,4 | 407,6 |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |  |
|  |  | Итого по подпрограмме: |  |  | 2 630,4 |  |  |  | 1 630,4 | 1 000,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории муниципального образования «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел I. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание городских территорий, набережной Салака-Лахти и объектов благоустройства, включая остановочные павильоны |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 28 600,0 |  |  |  |  | 28 600,0 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.2 | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации города Выборга |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 2 500,0 |  |  |  |  | 2 500,0 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.2.1 | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации города Выборга |  |  | 2017 | 2 300,0 |  |  |  |  | 2 300,0 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.2.2 | Ремонт колодцев ливневой канализации |  |  | 2017 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.3 | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам |  | Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2017 | 5 499,0 |  |  |  |  | 5 499,0 |  |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.4 | Ремонт объектов благоустройства |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 2 588,8 |  |  |  |  | 2 588,8 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.4.1.1 | Восстановление забора у дороги и газона по ул.Приморская, д.46-50 |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 47,3 |  |  |  |  | 47,3 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.4.1.2 | Ремонт откоса на пешеходном мосту через пр.Победы |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 526,0 |  |  |  |  | 526,0 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.4.1.3 | Ремонт ступеней и гранитных плит у комплекса памятника В.И. Ленина |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 1 334,605 |  |  |  |  | 1 334,605 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.4.1.4 | Ремонт облицовочной плитки и швов стелы «Город воинской славы» |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 480,941 |  |  |  |  | 480,941 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.4.1.5 | Ремонт облицовочной плитки и швов комплексов «W» и в сквере «У танка» |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.5 | Ремонт (замена на плиточное) асфальтового покрытия тротуаров |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 1 678,3 |  |  |  |  | 1 678,3 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.5.1 | Ремонт тротуара от ул.Северная до Ростовской (плитка) |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 1 207,3 |  |  |  |  | 1 207,3 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.5.2 | Ремонт (выравнивание) тротуара у суда по ул.Пионерская |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 430,0 |  |  |  |  | 430,0 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.5.3 | Ямочный ремонт булыжной мостовой, восстановление столбиков по периметру на Соборной площади |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 41,0 |  |  |  |  | 41,0 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
|  | Подитог: |  |  |  | 40 866,1 |  |  |  |  | 40 866,1 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел II. Озеленение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Снос аварийных и посадка деревьев |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 4 459,2 |  |  |  |  | 4 459,2 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.7 | Устройство и содержание цветников |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 7 211,4 |  |  |  |  | 7 211,4 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.8 | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 4 120,8 |  |  |  |  | 4 120,8 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 3.9 | Восстановление газонов: по адресу Приморская, д.43-51 |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 138,8 |  |  |  |  | 138,8 |  |  |  |  |  |
|  | Подитог: |  |  |  | 15 930,2 |  |  |  |  | 15 930,2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  | 56 796,4 |  |  |  |  | 56 796,4 |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение субботников |  | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2017 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 4.2 | Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок |  | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2017 | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 4.3 | Выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок |  | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2017 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 4.4 | Содержание мест захоронения «Северное кладбище» |  | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2017 | 1 600,0 |  |  |  |  | 1 600,0 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 4.5 | Акарицидная обработка зеленых зон |  | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2017 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
| 4.6 | Установка плит на мемориальном захоронении |  | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2017 | 155,9 |  |  |  |  | 155,9 |  |  | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  | 3 555,9 |  |  |  |  | 3 555,9 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 114 923,3 |  |  |  | 1 630,4 | 113 292,9 |  |  |  |  |  |

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство

МО «Город Выборг» на 2018 год»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие : «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей наружного освещения | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. | 2018 | 9 225,9 |  |  | 9 225,9 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2 | Строительство сетей наружного освещенияпо адресу: г.Выборг, ул.Рубежная, 23-25 | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2018 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.3 | Оплата за наружное освещение города |  | 2018 | 24 700,0 |  |  | 24 700,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 35 925,9 |  |  | 35 925,9 |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: «Благоустройство детских площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поставка оборудования на детские площадки | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2018 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |
| Подпрограмма Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел I. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание городских территорий, набережной Салака-Лахти и объектов благоустройства, включая остановочные павильоны | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2018 | 27 056,8 |  |  | 27 056,8 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.2 | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2018 | 2 532,5 |  |  | 2 532,5 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.3 | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2018 | 4 999,0 |  |  | 4 999,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.4 | Установка малых форм (скамейки, урны, вазоны и пр.) | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2018 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.5 | Приобретение остановочных павильонов | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.6 | Проектные работы по благоустройству | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2018 | 800,0 |  |  | 800,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.6 | Капитальный ремонт лестниц и ограждений | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2018 | 700,0 |  |  | 700,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.7 | Капитальный ремонт лестниц и ограждений | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 3.8 | Благоустройство мест захоронения | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Подитог: |  |  | 36 588,3 |  |  | 36 588,3 |  |  |
|  | Раздел II. Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Ремонт (замена) асфальтового покрытия тротуаров на плиточное | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2018 | 1 800,0 |  |  | 1 800,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Подитог: |  |  | 1 800,0 |  |  | 1 800,0 |  |  |
|  | Раздел III. Озеленение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Снос аварийных и посадка деревьев | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2018 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.11 | Устройство и содержание цветников | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2018 | 7 211,4 |  |  | 7 211,4 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.12 | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2018 | 4 120,8 |  |  | 4 120,8 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Подитог: |  |  | 12 332,2 |  |  | 12 332,2 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 50 720,5 |  |  | 50 720,5 |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие: «Обеспечение санитарного состояния территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение субботников | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2018 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.2 | Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2018 | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.3 | Выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2018 | 410,0 |  |  | 410,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.4 | Содержание мест захоронения «Северное кладбище» | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2018 | 2 015,0 |  |  | 2 015,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.5 | Акарицидная обработка зеленых зон | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2018 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 4 325,0 |  |  | 4 325,0 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 93 971,4 |  |  | 93 971,4 |  |  |

Таблица «Система программных мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство

МО «Город Выборг» на 2019 год»

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | На решение какой задачи направлено мероприятие, результат | Срок реализации мероприятия | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие : «Развитие и реконструкция сетей уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание сетей наружного освещения | Поддержание в исправном состоянии существующих сетей и оборудования уличного освещения. Восстановление функционирования сетей и оборудования уличного освещения. | 2019 | 9 225,9 |  |  | 9 225,9 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.2 | Строительство сетей наружного освещенияпо адресу: г.Выборг, ул.Рубежная, 23-25 | Повышение комфортности условий проживания граждан | 2019 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 1.3 | Оплата за наружное освещение города |  | 2019 | 24 700 |  |  | 24 700 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 35 925,9 |  |  | 35 925,9 |  |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство детских площадок на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: «Благоустройство детских площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поставка оборудования на детские площадки | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2019 | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  |  |
| Подпрограмма Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие: «Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел I. Организация и содержание территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание городских территорий, набережной Салака-Лахти и объектов благоустройства, включая остановочные павильоны | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 27 056,8 |  |  | 27 056,8 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.2 | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации города Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 2 532,5 |  |  | 2 532,5 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.3 | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам | Организация благоустройства территории г. Выборга. Создание условий для массового отдыха жителей г. Выборга | 2019 | 4 999,0 |  |  | 4 999,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.4 | Установка малых форм (скамейки, урны, вазоны и пр.) | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.5 | Приобретение остановочных павильонов | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 3.6 | Проектные работы по благоустройству | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 800,0 |  |  | 800,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.7 | Капитальный ремонт лестниц и ограждений | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 700,0 |  |  | 700,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.8 | Благоустройство мест захоронения | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | Подитог: |  |  | 36 588,3 |  |  | 36 588,3 |  |  |
|  | Раздел II. Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Ремонт (замена) асфальтового покрытия тротуаров на плиточное | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 1 800,0 |  |  | 1 800,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Подитог: |  |  | 1 800,0 |  |  | 1 800,0 |  |  |
|  | Раздел III. Озеленение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Снос аварийных и посадка деревьев | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.11 | Устройство и содержание цветников | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 7 211,4 |  |  | 7 211,4 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 3.12 | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга | Организация благоустройства территории г. Выборга | 2019 | 4 120,8 |  |  | 4 120,8 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Подитог: |  |  | 12 332,2 |  |  | 12 332,2 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 50 720,5 |  |  | 50 720,5 |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие: «Обеспечение санитарного состояния территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение субботников | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2019 | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.2 | Оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2019 | 1 200,0 |  |  | 1 200,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.3 | Выполнение работ по оборудованию контейнерных площадок | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2019 | 410,0 |  |  | 410,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.4 | Содержание мест захоронения «Северное кладбище» | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2019 | 2 015,0 |  |  | 2 015,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
| 4.5 | Акарицидная обработка зеленых зон | Обеспечение санитарного состояния территории г. Выборга | 2019 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 4 325,0 |  |  | 4 325,0 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 93 971,4 |  |  | 93 971,4 |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Благоустройство  МО «Город Выборг»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Благоустройство МО «Город Выборг»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1.1 | Поддержание работоспособности сетей уличного освещения | % | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| 1.2 | Уменьшение доли сетей уличного освещения, нуждающихся в ремонте | % | 15,2 | 10 | 4,5 | 3,7 | 2,8 |
| 2.1 | Количество дворовых территорий, обеспеченных детским оборудованием. | шт. | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 |
| 2.2 | Демонтаж детского оборудования | шт. | - | 10 | - | - | - |
| 3.2 | Коэффициент работоспособности сетей ливневой канализации города | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Улучшение эстетического состояния городских территорий | % | 63 | 74 | 80 | 86 | 88 |
| 3.4 | Увеличение количества городских территорий, обеспеченных малыми архитектурными формами | шт. | 40 | 29 | - | 34 | 38 |
| 3.5 | Приобретение остановочных павильонов | шт. | 2 | 2 | - | - | - |
| 3.9 | Реконструкция тротуаров | м2 | 4 500 | 3 786 | 689,6 | 625 | 625 |
| 3.10 | Сокращение количества аварийных зеленых насаждений | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 18 |
| 4.2 | Снижение количества несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории города | м3 | 1550 | 1550 | 1200 | 2000 | 2300 |
| 4.3 | Оборудование контейнерных площадок | шт. | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 4.5 | Акарицидная обработка зеленых зон | га | - | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Приложение №3 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы «Благоустройство МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Ленинградской области | Бюджет МО «Город Выборг» | Прочие источники финансирования |
| «Благоустройство территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  | 2015-2019 | 514 215,5 | 0,0 | 1630,4 | 512 585,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 103 456,0 | 0,0 | 0,0 | 103 456,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 107 893,4 | 0,0 | 0,0 | 107 893,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 114 923,3 | 0,0 | 1630,4 | 113 292,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 93 971,4 | 0,0 | 0,0 | 93 971,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 93 971,4 | 0,0 | 0,0 | 93 971,4 | 0,0 |
| 1. Развитие, реконструкция и содержание сетей уличного освещения на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  | 2015 | 41 950,0 | 0,0 | 0,0 | 41 950,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 45 734,7 | 0,0 | 0,0 | 45 734,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 51 940,6 | 0,0 | 0,0 | 51 940,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 35 925,9 | 0,0 | 0,0 | 35 925,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 35 925,9 | 0,0 | 0,0 | 35 925,9 | 0,0 |
| 1.1 | Содержание сетей наружного освещения | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 11 350,0 | 0,0 | 0,0 | 11 350,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 10 822,30 | 0,0 | 0,0 | 10 822,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 9 225,9 | 0,0 | 0,0 | 9 225,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 9 225,9 | 0,0 | 0,0 | 9 271,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 9 225,9 | 0,0 | 0,0 | 9 271,8 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство, ремонт (реконструкция) сетей наружного освещения | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4 301,2 | 0,0 | 0,0 | 4 297,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 18 014,7 | 0,0 | 0,0 | 17 614,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Строительство сетей наружного освещения | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 3 577,3 | 0,0 | 0,0 | 3 577,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 665,4 | 0,0 | 0,0 | 665,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Ремонт сетей наружного освещения | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 743,60 | 0,0 | 0,0 | 743,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 16 899,3 | 0,0 | 0,0 | 16 899,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Техническое присоединение | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 25,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Проектные работы на строительство сетей наружного освещения | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 128,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | Техническое обслуживание оборудования измерительного комплекса | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Приобретение и установка приборов учета с дистанционным съемом | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Оплата электроэнергии за наружное освещение | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 30 611,2 | 0,0 | 0,0 | 30 611,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | 24 700,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | 24 700,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 24 700,0 | 0,0 | 0,0 | 24 700,0 | 0,0 |
| 2. Благоустройство детских площадок на территории МО "Город Выборг" |  |  |  |  | 2015 | 4 085,2 | 0,0 | 0,0 | 4 085,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3320,8 | 0,0 | 0,0 | 3320,78 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2 630,4 | 0,0 | 1630,4 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| 2.1 | Поставка оборудования на детские площади | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2 630,4 | 0,0 | 1630,4 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| 2.2 | Демонтаж детского оборудования | Отдел благоустройства | 2016 | 2019 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 320,8 | 0,0 | 0,0 | 320,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Благоустройство детских площадок | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 1 085,2 | 0,0 | 0,0 | 1 085,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Содержание и обустройство городских территорий и объектов благоустройства территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  | 2015 | 55 585,0 | 0,0 | 0,0 | 55 585,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 54 803,8 | 0,0 | 0,0 | 54 803,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 56 796,4 | 0,0 | 0,0 | 56 796,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 50 720,5 | 0,0 | 0,0 | 50 720,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 50 720,5 | 0,0 | 0,0 | 50 720,5 | 0,0 |
| 3.1 | Содержание городских территорий, набережной Слакка-Лахти и объектов благоустройства, включая остановочные павильоны | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 26 650,0 | 0,0 | 0,0 | 26 650,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 28 345,2 | 0,0 | 0,0 | 28 345,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 28 600,0 | 0,0 | 0,0 | 28 600,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 27 056,8 | 0,0 | 0,0 | 27 056,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 27 056,8 | 0,0 | 0,0 | 27 056,8 | 0,0 |
| 3.2 | Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации города Выборга | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 2 620,0 | 0,0 | 0,0 | 2 620,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4356,4 | 0,0 | 0,0 | 4356,39 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2 532,5 | 0,0 | 0,0 | 2 532,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2 532,5 | 0,0 | 0,0 | 2 532,5 | 0,0 |
| 3.3 | Праздничное оформление города к общегосударственным и городским праздникам | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3 848,1 | 0,0 | 0,0 | 3 848,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 5 499,0 | 0,0 | 0,0 | 5 499,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 4 999,0 | 0,0 | 0,0 | 4 999,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 4 999,0 | 0,0 | 0,0 | 4 999,0 | 0,0 |
| 3.4 | Установка малых форм (скамейки, урны, вазоны и пр.) | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 380,2 | 0,0 | 0,0 | 380,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 3.5 | Приобретение остановочных павильонов | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Проектные работы по благоустройству | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 181,4 | 0,0 | 0,0 | 181,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
| 3.7 | Ремонт объектов благоустройства | Отдел благоустройства | 2017 | 2019 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2 588,8 | 0,0 | 0,0 | 2 588,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| 3.7.1 | Ремонт объектов благоустройства | Отдел благоустройства | 2017 | 2019 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2 588,8 | 0,0 | 0,0 | 2 588,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7.2 | Капитальный ремонт лестниц и ограждений | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| 3.8 | Благоустройство мест захоронения | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 676,1 | 0,0 | 0,0 | 676,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9 | Ремонт (замена на плиточное) асфальтового покрытия тротуаров | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 5 793,3 | 0,0 | 0,0 | 5 793,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1 678,3 | 0,0 | 0,0 | 1 678,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 |
| 3.10 | Снос аварийных и посадка деревьев | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 1 126,9 | 0,0 | 0,0 | 1 126,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 479,2 | 0,0 | 0,0 | 479,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 4 459,2 | 0,0 | 0,0 | 4 459,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
| 3.11 | Устройство и содержание цветников | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 7 140,0 | 0,0 | 0,0 | 7 140,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 7 211,4 | 0,0 | 0,0 | 7 211,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 7 211,4 | 0,0 | 0,0 | 7 211,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 7 211,4 | 0,0 | 0,0 | 7 211,4 | 0,0 |
| 3.12 | Выполнение работ по покосу газонов и стрижке живой изгороди на городских территориях г. Выборга | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4 080,0 | 0,0 | 0,0 | 4 080,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 4 120,8 | 0,0 | 0,0 | 4 120,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 4 120,8 | 0,0 | 0,0 | 4 120,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 4 120,8 | 0,0 | 0,0 | 4 120,8 | 0,0 |
| 3.13 | Восстановление газонов | Отдел благоустройства | 2017 | 2019 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 138,8 | 0,0 | 0,0 | 138,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  | 2015 | 1 835,8 | 0,0 | 0,0 | 1 835,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4 034,1 | 0,0 | 0,0 | 4 034,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 3 555,9 | 0,0 | 0,0 | 3 555,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 4 325,0 | 0,0 | 0,0 | 4 325,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 4 325,0 | 0,0 | 0,0 | 4 325,0 | 0,0 |
| 4.1 | Организация и проведение субботников | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 488,3 | 0,0 | 0,0 | 488,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 4.2 | Вывоз несанкционированных свалок | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 995,0 | 0,0 | 0,0 | 995,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| 4.3 | Оборудование контейнерных площадок | Отдел благоустройства | 2015 | 2019 | 2015 | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 335,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 335,8 | 0,0 | 0,0 | 335,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 |
| 4.4 | Содержание мест захоронения | Отдел благоустройства | 2016 | 2019 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2 015,0 | 0,0 | 0,0 | 2 015,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2 015,0 | 0,0 | 0,0 | 2 015,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2 015,0 | 0,0 | 0,0 | 2 015,0 | 0,0 |
| 4.4.1 | Содержание мест захоронения «Северное кладбище» | Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов | 2016 | 2019 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 571,7 | 0,0 | 0,0 | 1 571,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2 015,0 | 0,00 | 0,00 | 2 015,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2 015,0 | 0,00 | 0,00 | 2 015,0 | 0,00 |
| 4.4.2 | Подготовка проектной документации | Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов | 2016 | 2016 | 2015 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 443,3 | 0,00 | 0,00 | 443,3 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 4.5 | Акарицидная обработка зеленых зон | Отдел благоустройства | 2016 | 2019 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4.6 | Установка плит на мемориальном захоронении | Отдел благоустройства | 2017 | 2019 | 2015 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 155,9 | 0,00 | 0,00 | 155,9 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |