АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020										№339

Об утверждении в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

В целях реализации государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» от 15.09.2014 № 427, в соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Выборг» «О бюджете муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.» от 10.12.2019 № 14, постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 15.07.2013 №3722 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить в новой редакции муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Постановление администрации от 18.12.2019 № 4981 признать утратившим силу.

3. Постановление разместить на официальном портале муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, в официальном сетевом издании NPAVRLO.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства Петрова С.Н.

Глава администрации                                                                                                             Г.А. Орлов

Согласовано: Жукова, Петров, Шашкина, Евстигнеева, Антонова, Сукончик

Разослано: дело, комитет финансов, комитет экономики и инвестиций, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел капитального строительства и коммунального хозяйства, портал, NPAVRLO.ru

сн

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

№339 от 03.02.2020

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования

«Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры

МО «Город Выборг»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Участники муниципальной программы | Подрядные организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг», основное мероприятие «Развитие системы водоснабжения и водоотведения». 2. Газификация МО «Город Выборг» основное мероприятие «Развитие системы газоснабжения». 3. Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг» основное мероприятие «Развитие системы теплоснабжения». |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Город Выборг» |
| Задачи муниципальной программы | - предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - развитие газификации и газоснабжения на территории МО «Город Выборг»; - обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций тепловой энергией; - обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального комплекса для конечного потребителя. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2022 |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение муниципальной программы в 2019-2022 гг. составляет 41 306,033 тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Город Выборг»: всего: 37 521,633 тыс. руб.; 2019 – 1 349,259 тыс. руб.; 2020 – 18 345,374 тыс. руб.; 2021 – 12 787,000 тыс. руб.; 2022 – 5 040,000 тыс. руб. Из бюджета Ленинградской области: всего: 3 784,400 тыс. руб.; на 2019 год – 3 784,400 тыс. руб.; на 2020 год – 0,000 тыс. руб.; на 2021 год – 0,000 тыс. руб.; на 2022 год – 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям; - повышение уровня газификации; - повышение качества снабжения тепловой энергией. |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городе Выборге ………………………………………….. | 5 |
| --- | --- |
| 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в городе Выборге ……………………………. | 5 |
| 3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы ……………………………………………………………………………… | 5 |
| 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы …………………………….. | 5 |
| 5. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городе Выборге …………………………… | 6 |
| 6. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы подпрограмм ……………………………………………………………………………………………… | 6 |
| 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния ……………………………………………………………………………………... | 6 |
| 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы …………………………………….. | 7 |
| Подпрограмма № 1 ……………………………………………………………………………………….. | 9 |
| Подпрограмма № 2 ……………………………………………………………………………………….. | 12 |
| Подпрограмма № 3 ……………………………………………………………………………………….. | 14 |
| Приложение № 1 Таблица № 1 ………………………………………………………………………………………………. | 16 |
| Таблица № 2 ………………………………………………………………………………………………. | 19 |
| Приложение № 2 ………………………………………………………………………………………….. | 20 |

  - 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО «Город Выборг»

Одной из основных задач МО «Город Выборг» является решение вопросов жизнеобеспечения населения. В рамках решения данного вопроса, осуществляется организация в границах поселения оказания населению услуг тепло-, водо-, газоснабжения.

Не все районы города на сегодня обеспечены централизованным водо -, тепло - и газоснабжением. Решение этого вопроса повысит уровень жизни населения, обеспечит инвестиционную привлекательность и позволит более динамично развиваться всем районам города.

Мероприятия программы позволят увеличить зоны водо-, тепло- и газоснабжения, и число пользователей, обеспечить учет потребляемых ресурсов. Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов.

  - 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО «Город Выборг»

Приоритетами муниципальной политики в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг» определены следующим образом:

1. повышение эффективности функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

2. повышение уровня газификации;

3. развитие систем теплоснабжения.

  - 3. Цель, задачи, показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Стратегической целью реализации муниципальной программы является решение долгосрочных стратегических задач развития систем энергетики, коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг» для удовлетворения возрастающей потребности населения и организаций в объемах жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Целью реализации муниципальной программы является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса МО «Город Выборг».

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается в ходе решения следующих задач:

- развитие газификации и газоснабжения на территории МО «Город Выборг»;

- предоставление жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;

- обеспечение доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства для конечного потребителя.

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в таблице №2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях».

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

- улучшение качества жизни населения;

- удовлетворенность граждан качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

  - 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг». Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»;

2. Газификация МО «Город Выборг»;

3. Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг».

Описание основных мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

  - 5. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

Правовая поддержка развития коммунальной и инженерной инфраструктуры осуществляется на основании законодательной базы Российской Федерации, Ленинградской области и муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

  - 6. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы подпрограмм

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы в соответствии с полномочиями и функциями органов исполнительной власти МО «Выборгский район». В связи с этим в состав муниципальной программы вошли три подпрограммы, перечисленных в разделе 4. Такая структура муниципальной программы позволяет комплексно решать вопросы развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг».

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в муниципальной программе и ее подпрограммах задач, относятся:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

- риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

- неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;

- неэффективное использование бюджетных средств;

- неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы и ее подпрограмм;

- недостаток денежных средств муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы и ее подпрограмм будет осуществляться на основе:

- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также эффективного использования бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- расчета потребностей бюджетных средств на финансирование мероприятий на основе фактических данных об объемах предоставленных субсидий с учетом динамики их изменения, расчета отдельных мероприятий в разрезе адресных перечней;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введение штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу и/или ее подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

  - 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг», направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг» на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Паспорт подпрограммы №1

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»

| Полное наименование подпрограммы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Цель подпрограммы | Обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение надежности снабжения населения услугами водоснабжения и водоотведения; - развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях МО «Город Выборг»; - улучшение качества жизни населения путем повышения качества жилищно-коммунальных услуг. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - наличие разработанной схемы - наличие утвержденной схемы - соответствие утвержденной схемы требованиям действующего законодательства Российской Федерации |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2022 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет всего: 0,00 тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Город Выборг»: на 2019 – 0,000 тыс. руб.; на 2020 – 0,000 тыс. руб.; на 2021 – 0,000 тыс. руб.; на 2022 – 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение обеспеченности для абонентов доступности горячего, холодного водоснабжения и водоотведения; - улучшение качества жизни населения; - развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших технологий и внедрения энергосберегающих технологий. |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

- Факторами, препятствующими развитию системы водоснабжения и водоотведения в МО «Город Выборг» являются:

- ограниченность перспектив развития сферы на основе существующих сетей, в том числе отсутствие в ряде микрорайонов г. Выборга источников водоснабжения и магистральных водопроводов;

- ухудшение качества воды, происходящее в результате неудовлетворительного санитарно-технического состояния водопроводных сетей;

- степень износа существующих очистных сооружений и канализационных сетей;

- отсутствие систем водоотведения, приводящее к сбросу неочищенных стоков на рельеф либо в водоемы.

- Возможность дальнейшего развития территории города напрямую связана с решением этих проблем.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является обеспечение доступности для абонентов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рациональное водопользование, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается в ходе разработки и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг», включающей в себя приведение качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2019 -2022 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы.

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 0,000 тыс. руб. из средств местного бюджета и бюджета Ленинградской области. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- повышение качества горячей и питьевой воды;

- повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;

- повышение качества обслуживания населения;

- повышение эффективности использования ресурсов.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляется в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №2

Газификация МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Газификация МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Цель подпрограммы | Развитие системы газоснабжения МО «Город Выборг» |
| Задачи подпрограммы | Повышение доступности технологического присоединения потребителей к сетям газораспределения Улучшение условий проживания граждан |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2022 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - проектная и рабочая документация, шт.; - положительное заключение экспертизы, шт.; - увеличение запроектированных газораспределительных сетей, м; коэффициент работоспособности сетей газоснабжения, ед. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 32 038,659 тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Город Выборг»: Всего – 28 254,259 тыс. руб.; 2019 – 1 349,259 тыс. руб.; 2020 – 9 078,000 тыс. руб.; 2021 – 12 787,000 тыс. руб.; 2022 – 5 040,000 тыс. руб. Из бюджета Ленинградской области: Всего – 3 784,400 тыс. руб. на 2019 год – 3 784,400 тыс. руб.; на 2020 год – 0,000 тыс. руб.; на 2021 год – 0,000 тыс. руб.; на 2022 год – 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - наличие утвержденной проектной и рабочей документации; - получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; - ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов; - поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1. |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день для МО «Город Выборг» является газификация жилищного фонда. Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению возрастающих потребностей населения МО «Город Выборг» в энергоресурсах, снижению потребления электроэнергии и твердого топлива (уголь, дрова), созданию предпосылок для устойчивого развития территории МО «Город Выборг».

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются:

- повышение качества жизни населения, возможность газификации индивидуальной жилой застройки;

- содействие проведению реформы жилищно – коммунального хозяйства вследствие газификации объектов жилищно – коммунального хозяйства;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг».

Ключевой задачей подпрограммы является газификация муниципального жилого фонда МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2019-2022 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы.

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 32 038,659 тыс. руб. из средств местного бюджета и областного бюджета Ленинградской области. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- наличие утвержденной проектной и рабочей документации;

- ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов;

- поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляется в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 № 1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №3

Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства МО «Выборгский район» |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Цель подпрограммы | Улучшение условий проживания граждан. |
| Задачи подпрограммы | - актуализация схемы теплоснабжения МО «Город Выборг»; - проектирование и строительство тепловых сетей. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2022 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - актуализированная и утвержденная схема теплоснабжения МО «Город Выборг», шт. - проектная и рабочая документация, шт.; - положительное заключение, шт.; - ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта, ед. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы в 2019-2022 годах из бюджета МО «Город Выборг» составляет 9 267,374 тыс. руб., в том числе: 2019 – 0,000 тыс. руб.; 2020 – 9 267,374 тыс. руб.; 2021 – 0,000 тыс. руб.; 2022 – 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям; - улучшение качества жизни населения; - наличие утвержденной проектной и рабочей документации; - получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; - ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта; - актуализация схемы теплоснабжения МО «Город Выборг». |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день для МО «Город Выборг» является развитие системы теплоснабжения в границах поселения. Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению возрастающих потребностей населения МО «Город Выборг» в энергоресурсах, снижению потребления электроэнергии и твердого топлива (уголь, дрова), созданию предпосылок для устойчивого развития территории МО «Город Выборг».

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются

- повышение качества жизни населения, возможность газификации индивидуальной жилой застройки;

- содействие проведению реформы жилищно – коммунального хозяйства;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг».

Ключевой задачей подпрограммы является разработка и актуализация схемы теплоснабжения муниципального жилого фонда МО «Город Выборг», а также строительство новых сетей теплоснабжения.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2019-2022 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы.

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 9 267,374 тыс. руб. из средств местного бюджета МО «Город Выборг». Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- актуализированная и утвержденная схема теплоснабжения МО «Город Выборг», шт.

- проектная и рабочая документация, шт.;

- положительное заключение, шт.;

- ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта, ед.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляется в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Приложение №1

к муниципальной программе

Таблица №1

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

| № п/п | Наименование подпрограммы и основных мероприятий | Ответственный за реализацию | год |  | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной целевой программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация и разработка схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Выборг» | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» (далее Комитет), администрация МО «Выборгский район» (далее администрация) | 2019 | 2022 | Невозможность проектирования и строительства новых объектов | Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации |
| Подпрограмма «Газификация МО «Город Выборг»» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга | Комитет | 2019 | 2022 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Отсутствие построенного газопровода | Проектная и рабочая документация по объекту Ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта |
| 2 | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга | Комитет | 2019 | 2022 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Проектная и рабочая документация по объекту |
| 3 | Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга | Комитет | 2019 | 2022 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Отсутствие построенного газопровода | Проектная и рабочая документация по объекту Ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта |
| 4 | Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский | Комитет | 2019 | 2022 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Проектная и рабочая документация по объекту |
| 5 | Текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети, расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов; пос. Кировские дачи, Выборгский район, Ленинградской области | Комитет | 2019 | 2022 | Снижение коэффициента работоспособности сетей газоснабжения | Коэффициент работоспособности сетей газоснабжения |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг»» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» | Комитет | 2019 | 2022 | Отсутствие актуализированной схемы теплоснабжения | Наличие схемы теплоснабжения |
| 2 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство сети теплоснабжения на 3-й планировочный район в г. Выборг (в том числе к крытому футбольному манежу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе)» | Комитет | 2019 | 2022 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Проектная и рабочая документация по объекту |

Таблица №2

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Выборг»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измер. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 (базовый период) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Актуализированная и утвержденная схема водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» | ед. | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Проектная и рабочая документация | шт. | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
|  | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | шт. | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
|  | Протяженность запроектированных газораспределительных сетей | м | 12909,4 | 5731,0 | 7178,4 |  |  |
|  | Протяженность построенных газопроводов | м | 4069,0 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент работоспособности сетей газоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Протяженность запроектированных тепловых сетей | м | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность построенных тепловых сетей | м | - | - | - | - | - |
|  | Актуализированная и утвержденная схема теплоснабжения МО «Город Выборг» | ед. | 1 | - | 1 | - | - |

Приложение №2 к муниципальной программе План реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг» № п/п; Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия; Ответственный исполнитель, (соисполнитель); срок реализации; годы реализации; оценка расходов в ценах соответствующих лет, тыс. руб.. начало реализации; конец реализации; всего, тыс. руб.; Федеральный бюджет, тыс. руб.; бюджет Ленинградской области, тыс. руб.; бюджет МО «Город Выборг», тыс. руб.; прочие источники финансирования. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»; 2019-2022; 41 306,033; 3 784,400; 37 521,633. 2019; 5 133,659; 3 784,400; 1 349,259. 2020; 18 345,374; 0,000; 18 345,374. 2021; 12 787,000; 0,000; 12 787,000. 2022; 5 040,000; 0,000; 5 040,000. 1.; Подпрограмма «Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» основные мероприятия «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 1.1.; Разработка и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 1.2.; Разработка проекта предельно допустимых сбросов сточных вод; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 1.3.; Организация холодного водоснабжения путем подвоза питьевой воды; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.; Подпрограмма «Газификация МО «Город Выборг» основное мероприятие «Развитие системы газоснабжения»; 2019; 5 133,659; 3 784,400; 1 349,259. 2020; 9 078,000; 0,000; 9 078,000. 2021; 12 787,000; 0,000; 12 787,000. 2022; 5 040,000; 0,000; 5 040,000. 2.1.; «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга»; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 884,900; 827,000; 57,900. 2020; 3 606,790; 0,000; 3 606,790. 2021; 4 250,000; 0,000; 4 250,000. 2022; 4 700,100; 0,000; 4 700,100. 2.1.1.; Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга (проектно-изыскательские работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 884,900; 827,000; 57,900. 2020; 945,000; 0,000; 945,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.1.2.; государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 1 500,000; 0,000; 1 500,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.1.3.; Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга (строительно-монтажные работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 350,000; 0,000; 350,000. 2021; 4 250,000; 0,000; 4 250,000. 2022; 4 700,100; 0,000; 4 700,100. 2.1.4.; Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга (авторский надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 150,160; 0,000; 150,160. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.1.5.; Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга (технический надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 661,630; 0,000; 661,630. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.2.; Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых жомов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 2 737,145; 1 841,400; 895,745. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 893,320; 0,000; 893,320. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.2.1.; Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (проектно-изыскательские работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 1 980,000; 1 841,400; 138,600. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.2.2.; государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 757,145; 0,000; 757,145. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.2.3.; Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (строительно-монтажные работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 893,320; 0,000; 893,320. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.2.4.; Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (авторский надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.2.5.; Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (технический надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.3.; Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 1 214,614; 1 116,000; 98,614. 2020; 2 076,220; 0,000; 2 076,220. 2021; 3 112,000; 0,000; 3 112,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.3.1.; Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г.Выборга (проектно-изыскательские работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 1 200,000; 1 116,000; 84,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.3.2.; государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 14,614; 0,000; 14,614. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.3.3.; Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. (строительно-монтажные работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 1 556,000; 0,000; 1 556,000. 2021; 3 112,000; 0,000; 3 112,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.3.4.; Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. (авторский надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 44,470; 0,000; 44,470. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.3.5.; Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. (технический надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 475,750; 0,000; 475,750. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.4.; Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 3 098,110; 0,000; 3 098,110. 2021; 4 214,010; 0,000; 4 214,010. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.4.1.; Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга (проектно-изыскательские работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 1 598,110; 0,000; 1 598,110. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.4.2.; государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 1 500,000; 0,000; 1 500,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.4.3.; Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга (строительно-монтажные работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 3 325,900; 0,000; 3 325,900. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.4.4.; Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга (авторский надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 108,740; 0,000; 108,740. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.4.5.; Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга (технический надзор); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 779,370; 0,000; 779,370. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 2.5.; Текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов, пос. Кировские дачи, Выборгский район, Ленинградской области; 2019; 2022; 2019; 297,000; 0,000; 297,000. 2020; 296,880; 0,000; 296,880. 2021; 317,670; 0,000; 317,670. 2022; 339,900; 0,000; 339,900. 3.; Подпрограмма «Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг» основные мероприятия «Развитие систем теплоснабжения»; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 9 267,374; 0,000; 9 267,374. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 3.1.; «Строительство сети теплоснабжения на 3-й планировочный район в г. Выборг (в том числе к крытому футбольному манежу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе)»; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 9 267,374; 0,000; 9 267,374. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 3.1.1.; «Строительство сети теплоснабжения на 3-й планировочный район в г. Выборг (в том числе к крытому футбольному манежу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе)» (проектно-изыскательские работы); администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 9 267,374; 0,000; 9 267,374. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000. 3.1.2.; государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство сети теплоснабжения на 3-й планировочный район в г. Выборг (в том числе к крытому футбольному манежу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе)»; администрация МО «Выборгский район»; 2019; 2022; 2019; 0,000; 0,000; 0,000. 2020; 0,000; 0,000; 0,000. 2021; 0,000; 0,000; 0,000. 2022; 0,000; 0,000; 0,000.