- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «Выборгский район» Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2015										№4440

Об утверждении в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг», утвержденной  постановлением администрации МО «Выборгский район» от 20.08.2015 №4206

«Об утверждении в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

В целях реализации государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» от 15.09.2014 №427, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 15.07.2013 №3722 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 23.06.2014 №3551 «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Город Выборг», администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить в новой редакции муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг», утвержденной постановлением администрации МО «Выборгский район» от 20.08.2015 №4206 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.	Постановление опубликовать в газете «Выборг» и разместить на официальном портале МО «Выборгский район».

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Самойленко Д.Б.

Глава администрации										Г.А. Орлов

Согласовано: Самоховец, Самойленко, Болучевский, Туркин, Шашкина, Денисенко, Сукончик

Разослано: дело, КФ, КЭиИ, комитет по ЖКХ – 2, отдел бухгалтерского учета и отчетности, газета «Выборг», портал 										вв

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

от 08.09.2015 №4440

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг»

Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | - |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» 2. Газификация МО «Город Выборг» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение населения качественной питьевой водой. - газификация природным газом 25 муниципальных квартир и 2 муниципальных домовладений |
| Задачи муниципальной программы | - ремонт объектов водоснабжения, водоотведения. - газификация природным газом 25 муниципальных квартир и 2 муниципальных домовладений - обеспечение 100% доли объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону. - содержание сетей газоснабжения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля водопроводной сети, нуждающейся в ремонте, %; - доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте, %; - положительное заключение, шт.; - Утвержденные схемы, шт.; - Проектная и рабочая документация, шт.; коэффициент работоспособности сетей газоснабжения, ед; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в три этапа. Сроки реализации Муниципальной программы: 1 этап - 2015 год. 2 этап – 2016 год 3 этап – 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетного финансирования муниципальной программы на 2015-2017 г.г. составляет 107615,2 тыс. руб., в том числе: из бюджета муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области: Всего: 56 284,9 тыс. руб. 2015 – 20 248,6 тыс. руб.; 2016 – 17 928,5 тыс. руб.; 2017 – 18 107,8 тыс. руб.; Из бюджета Ленинградской области на 2015 год – 51330,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям; - улучшение качества жизни населения; - уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в ремонте на 0,67%; - уменьшение доли канализационной сети, нуждающейся в ремонте на 0,79%; - наличие утвержденной проектной и рабочей документации; - наличие утвержденных схем водоснабжения и водоотведения; - сокращение количества домовладений и квартир не обеспеченных природным газом на 27 шт.; - получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»; - утверждение схемы газоснабжения МО «Город Выборг» |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городе Выборге	5

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в городе Выборге	5

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы	5

## 4. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы	6

## 5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы	6

6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городе Выборге	6

## 7. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы подпрограмм	6

## 8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета	7

## 9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния	7

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы	7

Подпрограмма 1	9

Подпрограмма 2	11

Приложение 1	13

Таблица 1	13

Таблица 2	17

Приложение 2	20

## 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в МО «Город Выборг».

Одной из основных задач МО «Город Выборг» является решение вопросов жизнеобеспечения населения. В рамках решения данного вопроса, осуществляется организация в границах поселения оказания населению услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Для повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения и улучшения качества жизни населения, необходимо обеспечить надлежащее состояние имущества, обеспечивающего оказание коммунальных услуг.

На сегодняшний день наиболее «уязвимыми» местами в системах централизованного водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» является изношенность водопроводных и канализационных сетей. С реконструкцией и ремонтом сетей, данные недостатки будут устранены.

Не все районы города на сегодня обеспечены централизованным газоснабжением. Решение этого  вопроса  повысит уровень жизни населения, обеспечит инвестиционную привлекательность и позволит более динамично развиваться всем районам города.

Мероприятия программы позволят предотвратить ущерб от возможных аварий на водопроводно-канализационных сетях, увеличить зоны газоснабжения и число пользователей, обеспечить учет потребляемых ресурсов. Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при ремонте и модернизации объектов.

## 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО «Город Выборг».

Приоритетами муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры  МО «Город Выборг» являются:

1. повышение эффективности функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

2.энергосбережение, повышение уровня энергоэффективности;

3.предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

4. обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг в период отопительного сезона;

5. обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

## 3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Стратегическая цель реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»» – решение долгосрочных стратегических задач развития систем энергетики, коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг» для удовлетворения возрастающей потребности населения и организаций в объемах жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг); улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение населения качественной питьевой водой. Улучшение условий проживания граждан;

- газификация природным газом 25 муниципальных квартир и 2 муниципальных домовладений;

Задачи муниципальной программы:

- ремонт объектов водоснабжения, водоотведения;

- газификация природным газом 25 муниципальных квартир и 2 муниципальных домовладений;

- обеспечение 100% доли объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону;

- содержание сетей газоснабжения;

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы включают следующие:

- доля водопроводной сети, нуждающейся в ремонте, %;

- доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте , %;

- положительное заключение, шт.;

- Утвержденные схемы, шт.;

- Проектная и рабочая документация, шт.;

- коэффициент работоспособности сетей газоснабжения, ед;

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

- улучшение качества жизни населения;

- уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в ремонте на 0,67%;

- уменьшение доли  канализационной сети, нуждающейся в ремонте на 0,79%;

- наличие утвержденной проектной и рабочей документации;

- наличие утвержденных схем водоснабжения, водоотведения газоснабжения;

- сокращение количества домовладений и квартир не обеспеченных природным газом на 27 шт.;

- получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга";

- поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1;

Муниципальная программа реализуется в период 2015-2017гг. в три этапа:

1 этап - 2015 год.

2 этап – 2016 год

3 этап – 2017 год

## 4. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в таблице 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях».

## 5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг». Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»

2. Газификация МО «Город Выборг»

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

## 6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг».

Правовая поддержка развития коммунальной и инженерной инфраструктуры осуществляется на основании законодательной базы Российской Федерации, Ленинградской области и муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

## 7. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы подпрограмм

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы в соответствии с полномочиями и функциями органов исполнительной власти МО «Выборгский район». В связи с этим в состав муниципальной программы вошли две подпрограммы, перечисленных в разделе 5. Такая структура муниципальной программы позволяет комплексно решать вопросы развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг».

## 8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы на 2015-2017 г.г. составляет 107 615,2 тыс. руб., в том числе:

из бюджета муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области:

Всего: 56 284,9 тыс. руб.

2015 – 20 248,6 тыс. руб.;

2016 – 17 928,5 тыс. руб.;

2017 – 18 107,8 тыс. руб.;

Из бюджета Ленинградской области на 2015 год – 51330,3 тыс. руб.

## 9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в муниципальной программе и ее подпрограммах задач, относятся:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

- риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

- неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;

- неэффективное использование бюджетных средств;

- неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы и ее подпрограмм;

- недостаток денежных средств муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы и ее подпрограмм будет осуществляться на основе:

- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также эффективного использования бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- расчета потребностей бюджетных средств на финансирование мероприятий на основе фактических данных об объемах предоставленных субсидий с учетом динамики их изменения, расчета отдельных мероприятий в разрезе адресных перечней;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введение штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу и/или ее подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

## 10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг», направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг» на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)  соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным

Паспорт подпрограммы 1

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| Соиспол- нители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели подпрограммы | - обеспечение населения качественной питьевой водой. |
| Задачи подпрограммы | - ремонт объектов водоснабжения, водоотведения. - Обеспечение 100% доли объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону. - Удержание коэффициента обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) водоснабжения и водоотведения потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг на уровне 1; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля водопроводной сети, нуждающейся в ремонте, %; - доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте, %; - положительное заключение, шт.; - Утвержденные схемы, шт.; - Проектная и рабочая документация, шт.; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в три этапа. Сроки реализации подпрограммы: 1 этап - 2015 год. 2 этап – 2016 год 3 этап – 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет всего: 98 520,5 тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Город Выборг»: 2015 – 15 550,4 тыс. руб.; 2016 – 13 691,0 тыс. руб.; 2017 – 17 948,8 тыс. руб.; Из бюджета Ленинградской области на 2015 год: 51330,3 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям; - улучшение качества жизни населения; - уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в ремонте на 0,67%; - уменьшение доли канализационной сети, нуждающейся в ремонте на 0,79%; - наличие утвержденной проектной и рабочей документации; - наличие утвержденных схем водоснабжения и водоотведения; |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем.

- На сегодняшний день остро стоят проблемы:

- - водоснабжения и водоотведения исторической и центральной частей города Выборга, а также мкр. Петровский г. Выборга;

- - качество очистки воды г. Выборга.

- Требуется капитальный ремонт существующих систем водоснабжения и водоотведения, реконструкция и строительство сетей водоснабжения и водоотведения мкр. Петровский. Реконструкция водоочистных сооружений. Возможность дальнейшего развития территории города напрямую связана с решением этих проблем.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы.

Целью реализации подпрограммы является обеспечение населения города Выборга качественной питьевой водой. Улучшение условий проживания граждан. Ключевыми задачами являются ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения и водоотведения.

3. Сроки реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы 2015 -2017 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы.

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 98,52 млн. руб. из средств местного бюджета и бюджета Ленинградской области. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении №2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы.

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: Комитет по ЖКХ администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик  размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы.

- уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в ремонте на 0,67%;

- уменьшение доли  канализационной сети, нуждающейся в ремонте на 0,79%;

- наличие утвержденной проектной и рабочей документации;

- наличие утвержденных схем водоснабжения и водоотведения;

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляется в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы  2

Газификация МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Газификация МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» |
| Соиспол- нители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели подпрограммы | Улучшение условий проживания граждан. |
| Задачи подпрограммы | газификация природным газом 25 муниципальных квартир и 2 муниципальных домовладений |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга», шт.; - утвержденная схема газоснабжения и газификации; - коэффициент работоспособности сетей ливневой газоснабжения, ед; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в три этапа. Сроки реализации подпрограммы: 1 этап - 2015 год. 2 этап – 2016 год 3 этап – 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет из бюджета МО «Город Выборг»: Всего: 9 094,7 тыс. руб. 2015 – 4698,2тыс. руб.; 2016 – 4 237,5 тыс. руб.; 2017 – 159,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - сокращение количества домовладений и квартир не обеспеченных природным газом на 27 шт.; - получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»; - утверждение схемы газоснабжения МО «Город Выборг» |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем.

Одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день для МО «Город Выборг» является газификация жилищного фонда. Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению возрастающих потребностей населения МО «Горд Выборг» в энергоресурсах, снижению потребления электроэнергии и твердого топлива (уголь, дрова), созданию предпосылок для устойчивого развития территории МО «Город Выборг».

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются

- повышение качества жизни населения, возможность газификации индивидуальной жилой застройки;

- содействие проведению реформы жилищно – коммунального хозяйства вследствие газификации объектов жилищно – коммунального хозяйства;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры МО Город Выборг».

Ключевой задачей подпрограммы является газификация муниципального жилого фонда МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы 2015 -2017 годы

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы.

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 9,09 млн. руб. из средств местного бюджета. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении №2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы.

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: Комитет по ЖКХ администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик  размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы.

- сокращение количества домовладений и квартир не обеспеченных природным газом на 27 шт.;

- получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;

- утверждение схемы газоснабжения и газификации МО «Город Выборг»

- поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляется в сроки и по формам, установленным  постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Приложение 1

Таблица 1

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг»

Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

| № п/п | Наименование подпрограммы и основных мероприятий | Ответственный за реализацию | год |  | Последствия не реализации основного мероприятия | Показатели муниципальной целевой программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Выборг» | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» (далее Комитет) | 2015 | 2017 | Увеличение доли водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в ремонте. | доли водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в ремонте. |
| 2 | разработка схем водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» на период до 2028 года | Комитет | 2015 | 2015 | Отсутствие утвержденных схем водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг2 на период до 2028 года | утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» на период до 2028 года |
| 3 | проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | Комитет | 2015 | 2015 | Невозможность строительства объекта | Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») |
| 4 | государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | Комитет | 2015 | 2015 | Невозможность строительства объекта | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») |
| 5 | государственная экологическая экспертиза проектной документации по объекту: Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | Комитет | 2015 | 2015 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту: Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») |
| 6 | проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга" | Комитет | 2015 | 2015 | Невозможность строительства объекта | Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга» |
| 7 | государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга» | Комитет | 2015 | 2015 | Невозможность строительства объекта | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга" |
| 8 | Ремонт-замена канализационного коллектора протяженностью 175 п.м., Д=1000 мм, ул. Советская (в границах ул. Выборгская - ул. Морская Набережная), г. Выборг | Комитет | 2015 | 2015 | Увеличение доли канализационной сети, нуждающейся в ремонте. | доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте. |
| 9 | Реконструкция водоочистных сооружений, (в том числе проектно-изыскательские работы) | Комитет | 2015 | 2015 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Проектная и рабочая документация по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений, г. Выборг» |
| 10 | Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») (в том числе проектно-изыскательские работы) | Комитет | 2015 | 2015 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Проектная и рабочая документация по объекту «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)» |
| Подпрограмма "Газификация МО «Город Выборг»" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | проектирование и строительство газопроводов-вводов в пос. им. Кирова | Комитет | 2016 | 2017 | Отсутствие роста числа газифицированных домовладений | Количество домовладений и квартир не обеспеченных природным газом |
| 2 | государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга" | Комитет | 2015 | 2015 | Невозможность строительства объекта | Положительное заключение |
| 3 | разработка схемы газоснабжения и газификации МО «Город Выборг» | комитет | 2015 | 2015 | Отсутствие схемы | утвержденная схема газоснабжения и газификации МО «Город Выборг» |
| 4 | государственная экологическая экспертиза проектной документации по объекту: «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» | комитет | 2015 | 2015 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту: «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» |
| 5 | разработка рабочего проекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы) | комитет | 2015 | 2015 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Проектная и рабочая документация по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы) |
| 6 | текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов; пос. Кировские дачи, Выборгский район, Ленинградской области | Комитет | 2015 | 2017 | Снижение коэффициента работоспособности сетей газоснабжения | Коэффициент работоспособности сетей газоснабжения |

Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования

«Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Выборг»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измер. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 (базовый период) | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | доля водопроводной сети, нуждающейся в ремонте | % | 88 | - | 87,71 | 87,33 |
|  | доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте | % | 79 | 78,91 | 78,61 | 78,21 |
|  | утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения МО "Город Выборг" на период до 2028 года | шт. | - | 1 | - | - |
|  | Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | шт. | - | 1 | - | - |
|  | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | Шт. | - | 1 | - | - |
|  | Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту: Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | Шт. | - | 1 | - | - |
|  | Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга" | Шт. | - | 1 | - | - |
|  | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга" | Шт. | - | 1 | - | - |
|  | Проектная и рабочая документация по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений, г. Выборг» | Шт. | - | 1 | - | - |
|  | Проектная и рабочая документация по объекту «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)» | Шт. | - | 1 | - | - |
|  | Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту: Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | Шт. | - | 1 | - | - |
|  | Количество домовладений и квартир не обеспеченных природным газом | шт. | 801 | - | - | 774 |
|  | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга" | шт. | - | 1 | - | - |
|  | утвержденная схема газоснабжения и газификации МО "Город Выборг" | Шт. | - | 1 | - | - |
|  | Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту: «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» | Шт. | - | 1 | - | - |
|  | Проектная и рабочая документация по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы) | Шт. | - | 1 | - | - |
|  | Коэффициент работоспособности сетей газоснабжения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

| План реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) | срок реализации |  | годы реализации | оценка расходов в ценах соответствующих лет, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | начало реализации | конец реализации |  | всего, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | бюджет Ленинградской области, тыс. руб | бюджет МО "Город Выборг", тыс. руб. | прочие источники финансирования |
|  | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО "Город Выборг"» |  |  |  | 2015-2017 | 107615,2 | 0,0 | 51330,3 | 56284,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 71578,9 | 0,0 | 51330,3 | 20248,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 17928,5 | 0,0 | 0,0 | 17928,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 18107,8 | 0,0 | 0,0 | 18107,8 | 0,0 |
|  | Подпрограмма "Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»" |  |  |  | 2015 | 66880,6 | 0,0 | 51330,3 | 15550,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 13691,0 | 0,0 | 0,0 | 13691,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 17948,8 | 0,0 | 0,0 | 17948,8 | 0,0 |
| 1 | ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО "Город Выборг" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» (далее Комитет) | 2015 | 2017 | 2015 | 193,4 | 0,0 | 0,0 | 193,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 13691,0 | 0,0 | 0,0 | 13691,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 17948,8 | 0,0 | 0,0 | 17948,8 | 0,0 |
| 2 | разработка схем водоснабжения и водоотведения МО "Город Выборг" на период до 2028 года | Комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |
| 3 | проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 0,0 |
| 4 | государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | Комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 2926,0 | 0,0 | 0,0 | 2926,0 | 0,0 |
| 5 | государственная экологическая экспертиза проектной документации по объекту: Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| 6 | проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: "Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга" | комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 0,0 |
| 7 | государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга" | Комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 2372,7 | 0,0 | 0,0 | 2372,7 | 0,0 |
| 8 | Ремонт-замена канализационного коллектора протяженностью 175 п.м., Д=1000 мм, ул. Советская (в границах ул. Выборгская - ул. Морская Набережная), г. Выборг | Комитет | 2015 | 2015 | остаток 2014 года | 4966,3 | 0,0 | 4966,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 1241,6 | 0,0 | 0,0 | 1241,6 | 0,0 |
| 9 | Реконструкция водоочистных сооружений, (в том числе проектно-изыскательские работы) г. Выборга | Комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | остаток 2014 года | 700,0 |  |  | 700,0 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 13700,0 | 0,0 | 13000,0 | 700,0 | 0,0 |
| 10 | Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») (в том числе проектно-изыскательские работы) | Комитет | 2015 | 2015 | остаток 2014 года | 2971,6 |  | 1000,0 | 1971,6 |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 34411,9 | 0,0 | 32364,0 | 2047,9 | 0,0 |
|  | Подпрограмма "Газификация МО «Город Выборг»" |  |  |  | 2015 | 4698,2 | 0,0 | 0,0 | 4698,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4237,5 | 0,0 | 0,0 | 4237,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 0,0 |
| 1 | проектирование и строительство газопроводов-вводов в пос. им. Кирова | Комитет | 2016 | 2016 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4080,0 | 0,0 | 0,0 | 4080,0 | 0,0 |
| 2 | государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга" | Комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 3 | разработка схемы газоснабжения и газификации МО "Город Выборг" | комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 424,3 | 0,0 | 0,0 | 424,3 |  |
| 4 | государственная экологическая экспертиза проектной документации по объекту: "Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга" | комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |  |
| 5 | разработка рабочего проекта "Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга" (в том числе проектно-изыскательские работы) | комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 2226,4 | 0,0 | 0,0 | 2226,4 |  |
| 6 | текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов, пос. Кировские дачи, Выборгский район, Ленинградской области | Комитет | 2015 | 2017 | 2015 | 197,5 | 0,0 | 0,0 | 197,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 |