АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2017										№481

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

В связи с необходимостью выполнения ремонтных работ дорожных покрытий автомобильных дорог и дворовых территорий, уточнением сметной стоимости и адресной программы объектов текущего ремонта дорожных покрытий на территории МО «Город Выборг», выполнением мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории МО «Город Выборг», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» в новой  редакции, согласно приложению.

2. Постановление администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области от 27.12.2016 №5766 считать утратившим силу.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации –председателя комитета по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» Столярова Н.В.

Глава администрации									Г.А. Орлов

Согласовано: Столяров, Болучевский, Романенко, Шашкина, Евстигнеева, Антонова, Сукончик

Разослано: дело, комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам, КФ, отдел бухгалтерского учета и отчетности, портал

пю

Приложение  к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

№481 от 16.02.2017

Муниципальная программа муниципального образования                                    «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»»

г. Выборг

2017 год

Муниципальная программа

муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района

Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| Участники муниципальной программы | Подрядные организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга; - Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга; - Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга; - Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга - Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели муниципальной программы | - повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»; - улучшение технического состояния автомобильных дорог, дорожного покрытия дворовых территорий и межквартальных проездов на территории МО «Город Выборг»; - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и сооружений на них; 2. Обеспечение внутригородских связей по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее – местные автомобильные дороги) с различными типами покрытий, обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения мероприятий по: - ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг»; - ремонту дорожного покрытия дворовых территорий к многоквартирным домам и межквартальных проездов к дворовым территориям МО «Город Выборг»; - обеспечению безопасности дорожного движения (установка средств организации дорожного движения и нанесение разметки ); - содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг». 3. Обеспечение застраиваемой территории транспортной доступностью |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Содержание автомобильных дорог местного значения, %; Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, м2; Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, м2; Выполнение работ по ремонту межквартальных проездов, м2; Содержание средств организации безопасности дорожного движения, %; Нанесение дорожной разметки, м2; Установка светофорных постов, шт.; Установка дорожных знаков, шт.; Установка пешеходных ограждений, м; Установка искусственных неровностей, м; Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.», %; Объем вводимых в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в пять этапов. Сроки реализации Муниципальной программы: 1 этап – 2015 год 2 этап – 2016 год 3 этап – 2017 год 4 этап – 2018 год 5 этап – 2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего по программе – 805 287,6 тыс. руб., В том числе по годам: 2015 г. – 155 595,871 тыс. руб. 2016 г. – 272 190,1 тыс. руб. 2017 г. – 151 722,00 тыс. руб. 2018 г. – 112 889,8 тыс. руб. 2019 г. - 112 889,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение условий для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети МО «Город Выборг»; - комфортность и безопасность условий проживания граждан; - продление сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения; - продление сроков эксплуатации дорожного покрытия дворовых территорий и межквартальных проездов; - ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития улично-дорожной сети в МО «Город Выборг». | 6 |
| --- | --- |
| 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы | 6 |
| 3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | 7 |
| 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы. | 7 |
| 5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета. | 7 |
| 6. Механизмы реализации Программы | 7 |
| 7. Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы | 8 |
| 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы | 8 |
| Паспорт подпрограммы №1 Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга | 10 |
| Паспорт подпрограммы №2 Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга | 12 |
| Паспорт подпрограммы №3 Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга | 15 |
| Паспорт подпрограммы №4 Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга | 17 |
| Паспорт подпрограммы №5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга | 19 |
| Приложение №1 | 21 |
| Приложение №2 | 25 |
| Приложение №3 | 26 |
| Приложение №4 | 49 |

# 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

# улично-дорожной сети в МО «Город Выборг»

Муниципальное образование «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области расположено на северо-западе Карельского перешейка на берегу Финского залива в 130 км от Санкт-Петербурга. Основная часть города расположена на полуострове, изрезанном глубокими бухтами, остальная - на нескольких мелких островах. Рельеф города пересеченный, самая высокая точка (33 м над уровнем моря) на Батарейной горе.

Исключительно выгодное географическое положение на перекрестке важнейших путей между Западом и Востоком способствует широкому развитию внешнеэкономических связей, в том числе и международной торговли. Город Выборг многие годы активно сотрудничает с ближайшими регионами Финляндии, рядом губерний Норвегии и Швеции. Выборг часто становится местом проведения международных встреч, совещаний, конференций.

Основным видом городского транспорта является автомобильный. Общая протяженность  муниципальной улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием  (улиц, дорог, набережных и т.д.) составляет 109,4 км.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей.

В отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам. Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

# 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Главными  целями  Программы являются:

- повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»;

- улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг»;

- улучшение технического состояния дорожного покрытия дворовых территорий и межквартальных проездов на территории МО «Город Выборг»;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

- развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Для достижения необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и межквартальных проездов;

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования;

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей социально – экономические потребности населения и хозяйствующих субъектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, путём выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Муниципальная программа реализуется в период с 2015-2019 г.г. в пять этапов:

1 этап – 2015 год

2 этап – 2016 год

3 этап -  2017 год

4 этап – 2018 год

5 этап – 2019 год

# 3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов)

# муниципальной программы

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в приложении 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях»

# 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

1. Содержание и механизированная  уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов  г. Выборга;

2. Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга;

3. Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга

4. Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга;

5. Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

Адресная программа финансирования предлагаемых мероприятий и объем необходимого бюджетного финансирования приведены в приложении №1 к Программе «План мероприятий к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»».

# 5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

# за счет средств местного бюджета

Объемы финансирования программы: 805 287,6 тыс. руб. в т.ч. по годам:

2015 г. – 155 595,871 тыс. руб.

2016 г. – 272 190,1 тыс. руб.

2017 г. –  151 722,00 тыс. руб.

2018 г. –  112 889,8 тыс. руб.

2019 г. - 112 889,8 тыс. руб.

# 6. Механизмы реализации  Программы

6.1. Соисполнителем Программы является Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» и реализует её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

6.2. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий Программы или части мероприятий Программ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.3. Мероприятия Программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необходимости мероприятия Программы могут уточняться в течение года путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области о внесении изменений и дополнений в настоящую Программу.

6.4. Предусматривается организация освещения в средствах массовой информации процесса и результатов реализации Программы.

# 7. Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы

Результатом реализации мероприятий «Программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»» должно стать:

- организация надлежащего содержания состояния улично-дорожной сети;

- проведение работ по ремонту аварийных участков дорог с установкой средств организации дорожного движения;

- проведение работ по ремонту дворовых территорий и межквартальных проездов;

- проведение работ по строительству и реконструкции улиц, проездов и дорожных искусственных сооружений на них.

Данные мероприятия позволят достичь нормативных показателей состояния покрытия на дорогах общего пользования,  дворовых территориях и межквартальных проездов города Выборга, создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, создать современный благоустроенный облик города, обеспечить комфортные условия жизни населения.

# 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг», направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг» на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)  соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

# Паспорт подпрограммы №1

# Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов,

# площадей и мостов г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог проездов, площадей и мостов г. Выборга |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Содержание улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирова-ния | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого: |
|  | Всего: | 45000,0 | 47940,0 | 48419,4 | 48419,4 | 48419,4 | 238198,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 45000,0 | 47940,0 | 48419,4 | 48419,4 | 48419,4 | 238198,2 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Содержание автомобильных дорог местного значения на уровне 100 % |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-экономического развития Ленинградской области. Реализация данной программы позволит обеспечить надлежащее состояние автомобильных дорог, а также устойчивое функционирование и развитие автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Основной задачей программы является содержание улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2019 годы.

- 4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 238 198,2 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями,   определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Содержание автомобильных дорог местного значения на уровне 100 %.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

# Паспорт подпрограммы №2

# Ремонт дорожного покрытия

# автомобильных дорог г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого: |
|  | Всего: | 85 838,131 | 149 768,4 | 72 861,4 | 50280,400 | 50280,400 | 409 028,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 29 290,249 | 21533,184 | 22581,0 |  |  | 73 404,4 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 51 547,882 | 128 235,2 | 50280,400 | 50280,400 | 50280,400 | 330624,3 |
|  | Средства бюджета МО «Выборгский район» ЛО | 5000,000 |  |  |  |  | 5 000,000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог – 471 930 м2 |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Несоответствие автомобильных дорог потребностям населения и отраслей экономики является сдерживающим фактором для социально-экономического развития Ленинградской области и выборгского района в частности.

Для удовлетворения растущего спроса на автомобильные перевозки необходимо обеспечить развитие дорожной сети, направленное на повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение аварийности и сокращение удельных расходов автотранспорта.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг».

Ключевыми задачами являются: улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2019 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 409028,7 тыс. рублей из средств местного,  районного и областного бюджетов.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог – 471 930 м2.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

# Паспорт подпрограммы № 3

# Ремонт дорожного покрытия

# дворовых территорий г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение технического состояния дворовых территорий и межквартальных проездов МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий к многоквартирным домам и межквартальных проездов МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого: |
|  | Всего: | 15 665,74 | 12 228,6 | 8630,1 | 7000,0 | 7000,0 | 50524,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4003,3 | 3 424,7 | 1630,1 |  |  | 9058,1 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 11 662,44 | 8 803,9 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 41 466,3 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий – 49 192 м2 |  |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Основной проблемой на сегодняшний  день является неудовлетворительное состояние дворовых территорий, межквартальных проездов, а именно: разрушение асфальтового покрытия, что приводит к образованию неровностей, ям и, как следствие, образование луж, уничтожение газонного покрытия, осуществление стоянки машин во дворах. Реализация подпрограммы позволит устранить имеющиеся недостатки.

- 2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является улучшение технического состояния дворовых территорий, межквартальных проездов МО «Город Выборг». Основной задачей программы является ремонт дорожного покрытия дворовых территорий к многоквартирным домам и межквартальных проездов МО «Город Выборг».

- 3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2019 годы.

- 4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 50 524,4 тыс. рублей из средств местного и областного бюджетов.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий – 49 192 м2.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

# Паспорт подпрограммы №4

# Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения (установка средств организации дорожного движения и нанесение разметки) |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого: |
|  | Всего: | 9 092,000 | 9521,1 | 14067,3 | 7190,000 | 7190,000 | 47060,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 9 092,000 | 9521,1 | 14067,3 | 7190,000 | 7190,000 | 47060,4 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Содержание средств организации безопасности дорожного движения на уровне 100% Нанесение дорожной разметки – 26601,78 м2 Установка светофорных постов в количестве 18 шт. Установка дорожных знаков в количестве 874 шт. Установка искусственных дорожных неровностей – 230м. Установка пешеходных ограждений - 500 м Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» на 100 % |  |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из вопросов на сегодняшний день остается несовершенство технических средств организации дорожного движения. Реализация программы позволит  снизить уровень дорожно-транспортных происшествий.

- 2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Основная задача подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения путем установки средств организации дорожного движения и нанесение разметки.

- 3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2019 годы.

- 4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 47060,4 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО.

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Содержание средств  организации безопасности дорожного движения на уровне 100%

Нанесение дорожной разметки – 26601,78 м2

Установка светофорных постов в количестве  18  шт.

Установка дорожных знаков в количестве 874 шт.

Установка искусственных неровностей – 230м

Установка пешеходных ограждений – 500 м

Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» на 100 %.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №5

Строительство и реконструкция дорожно-

уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение застраиваемой территории транспортной доступностью |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2017 г.г. |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | Итого: |
|  | Всего: | 52 732,067 | 7 743,8 | 60 475,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 50 000,000 | 0,000 | 50 000,000 |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 2732,067 | 7 743,8 | 10475,9 |
|  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции - улиц в жилой застройке – 1773,5 м; - проездов – 601,8 м. |  |  |  |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из вопросов на сегодняшний день остается транспортная доступность развивающихся и застраиваемых городских территорий.

- 2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Основная задача подпрограммы: обеспечение транспортной доступностью развивающихся и застраиваемых городских территорий.

- 3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2016-2017 годы.

- 4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 60 475,9 тыс. рублей

В том числе:

- из средств бюджета Ленинградской области – 50 000,000 тыс. руб.

- местного бюджета – 10 475,9 тыс. руб.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением  проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями,   определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции:

- улиц в жилой застройке – 1773,5 м;

- проездов – 601,8 м.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

# Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»»

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»»

| № п/п | Наименование подпрограммы и основных мероприятий | Ответственный за реализацию |  | год |  |  |  | Последствия нереализации основного мероприятия |  | Показатели муниципальной целевой программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации |  | Окончания реализации |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | Администрация МО «Выборгский район»/Соисполнитель Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |  | 2015 |  | 2019 |  | Нарушение санитарных норм, увеличение ДТП |  | Содержание автомобильных дорог местного значения |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» | Администрация МО «Выборгский район»/Соисполнитель Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |  | 2015 |  | 2019 |  | Ухудшение состояния дорожного покрытия, увеличение количества ДТП |  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ямочный ремонт | Администрация МО «Выборгский район»/Соисполнитель Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |  | 2015 |  | 2019 |  | Ухудшение состояния дорожного покрытия, увеличение количества ДТП |  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» | Администрация МО «Выборгский район»/Соисполнитель Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |  | 2015 |  | 2019 |  | Ухудшение состояния дорожного покрытия |  | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий и межквартальных проездов |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Администрация МО «Выборгский район»/Соисполнитель Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» | 2015 |  | 2019 |  | Увеличение дорожно – транспортных происшествий |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |
| 4.1. | Содержание средств организации дорожного движения | Администрация МО «Выборгский район»/Соисполнитель Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» | 2015 |  | 2019 |  | Увеличение дорожно – транспортных происшествий |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |
| 4.2. | Приобретение дорожного контроллера для светофорного поста на объекте по адресу: г. Выборг, ул. Приморская – ул. Спичечная | Администрация МО «Выборгский район»/Соисполнитель Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» | 2016 |  | 2016 |  | Увеличение дорожно – транспортных происшествий |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |
| 4.3. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки | Администрация МО «Выборгский район»/Соисполнитель Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» | 2015 |  | 2019 |  | Увеличение дорожно – транспортных происшествий |  | Нанесение дорожной разметки |  |
| 4.4. | Проектирование строительства светофорного объекта по адресу: г. Выборг, перекресток ул. Гагарина – ул. Приморская | отдел благоустройства администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2015 |  | 2015 |  | Увеличение количества ДТП |  | Проектирование светофорных постов |  |
| 4.5. | Установка недостающих и замена ветхих дорожных знаков | Администрация МО «Выборгский район»/Соисполнитель Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» | 2015 |  | 2019 |  | Увеличение количества ДТП |  | Установка дорожных знаков |  |
| 4.6. | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г. | отдел благоустройства администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2015 |  | 2015 |  | Ухудшение эстетических качеств, нарушения благоустройства территорий |  | Реализация международного проекта |  |
| 4.7. | Установка технических средств организации дорожного движения (установка искусственных дорожных неровностей; установка пешеходных светофоров типа Т-7; установка пешеходных ограждений) | Администрация МО «Выборгский район»/Соисполнитель Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» | 2016 |  | 2017 |  | Увеличение количества ДТП |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |
| 4.8. | Установка (строительство) светофоров | Администрация МО «Выборгский район»/Соисполнитель Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» | 2016 |  | 2017 |  | Увеличение количества ДТП |  | Установка светофоров. Организация безопасности дорожного движения |  |
| Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» | Администрация МО «Выборгский район»/Соисполнитель Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» | 2016 |  | 2017 |  | Отсутствие транспортной доступности развивающихся и застраиваемых городских территорий |  | Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке |  |

# Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | м2 | 69380 | 132550 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 3 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий | м2 | 9322 | 9870 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 4 | Содержание средств организации безопасности дорожного движения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Приобретение дорожного контроллера для светофорного поста на объекте по адресу: г. Выборг, ул. Приморская – ул. Спичечная | шт. | - | 1 | - | - | - |
| 6 | Нанесение дорожной разметки | м2 | 2646,6 | 1665,3 | 7429,96 | 7429,96 | 7429,96 |
| 7 | Установка недостающих и замена ветхих дорожных знаков | шт. | 153 | 241 | 240 | 120 | 120 |
| 8 | Установка (строительство) светофорных постов | шт. | - | 3 | 15 | - | - |
| 9 | Установка технических средств организации дорожного движения (установка искусственных дорожных неровностей; установка пешеходных светофоров типа Т-7; установка пешеходных ограждений) | шт./м | - | 80м | 420м+ 230м | - | - |
| 10 | Проектирование светофорных постов | шт. | 1 | - | - | - | - |
| 11 | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» | % | 100 | - | - | - |  |
| 12 | Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке | м | - | - | 1773,5 м; 601,8 м | - | - |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО

«Город Выборг»»

Система программных мероприятий к муниципальной программе

Таблица 1 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»  на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./ протяж. Км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства бюджета МО «ВР» ЛО | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 45 000,000 | 0,000 | 0,000 | 45 000,000 | 0,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 45 000,000 |  |  | 45 000,000 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 85 838,090 | 0,000 | 29 290,249 | 51 547,882 | 5 000,000 |  |  |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга, в том числе по адресам: |  | 77 237,140 | 0,000 | 28 398,344 | 43 838,837 | 5 000,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 2.1.1 | ул. Крутая |  | 1 052,700 |  |  | 1 052,656 |  |  |  |
| 2.1.2 | Ленинградский пр. |  | 18 593,300 |  |  | 18 593,300 |  |  |  |
| 2.1.3 | ул. Кривоносова (от ул. Кузнечной до моста через бухту Радуга) | 11040/ 0,595 | 10 823,900 |  |  | 10 823,900 |  |  |  |
| 2.1.4 | ул. Малая Гвардейская | 970/0,083 | 5 572,100 |  |  | 5 572,144 |  |  |  |
| 2.1.5 | Ленинградское шоссе (от Суворовского пр. до ул. Приморской) | 16197/0,964 | 19 063,900 |  | 13 277,916 | 5 785,951 |  |  |  |
| 2.1.6 | Приморское шоссе (от ул. Гагарина до ул. Приморской) | 3950/0,703 | 5 000,000 |  |  |  | 5 000,000 |  |  |
| 2.1.7 | ул. Гагарина (от ул. Приморской до ул. Круговой) | 5970/0,551 | 8 130,000 |  | 7 121,577 | 1 008,431 |  |  |  |
| 2.1.8 | ул. Приморская (от ул. Гагарина до Приморского шоссе) | 2592/0.208 | 3 198,240 |  | 2 878,423 | 319,825 |  |  |  |
| 2.1.9 | ул. Димитрова (от пр. Ленина до ул. Ростовской), ул. Ушакова | 2205/0,130 | 5 803,000 |  | 5 120,428 | 682,631 |  |  |  |
| 2.2 | Проверка смет. Экспертиза выполненных работ |  | 751,100 | 0,000 | 0,000 | 751,100 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2.1 | Проверка смет |  | 161,100 |  |  | 161,100 |  |  |  |
| 2.2.2 | Экспертиза выполненных работ |  | 590,000 |  |  | 590,000 |  |  |  |
| 2.3 | Строительство путепровода через ж/д СПб-Бусловская в промзоне Лазаревка |  | 3 586,445 | 0,000 | 891,905 | 2 694,540 | 0,000 | 0,000 | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства, координации жилищных программ |
| 2.3.1 | Проектирование путепровода через ж/д переезд в промзоне Лазаревка |  | 939,600 |  | 891,905 | 47,700 |  |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятия по получению технических условий на переустройство и защиту сетей связи, попавших в зону производства работ по объекту «Строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорог к Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области» |  | 13,600 |  |  | 13,600 |  |  |  |
| 2.3.3 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации, ГАУ «Леноблэкспертиза» |  | 1 636,640 |  |  | 1 636,640 |  |  |  |
| 2.3.4 | Проектные работы по объекту «Инженерная подготовка территории под строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области в части переустройства инфраструктуры железнодорожного транспорта» |  | 996,600 |  |  | 996,600 |  |  |  |
| 2.4. | Ямочный ремонт |  | 4 263,405 |  |  | 4 263,405 |  |  | Администрация МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 85 838,131 |  | 29 290,249 | 51 547,882 | 5 000,000 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» |  | 15 665,74 |  | 4 003,300 | 11 662,440 |  |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга по адресам: |  | 15 403,300 | 0,000 | 4 003,300 | 11 400,000 |  |  |  |
| 3.1.1 | ул. им. А.К. Харитонова, д. 68 |  | 649,900 |  |  | 649,900 |  |  |  |
| 3.1.2 | ул. Приморская, д. 42 |  | 529,200 |  |  | 529,200 |  |  |  |
| 3.1.3 | Московский пр., д. 11 |  | 873,900 |  |  | 873,900 |  |  |  |
| 3.1.4 | ул. Офицерская, д. 12, 14, 16 |  | 1 167,400 |  |  | 1 167,400 |  |  |  |
| 3.1.5 | ул. Садовая, д. 11 арка |  | 237,400 |  |  | 237,400 |  |  |  |
| 3.1.6 | ул. Приморская, д. 27 |  | 1 575,810 |  |  | 1 575,810 |  |  |  |
| 3.1.7 | Ленинградское шоссе, д. 45б |  | 2 151,507 |  | 1 936,356 | 215,151 |  |  |  |
| 3.1.8 | ул. Приморская,д. 64 |  | 888,205 |  |  | 888,205 |  |  |  |
| 3.1.9 | ул. Сухова, д. 18, 14 проезд к Леншоссе, д. 41а |  | 1 580,628 |  |  | 1 580,628 |  |  |  |
| 3.1.10 | Приморское шоссе, д.28 |  | 1 869,949 |  |  | 1 869,949 |  |  |  |
| 3.1.11 | Московский пр., д.4 |  | 2 297,110 |  | 2 066,944 | 230,166 |  |  |  |
| 3.1.12 | ул. Кривоносова, д.6 |  | 1 066,781 |  |  | 1 066,781 |  |  |  |
| 3.1.13 | Ленинградский пр., д.4 |  | 515,510 |  |  | 515,510 |  |  |  |
| 3.2 | Проверка смет. Экспертиза выполненных работ |  | 262,440 |  |  | 262,440 |  |  |  |
| 3.2.1 | Проверка смет |  | 70,000 |  |  | 70,000 |  |  |  |
| 3.2.2 | Экспертиза выполненных работ |  | 192,440 |  |  | 192,440 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 15 665,740 |  | 4 003,300 | 11 662,440 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 9 092,000 |  |  | 9 092,000 |  |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 4.1. | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2 135,200 |  |  | 2 135,200 |  |  |  |
| 4.2. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 2 930,000 |  |  | 2 930,000 |  |  |  |
| 4.3. | Проектирование строительства светофорного объекта по адресу: г. Выборг, перекресток ул. Гагарина –ул. Приморская |  | 230,000 |  |  | 230,000 |  |  |  |
| 4.4. | Замена утраченных и ветхих знаков |  | 695,000 |  |  | 695,000 |  |  |  |
| 4.5. | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» |  | 3 101,800 |  |  | 3 101,800 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 9 092,000 |  |  | 9 092,000 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 155 595,871 |  | 33 293,549 | 117 302,322 | 5 000,000 |  |  |

Система программных мероприятий к муниципальной программе

Таблица 2 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»  на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м. /протяж. км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 47 940,000 |  |  | 47 940,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 47 940,000 |  |  | 47 940,000 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 149 768,38 |  | 21 533,184 | 128 235,2 |  |  |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга,в т.ч. по адресам: |  | 140 491,98 |  | 21 533,184 | 118 958,8 |  |  |
| 2.1.1. | Ленинградское шоссе (от Суворовского пр. до ул. Приморской) | 24295/1,446 | 28 386,368 |  |  | 28 386,368 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.1.2 | ул. Б.Черноземная |  | 2 142,92295 |  |  | 2 142,92295 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.1.3 | ул. А. Макарова |  | 2 905,40594 |  |  | 2 905,40594 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.1.4 | ул. Советская (от ул. Выборгской до ул. Морская наб.) |  | 1 767,300 |  |  | 1 767,300 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.1.5 | ул. Куйбышева (от Ленинградского шоссе до ул. Ильинской) | 14922/1,06 | 17 531,507 |  | 3 313,700 | 14 217,807 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО, Комитет по жилищно- коммунальному хозяйству |
| 2.1.6 | Московский пр. (проезжая часть) |  | 11 995,090 |  |  | 11 995,090 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1.7 | ул.Крепостная (от Б.Кутузова до Ленинградского пр.) |  | 5 561,601 |  |  | 5 561,601 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1.8 | ул. 2-ая Южная с тротуарной частью |  | 1 858,293 |  |  | 1 858,293 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1.9 | Ул.Кузнечная-ул.Офицерская (от ж/д переезда до Кривоносова) |  | 16 432,901 |  |  | 16 432,901 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре |
| 2.1.10 | ул.Травяная (от Приморской до д.№11 по ул.Травяной) |  | 1 637,157 |  |  | 1 637,157 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1.11 | Б.Кутузова (от ул.Крепостной до Ленинградского шоссе) | 13320/0,675 | 14 317,247 |  | 5 000,000 | 9 317,247 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1.12 | ул. Димитрова (от пр. Ленина до ул. Ростовской) | 4389/0,3 | 3 494,399 |  | 3 319,678 | 174,721 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.1.13 | ул. Ушакова | 2045/0,321 | 2 308,660 |  | 1 800,750 | 507,910 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.1.14 | ул. Данилова (от ул. Морская наб. до Приморского ш.) |  | 21 153,337 |  |  | 21 153,337 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1.15 | ул. Куйбышева (от ул. Ильинской до ул. Вокзальной) | 4118/0,307 | 4 763,620 |  | 4 287,258 | 476,362 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.1.16 | Ленинградский проезд | 1730/0,205 | 2 615,750 |  | 2 354,175 | 261,575 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.1.17 | ул. Театральная (от ул. Выборгской до ул. Сторожевой башни) | 817,3/0,074 | 761,546 |  | 685,391 | 76,155 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.1.19 | ул. Титова (от ул. Выборгской до ул. Крепостной) | 937,2/0,155 | 858,87315 |  | 772,232 | 86,64115 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.2 | Проверка смет. Экспертиза выполненных работ. Паспортизация дорог |  | 565,000 |  |  | 565,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.2.1 | Проверка смет |  | 225,000 |  |  | 225,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО; Комитет по коммунальной инфраструктуре |
| 2.2.2 | Экспертиза выполненных работ |  | 310,000 |  |  | 310,000 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.2.3 | Паспортизация дорог |  | 30,000 |  |  | 30,000 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре |
| 2.3 | Строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге |  | 1 162,913 |  |  | 1 162,913 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.3.1 | Проектные работы по объекту «Инженерная подготовка территории под строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области в части переустройства инфраструктуры железнодорожного транспорта» |  | 996,600 |  |  | 996,600 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.3.2 | Техническое присоединение наружного освещения в промышленном микрорайоне Лазоревка г. Выборга |  | 5,913 |  |  | 5,913 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.3.3 | Проведение экспертизы проекта по строительству путепровода в промзоне Лазаревка, ГАУ «Леноблэкспертиза» |  | 160,400 |  |  | 160,400 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.4 | Ямочный ремонт.Ремонт картами |  | 7 548,5 |  |  | 7 548,5 |  |  |
| 2.4.1 | Ямочный ремонт |  | 5 980,3 |  |  | 5 980,3 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам; администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 2.4.2 | Ремонт картами брусчатого покрытия проезжей части автомобильных дорог |  | 1 568,2 |  |  | 1 568,2 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 149 768,4 |  | 21 533,184 | 128 235,2 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие«Ремонт дворовых территорий» |  | 12 228,6 |  | 3 424,7 | 8 803,9 |  |  |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга, в т. ч. по адресам: |  | 12 228,6 |  | 3 424,7 | 8 803,9 |  |  |
| 3.1.1. | Ленинградский пр., д.4 |  | 953,421 |  |  | 953,421 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
| 3.1.2. | Каменный пер., д.2, 2а; Московский пр., д.7; Приморское шоссе, д.20;ул. Травяная, д.6; ул. Приморская, д. 31-33; Московский пр., д,2; Межквартальный проезд от ул. Гагарина до д. 4 ул. Спортивной, Ленинградское шоссе, д.41а |  | 6 046,600 |  |  | 6 046,600 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам; Комитет по коммунальной инфраструктуре |
| 3.1.3 | Работы по асфальтированию межквартальных дорог от дома № 4 по пр. Победы до дома № 14 по пр. Победы |  | 1 920,771 |  | 1 712,350 | 208,421 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 3.1.4 | Благоустройство придомовой территории, устройство тротуара для пешеходов при действующем выходе из дома, расширение проезжей дороги по адресу: г. Выборг, пр. Победы, д.33 |  | 2 140,393 |  | 1 712,350 | 428,043 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 3.1.5 | ул. Офицерская, д.12,14,16 |  | 1 167,408 |  |  | 1 167,408 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 12 228,6 |  | 3 424,7 | 8 803,9 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 9 521,1 |  |  | 9 521,1 |  |  |
| 4.1. | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2 053,25 |  |  | 2 053,25 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО; Комитет по коммунальной инфраструктуре; Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.2. | Приобретение дорожного контроллера для светофорного поста на объекте по адресу: г. Выборг, ул. Приморская - ул. Спичечная |  | 94,40 |  |  | 94,40 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.3. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 4 475,60 |  |  | 4 475,60 |  | Администрация МО «Выборгский район» ЛО; Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.4. | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.5. | Установка технических средств организации дорожного движения |  | 1 897,85 |  |  | 1 897,85 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.5.1 | Установка пешеходных ограждений |  | 98,75 |  |  | 98,75 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.5.2 | Установка пешеходных светофоров типа Т-7 |  | 299,10 |  |  | 299,10 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.5.3 | Установка дорожных знаков |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 9 521,1 |  |  | 9 521,1 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |  | 52 732,067 |  | 50 000,000 | 2 732,067 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 5.1 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649 |  | 52 732,067 | 0,000 | 50 000,000 | 2 732,067 |  |  |
| 5.1.1 | Строительно-монтажные работы с разработкой РД по объекту «Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг» в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649" |  | 52 631,579 |  | 50 000,000 | 2 631,6 |  |  |
| 5.1.2 | Авторский надзор за объектом "Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг» в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649" |  | 100,488 |  |  | 100,488 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5: |  | 52 732,067 |  | 50 000,000 | 2 732,067 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 272 190,1 |  | 74 957,88 | 197 232,26 |  |  |

Система программных мероприятий к муниципальной программе

Таблица 3 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./ протяж. Км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 48 419,400 |  |  | 48 419,400 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 48 419,400 |  |  | 48 419,400 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 72 861,400 |  | 22 581,000 | 50 280,400 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга, в т.ч. по адресам: |  | 67 755,400 |  | 22 581,000 | 45 174,400 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 2.1.1 | Ремонт Хельсинского шоссе (за исключением мостового перехода через реку Селезневка) в г. Выборге | 9048/1, 260 | 10 745,24764 |  | 981,000 | 9 764,24764 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 2.1.2 | Ремонт ул. Травяная (от д.11 по ул. Травяной до ул. Круговой) в г. Выборге | 2710/ 0,317 | 2 148,18600 |  | 1 600,000 | 548,186 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 2.1.3 | Ремонт ул. Круговая (включая часть Приморского шоссе и перекрестка с ул. Гагарина) в г. Выборге | 13612/ 1,245 | 17 409,42000 |  | 10 000,000 | 7 409,420 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 2.1.4 | Ремонт пр. Победы от ул. Гагарина до ул. Приморская в г. Выборге | 26152/ 1,438 | 28 672,72300 |  | 10 000,000 | 18 672,723 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 2.1.5 | ул. Васильева (от Одесского пер. до ул. Крепостной) |  | 3 151,25405 |  |  | 3 151,25405 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 2.1.6 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга, в т.ч.: ул. Кленовая |  | 5 628,56931 |  |  | 5 628,56931 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 2.2. | Проверка смет |  | 106,000 |  |  | 106,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 2.3 | Ямочный ремонт |  | 5 000,000 |  |  | 5 000,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 72 861,400 |  | 22 581,000 | 50 280,400 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» |  | 8 630,100 |  | 1 630,100 | 7 000,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 3.1 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории и увеличение парковочной площадки по адресу: г. Выборг, ул. Рубежная, д.36 |  | 2 037,625 |  | 1 630,100 | 407,525 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 3.2 | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга, в т.ч. по адресам: Ленинградское шоссе, д.41а; ул. Гагарина, д.9-11; ул. Гагарина, д.20; пр. Победы проезд возле д. 5,7,9; ул. Куйбышева, д.7; ул. Приморская, д.52; ул. Приморская, д.11-13; ул. Приморская, д.30; Сайменское шоссе, д. 35-37; ул. А.К. Харитонова, д.75; ул. Мира, д.3 |  | 6 592,485 |  |  | 6 592,485 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 8 630,100 |  | 1 630,100 | 7 000,000 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 14 067,3 |  |  | 14 067,3 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 4.1. | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2 200,000 |  |  | 2 200,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 4.2. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 3 465,000 |  |  | 3 465,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 4.3. | Установка недостающих и замена ветхих дорожных знаков |  | 2 100,000 |  |  | 2 100,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 4.4. | Строительство светофорного объекта по адресу: г. Выборг, ул. Приморская - ул. Гагарина |  | 3 402,300 |  |  | 3 402,300 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 4.5. | Установка искусственных дорожных неровностей |  | 600,000 |  |  | 600,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 4.6. | Установка пешеходных светофоров типа Т-7 |  | 1 200,000 |  |  | 1 200,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 4.7. | Установка пешеходных ограждений |  | 1 100,000 |  |  | 1 100,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 14 067,3 |  |  | 14 067,3 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |  | 7 743,8 |  |  | 7 743,8 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 5.1 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649 |  | 7 743,8 |  |  | 7 743,8 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 5.1.1 | Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649" |  | 4 207,500 |  |  | 4 207,500 |  |  |
| 5.1.2 | Строительный контроль по объекту «Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649" |  | 1 404,900 |  |  | 1 404,900 |  |  |
| 5.1.3 | Авторский надзор за объектом "Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649" |  | 131,400 |  |  | 131,400 |  |  |
| 5.2.1 | Проведение экспертизы проекта транспортной инфраструктуры по объекту: "Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 г. мкр. Сайменский |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |
| 5.2.2 | Проведение экспертизы проекта энергетической инфраструктуры по объекту: "Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 г. мкр. Сайменский |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5: |  | 7 743,8 |  |  | 7 743,8 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 151 722,00 |  | 24 211,100 | 127 510,9 |  |  |

Система программных мероприятий к муниципальной программе

Таблица 4 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./ протяж. км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 48 419,400 |  |  | 48 419,400 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 48 419,400 |  |  | 48 419,400 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 50 280,400 |  |  | 50 280,400 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  | 45 280,400 |  |  | 45 280,400 |  |  |
| 2.2. | Ямочный ремонт |  | 5 000,000 |  |  | 5 000,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 50 280,400 |  |  | 50 280,400 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» |  | 7 000,000 |  |  | 7 000,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |  | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 7 190,000 |  |  | 7 190,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 4.1. | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2 525,000 |  |  | 2 525,000 |  |  |
| 4.2. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 3 665,000 |  |  | 3 665,000 |  |  |
| 4.3. | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 7 190,000 |  |  | 7 190,000 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 112 889,800 |  |  | 112 889,800 |  |  |

Система программных мероприятий к муниципальной программе

Таблица 5 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./ протяж. км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 48 419,400 |  |  | 48 419,400 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 48 419,400 |  |  | 48 419,400 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 50 280,400 |  |  | 50 280,400 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  | 45 280,400 |  |  | 45 280,400 |  |  |
| 2.2. | Ямочный ремонт |  | 5 000,000 |  |  | 5 000,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 50 280,400 |  |  | 50 280,400 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» |  | 7 000,000 |  |  | 7 000,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |  | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 7 190,000 |  |  | 7 190,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 4.1. | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2 525,000 |  |  | 2 525,000 |  |  |
| 4.2. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 3 665,000 |  |  | 3 665,000 |  |  |
| 4.3. | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 7 190,000 |  |  | 7 190,000 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 112 889,800 |  |  | 112 889,800 |  |  |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО

«Город Выборг»»

План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг»

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Ленинградской области | Бюджет МО «Город Выборг» | Средства бюджета МО «ВР» ЛО | Прочие источники фин-я |
| Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» |  |  |  |  | 2015-2019 | 805 287,6 | 0,000 | 132 462,5 | 667 825,1 | 5 000,0 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 155 595,871 | 0,000 | 33 293,549 | 117 302,322 | 5 000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 272 190,1 | 0,000 | 74 957,88 | 197 232,26 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 151 722,00 | 0,000 | 24 211,100 | 127 510,9 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 112 889,8 | 0,000 | 0,000 | 112 889,8 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 112 889,8 | 0,000 | 0,000 | 112 889,8 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  | 2015-2019 | 238 198,200 | 0,000 | 0,000 | 238 198,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 45 000,000 | 0,000 | 0,000 | 45 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 47 940,000 | 0,000 | 0,000 | 47 940,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 48 419,400 | 0,000 | 0,000 | 48 419,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 48 419,400 | 0,000 | 0,000 | 48 419,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 48 419,400 | 0,000 | 0,000 | 48 419,400 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  | 2015-2019 | 409 028,7 | 0,000 | 73 404,4 | 330 624,3 | 5 000,0 | 0,000 |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 85 838,131 | 0,000 | 29 290,249 | 51 547,882 | 5 000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 149 768,4 | 0,000 | 21 533,184 | 128 235,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 72 861,400 | 0,000 | 22 581,000 | 50 280,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 50 280,400 | 0,000 | 0,000 | 50 280,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 50 280,400 | 0,000 | 0,000 | 50 280,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 77 237,181 | 0,000 | 28 398,344 | 43 838,837 | 5 000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 140 491,98 | 0,000 | 21 533,184 | 118 958,8 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 67 755,400 | 0,000 | 22 581,000 | 45 174,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 45 280,400 | 0,000 | 0,000 | 45 280,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 45 280,400 | 0,000 | 0,000 | 45 280,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Проверка смет. Экспертиза выполненных работ. Паспортизация дорог | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2016 | 2015 | 751,100 | 0,000 | 0,000 | 751,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 565,000 | 0,000 | 0,000 | 565,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 106,000 | 0,000 | 0,000 | 106,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Строительство путепровода через ж/д СПб-Бусловская в промзоне Лазаревка | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2016 | 2015 | 3 586,445 | 0,000 | 891,905 | 2 694,540 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 162,913 | 0,000 | 0,000 | 1 162,913 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Ямочный ремонт. Ремонт картами | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2016 | 2019 | 2015 | 4 263,405 | 0,000 | 0,000 | 4 263,405 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 7 548,5 | 0,000 | 0,000 | 7 548,5 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  | 2015-2019 | 50 524,4 | 0,000 | 9 058,1 | 41 466,3 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 15 665,74 | 0,000 | 4 003,3 | 11 662,44 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 12 228,6 | 0,000 | 3 424,7 | 8 803,9 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 8 630,100 | 0,000 | 1 630,100 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 15 403,300 | 0,000 | 4 003,300 | 11 400,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 12 228,6 | 0,000 | 3 424,7 | 8 803,9 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 8 630,100 | 0,000 | 1 630,100 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Проверка смет | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2016 | 2015 | 262,440 | 0,000 | 0,000 | 262,440 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  | 2015-2019 | 47 060,4 | 0,000 | 0,000 | 47 060,4 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 9 092,000 | 0,000 | 0,000 | 9 092,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 9 521,1 | 0,000 | 0,000 | 9 521,1 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 14 067,3 | 0,000 | 0,000 | 14 067,3 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 7 190,000 | 0,000 | 0,000 | 7 190,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 7 190,000 | 0,000 | 0,000 | 7 190,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1 | Содержание средств организации дорожного движения | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 2 135,200 | 0,000 | 0,000 | 2 135,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2 053,250 | 0,000 | 0,000 | 2 053,250 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2 200,000 | 0,000 | 0,000 | 2 200,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2 525,000 | 0,000 | 0,000 | 2 525,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2 525,000 | 0,000 | 0,000 | 2 525,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | Приобретение дорожного контроллера для светофорного поста на объекте по адресу: г. Выборг, ул. Приморская - ул. Спичечная | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2016 | 2016 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 94,400 | 0,000 | 0,000 | 94,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 2 930,000 | 0,000 | 0,000 | 2 930,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4 475,60 | 0,000 | 0,000 | 4 475,60 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 3 465,000 | 0,000 | 0,000 | 3 465,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 3 665,000 | 0,000 | 0,000 | 3 665,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 3 665,000 | 0,000 | 0,000 | 3 665,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | Установка недостающих и замена ветхих дорожных знаков | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 695,000 | 0,000 | 0,000 | 695,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 | 2 100,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.5 | Строительство светофорного объекта по адресу: г. Выборг, ул. Приморская - ул. Гагарина | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2017 | 2017 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 3 402,300 | 0,000 | 0,000 | 3 402,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6. | Установка искусственных дорожных неровностей | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2016 | 2017 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.7. | Установка пешеходных светофоров типа Т-7 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2016 | 2017 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 299,100 | 0,000 | 0,000 | 299,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1 200,000 | 0,000 | 0,000 | 1 200,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.8. | Установка пешеходных ограждений | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2016 | 2017 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 98,750 | 0,000 | 0,000 | 98,750 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1 100,000 | 0,000 | 0,000 | 1 100,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.9. | Проектирование сфетофорных постов в г. Выборге | Отдел благоустройства | 2015 | 2015 | 2015 | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 230,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.10. | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения в г. Выборге» | Отдел благоустройства | 2015 | 2015 | 2015 | 3 101,800 | 0,000 | 0,000 | 3 101,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» |  |  |  |  | 2016-2017 | 60475,9 | 0,000 | 50 000,000 | 10 475,9 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» | Отдел капитального строительства | 2016 | 2017 | 2016 | 52 732,067 | 0,000 | 50 000,000 | 2 732,067 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 7 743,8 | 0,000 | 0,000 | 7 743,8 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.1 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649 | Отдел капитального строительства | 2016 | 2017 | 2016 | 52 631,579 | 0,000 | 50 000,000 | 2 631,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 4 207,5 | 0,000 | 0,000 | 4 207,5 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ, г. Выборг, мкр. Сайменский | Отдел капитального строительства | 2016 | 2016 | 2016 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.2 | Строительный контроль |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 1 404,900 |  |  |
| 5.1.3 | Авторский надзор |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100,488 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 131,400 |  |  |
| 5.2.1 | Проведение экспертизы проекта транспортной инфраструктуры мер. мкр. Сайменский |  |  |  | 2017 |  |  |  | 1 000,000 |  |  |
| 5.2.2 | Проведение экспертизы проекта энергетической инфраструктуры мер. мкр. Сайменский |  |  |  | 2017 |  |  |  | 1 000,000 |  |  |