АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2019										№4981

Об утверждении в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

В целях реализации государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» от 15.09.2014 № 427, в соответствии с решением совета депутатов МО «Город Выборг» «О бюджете муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 гг.» от 11.12.2018 № 190, постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 15.07.2013 №3722 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить в новой редакции муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Постановление администрации от 18.03.2019 № 745 признать утратившим силу.

3. Постановление разместить на официальном портале муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства Петрова С.Н.

Глава администрации                                                                                                             Г.А. Орлов

Согласовано: Самойленко, Жукова, Петров, Шашкина, Евстигнеева, Антонова, Сукончик

Разослано: дело, комитет финансов, комитет экономики и инвестиций, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел капитального строительства и коммунального хозяйства, портал

сн

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

№4981 от 19.12.2019

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования

«Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры

МО «Город Выборг»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Выборгский район», |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Участники муниципальной программы | Подрядные организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг», основное мероприятие "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 2. Газификация МО «Город Выборг» основное мероприятие "Развитие системы газоснабжения" 3. Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг» основное мероприятие «Развитие системы теплоснабжения». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели муниципальной программы | - развитие системы теплоснабжения - газификация МО «Город Выборг» - улучшение условий проживания граждан |
| Задачи муниципальной программы | - разработка и актуализация схем водо-, тепло-, газоснабжения МО «Город Выборг»; - проектирование и строительство сетей тепло-, газоснабжения; - содержание сетей газоснабжения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - проектная и рабочая документация, шт.; - положительное заключение, шт.; - коэффициент работоспособности сетей теплоснабжения, ед.; - коэффициент работоспособности сетей газоснабжения, ед; - ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта, ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в пять этапов. Сроки реализации Муниципальной программы: 1 этап – 2017 год 2 этап – 2018 год 3 этап – 2019 год 4 этап – 2020 год 5 этап – 2021 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетного финансирования муниципальной программы на 2017-2021 гг. составляет 388 419,525 тыс. руб., в том числе: из бюджета муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области: Всего: 62 480,869 тыс. руб. 2017 – 25 953,060 тыс. руб.; 2018 – 7 755,176 тыс. руб.; 2019 – 1 349,259 тыс. руб.; 2020 – 18 345,374 тыс. руб.; 2021 – 9 078,000 тыс. руб. Из бюджета Ленинградской области: Всего: 325 938,656 тыс. руб. на 2017 год – 226 996,326 тыс. руб.; на 2018 год – 21 613,240 тыс. руб.; на 2019 год – 3 784,400 тыс. руб.; на 2020 год – 42 688,000 тыс. руб.; на 2021 год – 30 856,690 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям; - улучшение качества жизни населения; - наличие утвержденной проектной и рабочей документации; - получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам: - «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»; - «Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга»; - «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга»; - «Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга»; - «Проектно-изыскательские работы по объекту «Сеть теплоснабжения к крытому футбольному манежу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе»; - поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1; - ввод в эксплуатацию законченного строительством объектов; - актуализация схем водо-, тепло-, газоснабжения МО «Город Выборг» |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городе Выборге ………………………………………………....6

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в городе Выборге ………...…………………………6

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы ………………………………………………………………..............................6-7

  - 4. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы………….…7

  - 5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы………………………………….…7

6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городе Выборге…………………………………...7

  - 7. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы подпрограмм……………………………………………………………………………………………………...8

  - 8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета…………………………………………………………………………………………………………...8

  - 9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния……………………………………………………………………………………….…..8-9

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы………………….................................9-10

Подпрограмма №1…………………………………………………………………………………….…….11-13

Подпрограмма №2……………………………………………………………………………………….….14-17

Подпрограмма №3……………………………………………………………………………………….….18-20

Приложение №1

Таблица №1 ……………………………………………………………………………………………….21-22

Таблица №2 ……………………………………………………………………………………………..…….23

Приложение №2 …………………………………………………………………………………………..24-29

  - 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в МО «Город Выборг»

Одной из основных задач МО «Город Выборг» является решение вопросов жизнеобеспечения населения. В рамках решения данного вопроса, осуществляется организация в границах поселения оказания населению услуг тепло - водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Для повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения и улучшения качества жизни населения, необходимо обеспечить надлежащее состояние имущества, обеспечивающего оказание коммунальных услуг.

Не все районы города на сегодня обеспечены централизованным водо-, тепло- и газоснабжением. Решение этого вопроса повысит уровень жизни населения, обеспечит инвестиционную привлекательность и позволит более динамично развиваться всем районам города.

Мероприятия программы позволят увеличить зоны водо-, тепло- и газоснабжения, и число пользователей, обеспечить учет потребляемых ресурсов. Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при ремонте и модернизации объектов.

  - 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО «Город Выборг»

Приоритетами муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг» являются:

1. повышение эффективности функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

2. энергосбережение, повышение уровня энергоэффективности;

3. предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

4. обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг в период отопительного сезона;

5. обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

  - 3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Стратегическая цель реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»» – решение долгосрочных стратегических задач развития систем энергетики, коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг» для удовлетворения возрастающей потребности населения и организаций в объемах жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг); улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Целями муниципальной программы являются:

- улучшение условий проживания граждан;

Задачи муниципальной программы:

- разработка и актуализация схем водо-, тепло-, газоснабжения МО «Город Выборг»;

- проектирование и строительство сетей тепло-, газоснабжения;

- содержание сетей газоснабжения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы включают следующие:

- проектная и рабочая документация, шт.;

- положительное заключение, шт.;

- коэффициент работоспособности сетей теплоснабжения, ед.;

- коэффициент работоспособности сетей газоснабжения, ед;

- ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта, ед.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

- улучшение качества жизни населения;

- наличие утвержденной проектной и рабочей документации;

- получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам:

- «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;

- «Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга»;

- «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга»;

- «Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга»;

- «Проектно-изыскательские работы по строительству объекта «Сеть теплоснабжения к крытому футбольному манежу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе»;

- поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1;

- ввод в эксплуатацию законченного строительством объектов;

- актуализация схем водо-, тепло-, газоснабжения МО «Город Выборг».

Муниципальная программа реализуется в период 2019-2022 гг. в пять этапов:

1 этап – 2017 год

2 этап – 2018 год

3 этап – 2019 год

4 этап – 2020 год

5 этап – 2021 год

  - 4. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в таблице №2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях».

  - 5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг». Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»;

2. Газификация МО «Город Выборг»;

3. Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг».

Описание основных мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

  - 6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

Правовая поддержка развития коммунальной и инженерной инфраструктуры осуществляется на основании законодательной базы Российской Федерации, Ленинградской области и муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

  - 7. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы подпрограмм

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы в соответствии с полномочиями и функциями органов исполнительной власти МО «Выборгский район». В связи с этим в состав муниципальной программы вошли три подпрограммы, перечисленных в разделе 5. Такая структура муниципальной программы позволяет комплексно решать вопросы развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг».

  - 8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы на 2017-2021 гг. составляет 388 419,525 тыс. руб., в том числе:

из бюджета муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области:

Всего: 62 480,869 тыс. руб.

2017 – 25 953,060 тыс. руб.;

2018 – 7 755,176 тыс. руб.;

2019 – 1 349,259 тыс. руб.;

2020 – 18 345,374 тыс. руб.;

2021 – 9 078,000 тыс. руб.

Из бюджета Ленинградской области:

Всего: 325 938,656 тыс. руб.

на 2017 год – 226 996,326 тыс. руб.;

на 2018 год – 21 613,240 тыс. руб.;

на 2019 год – 3 784,400 тыс. руб.;

на 2020 год – 42 688,000 тыс. руб.;

на 2021 год – 30 856,690 тыс. руб.

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в муниципальной программе и ее подпрограммах задач, относятся:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

- риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

- неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;

- неэффективное использование бюджетных средств;

- неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы и ее подпрограмм;

- недостаток денежных средств муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы и ее подпрограмм будет осуществляться на основе:

- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также эффективного использования бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- расчета потребностей бюджетных средств на финансирование мероприятий на основе фактических данных об объемах предоставленных субсидий с учетом динамики их изменения, расчета отдельных мероприятий в разрезе адресных перечней;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введение штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу и/или ее подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

  - 10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг», направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг» на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Паспорт подпрограммы №1

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели подпрограммы | - улучшение условий проживания граждан |
| Задачи подпрограммы | - ремонт объектов водоснабжения, водоотведения. - Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля водопроводной сети, нуждающейся в ремонте, %; - доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте, %; - положительное заключение, шт.; - Проектная и рабочая документация, шт.. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в пять этапов. Сроки реализации подпрограммы: 1 этап - 2017 год 2 этап – 2018 год 3 этап – 2019 год 4 этап – 2020 год 5 этап – 2021 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет всего: 153 642,030 тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Город Выборг»: на 2017 – 19 827,103 тыс. руб.; на 2018 – 2 388,000 тыс. руб.; на 2019 – 0,000 тыс. руб.; на 2020 – 0,000 тыс. руб.; на 2021 – 0,000 тыс. руб. Из бюджета Ленинградской области: Всего: 131 426,926 тыс. руб. на 2017 – 131 426,926 тыс. руб.; на 2018 – 0,000 тыс. руб.; на 2019 – 0,000 тыс. руб.; на 2020 – 0,000 тыс. руб.; на 2021 – 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям; - улучшение качества жизни населения; - уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в ремонте на 1,15%; - уменьшение доли канализационной сети, нуждающейся в ремонте на 1,89%; - наличие утвержденной проектной и рабочей документации. |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

- На сегодняшний день остро стоят проблемы:

- - водоснабжения и водоотведения исторической и центральной частей города Выборга, а также мкр. Петровский г. Выборга;

- - качество очистки воды г. Выборга.

- Требуется капитальный ремонт существующих систем водоснабжения и водоотведения, реконструкция и строительство сетей водоснабжения и водоотведения мкр. Петровский. Реконструкция водоочистных сооружений. Возможность дальнейшего развития территории города напрямую связана с решением этих проблем.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является обеспечение населения города Выборга качественной питьевой водой. Улучшение условий проживания граждан. Ключевыми задачами являются ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения и водоотведения.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2017 -2021 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы.

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 153 642,030 тыс. руб. из средств местного бюджета и бюджета Ленинградской области. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в ремонте на 1,15%;

- уменьшение доли канализационной сети, нуждающейся в ремонте на 1,89%;

- наличие утвержденной проектной и рабочей документации;

- повышение производительности очистных сооружений на 2 тыс. куб. метров/сутки.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляется в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №2

Газификация МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Газификация МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства. Транспорта, связи и капитального строительства |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели подпрограммы | Улучшение условий проживания граждан |
| Задачи подпрограммы | Развитие системы газоснабжения МО «Город Выборг» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - проектная и рабочая документация, шт.; - положительное заключение экспертизы, шт.; - увеличение запроектированных газораспределительных сетей, м; - коэффициент работоспособности сетей газоснабжения, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в пять этапов. Сроки реализации подпрограммы: 1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год; 3 этап – 2019 год; 4 этап – 2020 год; 5 этап – 2021 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет 225 510,13 тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Город Выборг»: Всего – 30 998,400 тыс. руб. 2017 – 6 125,957 тыс. руб.; 2018 – 5 367,176 тыс. руб.; 2019 – 1 349,259 тыс. руб.; 2020 – 9 078,000 тыс. руб.; 2021 – 9 078,000 тыс. руб. Из бюджета Ленинградской области: Всего – 194 511,730 тыс. руб. на 2017 год – 95 569,400 тыс. руб.; на 2018 год – 21 613,240 тыс. руб.; на 2019 год – 3 784,400 тыс. руб.; на 2020 год – 42 688,000 тыс. руб.; на 2021 год – 30 856,690 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - наличие утвержденной проектной и рабочей документации по объектам: - «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»; - «Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга»; - «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга»; - «Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга»; - получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам: - «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»; - «Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга»; - «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга»; - «Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга»; - ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов; - поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1. |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день для МО «Город Выборг» является газификация жилищного фонда. Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению возрастающих потребностей населения МО «Город Выборг» в энергоресурсах, снижению потребления электроэнергии и твердого топлива (уголь, дрова), созданию предпосылок для устойчивого развития территории МО «Город Выборг».

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются

- повышение качества жизни населения, возможность газификации индивидуальной жилой застройки;

- содействие проведению реформы жилищно – коммунального хозяйства вследствие газификации объектов жилищно – коммунального хозяйства;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг».

Ключевой задачей подпрограммы является газификация муниципального жилого фонда МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2017-2021 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы.

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 225 510,13 тыс. руб. из средств местного бюджета и областного бюджета Ленинградской области. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- наличие утвержденной проектной и рабочей документации по объектам:

- «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;

- «Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по                     ул. Островная, Петровская, г. Выборга»;

- «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая,                       ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга»;

- «Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга»;

- получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам:

- «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;

- «Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга»;

- «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга»;

- «Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга»;

- ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов;

- поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляется в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 № 1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №3

Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели подпрограммы | Улучшение условий проживания граждан. |
| Задачи подпрограммы | - актуализация схемы теплоснабжения МО «Город Выборг»; - проектирование и строительство тепловых сетей |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - актуализированная и утвержденная схема теплоснабжения МО «Город Выборг», шт. - проектная и рабочая документация, шт.; - положительное заключение, шт.; - ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта, ед. - коэффициент работоспособности сетей теплоснабжения, ед.; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в три этапа. Сроки реализации подпрограммы: 1 этап - 2019 год; 2 этап - 2020 год; 3 этап - 2021 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет из бюджета МО «Город Выборг»: Всего: 9 267,374 тыс. руб. 2019 – 0,000 тыс. руб.; 2020 – 9 267,374 тыс. руб.; 2021 – 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям; - улучшение качества жизни населения; - наличие утвержденной проектной и рабочей документации; - получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: - проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство сети теплоснабжения на 3-й планировочный район в г. Выборг (в том числе к крытому футбольному манежу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе)»; - ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта; - актуализация схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день для МО «Город Выборг» является развитие системы теплоснабжения в границах поселения. Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению возрастающих потребностей населения МО «Город Выборг» в энергоресурсах, снижению потребления электроэнергии и твердого топлива (уголь, дрова), созданию предпосылок для устойчивого развития территории МО «Город Выборг».

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются

- повышение качества жизни населения, возможность газификации индивидуальной жилой застройки;

- содействие проведению реформы жилищно – коммунального хозяйства;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг».

Ключевой задачей подпрограммы является разработка и актуализация схемы теплоснабжения муниципального жилого фонда МО «Город Выборг», а также строительство новых сетей теплоснабжения.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы.

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 9 267,374 тыс. руб. из средств местного бюджета. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в приложении №2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- проектная и рабочая документация, шт.;

- положительное заключение, шт.;

- коэффициент работоспособности сетей теплоснабжения, ед.;

- ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта, ед.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляется в сроки и по формам, установленным постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Приложение №1

к муниципальной программе

Таблица №1

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

| № п/п | Наименование подпрограммы и основных мероприятий |  | Ответственный за реализацию | год |  | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной целевой программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация и разработка схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО "Город Выборг" |  | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства администрации МО «Выборгский район» (далее Комитет), администрация МО «Выборгский район» (далее администрация) | 2017 | 2021 | Невозможность проектирования и строительства новых объектов | Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации |
| Подпрограмма «Газификация МО «Город Выборг»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга |  | Комитет | 2017 | 2021 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Отсутствие построенного газопровода | Проектная и рабочая документация по объекту Ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта |
| 2 | Распределительный газопровода среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга |  | Комитет | 2017 | 2021 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Проектная и рабочая документация по объекту |
| 3 | Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга |  | Комитет | 2017 | 2021 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Отсутствие построенного газопровода | Проектная и рабочая документация по объекту Ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта |
| 4 | Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский |  | Комитет | 2019 | 2021 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Проектная и рабочая документация по объекту |
| 5 | Текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети, расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов; пос. Кировские дачи, Выборгский район, Ленинградской области |  | Комитет | 2017 | 2021 | Снижение коэффициента работоспособности сетей газоснабжения | Коэффициент работоспособности сетей газоснабжения |
| Подпрограмма «Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка и актуализация схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» | Комитет | 2019 | 2021 | Отсутствие актуализированной схемы теплоснабжения | Наличие схемы теплоснабжения |
| 2 |  | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство сети теплоснабжения на 3-й планировочный район в г. Выборг (в том числе к крытому футбольному манежу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе)» | Комитет | 2019 | 2021 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Проектная и рабочая документация по объекту |

Таблица №2

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Выборг»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измер. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 (базовый период) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Актуализированная и утвержденная схема водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» | ед. | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Проектная и рабочая документация | шт. | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
|  | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | шт. | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
|  | Протяженность запроектированных газораспределительных сетей | м | 12909,4 | 5731,0 | 7178,4 |  |  |
|  | Протяженность построенных газопроводов | м | 4069,0 | - | - | - | - |
|  | Коэффициент работоспособности сетей газоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Протяженность запроектированных тепловых сетей | м | - | - | - | - | - |
|  | Протяженность построенных тепловых сетей | м | - | - | - | - | - |
|  | Актуализированная и утвержденная схема теплоснабжения МО «Город Выборг» | ед. | 1 | - | 1 | - | - |

Приложение №2

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) | срок реализации |  | годы реализации | оценка расходов в ценах соответствующих лет, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | конец реализации |  | всего, тыс. руб. | Федеральный бюджет, тыс. руб. | бюджет Ленинградской области, тыс. руб. | бюджет МО "Город Выборг", тыс. руб. | прочие источники финансирования |
| «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО "Город Выборг"» |  |  |  |  | 2017-2021 | 388 419,525 |  | 325 938,656 | 62 480,869 |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 252 949,386 |  | 226 996,326 | 25 953,060 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 29 368,416 |  | 21 613,240 | 7 755,176 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 5 133,659 |  | 3 784,400 | 1 349,259 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 61 033,374 |  | 42 688,000 | 18 345,374 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 39 934,690 |  | 30 856,690 | 9 078,000 |  |
| 1. | Подпрограмма "Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» основные мероприятия "Развитие системы водоснабжения и водоотведения" |  |  |  | 2017 | 151 254,029 |  | 131 426,926 | 19 827,103 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2 388,000 |  | 0,000 | 2 388,000 |  |
| 1.1. | Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО "Город Выборг" | администрация МО "Выборгский район" | 2017 | 2018 | 2017 | 134 798,641 |  | 114 971,538 | 19 827,103 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2 388,000 |  | 0,000 | 2 388,000 |  |
| 1.1.1. | Содержание и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО "Город Выборг" | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2018 | 2017 | 2 942,557 |  | 0,000 | 2 942,557 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция № 3 | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2018 | 2017 | 12 000,000 |  | 10 800,000 | 1 200,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1 194,000 |  | 0,000 | 1 194,000 |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция № 4 | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2018 | 2017 | 12 000,000 |  | 10 800,000 | 1 200,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1 194,000 |  | 0,000 | 1 194,000 |  |
| 1.1.4. | Ремонт водопроводной линии по адресу: г. Выборг, ул. Кузнечная с дюкерным переходом через бухту Радуга | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2018 | 2017 | 27 449,330 |  | 21 132,306 | 6 317,024 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.5. | Замена участков сетей водопровода и канализации по адресу: г. Выборг, ул. Южный Вал - ул. Выборгская | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2017 | 2017 | 4 583,887 |  | 4 125,500 | 458,387 |  |
| 1.1.6. | Ремонт водопровода на Замковый остров, г. Выборг |  | 2017 | 2017 | 2017 | 7 849,000 |  | 7 064,100 | 784,900 |  |
| 1.1.7. | Замена существующих сетей - участка самотечного коллектора диаметром 300 мм по адресу: г. Выборг, ул. Ушакова и диаметром 600 мм по адресу: г. Выборг, пр. Суворова (в границах Красной площади) | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2017 | 2017 | 170,303 |  | 153,269 | 17,034 |  |
| 1.1.8. | Капитальный ремонт песколовки № 1, КОС, Балашовское шоссе, д. 41, г. Выборг |  | 2017 | 2017 | 2017 | 4 843,666 |  | 4 359,300 | 484,366 |  |
| 1.1.9. | Ремонт левой нити напорного канализационного коллектора КНС № 1 по Ленинградскому проспекту, г. Выборг | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2017 | 2017 | 24 272,598 |  | 21 823,499 | 2 449,099 |  |
| 1.1.10. | Ремонт системы водоотводного выпуска № 1 и замка по адресу: г. Выборг, ул. Крепостная - ул. Замковый остров, д. 1 - ул. Северный Вал |  | 2017 | 2017 | 2017 | 4 216,204 |  | 3 689,578 | 526,626 |  |
| 1.1.11. | Ремонт левой и правой нити напорного канализационного коллектора от КНС № 4 по адресу: г. Выборг, Приморское шоссе | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2017 | 2017 | 11 125,549 |  | 10 012,994 | 1 112,555 |  |
| 1.1.12. | Замена частотно-регулирующего преобразователя в здании насосной станции 2-го подъема по адресу: г. Выборг, ул. Водная д. 2м |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2 000,000 |  | 1 800,000 | 200,000 |  |
| 1.1.13. | Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, главная насосная станция | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2017 | 2017 | 8 751,847 |  | 7 876,592 | 875,255 |  |
| 1.1.14. | Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция № 1 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 5 584,600 |  | 5 026,200 | 558,400 |  |
| 1.1.15. | Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, районная насосная станция | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2017 | 2017 | 7 009,100 |  | 6 308,200 | 700,900 |  |
| 1.2. | Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО "Парк Монрепо") | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2017 | 2017 | 6 966,488 |  | 6 966,488 | 0,000 |  |
| 1.2.1. | Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО "Парк Монрепо") | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2017 | 2017 | 6 966,488 |  | 6 966,488 | 0,000 |  |
| 1.3. | Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2017 | 2017 | 9 488,900 |  | 9 488,900 | 0,000 |  |
| 1.3.1. | Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | 2017 | 2017 | 2017 | 9 488,900 |  | 9 488,900 | 0,000 |  |
| 2. | Подпрограмма "Газификация МО «Город Выборг»" основные мероприятия "Развитие системы газоснабжения" |  |  |  | 2017 | 101 695,357 |  | 95 569,400 | 6 125,957 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 26 980,416 |  | 21 613,240 | 5 367,176 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 5 133,659 |  | 3 784,400 | 1 349,259 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 51 766,000 |  | 42 688,000 | 9 078,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 39 934,690 |  | 30 856,690 | 9 078,000 |  |
| 2.1. | "Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга" | администрация МО «Выборгский район | 2017 | 2021 | 2017 | 97 195,075 |  | 93 000,000 | 4 195,075 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 19 310,013 |  | 16 604,260 | 2 705,753 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 884,900 |  | 827,000 | 57,900 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 22 443,790 |  | 20 337,000 | 2 106,790 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 4 250,000 |  | 0,000 | 4 250,000 |  |
|  | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга (проектно-изыскательские работы) | администрация МО "Выборгский район" | 2018 | 2021 | 2018 | 1 175,000 |  | 1 000,000 | 175,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 884,900 |  | 827,000 | 57,900 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 11 982,000 |  | 11 037,000 | 945,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  | государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга | администрация МО "Выборгский район" | 2018 | 2021 | 2018 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.1.1. | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга (строительно-монтажные работы) | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 96 397,260 |  | 93 000,000 | 3 397,260 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 16 773,686 |  | 15 604,260 | 1 169,426 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 9 650,000 |  | 9 300,000 | 350,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 4 250,000 |  | 0,000 | 4 250,000 |  |
| 2.1.2. | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга (авторский надзор) | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 140,000 |  | 0,000 | 140,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 134,869 |  | 0,000 | 134,869 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 150,160 |  | 0,000 | 150,160 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.1.3. | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга (технический надзор) | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 657,815 |  | 0,000 | 657,815 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1 226,458 |  | 0,000 | 1 226,458 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 661,630 |  | 0,000 | 661,630 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2. | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых жомов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга | администрация МО «Выборгский район | 2017 | 2021 | 2017 | 2 578,152 |  | 990,400 | 1 587,752 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 3 053,680 |  | 1 288,980 | 1 764,700 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2 737,145 |  | 1 841,400 | 895,745 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 6 000,000 |  | 6 000,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 5 856,690 |  | 5 856,690 | 0,000 |  |
| 2.2.1. | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (проектно-изыскательские работы) | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 1 078,152 |  | 990,400 | 87,752 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1 427,580 |  | 1 288,980 | 138,600 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1 980,000 |  | 1 841,400 | 138,600 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2.2. | государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 1 500,000 |  | 0,000 | 1 500,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1 325,000 |  | 0,000 | 1 325,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 757,145 |  | 0,000 | 757,145 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2.3. | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (строительно-монтажные работы) | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 6 000,000 |  | 6 000,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 5 856,690 |  | 5 856,690 | 0,000 |  |
| 2.2.4. | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (авторский надзор) | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 13,450 |  | 0,000 | 13,450 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2.5. | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (технический надзор) | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 287,650 |  | 0,000 | 287,650 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3. | Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 1 695,830 |  | 1 579,000 | 116,830 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 4 256,809 |  | 3 720,000 | 536,809 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1 214,614 |  | 1 116,000 | 98,614 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 18 427,220 |  | 16 351,000 | 2 076,220 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 25 000,000 |  | 25 000,000 | 0,000 |  |
| 2.3.1. | Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга (проектно-изыскательские работы) | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 1 695,830 |  | 1 579,000 | 116,830 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 4 000,000 |  | 3 720,000 | 280,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1 200,000 |  | 1 116,000 | 84,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3.2. | государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. Выборга | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 256,809 |  | 0,000 | 256,809 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 14,614 |  | 0,000 | 14,614 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3.3. | Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. (строительно-монтажные работы) | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 17 907,000 |  | 16 351,000 | 1 556,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 25 000,000 |  | 25 000,000 | 0,000 |  |
| 2.3.4. | Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. (авторский надзор) | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 44,470 |  | 0,000 | 44,470 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3.5. | Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зеленый пер., Малый Гвардейский пер. г. (технический надзор) | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 475,750 |  | 0,000 | 475,750 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4. | Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга | администрация МО «Выборгский район» | 2019 | 2021 | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 4 617,590 |  | 0,000 | 4 617,590 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 4 531,180 |  | 0,000 | 4 531,180 |  |
| 2.4.1. | Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга (проектно-изыскательские работы) | администрация МО «Выборгский район» | 2019 | 2021 | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.2. | государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга | администрация МО «Выборгский район» | 2019 | 2021 | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.3. | Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга (строительно-монтажные работы) | администрация МО «Выборгский район» | 2019 | 2021 | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 3 712,600 |  | 0,000 | 3 712,600 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 3 643,070 |  | 0,000 | 3 643,070 |  |
| 2.4.4. | Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга (авторский надзор) | администрация МО «Выборгский район» | 2019 | 2021 | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 110,790 |  | 0,000 | 110,790 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 108,740 |  | 0,000 | 108,740 |  |
| 2.4.5. | Распределительный газопровод высокого (2 категории) давления в микрорайоне Калининский, микрорайоне Харитоновский г. Выборга (технический надзор) | администрация МО «Выборгский район» | 2019 | 2021 | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 794,200 |  | 0,000 | 794,200 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 779,370 |  | 0,000 | 779,370 |  |
| 2.4. | Текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети, расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов, пос. Кировские дачи, Выборгский район, Ленинградской области | администрация МО «Выборгский район» | 2017 | 2021 | 2017 | 226,300 |  | 0,000 | 226,300 |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 359,914 |  | 0,000 | 359,914 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 297,000 |  | 0,000 | 297,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 277,400 |  | 0,000 | 277,400 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 296,820 |  | 0,000 | 296,820 |  |
| 3. | Подпрограмма "Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО "Город Выборг" основные мероприятия "Развитие систем теплоснабжения" |  |  |  | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 9 267,374 |  | 0,000 | 9 267,374 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1. | «Строительство сети теплоснабжения на 3-й планировочный район в г. Выборг (в том числе к крытому футбольному манежу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе)» | администрация МО «Выборгский район» | 2019 | 2021 | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 9 267,374 |  | 0,000 | 9 267,374 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1.1. | «Строительство сети теплоснабжения на 3-й планировочный район в г. Выборг (в том числе к крытому футбольному манежу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе)» (проектно-изыскательские работы) | администрация МО «Выборгский район» | 2019 | 2021 | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 9 267,374 |  | 0,000 | 9 267,374 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
| 3.1.2. | государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство сети теплоснабжения на 3-й планировочный район в г. Выборг (в том числе к крытому футбольному манежу по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе)» | администрация МО «Выборгский район» | 2019 | 2021 | 2019 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |