АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2016									№5766

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»

В связи с необходимостью выполнения ремонтных работ дорожных покрытий автомобильных дорог и дворовых территорий, уточнением сметной стоимости и адресной программы объектов текущего ремонта дорожных покрытий на территории МО «Город Выборг», выполнением мероприятий в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории МО «Город Выборг», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие  автомобильных дорог МО «Город Выборг», утвержденную постановлением администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области от 18.05.2016 №1829 в новой  редакции, согласно приложению.

2. Постановление администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области от 20.06.2016 №2267 считать утратившим силу.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации –председателя комитета по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» Столярова Н.В.

Глава администрации									Г.А. Орлов

Согласовано: Столяров, Романенко, Степанова, Шашкина, Жукова, Антонова, Сукончик

Разослано: дело, комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам, отдел бухгалтерского учета и отчетности, КФ, МКУ «ВРЦФБО», портал

пю

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

№5766 от 27.12.2016

Муниципальная программа муниципального образования                                    «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»»

г. Выборг

2016 год

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район Подрядные организации |
| Участники муниципальной программы | - |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга; - Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга; - Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга; - Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга - Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели муниципальной программы | - повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»; - улучшение технического состояния автомобильных дорог, дорожного покрытия дворовых территорий и межквартальных проездов на территории МО «Город Выборг»; - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; - развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и сооружений на них; 2. Обеспечение внутригородских связей по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее – местные автомобильные дороги) с различными типами покрытий, обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения мероприятий по: - ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг»; - ремонту дорожного покрытия дворовых территорий к многоквартирным домам и межквартальных проездов к дворовым территориям МО «Город Выборг»; - обеспечению безопасности дорожного движения (установка средств организации дорожного движения и нанесение разметки ); - содержанию и текущему ремонту улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг». 3. Обеспечение застраиваемой территории транспортной доступностью |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Содержание автомобильных дорог местного значения, %; Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, м2; Выполнение работ по ремонту дворовых территорий, м2; Выполнение работ по ремонту межквартальных проездов, м2; Содержание средств организации безопасности дорожного движения, %; Нанесение дорожной разметки, м2; Установка светофорных постов, шт.; Установка дорожных знаков, шт.; Установка пешеходных ограждений, м; Установка искусственных неровностей, м; Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.», %; Объем вводимых в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в пять этапов. Сроки реализации Муниципальной программы: 1 этап – 2015 год 2 этап – 2016 год 3 этап – 2017 год 4 этап – 2018 год 5 этап – 2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего по программе – 781 076,5 тыс. руб., В том числе по годам: 2015 г. – 155 595,9 тыс. руб. 2016 г. – 272 190,1 тыс. руб. 2017 г. – 127 510,9 тыс. руб. 2018 г. – 112 889,8 тыс. руб. 2019 г. - 112 889,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение условий для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети МО «Город Выборг»; - комфортность и безопасность условий проживания граждан; - продление сроков эксплуатации дорог общего пользования местного значения; - продление сроков эксплуатации дорожного покрытия дворовых территорий и межквартальных проездов; - ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития улично-дорожной сети в МО «Город Выборг». | 5 |
| --- | --- |
| 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы | 5 |
| 3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | 6 |
| 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы. | 6 |
| 5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета. | 6 |
| 6. Механизмы реализации Программы | 6 |
| 7. Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы | 7 |
| 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы | 7 |
| Паспорт подпрограммы № 1 Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов г. Выборга | 9 |
| Паспорт подпрограммы № 2 Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга | 11 |
| Паспорт подпрограммы № 3 Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга | 14 |
| Паспорт подпрограммы № 4 Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга | 16 |
| Паспорт подпрограммы № 5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга | 18 |
| Приложение № 1 | 20 |
| Приложение № 2 | 24 |
| Приложение № 3 | 25 |
| Приложение №4 | 47 |

# 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

# улично-дорожной сети в МО «Город Выборг».

Муниципальное образование «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области расположено на северо-западе Карельского перешейка на берегу Финского залива в 130 км от Санкт-Петербурга. Основная часть города расположена на полуострове, изрезанном глубокими бухтами, остальная - на нескольких мелких островах. Рельеф города пересеченный, самая высокая точка (33 м над уровнем моря) на Батарейной горе.

Исключительно выгодное географическое положение на перекрестке важнейших путей между Западом и Востоком способствует широкому развитию внешнеэкономических связей, в том числе и международной торговли. Город Выборг многие годы активно сотрудничает с ближайшими регионами Финляндии, рядом губерний Норвегии и Швеции. Выборг часто становится местом проведения международных встреч, совещаний, конференций.

Основным видом городского транспорта является автомобильный. Общая протяженность  муниципальной улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием  (улиц, дорог, набережных и т.д.) составляет 109,4 км.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей.

В отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам. Помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

# 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Главными  целями  Программы являются:

- повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг»;

- улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг»;

- улучшение технического состояния дорожного покрытия дворовых территорий и межквартальных проездов на территории МО «Город Выборг»;

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

- развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Для достижения необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и межквартальных проездов;

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

-  увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования;

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей социально – экономические потребности населения и хозяйствующих субъектов, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, путём выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Муниципальная программа реализуется в период с 2015-2019 г.г. в пять этапов:

1 этап – 2015 год

2 этап – 2016 год

3 этап -  2017 год

4 этап – 2018 год

5 этап – 2019 год

# 3. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов)

# муниципальной программы

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в приложении 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях».

# 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

1. Содержание и механизированная  уборка автомобильных дорог, проездов, площадей и мостов  г. Выборга;

2. Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга;

3. Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга

4. Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга;

5. Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

Адресная программа финансирования предлагаемых мероприятий и объем необходимого бюджетного финансирования приведены в Приложении №1 к Программе «План мероприятий к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»».

# 5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

# за счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования программы: 781 076,5 тыс. руб. в т.ч. по годам:

2015 г. – 155 595,9 тыс. руб.

2016 г. – 272 190,1 тыс. руб.

2017 г. –  127 510,9 тыс. руб.

2018 г. –  112 889,8 тыс. руб.

2019 г. - 112 889,8 тыс. руб.

# 6. Механизмы реализации  Программы

6.1. Исполнителем Программы является Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» и реализует её путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

6.2. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий Программы или части  мероприятий  Программ осуществляется в соответствии  с  требованиями действующего законодательства.

6.3. Мероприятия Программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с учетом фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необходимости  мероприятия Программы могут уточняться в течение года путём внесения на рассмотрение проекта постановления администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области о внесении изменений и дополнений в настоящую Программу.

6.4. Предусматривается организация освещения в средствах массовой информации процесса и результатов реализации  Программы.

# 7. Перспективы развития с учетом реализации муниципальной программы

Результатом реализации мероприятий «Программы «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»» должно стать:

- организация надлежащего содержания состояния улично-дорожной сети;

- проведение работ по ремонту аварийных участков дорог с установкой средств организации дорожного движения;

- проведение работ по ремонту дворовых территорий и межквартальных проездов;

- проведение работ по строительству и реконструкции улиц, проездов и дорожных искусственных сооружений на них.

Данные мероприятия позволят достичь нормативных показателей состояния покрытия на дорогах общего пользования,  дворовых территориях и межквартальных проездов города Выборга, создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, создать современный благоустроенный облик города, обеспечить комфортные условия жизни населения.

# 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг», направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг» на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)  соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

# Паспорт подпрограммы №1 Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог, проездов, площадей  и мостов г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог проездов, площадей и мостов г. Выборга |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Содержание улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого: |
|  | Всего: | 45 000,0 | 47 940,0 | 48 419,4 | 48 419,4 | 48 419,4 | 238 198,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 45 000,0 | 47 940,0 | 48 419,4 | 48 419,4 | 48 419,4 | 238 198,2 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Содержание автомобильных дорог местного значения на уровне 100 % |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-экономического развития Ленинградской области. Реализация данной программы позволит обеспечить надлежащее состояние автомобильных дорог, а также устойчивое функционирование и развитие автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Основной задачей программы является содержание улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2019 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 238 198,2 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Содержание автомобильных дорог местного значения на уровне 100 %.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

# Паспорт подпрограммы №2 Ремонт дорожного покрытия

# автомобильных дорог г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого: |
|  | Всего: | 85 838, 131 | 149 768,38 | 50 280, 400 | 50 280, 400 | 50 280, 400 | 386447,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 29 290, 249 | 21 533,184 |  |  |  | 50 823,4 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 51 547, 882 | 128 235,2 | 50 280, 400 | 50 280, 400 | 50 280, 400 | 330624,3 |
|  | Средства бюджета МО «Выборгский район» ЛО | 5000,000 |  |  |  |  | 5 000,000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог – 471 930 м2 |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Несоответствие автомобильных дорог потребностям населения и отраслей экономики является сдерживающим фактором для социально-экономического развития Ленинградской области и выборгского района в частности.

Для удовлетворения растущего спроса на автомобильные перевозки необходимо обеспечить развитие дорожной сети, направленное на повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение аварийности и сокращение удельных расходов автотранспорта.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: улучшение технического состояния дорог на территории МО «Город Выборг».

Ключевыми  задачами  являются: улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО «Город Выборг» и ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2019 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 386447,7 тыс. рублей из средств местного,  районного и областного бюджетов.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог – 471 930 м2.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

# Паспорт подпрограммы №3 Ремонт дорожного покрытия

# дворовых территорий г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Улучшение технического состояния дворовых территорий и межквартальных проездов МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий к многоквартирным домам и межквартальных проездов МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирова-ния | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого: |
|  | Всего: | 15 665, 74 | 12 228,6 | 7000, 000 | 7000, 000 | 7000, 000 | 48 894,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4003,3 | 3 424,7 |  |  |  | 7 428,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 11 662, 44 | 8 803,9 | 7000, 000 | 7000, 000 | 7000, 000 | 41 466,3 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий – 49 192 м2 |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния и основных проблем

Основной проблемой на сегодняшний день является неудовлетворительное состояние дворовых территорий, межквартальных проездов, а именно: разрушение асфальтового покрытия, что приводит к образованию неровностей, ям и, как следствие, образование луж, уничтожение газонного покрытия, осуществление стоянки машин во дворах. Реализация подпрограммы позволит устранить имеющиеся недостатки.

- Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является улучшение технического состояния дворовых территорий, межквартальных проездов  МО «Город Выборг». Основной задачей программы является ремонт дорожного покрытия дворовых территорий к многоквартирным домам и межквартальных проездов МО «Город Выборг».

- Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2019 годы.

- Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 48 894,3 тыс. рублей из средств местного и областного бюджетов.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии т требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- выполнение работ по ремонту дворовых территорий – 49 192 м2.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

# Паспорт подпрограммы №4 Безопасность дорожного движения на

# Автомобильных дорогах г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - |  |  |  |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение безопасности дорожного движения (установка средств организации дорожного движения и нанесение разметки) |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Итого: |
|  | Всего: | 9 092, 000 | 9521,1 | 14067,3 | 7190, 000 | 7190, 000 | 47060,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 9 092, 000 | 9521,1 | 14067,3 | 7190, 000 | 7190, 000 | 47060,4 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Содержание средств организации безопасности дорожного движения на уровне 100% Нанесение дорожной разметки – 26601,78 м2 Установка светофорных постов в количестве 18 шт. Установка дорожных знаков в количестве 874 шт. Установка искусственных неровностей – 230м. Установка пешеходных ограждений - 500 м Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» на 100 % |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из вопросов на сегодняшний день остается несовершенство технических средств организации дорожного движения. Реализация программы позволит  снизить уровень дорожно-транспортных происшествий.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Основная задача подпрограммы: обеспечение безопасности дорожного движения путем установки средств организации дорожного движения и нанесение разметки.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015-2019 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 47060,4 тыс. рублей из средств местного бюджета.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО.

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечение проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Содержание средств  организации безопасности дорожного движения на уровне 100%

Нанесение дорожной разметки – 26601,78 м2

Установка светофорных постов в количестве  18  шт.

Установка дорожных знаков в количестве 874 шт.

Установка искусственных неровностей – 230м

Установка пешеходных ограждений – 500 м

Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» на 100 %.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №5 Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети

и дорожных сооружений г. Выборга

| Полное наименование подпрограммы | Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Подрядные организации |  |  |  |
| Участники подпрограммы | - |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг» |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО «Выборгский район» |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение застраиваемой территории транспортной доступностью |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2017 г.г. |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | Итого: |
|  | Всего: | 52 732,067 | 7 743,8 | 60 475,867 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 50 000,000 | 0,000 | 50 000,000 |
|  | Средства бюджета МО «Город Выборг» | 2732,067 | 7 743,8 | 10475,867 |
|  | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции - улиц в жилой застройке – 1773,5 м; - проездов – 601,8 м. |  |  |  |

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из вопросов на сегодняшний день остается транспортная доступность развивающихся и застраиваемых городских территорий.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основной целью разработки подпрограммы является: развитие улично-дорожной сети на территории МО «Город Выборг».

Основная задача подпрограммы: обеспечение транспортной доступностью развивающихся и застраиваемых городских территорий.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2016-2017 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 60 475,9 тыс. рублей.

В том числе:

- из средств бюджета Ленинградской области – 50 000,000 тыс. руб.

- местного бюджета – 10 475,867 тыс. руб.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком программы является: Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО.

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим, Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6. Планируемые показатели выполнения подпрограммы

Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции:

- улиц в жилой застройке – 1773,5 м;

- проездов – 601,8 м.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации

мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы предоставляются в сроки и по формам, установленным Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

# Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог

МО «Город Выборг»»

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»»

| № п/п | Наименование подпрограммы и основных мероприятий | Ответственный за реализацию | год |  |  | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной целевой программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2015 | 2019 |  | Нарушение санитарных норм, увеличение ДТП | Содержание автомобильных дорог местного значения |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2015 | 2019 | Ухудшение состояния дорожного покрытия, увеличение количества ДТП |  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ямочный ремонт | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2015 | 2019 | Ухудшение состояния дорожного покрытия, увеличение количества ДТП |  | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог |
| Подпрограмма «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2015 | 2019 |  | Ухудшение состояния дорожного покрытия | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий и межквартальных проездов |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2015 | 2019 | Увеличение дорожно – транспортных происшествий |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 4.1. | Содержание средств организации дорожного движения | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2015 | 2019 | Увеличение дорожно – транспортных происшествий |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 4.2. | Приобретение дорожного контроллера для светофорного поста на объекте по адресу: г. Выборг, ул. Приморская – ул. Спичечная | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2016 | 2016 | Увеличение дорожно – транспортных происшествий |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 4.3. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2015 | 2019 | Увеличение дорожно – транспортных происшествий |  | Нанесение дорожной разметки |
| 4.4. | Проектирование строительства светофорного объекта по адресу: г. Выборг, перекресток ул. Гагарина –ул. Приморская | отдел благоустройства администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2015 | 2015 | Увеличение количества ДТП |  | Проектирование светофорных постов |
| 4.5. | Замена утраченных и ветхих знаков | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2015 | 2019 | Увеличение количества ДТП |  | Установка дорожных знаков |
| 4.6. | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г. | отдел благоустройства администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2015 | 2015 | Ухудшение эстетических качеств, нарушения благоустройства территорий |  | Реализация международного проекта |
| 4.7. | Установка технических средств организации дорожного движения | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2016 | 2017 | Увеличение количества ДТП |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 4.8. | Установка (строительство) светофоров | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2016 | 2017 | Увеличение количества ДТП |  | Установка светофоров. Организация безопасности дорожного движения |
| Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» ЛО | 2016 | 2017 | Отсутствие транспортной доступности развивающихся и застраиваемых городских территорий |  | Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке |

# Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг»»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | м2 | 69380 | 132550 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 3 | Выполнение работ по ремонту дворовых территорий | м2 | 9322 | 9870 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 4 | Содержание средств организации безопасности дорожного движения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Приобретение дорожного контроллера для светофорного поста на объекте по адресу: г. Выборг, ул. Приморская – ул. Спичечная | шт. | - | 1 | - | - | - |
| 6 | Нанесение дорожной разметки | м2 | 2646,6 | 1665,3 | 7429,96 | 7429,96 | 7429,96 |
| 7 | Замена ветхих и утраченных дорожных знаков | шт. | 153 | 241 | 240 | 120 | 120 |
| 8 | Установка (строительство) светофорных постов | шт. | - | 3 | 15 | - | - |
| 9 | Установка технических средств организации дорожного движения | шт./м | - | 80м | 420м+ 230м | - | - |
| 10 | Проектирование светофорных постов | шт. | 1 | - | - | - | - |
| 11 | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» | % | 100 | - | - | - |  |
| 12 | Ввод в эксплуатацию улиц и проездов в жилой застройке | м | - | - | 1773,5 м; 601,8 м | - | - |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог МО

«Город Выборг»»

Система программных мероприятий к муниципальной программе

Таблица №1 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2015 год

|  | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./протяж. Км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства бюджета МО «ВР» ЛО | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 45 000,000 | 0,000 | 0,000 | 45 000,000 | 0,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 45 000,000 |  |  | 45 000,000 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 85 838,090 | 0,000 | 29 290,249 | 51 547,882 | 5 000,000 |  |  |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга, в том числе по адресам: |  | 77 237,140 | 0,000 | 28 398,344 | 43 838,837 | 5 000,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 2.1.1 | ул. Крутая |  | 1 052,700 |  |  | 1 052,656 |  |  |  |
| 2.1.2 | Ленинградский пр. |  | 18 593,300 |  |  | 18 593,300 |  |  |  |
| 2.1.3 | ул. Кривоносова (от ул. Кузнечной до моста через бухту Радуга) | 11040/0,595 | 10 823,900 |  |  | 10 823,900 |  |  |  |
| 2.1.4 | ул. Малая Гвардейская | 970/0,083 | 5 572,100 |  |  | 5 572,144 |  |  |  |
| 2.1.5 | Ленинградское шоссе (от Суворовского пр. до ул. Приморской) | 16197/0,964 | 19 063,900 |  | 13 277,916 | 5 785,951 |  |  |  |
| 2.1.6 | Приморское шоссе (от ул. Гагарина до ул. Приморской) | 3950/0,703 | 5 000,000 |  |  |  | 5 000,000 |  |  |
| 2.1.7 | ул. Гагарина (от ул. Приморской до ул. Круговой) | 5970/0,551 | 8 130,000 |  | 7 121,577 | 1 008,431 |  |  |  |
| 2.1.8 | ул. Приморская (от ул. Гагарина до Приморского шоссе) | 2592/0.208 | 3 198,240 |  | 2 878,423 | 319,825 |  |  |  |
| 2.1.9 | ул. Димитрова (от пр. Ленина до ул. Ростовской), ул. Ушакова | 2205/0,130 | 5 803,000 |  | 5 120,428 | 682,631 |  |  |  |
| 2.2 | Проверка смет. Экспертиза выполненных работ |  | 751,100 | 0,000 | 0,000 | 751,100 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2.1 | Проверка смет |  | 161,100 |  |  | 161,100 |  |  |  |
| 2.2.2 | Экспертиза выполненных работ |  | 590,000 |  |  | 590,000 |  |  |  |
| 2.3 | Строительство путепровода через ж/д СПб-Бусловская в промзоне Лазаревка |  | 3 586,445 | 0,000 | 891,905 | 2 694,540 | 0,000 | 0,000 | Комитет дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства, координации жилищных программ |
| 2.3.1 | Проектирование путепровода через ж/д переезд в промзоне Лазаревка |  | 939,600 |  | 891,905 | 47,700 |  |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятия по получению технических условий на переустройство и защиту сетей связи, попавших в зону производства работ по объекту «Строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогк Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области» |  | 13,600 |  |  | 13,600 |  |  |  |
| 2.3.3 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации, ГАУ «Леноблэкспертиза» |  | 1 636,640 |  |  | 1 636,640 |  |  |  |
| 2.3.4 | Проектные работы по объекту «Инженерная подготовка территории под строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области в части переустройства инфраструктуры железнодорожного транспорта» |  | 996,600 |  |  | 996,600 |  |  |  |
| 2.4 | Ямочный ремонт |  | 4 263,405 |  |  | 4 263,405 |  |  | Администрация МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 85 838,131 |  | 29 290,249 | 51 547,882 | 5 000,000 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» |  | 15 665,74 |  | 4 003,300 | 11 662,440 |  |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 3.1 | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга по адресам: |  | 15 403,300 | 0,000 | 4 003,300 | 11 400,000 |  |  |  |
| 3.1.1 | ул. им. А.К. Харитонова, д.68 |  | 649,900 |  |  | 649,900 |  |  |  |
| 3.1.2 | ул. Приморская, д.42 |  | 529,200 |  |  | 529,200 |  |  |  |
| 3.1.3 | Московский пр., д.11 |  | 873,900 |  |  | 873,900 |  |  |  |
| 3.1.4 | ул. Офицерская, д. 12,14,16 |  | 1 167,400 |  |  | 1 167,400 |  |  |  |
| 3.1.5 | ул. Садовая, д.11 арка |  | 237,400 |  |  | 237,400 |  |  |  |
| 3.1.6 | ул. Приморская, д.27 |  | 1 575,810 |  |  | 1 575,810 |  |  |  |
| 3.1.7 | Ленинградское шоссе, д.45б |  | 2 151,507 |  | 1 936,356 | 215,151 |  |  |  |
| 3.1.8 | ул. Приморская,д.64 |  | 888,205 |  |  | 888,205 |  |  |  |
| 3.1.9 | ул. Сухова, д. 18,14 проезд к Леншоссе, д.41а |  | 1 580,628 |  |  | 1 580,628 |  |  |  |
| 3.1.10 | Приморское шоссе, д.28 |  | 1 869,949 |  |  | 1 869,949 |  |  |  |
| 3.1.11 | Московский пр., д.4 |  | 2 297,110 |  | 2 066,944 | 230,166 |  |  |  |
| 3.1.12 | ул. Кривоносова, д.6 |  | 1 066,781 |  |  | 1 066,781 |  |  |  |
| 3.1.13 | Ленинградский пр., д.4 |  | 515,510 |  |  | 515,510 |  |  |  |
| 3.2 | Проверка смет. Экспертиза выполненных работ |  | 262,440 |  |  | 262,440 |  |  |  |
| 3.2.1 | Проверка смет |  | 70,000 |  |  | 70,000 |  |  |  |
| 3.2.2 | Экспертиза выполненных работ |  | 192,440 |  |  | 192,440 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 15 665,740 |  | 4 003,300 | 11 662,440 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 9 092,000 |  |  | 9 092,000 |  |  | Администрация МО «Выборгский район» |
| 4.1 | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2 135,200 |  |  | 2 135,200 |  |  |  |
| 4.2 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 2 930,000 |  |  | 2 930,000 |  |  |  |
| 4.3 | Проектирование строительства светофорного объекта по адресу: г. Выборг, перекресток ул. Гагарина –ул. Приморская |  | 230,000 |  |  | 230,000 |  |  |  |
| 4.4 | Замена утраченных и ветхих знаков |  | 695,000 |  |  | 695,000 |  |  |  |
| 4.5 | Реализация международного проекта «Безопасность трансграничного дорожного движения «Программа ENPICBC Юго-Восточная Финляндия – Россия 2007-2013 г.г.» |  | 3 101,800 |  |  | 3 101,800 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 9 092,000 |  |  | 9 092,000 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 155 595,871 |  | 33 293,549 | 117 302,322 | 5 000,000 |  |  |

Система программных мероприятий к муниципальной программе

Таблица 2 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг»  на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./протяж. км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 47 940,000 |  |  | 47 940,000 |  | Администрация МО «Выборгский район» |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 47 940,000 |  |  | 47 940,000 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 149 768,38 |  | 21 533,184 | 128 235,2 |  |  |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга,в т.ч. по адресам: |  | 140 491,98 |  | 21 533,184 | 118 958,8 |  |  |
| 2.1.1. | Ленинградское шоссе (от Суворовского пр. до ул. Приморской) | 24295/1,446 | 28 386,368 |  |  | 28 386,368 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО |
| 2.1.2 | ул. Б.Черноземная |  | 2 142,92295 |  |  | 2 142,92295 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО |
| 2.1.3 | ул. А. Макарова |  | 2 905,40594 |  |  | 2 905,40594 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО |
| 2.1.4 | ул. Советская (от ул. Выборгской до ул. Морская наб.) |  | 1 767,300 |  |  | 1 767,300 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО |
| 2.1.5 | ул. Куйбышева (от Ленинградского шоссе до ул. Ильинской) | 14922/1,06 | 17 531,507 |  | 3 313,700 | 14 217,807 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству |
| 2.1.6 | Московский пр. (проезжая часть) |  | 11 995,090 |  |  | 11 995,090 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1.7 | ул.Крепостная (от Б.Кутузова до Ленинградского пр.) |  | 5 561,601 |  |  | 5 561,601 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1.8 | ул. 2-ая Южная с тротуарной частью |  | 1 858,293 |  |  | 1 858,293 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1.9 | Ул.Кузнечная-ул.Офицерская (от ж/д переезда до Кривоносова) |  | 16 432,901 |  |  | 16 432,901 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре |
| 2.1.10 | ул.Травяная (от Приморской до д.№11 по ул.Травяной) |  | 1 637,157 |  |  | 1 637,157 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1.11 | Б.Кутузова (от ул.Крепостной до Ленинградского шоссе) | 13320/0,675 | 14 317,247 |  | 5 000,000 | 9 317,247 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1.12 | ул. Димитрова (от пр. Ленина до ул. Ростовской) | 4389/0,3 | 3 494,399 |  | 3 319,678 | 174,721 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО |
| 2.1.13 | ул. Ушакова | 2045/0,321 | 2 308,660 |  | 1 800,750 | 507,910 |  |  |
| 2.1.14 | ул. Данилова (от ул. Морская наб. до Приморского ш.) |  | 21 153,337 |  |  | 21 153,337 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1.15 | ул. Куйбышева (от ул. Ильинской до ул. Вокзальной) | 4118/0,307 | 4 763,620 |  | 4 287,258 | 476,362 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО |
| 2.1.16 | Ленинградский проезд | 1730/0,205 | 2 615,750 |  | 2 354,175 | 261,575 |  |  |
| 2.1.17 | ул. Театральная (от ул. Выборгской до ул. Сторожевой башни) | 817,3/0,074 | 761,546 |  | 685,391 | 76,155 |  |  |
| 2.1.19 | ул. Титова (от ул. Выборгской до ул. Крепостной) | 937,2/0,155 | 858,87315 |  | 772,232 | 86,64115 |  |  |
| 2.2 | Проверка смет. Экспертиза выполненных работ. Паспортизация дорог |  | 565,000 |  |  | 565,000 |  |  |
| 2.2.1 | Проверка смет |  | 225,000 |  |  | 225,000 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО; Комитет по коммунальной инфраструктуре |
| 2.2.2 | Экспертиза выполненных работ |  | 310,000 |  |  | 310,000 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.2.3 | Паспортизация дорог |  | 30,000 |  |  | 30,000 |  | Комитет по коммунальной инфраструктуре |
| 2.3 | Строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге |  | 1 162,913 |  |  | 1 162,913 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО |
| 2.3.1 | Проектные работы по объекту «Инженерная подготовка территории под строительство путепровода в промышленной зоне Лазаревка через железную дорогу Санкт-Петербург – Бусловская в городе Выборге Ленинградской области в части переустройства инфраструктуры железнодорожного транспорта» |  | 996,600 |  |  | 996,600 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО |
| 2.3.2 | Техническое присоединение наружного освещения в промышленном микрорайоне Лазоревка г. Выборга |  | 5,913 |  |  | 5,913 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО |
| 2.3.3 | Проведение экспертизы проекта по строительству путепровода в промзоне Лазаревка, ГАУ «Леноблэкспертиза» |  | 160,400 |  |  | 160,400 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО |
| 2.4 | Ямочный ремонт. Ремонт картами |  | 7 548,5 |  |  | 7 548,5 |  |  |
| 2.4.1 | Ямочный ремонт |  | 5 980,3 |  |  | 5 980,3 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам; администрация МО "Выборгский район" ЛО |
| 2.4.2 | Ремонт картами брусчатого покрытия проезжей части автомобильных дорог |  | 1 568,2 |  |  | 1 568,2 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 149 768,4 |  | 21 533,184 | 128 235,2 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» |  | 12 228,6 |  | 3 424,7 | 8 803,9 |  |  |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга, в т. ч. по адресам: |  | 12 228,6 |  | 3 424,7 | 8 803,9 |  |  |
| 3.1.1. | Ленинградский пр., д.4 |  | 953,421 |  |  | 953,421 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО |
| 3.1.2. | Каменный пер., д. 2, 2а; Московский пр., д. 7; Приморское шоссе, д. 20; ул. Травяная, д. 6; ул. Приморская, д. 31-33; Московский пр., д, 2; Межквартальный проезд от ул. Гагарина до д. 4 ул. Спортивной, Ленинградское шоссе, д. 41а |  | 6 046,600 |  |  | 6 046,600 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам; Комитет по коммунальной инфраструктуре |
| 3.1.3 | Работы по асфальтированию межквартальных дорог от дома №4 по пр. Победы до дома № 14 по пр. Победы |  | 1 920,771 |  | 1 712,350 | 208,421 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 3.1.4 | Благоустройство придомовой территории, устройство тротуара для пешеходов при действующем выходе из дома, расширение проезжей дороги по адресу: г. Выборг, пр. Победы, д.33 |  | 2 140,393 |  | 1 712,350 | 428,043 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 3.1.5 | ул. Офицерская, д.12,14,16 |  | 1 167,408 |  |  | 1 167,408 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 12 228,6 |  | 3 424,7 | 8 803,9 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 9 521,1 |  |  | 9 521,1 |  |  |
| 4.1. | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2 053,25 |  |  | 2 053,25 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО; Комитет по коммунальной инфраструктуре; Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.2. | Приобретение дорожного контроллера для светофорного поста на объекте по адресу: г. Выборг, ул. Приморская - ул. Спичечная |  | 94,40 |  |  | 94,40 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.3. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 4 475,60 |  |  | 4 475,60 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО; Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.4. | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.5. | Установка технических средств организации дорожного движения |  | 1 897,85 |  |  | 1 897,85 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.5.1 | Установка пешеходных ограждений |  | 98,75 |  |  | 98,75 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.5.2 | Установка пешеходных светофоров типа Т-7 |  | 299,10 |  |  | 299,10 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.5.3 | Установка дорожных знаков |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 9 521,1 |  |  | 9 521,1 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |  | 52 732,067 |  | 50 000,000 | 2 732,067 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 5.1 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649 |  | 52 732,067 | 0,000 | 50 000,000 | 2 732,067 |  |  |
| 5.1.1 | Строительно-монтажные работы с разработкой РД по объекту "Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649" |  | 52 631,579 |  | 50 000,000 | 2 631,6 |  |  |
| 5.1.2 | Авторский надзор за объектом "Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649" |  | 100,488 |  |  | 100,488 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5: |  | 52 732,067 |  | 50 000,000 | 2 732,067 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 272 190,1 |  | 74 957,88 | 197 232,26 |  |  |

Система программных мероприятий к муниципальной программе

Таблица 3 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./протяж. Км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 48 419,400 |  |  | 48 419,400 |  | Администрация МО "Выборгский район" ЛО |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 48 419,400 |  |  | 48 419,400 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 50 280,400 |  |  | 50 280,400 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга, в т.ч. по адресам: ул. Васильева (от Одесского пер. до ул. Крепостной); ул. Кленовая; пр. Победы; Хельсинское шоссе |  | 45 280,400 |  |  | 45 280,400 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.2. | Ямочный ремонт |  | 5 000,000 |  |  | 5 000,000 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | 50 280,400 |  |  | 50 280,400 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» |  | 7 000,000 |  |  | 7 000,000 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга, в т.ч. по адресам: Ленинградское шоссе, д.41а; ул. Гагарина, д.9-11; ул. Гагарина, д.20; пр. Победы проезд возле д. 3,5,7; ул. Куйбышева, д.7; ул. Приморская, д.52; ул. Приморская, д.11-13; ул. Приморская, д.30; Сайменское шоссе, д. 35-37; ул. А.К. Харитонова, д.75; ул. Мира, д.3 |  | 7 000,000 |  |  | 7 000,000 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 7 000,000 |  |  | 7 000,000 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 14 067,3 |  |  | 14 067,3 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.1. | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2 000,000 |  |  | 2 000,000 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.2. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 3 665,000 |  |  | 3 665,000 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.3. | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.4. | Строительство светофорного объекта по адресу: г. Выборг, ул. Приморская - ул. Гагарина |  | 3 402,300 |  |  | 3 402,300 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.5. | Установка технических средств организации дорожного движения |  | 4 000,000 |  |  | 4 000,000 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.5.1 | Установка искусственных неровностей |  | 600,000 |  |  | 600,000 |  |  |
| 4.5.2 | Установка пешеходных светофоров типа Т-7 |  | 1 200,000 |  |  | 1 200,000 |  |  |
| 4.5.3 | Установка дорожных знаков |  | 1 100,000 |  |  | 1 100,000 |  |  |
| 4.5.4 | Установка пешеходных ограждений |  | 1 100,000 |  |  | 1 100,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 14 067,3 |  |  | 14 067,3 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» |  | 7 743,8 |  |  | 7 743,8 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 5.1 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649 |  | 7 743,8 |  |  | 7 743,8 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 5.1.1 | Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649» |  | 4 207,500 |  |  | 4 207,500 |  |  |
| 5.1.2 | Строительный контроль по объекту «Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649» |  | 1 404,900 |  |  | 1 404,900 |  |  |
| 5.1.3 | Авторский надзор за объектом «Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649» |  | 131,400 |  |  | 131,400 |  |  |
| 5.1.4 | Проведение экспертизы проекта транспортной инфраструктуры по объекту: «Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 г. мкр. Сайменский» |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |
| 5.1.5 | Проведение экспертизы проекта энергетической инфраструктуры по объекту: «Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, выделяемых в соответствии с областным законом 105-оз от 14.10.2008 г. мкр. Сайменский» |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5: |  | 7 743,8 |  |  | 7 743,8 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 127 510,9 |  |  | 127 510,9 |  |  |

Система программных мероприятий к муниципальной программе

Таблица 4 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./протяж. км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 48 419,400 |  |  | 48 419,400 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 48 419,400 |  |  | 48 419,400 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 50 280,400 |  |  | 50 280,400 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  | 45 280,400 |  |  | 45 280,400 |  |  |
| 2.2. | Ямочный ремонт |  | 5 000,000 |  |  | 5 000,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме2: |  | 50 280,400 |  |  | 50 280,400 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» |  | 7 000,000 |  |  | 7 000,000 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |  | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 7 190,000 |  |  | 7 190,000 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.1. | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2 525,000 |  |  | 2 525,000 |  |  |
| 4.2. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 3 665,000 |  |  | 3 665,000 |  |  |
| 4.3. | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 7 190,000 |  |  | 7 190,000 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 112 889,800 |  |  | 112 889,800 |  |  |

Система программных мероприятий к муниципальной программе

Таблица 5 «Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммных мероприятий | Пл. кв.м./протяж. км | Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие привлеченные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» |  | 48 419,400 |  |  | 48 419,400 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
|  | Итого по подпрограмме 1: |  | 48 419,400 |  |  | 48 419,400 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» |  | 50 280,400 |  |  | 50 280,400 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 2.1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга |  | 45 280,400 |  |  | 45 280,400 |  |  |
| 2.2. | Ямочный ремонт |  | 5 000,000 |  |  | 5 000,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме22: |  | 50 280,400 |  |  | 50 280,400 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» |  | 7 000,000 |  |  | 7 000,000 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 3.1. | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга |  | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | 7 000,0 |  |  | 7 000,0 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 7 190,000 |  |  | 7 190,000 |  | Комитет по кап. строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам |
| 4.1. | Содержание средств организации безопасности дорожного движения |  | 2 525,000 |  |  | 2 525,000 |  |  |
| 4.2. | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки |  | 3 665,000 |  |  | 3 665,000 |  |  |
| 4.3. | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков |  | 1 000,000 |  |  | 1 000,000 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4: |  | 7 190,000 |  |  | 7 190,000 |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  | 112 889,800 |  |  | 112 889,800 |  |  |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие автомобильных дорог

МО «Город Выборг»»

План реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  МО «Город Выборг»»

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов в ценах соответствующих лет |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет Ленинградской области | Бюджет МО «Город Выборг» | Средства бюджета МО "ВР" ЛО | Прочие источники фин-я |
| Развитие автомобильных дорог МО «Город Выборг» |  |  |  |  | 2015-2019 | 781 076,5 | 0,000 | 108 251,4 | 667 825,1 | 5 000,0 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 155 595,871 | 0,000 | 33 293,549 | 117 302,322 | 5 000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 272 190,1 | 0,000 | 74 957,88 | 197 232,26 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 127 510,9 | 0,000 | 0,000 | 127 510,9 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 112 889,8 | 0,000 | 0,000 | 112 889,8 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 112 889,8 | 0,000 | 0,000 | 112 889,8 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и механизированная уборка автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  | 2015-2019 | 238 198,200 | 0,000 | 0,000 | 238 198,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 45 000,000 | 0,000 | 0,000 | 45 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 47 940,000 | 0,000 | 0,000 | 47 940,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 48 419,400 | 0,000 | 0,000 | 48 419,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 48 419,400 | 0,000 | 0,000 | 48 419,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 48 419,400 | 0,000 | 0,000 | 48 419,400 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 «Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга» |  |  |  |  | 2015-2019 | 386 447,7 | 0,000 | 50 823,4 | 330 624,3 | 5 000,0 | 0,000 |
| 2. | Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог» | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 85 838,131 | 0,000 | 29 290,249 | 51 547,882 | 5 000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 149 768,38 | 0,000 | 21 533,184 | 128 235,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 50 280,400 | 0,000 | 0,000 | 50 280,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 50 280,400 | 0,000 | 0,000 | 50 280,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 50 280,400 | 0,000 | 0,000 | 50 280,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог г. Выборга | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 77 237,181 | 0,000 | 28 398,344 | 43 838,837 | 5 000,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 140 491,98 | 0,000 | 21 533,184 | 118 958,8 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 45 280,400 | 0,000 | 0,000 | 45 280,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 45 280,400 | 0,000 | 0,000 | 45 280,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 45 280,400 | 0,000 | 0,000 | 45 280,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Проверка смет. Экспертиза выполненных работ. Паспортизация дорог | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2016 | 2015 | 751,100 | 0,000 | 0,000 | 751,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 565,000 | 0,000 | 0,000 | 565,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3 | Строительство путепровода через ж/д СПб-Бусловская в промзоне Лазаревка | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2016 | 2015 | 3 586,445 | 0,000 | 891,905 | 2 694,540 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 162,913 | 0,000 | 0,000 | 1 162,913 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Ямочный ремонт. Ремонт картами | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2016 | 2019 | 2015 | 4 263,405 | 0,000 | 0,000 | 4 263,405 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 7 548,5 | 0,000 | 0,000 | 7 548,5 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 «Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга» |  |  |  |  | 2015-2019 | 48 894,3 | 0,000 | 7 428,0 | 41 466,3 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 15 665,74 | 0,000 | 4 003,3 | 11 662,44 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 12 228,6 | 0,000 | 3 424,7 | 8 803,9 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 | Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий г. Выборга | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 15 403,300 | 0,000 | 4 003,300 | 11 400,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 12 228,6 | 0,000 | 3 424,7 | 8 803,9 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | Проверка смет | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2016 | 2015 | 262,440 | 0,000 | 0,000 | 262,440 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4 "Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах г. Выборга" |  |  |  |  | 2015-2019 | 47 060,4 | 0,000 | 0,000 | 47 060,4 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 9 092,000 | 0,000 | 0,000 | 9 092,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 9 521,1 | 0,000 | 0,000 | 9 521,1 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 14 067,3 | 0,000 | 0,000 | 14 067,3 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 7 190,000 | 0,000 | 0,000 | 7 190,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 7 190,000 | 0,000 | 0,000 | 7 190,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1 | Содержание средств организации дорожного движения | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 2 135,200 | 0,000 | 0,000 | 2 135,200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2 053,250 | 0,000 | 0,000 | 2 053,250 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2 525,000 | 0,000 | 0,000 | 2 525,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2 525,000 | 0,000 | 0,000 | 2 525,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | Приобретение дорожного контроллера для светофорного поста на объекте по адресу: г. Выборг, ул. Приморская - ул. Спичечная | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2016 | 2016 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 94,400 | 0,000 | 0,000 | 94,400 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3 | Нанесение продольной и поперечной дорожной разметки | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 2 930,000 | 0,000 | 0,000 | 2 930,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 4 475,60 | 0,000 | 0,000 | 4 475,60 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 3 665,000 | 0,000 | 0,000 | 3 665,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 3 665,000 | 0,000 | 0,000 | 3 665,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 3 665,000 | 0,000 | 0,000 | 3 665,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | Замена утраченных и ветхих дорожных знаков | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2015 | 2019 | 2015 | 695,000 | 0,000 | 0,000 | 695,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.5 | Реконструкция светофорного объекта по адресу: г. Выборг, ул. Приморская - ул. Гагарина | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2017 | 2017 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 3 402,300 | 0,000 | 0,000 | 3 402,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6 | Установка технических средств организации дорожного движения | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2016 | 2017 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 897,850 | 0,000 | 0,000 | 1 897,850 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.1 | Установка искусственных неровностей | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2016 | 2017 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.2 | Установка пешеходных светофоров типа Т-7 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2016 | 2017 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 299,100 | 0,000 | 0,000 | 299,100 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1 200,000 | 0,000 | 0,000 | 1 200,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.3 | Установка дорожных знаков | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2016 | 2017 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1 100,000 | 0,000 | 0,000 | 1 100,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.4 | Установка пешеходных ограждений | Отдел дорожного хозяйства и транспорта | 2016 | 2017 | 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 98,750 | 0,000 | 0,000 | 98,750 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1 100,000 | 0,000 | 0,000 | 1 100,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.7 | Проектирование сфетофорных постов в г. Выборге | Отдел благоустройства | 2015 | 2015 | 2015 | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 230,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.8 | Реализация международного проекта "Безопасность трансграничного дорожного движения в г. Выборге" | Отдел благоустройства | 2015 | 2015 | 2015 | 3 101,800 | 0,000 | 0,000 | 3 101,800 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 5 "Строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга" |  |  |  |  | 2016-2017 | 60475,9 | 0,000 | 50 000,000 | 10 475,9 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог г. Выборга» | Отдел капитального строительства | 2016 | 2017 | 2016 | 52 732,067 | 0,000 | 50 000,000 | 2 732,067 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 7 743,8 | 0,000 | 0,000 | 7 743,8 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.1 | Строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых в г. Выборг в соответствии с Областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, мкр. Калининский, 47:01:0101001:649 | Отдел капитального строительства | 2016 | 2017 | 2016 | 52 732,06 | 0,000 | 50 000,000 | 2 631,6 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 7 743,8 | 0,000 | 0,000 | 4 207,5 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.2 | Строительный контроль |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 1 404,900 |  |  |
| 5.1.3 | Авторский надзор |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 131,400 |  |  |
| 5.2.1 | Проведение экспертизы проекта транспортной инфраструктуры мер. Сайменский |  |  |  | 2017 |  |  |  | 1 000,000 |  |  |
| 5.2.2 | Проведение экспертизы проекта энергетической инфраструктуры мер. Сайменский |  |  |  | 2017 |  |  |  | 1 000,000 |  |  |