АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Выборгский район» Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016									№5840

Об утверждении в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг», утвержденной постановлением администрации МО «Выборгский район» от 21.11.2016 №5046 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

В целях реализации государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» от 15.09.2014 №427, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 15.07.2013 №3722 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить в новой редакции муниципальную программу муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг», утвержденной  постановлением администрации МО «Выборгский район» от 21.11.2016 №5046 «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Постановление администрации от 28.04.2016  №1606 признать утратившим силу.

3. Постановление  разместить на официальном портале МО «Выборгский район».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета по ЖКХ В.П. Николаева.

Глава администрации									Г.А. Орлов

Согласовано: Туркин, Людвикова, Степанова, Жукова, Евстигнеева, Антонова, Сукончик

Разослано: дело, комитет по ЖКХ-2, комитет финансов, МКУ «ВРЦФБО», отдел бухгалтерского учета и отчетности,  комитет экономики и инвестиций, портал

сн

Приложение к постановлению администрации

МО «Выборгский район» Ленинградской области

№5840 от 30.12.2016

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования

«Город Выборг» Выборгского района

Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

в МО «Город Выборг»

г. Выборг 2016 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район» |
| Участники муниципальной программы | Подрядные организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг», основное мероприятие «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 2. Газификация МО «Город Выборг» основное мероприятие "Развитие системы газоснабжения" 3. Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг» основное мероприятие «Развитие системы теплоснабжения» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение населения качественной питьевой водой. - газификация природным газом 25 муниципальных квартир и 2 муниципальных домовладений |
| Задачи муниципальной программы | - ремонт объектов водоснабжения, водоотведения; - газификация природным газом 25 муниципальных квартир и 2 муниципальных домовладений; - обеспечение 100% доли объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону; - содержание сетей газоснабжения; - газификация мкр. Петровский г. Выборга - Разработка схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» на период до 2031 года |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля водопроводной сети, нуждающейся в ремонте, %; - доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте, %; - положительное заключение, шт.; - Проектная и рабочая документация, шт.; - коэффициент работоспособности сетей газоснабжения, ед; - ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта, ед. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в пять этапов. Сроки реализации Муниципальной программы: 1 этап - 2015 год 2 этап – 2016 год 3 этап – 2017 год 4 этап – 2018 год 5 этап – 2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетного финансирования муниципальной программы на 2015-2019 г.г. составляет 364681,7 тыс. руб., в том числе: из бюджета муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области: Всего: 228 385,6 тыс. руб. 2015 – 12259,9 тыс. руб.; 2016 – 78247,6 тыс. руб.; 2017 – 50512,4 тыс. руб.; 2018 – 74388,8 тыс. руб.; 2019 – 12976,9 тыс. руб.; Из бюджета Ленинградской области: на 2015 год – 17966,3 тыс. руб. на 2016 год – 118329,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям; - улучшение качества жизни населения; - уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в ремонте на 1,15%; - уменьшение доли канализационной сети, нуждающейся в ремонте на 1,89%; - наличие утвержденной проектной и рабочей документации; - получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»; - поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1; - повышение производительности очистных сооружений на 2 тыс. куб. метров/сутки - ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»; - получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга»; - Утверждение схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» на период до 2031 года |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городе Выборге…………………………………………………5

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в городе Выборге…………………………………..5

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы………………………………………………………………………………….5-6

## 4. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы…………..6

## 5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы…………………………………..6

6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городе Выборге………………………………….7

## 7. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы подпрограмм……………………………………………………………………………………………………..7

## 8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета………………………………………………………………………………………………………….7

## 9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния…………………………………………………………………………………………...7-8

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы………………………………………...8-9

Подпрограмма №1…………………………………………………………………………..........................10-13

Подпрограмма №2…………………………………………………………………………………………..13-15

Подпрограмма №3…………………………………………………………………………………………..16-17

Приложение №1

Таблица №1………………………………………………………………………………………………….18-22

Таблица №2………………………………………………………………………………………………….23-26

Приложение №2……………………………………………………………………………………………..27-36

## 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в МО «Город Выборг»

Одной из основных задач МО «Город Выборг»  является решение вопросов жизнеобеспечения населения. В рамках решения данного вопроса, осуществляется организация в границах поселения оказания населению услуг тепло - водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Для повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения и  улучшения качества жизни населения, необходимо  обеспечить надлежащее состояние имущества, обеспечивающего оказание коммунальных услуг.

На сегодняшний день наиболее «уязвимыми» местами в системах централизованного водоснабжения и водоотведения  МО «Город Выборг» является изношенность водопроводных и канализационных сетей.  С  реконструкцией и ремонтом сетей, данные недостатки будут устранены.

Не все районы города на сегодня обеспечены централизованным газоснабжением. Решение этого  вопроса  повысит уровень жизни населения, обеспечит инвестиционную привлекательность и позволит более динамично развиваться всем районам города.

Мероприятия  программы позволят  предотвратить ущерб от возможных  аварий на водопроводно-канализационных сетях, увеличить  зоны газоснабжения  и число пользователей, обеспечить учет потребляемых ресурсов. Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при ремонте и модернизации объектов.

## 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО «Город Выборг»

Приоритетами муниципальной политики в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры  МО «Город Выборг» являются:

1. повышение эффективности функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

2. энергосбережение, повышение уровня энергоэффективности;

3. предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

4. обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг в период отопительного сезона;

5. обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.

## 3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Стратегическая цель реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»» – решение долгосрочных стратегических задач развития систем энергетики, коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг» для удовлетворения возрастающей потребности населения и организаций в объемах жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг); улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение населения качественной питьевой водой. Улучшение условий проживания граждан;

Задачи муниципальной программы:

- ремонт объектов водоснабжения, водоотведения;

- обеспечение 100% доли объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону;

- содержание сетей газоснабжения;

- газификация мкр. Петровский г. Выборга

- Разработка схемы теплоснабжения МО   «Город Выборг» на период до 2031 года.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы включают следующие:

- доля водопроводной сети, нуждающейся в ремонте, %;

- доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте, %;

- положительное заключение, шт.;

- Проектная и рабочая документация, шт.;

- коэффициент работоспособности сетей газоснабжения, ед;

- ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта, ед.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям;

- улучшение качества жизни населения;

- уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в ремонте 1,15%;

- уменьшение доли  канализационной сети, нуждающейся в ремонте на 1,89%;

- наличие утвержденной проектной и рабочей документации;

- получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;

- поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1;

- повышение производительности очистных сооружений на 2 тыс. куб. метров/сутки;

- ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;

- получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга»;

- Утверждение схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» на период до 2031 года.

Муниципальная программа реализуется в период 2015-2019 гг. в пять этапов:

1 этап - 2015 год

2 этап – 2016 год

3 этап – 2017 год

4 этап – 2018 год

5 этап – 2019 год

## 4. Расшифровка плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в таблице №2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях».

## 5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг». Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы, каждая из которых направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»

2. Газификация МО «Город Выборг»

3. Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг»

Описание основных мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

## 6. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

Правовая поддержка развития коммунальной и инженерной инфраструктуры осуществляется на основании законодательной базы Российской Федерации, Ленинградской области и муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

## 7. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав муниципальной программы подпрограмм

Мероприятия муниципальной программы сгруппированы в подпрограммы в соответствии с полномочиями и функциями органов исполнительной власти МО «Выборгский район». В связи с этим в состав муниципальной программы вошли две подпрограммы, перечисленных в разделе 5. Такая структура муниципальной программы позволяет комплексно решать вопросы развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг».

## 8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы на 2015-2019 г.г. составляет 364681,7 тыс. руб., в том числе:

из бюджета муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области:

Всего: 228 385,6 тыс. руб.

2015 – 12259,9 тыс. руб.;

2016 – 78247,6 тыс. руб.;

2017 – 50512,4 тыс. руб.;

2018 – 74388,8 тыс. руб.;

2019 – 12976,9 тыс. руб.;

Из бюджета Ленинградской области:

на 2015 год – 17966,3 тыс. руб.

на 2016 год – 118329,8 тыс. руб.

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

К рискам, которые могут оказать влияние на решение поставленных в муниципальной программе и ее подпрограммах задач, относятся:

- макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразиться на объемах выделяемых бюджетных средств;

- риски, связанные с отказом от разработки или задержкой разработки новых правовых актов и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты;

- неэффективность организации и управления процессом реализации положений основных мероприятий муниципальной программы;

- неэффективное использование бюджетных средств;

- неэффективное и необоснованное перераспределение средств в ходе исполнения муниципальной программы и ее подпрограмм;

- недостаток денежных средств муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы и ее подпрограмм будет осуществляться на основе:

- разработки и внедрения эффективной системы контроля реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также эффективного использования бюджетных средств;

- проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- расчета потребностей бюджетных средств на финансирование мероприятий на основе фактических данных об объемах предоставленных субсидий с учетом динамики их изменения, расчета отдельных мероприятий в разрезе адресных перечней;

- реализации предупредительных мер в виде заблаговременного проведения всех необходимых работ, подписания меморандумов о взаимодействии сторонами для согласования планов проведения работ, введение штрафных санкций за нарушение договорных обязательств;

- оперативного реагирования путем внесения изменений в муниципальную программу и/или ее подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

## 10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы осуществляется путем сравнения фактических значений индикаторов с их плановыми значениями. При этом оценивается достижение уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы в целом и каждой подпрограммы выполняется по формуле:

Эи=Иф/Ип*100 %,

где Эи – степень достижения целей (решения задач), Иф – фактическое значение индикатора муниципальной программы (подпрограммы), Ип – плановое значение индикатора.

Если для какого-либо индикатора значение Эи отличается от 100 процентов (достигнутый результат хуже запланированного), то проводится анализ причин отклонения индикатора от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений целевых индикаторов в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО «Город Выборг» осуществляется путем сравнения фактических и плановых объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). Оценка выполняется для каждого мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Эф=Фф/Фп*100 %,

где Эф – уровень финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), Фф – фактический объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг», направленный на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), Фп – плановый объем финансирования за счет средств бюджета МО «Город Выборг» на соответствующий отчетный период.

Если для какого-либо мероприятия значение Эф меньше 100 процентов, то проводится анализ причин отклонения объемов финансирования от планового значения и разрабатываются предложения по достижению плановых значений объемов финансирования в последующих периодах реализации муниципальной программы (подпрограммы) с возможной корректировкой муниципальной программы (подпрограммы).

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственным исполнителем для каждого индикатора муниципальной программы (подпрограммы) определяются интервалы значений, при которых реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы (подпрограммы) к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 90% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 90% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 75% и более индикаторов муниципальной программы (подпрограммы)  соответствуют интервалам значений, установленным для высокого уровня эффективности;

- не менее 75% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы (подпрограммы) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Паспорт подпрограммы №1

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы

водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели подпрограммы | - обеспечение населения качественной питьевой водой. |
| Задачи подпрограммы | - ремонт объектов водоснабжения, водоотведения. - Обеспечение 100% доли объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону. - Удержание коэффициента обеспечения нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) водоснабжения и водоотведения потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг на уровне 1; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля водопроводной сети, нуждающейся в ремонте, %; - доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте, %; - положительное заключение, шт.; - Проектная и рабочая документация, шт.; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в пять этапов. Сроки реализации подпрограммы: 1 этап - 2015 год 2 этап – 2016 год 3 этап – 2017 год 4этап – 2018 год 5 этап – 2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет всего: 187307,3 тыс. руб., в том числе из бюджета МО «Город Выборг»: 2015 – 8 336,0 тыс. руб.; 2016 – 15 327,2 тыс. руб.; 2017 – 6 077,3 тыс. руб.; 2018 – 8 553,1 тыс. руб.; 2019 – 12 717,6 тыс. руб.; Из бюджета Ленинградской области: - на 2015 год 17 966,3 тыс. руб.; - на 2016 год 118329,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям; - улучшение качества жизни населения; - уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в ремонте на 1,15%; - уменьшение доли канализационной сети, нуждающейся в ремонте на 1,89%; - наличие утвержденной проектной и рабочей документации; - повышение производительности очистных сооружений на 2 тыс. куб. метров/сутки |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

- На сегодняшний день остро стоят проблемы:

- - водоснабжения и водоотведения исторической и центральной частей города Выборга, а также мкр. Петровский г. Выборга;

- - качество очистки воды г. Выборга.

- Требуется капитальный ремонт существующих систем водоснабжения и водоотведения, реконструкция и строительство сетей водоснабжения и водоотведения мкр. Петровский. Реконструкция водоочистных сооружений. Возможность дальнейшего развития территории города напрямую связана с решением этих проблем.

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является обеспечение населения города Выборга качественной питьевой водой. Улучшение условий проживания граждан. Ключевыми задачами являются ремонт, реконструкция и строительство объектов водоснабжения и водоотведения.

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015 -2019 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 187307,3 тыс. руб. из средств местного бюджета и бюджета Ленинградской области. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении №2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является:  Комитет по ЖКХ администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в ремонте на 1,15%;

- уменьшение доли  канализационной сети, нуждающейся в ремонте на 1,89%;

- наличие утвержденной проектной и рабочей документации;

- повышение производительности очистных сооружений на 2 тыс. куб. метров/сутки

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы  предоставляется в сроки и по формам, установленным  постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №2

Газификация МО «Город Выборг»

| Полное наименование | Газификация МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район», Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | Подрядные организации |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели подпрограммы | Улучшение условий проживания граждан |
| Задачи подпрограммы | газификация мкр. Петровский г. Выборга |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга», шт.; - коэффициент работоспособности сетей газоснабжения, ед; - ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»; - получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга». |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в пять этапов. Сроки реализации подпрограммы: 1 этап - 2015 год 2 этап – 2016 год 3 этап – 2017 год 4 этап - 2018 год 5 этап – 2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет из бюджета МО «Город Выборг»: Всего: 177 274,4 тыс. руб. 2015 – 3 923,9.тыс. руб.; 2016 – 62 820,4 тыс. руб.; 2017 – 44435,1тыс. руб.; 2018 – 65 835,7 тыс. руб.; 2019 – 259,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»; - ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»; - получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга». |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день для МО «Город Выборг» является газификация жилищного фонда. Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению возрастающих потребностей населения МО «Горд Выборг» в энергоресурсах, снижению потребления электроэнергии и твердого топлива (уголь, дрова), созданию предпосылок для устойчивого развития территории МО «Город Выборг».

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются

- повышение качества жизни населения, возможность газификации индивидуальной жилой застройки;

- содействие проведению реформы жилищно – коммунального хозяйства вследствие газификации объектов жилищно – коммунального хозяйства;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры МО Город Выборг».

Ключевой задачей подпрограммы является газификация муниципального жилого фонда МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2015 -2019 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 177 274,4 тыс. руб. из средств местного бюджета. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении №2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является: Комитет по ЖКХ администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;

- ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга»;

- получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга»;

- поддержание коэффициента работоспособности сетей газоснабжения за счет мер по содержанию и текущему ремонту на уровне 1.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы  предоставляется в сроки и по формам, установленным  постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Паспорт подпрограммы №3

Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг»

| Полное наименование | модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Программно-целевые инструменты не применяются |
| Цели подпрограммы | Улучшение условий проживания граждан. |
| Задачи подпрограммы | Разработка схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» на период до 2031 года |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Утвержденная схема теплоснабжения МО «Город Выборг», шт. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы: 1 этап - 2016 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в ценах соответствующих лет составляет из бюджета МО «Город Выборг»: Всего: 100,0 тыс. руб. 2016 – 100,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Утверждение схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» на период до 2031 года |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день для МО «Город Выборг» является развитие системы теплоснабжения в границах поселения. Реализация подпрограммы будет способствовать  обеспечению возрастающих потребностей населения МО «Город Выборг» в энергоресурсах, снижению потребления электроэнергии и твердого топлива (уголь, дрова), созданию предпосылок для устойчивого развития территории МО «Город Выборг».

2. Цели подпрограммы, основные задачи и мероприятия подпрограммы

Основными целями разработки подпрограммы являются

- повышение качества жизни населения, возможность газификации индивидуальной жилой застройки;

- содействие проведению реформы жилищно – коммунального хозяйства;

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры МО «Город Выборг».

Ключевой задачей подпрограммы является разработка схемы теплоснабжения муниципального жилого фонда МО «Город Выборг».

3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы 2016 годы.

4. Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

Общая стоимость подпрограммных мероприятий составляет 100 тыс. руб. из средств местного бюджета. Перечень и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в Приложении №2.

5. Состав, функции и полномочия участников подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Разработчиком подпрограммы является:  Комитет по ЖКХ администрации МО «Выборгский район».

Исполнителями подпрограммы являются: подрядные организации, определенные Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик подпрограммы (самостоятельно или с привлечением организаций – поставщиков коммунальных услуг, проектных организаций) организует разработку и проверку сметной документации по всем мероприятиям подпрограммы.

Выполнение работ осуществляется подрядными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Заказчик размещает муниципальный заказ в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Важными элементами механизма реализации подпрограммы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей подпрограммы. В связи с этим Заказчик осуществляет целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных подпрограммой, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, достижение конечных результатов.

6.  Планируемые показатели выполнения подпрограммы

- Утвержденная схема теплоснабжения МО «Город Выборг», ед.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

Отчетность о ходе реализации мероприятий подпрограммы  предоставляется в сроки и по формам, установленным  постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 02.10.2013 №1937 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области».

Приложение №1 к муниципальной программе

Таблица №1

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»

| № п/п | Наименование подпрограммы и основных мероприятий | Ответственный за реализацию |  | год |  | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели муниципальной целевой программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Выборг» | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и реализации жилищных программ администрации МО «Выборгский район» (далее Комитет) |  | 2015 | 2019 | Увеличение доли водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в ремонте | Доли водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в ремонте. |  |  |  |  |  |
| 2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | Комитет |  | 2015 | 2015 | Невозможность строительства объекта | Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») |  |  |  |  |  |
| 3 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | Комитет |  | 2015 | 2015 | Невозможность строительства объекта | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») |  |  |  |  |  |
| 4 | Государственная экологическая экспертиза проектной документации по объекту: Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | Комитет |  | 2015 | 2015 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту: Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга» | Комитет |  | 2015 | 2015 | Невозможность строительства объекта | Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга» |  |  |  |  |  |
| 6 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга» | Комитет |  | 2015 | 2015 | Невозможность строительства объекта | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга» |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт-замена канализационного коллектора протяженностью 175 п.м, Д=1000 мм, ул. Советская (в границах ул. Выборгская - ул. Морская Набережная), г. Выборг | Комитет |  | 2015 | 2015 | Увеличение доли канализационной сети, нуждающейся в ремонте | Доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте. |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция водоочистных сооружений, (в том числе проектно-изыскательские работы) | Комитет |  | 2015 | 2015 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Проектная и рабочая документация по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений, г. Выборг» |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») (в том числе проектно-изыскательские работы) | Комитет |  | 2015 | 2016 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Проектная и рабочая документация по объекту «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)» |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция водоочистных сооружений, (строительно-монтажные работы) | Комитет |  | 2016 | 2016 | Невыполнение работ по реконструкции | Завершенный объект реконструкции |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Газификация МО «Город Выборг»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли канализационной сети, нуждающейся в ремонте. |
| 1 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» | Комитет | 2015 |  | 2015 | Невозможность строительства объекта | Положительное заключение |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка рабочего проекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы) | комитет | 2015 |  | 2016 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Проектная и рабочая документация по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  |  |
| 3 | «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» (в том числе строительно-монтажные работы) | Комитет, Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район» | 2016 |  | 2018 | Отсутствие построенного газопровода | Ввод в эксплуатацию законченного строительством газопровода |  |  |  |  |  |
| 4 | «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы) | Комитет, Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район» | 2016 |  | 2018 | Невозможность прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Проектная и рабочая документация по объекту «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов; пос. Кировские дачи, Выборгский район, Ленинградской области | Комитет | 2015 |  | 2019 | Снижение коэффициента работоспособности сетей газоснабжения | Коэффициент работоспособности сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма «Модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг»» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» на период до 2031 года | Комитет | 2016 | 2016 | Отсутствие схемы теплоснабжения | наличие схемы теплоснабжения |

Таблица №2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Город Выборг»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измер. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 (базовый период) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Доля водопроводной сети, нуждающейся в ремонте | % | 88 | - | 87,71 | 87,33 | 87,11 | 86,85 |
|  | Доля канализационной сети, нуждающейся в ремонте | % | 79 | 78,91 | 78,61 | 78,21 | 77,71 | 77,11 |
|  | Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | шт. | - | - | 1 | - | - | - |
|  | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | Шт. | - | - | 1 | - | - | - |
|  | Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту: Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | Шт. | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Положительное заключение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга» | Шт. | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга» | Шт. | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга» | объект | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Проектная и рабочая документация по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений, г. Выборг» | Шт. | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Проектная и рабочая документация по объекту «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо»)» | Шт. | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» | Шт. | - | - | 1 | - | - | - |
|  | Проектная и рабочая документация по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы) | Шт. | - | - | 1 | - | - | - |
|  | Проектная и рабочая документация по объекту «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская города Выборга» | Шт. | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская города Выборга» | Шт. | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Коэффициент работоспособности сетей газоснабжения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Утвержденная схема теплоснабжения МО «Город Выборг» | Ед. | - | - | 1 | - | - | - |
| 17. | Утвержденная схема водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» | Ед. | - | - | 1 | - | - | - |

| Приложение №2 к муниципальной программе План реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО "Город Выборг»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, (соисполнитель) | срок реализации |  | годы реализации | оценка расходов в ценах соответствующих лет, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | начало реализации | конец реализации |  | всего, тыс. руб | Федеральный бюджет, тыс. руб | бюджет Ленинградской области, тыс. руб | бюджет МО «Город Выборг», тыс. руб. | прочие источники финансирования |
|  | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Выборг»» |  |  |  | 2015-2019 | 364681,7 | 0,0 | 136296,1 | 228385,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 30226,2 | 0,0 | 17966,3 | 12259,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 196577,38 | 0,0 | 118329,8 | 78247,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 50512,4 | 0,0 | 0,0 | 50512,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 74388,8 | 0,0 | 0,0 | 74388,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 12976,9 | 0,0 | 0,0 | 12976,9 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг»» основные мероприятия «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» |  |  |  | 2015 | 26302,3 | 0,0 | 17966,3 | 8336,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 133657,00 | 0,0 | 118329,8 | 15327,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 6077,3 | 0,0 | 0,0 | 6077,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 8553,1 | 0,0 | 0,0 | 8553,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 12717,6 | 0,0 | 0,0 | 12717,6 п/ | 0,0 |
| 1.1. | Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО «Город Выборг» | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Выборгский район» (далее Комитет) | 2015 | 2019 | 2015 | 6207,9 | 0,0 | 4966,3 | 1241,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 78096,8 | 0,0 | 70265,8 | 7831,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 6077,3 | 0,0 | 0,0 | 6077,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 8553,1 | 0,0 | 0,0 | 8553,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 12717,6 | 0,0 | 0,0 | 12717,6 | 0,0 |
| 1.1.1. | Ремонт-замена канализационного коллектора протяженностью 175 п.м, Д=1000 мм, ул. Советская (в границах ул. Выборгская - ул. Морская Набережная), г. Выборг | комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 6207,9 | 0,0 | 4966,3 | 1241,6 | 0,0 |
| 1.1.2. | Замена участков сетей водопровода и канализации по адресу: г. Выборг, ул. Южный Вал – ул. Выборгская | комитет | 2016 | 2016 | 2016 | 15000,0 | 0,0 | 13500,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: Замена участков сетей водопровода и канализации по адресу: г. Выборг, ул. Южный Вал – ул. Выборгская | комитет | 2016 | 2016 | 2016 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 0,0 |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, главная насосная станция | комитет | 2016 | 2016 | 2016 | 17873,7 | 0,0 | 16086,3 | 1787,4 | 0,0 |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция №1 | комитет | 2016 | 2016 | 2016 | 12018,1 | 0,0 | 10816,3 | 1201,8 | 0,0 |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г.Выборг, районная насосная станция | комитет | 2016 | 2016 | 2016 | 15117,7 | 0,0 | 13605,9 | 1511,8 | 0,0 |
| 1.1.7. | Ремонт водопровода на Замковый остров, г. Выборг | комитет | 2016 | 2016 | 2016 | 7888,4 | 0,0 | 7099,6 | 788,8 | 0,0 |
| 1.1.8. | Замена существующих сетей – участка самотечного канализационного коллектора диаметром 300 мм по адресу: г. Выборг, ул. Ушакова и диаметром 600-700 мм по адресу: г. Выборг, пр. Суворова (в границах Красной площади) | комитет | 2016 | 2016 | 2016 | 4259,7 | 0,0 | 3833,7 | 426,0 | 0,0 |
| 1.1.9. | «Капитальный ремонт песколовки №1 , КОС, Балашовское шоссе, д.41., г. Выборг» | комитет | 2016 | 2016 | 2016 | 5915,6 | 0,0 | 5324,0 | 591,6 | 0,0 |
| 1.2 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения МО «Город Выборг» на период до 2028 года | администрация МО «Выборгский район» | 2015 | 2016 | 2016 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | комитет | 2015 | 2016 | 2015 | 3299,6 | 0,0 | 0,0 | 3299,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 43230,0 | 0,0 | 38575,02 | 4655,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | администрация МО «Выборгский район» | 2015 | 2016 | 2015 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 0,0 |
| 1.3.2 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | Комитет | 2015 | 2016 | 2015 | 2940,5 | 0,0 | 0,0 | 2940,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2443,4 | 0,0 | 0,0 | 2443,4 | 0,0 |
| 1.3.3 | Государственная экологическая экспертиза проектной документации по объекту: Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 335,5 | 0,0 | 0,0 | 335,5 | 0,0 |
| 1.3.4 | Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») (в том числе проектно-изыскательские работы) | комитет | 2015 | 2016 | 2016 | 34663,6 | 0,0 | 33000,0 | 1663,6 | 0,0 |
| 1.3.4.1 | Софинансирование технологического присоединения к электрическим сетям АО ЛОЭСК объекта Строительство централизованной системы водоснабжения и водоотведения микрорайона Петровский, г. Выборг (с учетом строительства инженерных сетей ГБУКЛО «Парк Монрепо») | комитет | 2016 | 2017 | 2016 | 6096,4 | 0,0 | 5572,02 | 524,4 | 0,0 |
| 1.4 | «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга» | комитет | 2015 | 2016 | 2015 | 16766,9 | 0,0 | 13000,0 | 3794,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 11480,2 | 0,0 | 9488,94 | 1991,2 | 0,0 |
| 1.4.1 | государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга» | Комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 2372,7 | 0,0 | 0,0 | 2372,6 | 0,0 |
| 1.4.2 | Реконструкция водоочистных сооружений, (в том числе проектно-изыскательские работы) г. Выборга | Комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2015 | 14370,6 | 0,0 | 13000,0 | 1398,6 | 0,0 |
| 1.4.3 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга» | Комитет | 2015 | 2015 | 2015 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 0,0 |
| 1.4.4 | Реконструкция водоочистных сооружений, (строительно-монтажные работы) | Комитет | 2016 | 2016 | 2016 | 1277,03 | 0,0 | 0,0 | 1277,02548 | 0,0 |
| 1.4.4.1 | Софинансирование технологического присоединения к электрическим сетям АО ЛОЭСК объекта «Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборга» | Комитет | 2016 | 2016 | 2016 | 10203,16 | 0,0 | 9488,94 | 714,22073 |  |
|  | Подпрограмма «Газификация МО «Город Выборг»» основные мероприятия «Развитие системы газоснабжения» |  |  |  | 2015 | 3923,9 | 0,0 | 0,0 | 3923,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 62820,4 | 0,0 | 0,0 | 62820,4 | 0,0 |
| 2 |  |  |  |  | 2017 | 44435,1 | 0,0 | 0,0 | 44435,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 65835,7 | 0,0 | 0,0 | 65835,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 259,3 | 0,0 | 0,0 | 259,3 | 0,0 |
| 2.2 | «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» | Комитет | 2015 | 2018 | 2015 | 3726,4 | 0,0 | 0,0 | 3726,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 57266,0 | 0,0 | 0,0 | 57266,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 37673,5 | 0,0 | 0,0 | 37673,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 54429,0 | 0,0 | 0,0 | 54429,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» | администрация МО «Выборгский район» | 2015 | 2016 | 2015 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 199,8 | 0,0 | 0,0 | 199,8 | 0,0 |
| 2.2.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» | администрация МО «Выборгский район» | 2016 | 2016 | 2016 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 0,0 |
| 2.2.3 | Разработка рабочего проекта «Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга» (в том числе проектно-изыскательские работы) | Комитет | 2015 | 2016 | 2015 | 2226,4 | 0,0 | 0,0 | 2226,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 3649,7 | 0,0 | 0,0 | 3649,7 | 0,0 |
| 2.2.4 | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский города Выборга (строительно-монтажные работы) | комитет, Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район» | 2016 | 2018 | 2016 | 53392,9 | 0,0 | 0,0 | 53392,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 37673,5 | 0,0 | 0,0 | 37673,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 54429,0 | 0,0 | 0,0 | 54429,0 | 0,0 |
| 2.3 | Распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга | комитет, Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район» |  |  | 2016 | 5244,0 | 0,0 | 0,0 | 5244,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2016 | 2018 | 2017 | 6535,3 | 0,0 | 0,0 | 6535,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 11164,5 | 0,0 | 0,0 | 11164,5 | 0,0 |
| 2.3.1 | распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга ( проектно-изыскательские работы) | комитет, Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район» | 2016 | 2017 | 2016 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 3449,8 | 0,0 | 0,0 | 3449,8 | 0,0 |
| 2.3.2 | Распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга (строительно-монтажные работы) | комитет, Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район», администрация МО «Выборгский район» | 2016 | 2018 | 2016 | 5234,0 | 0,0 | 0,0 | 5234,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 1585,5 | 0,0 | 0,0 | 1585,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 11164,5 | 0,0 | 0,0 | 11164,5 | 0,0 |
| 2.3.3 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту распределительный газопровод среднего давления по ул. Островная, ул. Петровская г. Выборга | Комитет по капитальному строительству, дорожному хозяйству, транспорту и природным ресурсам администрации МО «Выборгский район» | 2017 | 2017 | 2017 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 2.4 | Текущий ремонт и техническое обслуживание газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов, пос. Кировские дачи, Выборгский район, Ленинградской области | комитет, администрация МО «Выборгский район» | 2015 | 2019 | 2015 | 197,5 | 0,0 | 0,0 | 197,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 310,4 | 0,0 | 0,0 | 310,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 226,3 | 0,0 | 0,0 | 226,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 242,3 | 0,0 | 0,0 | 242,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 259,3 | 0,0 | 0,0 | 259,3 | 0,0 |
|  | Подпрограмма модернизация и развитие объектов теплоэнергетики МО «Город Выборг» основные мероприятия «Развитие системы теплоснабжения» |  |  |  | 2016 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3 | разработка схемы теплоснабжения МО «Город Выборг» на период до 2031 года | комитет | 2016 | 2016 | 2016 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |